Информация

об участии  администрации муниципального образования

"Городское поселение Советский" в целевых

и иных программах в 2013 году

| № п/п | Наименование программы | Перечень мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная целевая программа «Благоустройство муниципального образования «Городское поселение Советский» на 2011-2015 годы». | По данной программе для выполнения мероприятий по благоустройству предусмотрены денежные средства в сумме 21460 тыс. руб., в том числе на 2013 год -3747,0 тыс. руб. Выполнены следующие мероприятия: -проведен косметический ремонт обелисков «Никто не забыт, ничто не забыто» в п. Советский, "Мы помним..." в п.Ургакш, ремонт памятника В.И. Ленину и выполнено благоустройство прилегающих территории с разбивкой цветников; - произведена санитарная очистка парков по ул.Свердлова, ул. Первомайская, в парке в честь 60-летия Победы в Великой Отечественной войне в п.Ургакш; - проведена вырубка сухостойных деревьев в парке вдоль ул. Свердлова; - выполнены мероприятия по обрезке кустарников вдоль дорог и тротуаров, на придомовых территориях; - уход и санитарная очистка дорожек и цветников проводится в сквере имени Семёнова Николая Фёдоровича с фонтаном в центре п.Советский; - обкос обочин дорог и газонов газонокосилками, триммерами; - побелка деревьев и бордюров по улицам; - приобретение мотокосы «STIHL»; - влажная уборка проезжей части улиц и тротуаров механизированным способом; - грейдирование улиц городского поселения; - очистка дорог и тротуаров от снега; - проведение противогололедных мероприятий; -ликвидировано несанкционированных свалок; - проведены мероприятия по отлову бродячих и безнадзорных собак; - ремонт детских площадок; - оборудование контейнерных площадок; - организация работы по сносу самовольно построенных хозяйственных построек. |
| 2. | Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Городское поселение Советский» в 2011-2014 годах» | По данной программе предусмотрены всего 1615 тыс. рублей, запланировано на 2013 год — 350 тыс. рублей. Фактически в 2013 году по данной программе освоено 114,4тыс. руб. и выполнены следующие мероприятия: устройство пешеходных переходов на перекрестках дорог - 29,0тыс. руб. грейдирование обочин дорог улиц на сумму 20 тыс. руб.; приобретение, установка, обслуживание дорожных знаков - 65,4 тыс. руб. |
| 3. | Муниципальная целевая программа "Обеспечение безопасности людей на водных объектах муниципального образования "Городское поселение Советский" на 2013 -2020 годы". | По данной программе для выполнения мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории поселения предусмотрены денежные средства в сумме 1720 тыс. руб., в том числе на 2013 года - 215 тыс. руб. За текущий год освоено - 199,4 тыс. руб. Согласно распоряжению главы администрации муниципального образования «Городское поселение Советский» №4А от 13 мая 2013 года «О мероприятиях по обеспечению безопасности людей на водных объектов, охране их жизни и здоровья в летний период 2013 года" на правом берегу реки Ронга открыт пляж. Для открытия пляжа проведены все организационно-технические мероприятия: проведено водолазное обследование дна водоема; определена акватория пляжа; определено место для купания детей; организовано обучение трех спасателей; оборудован пост спасателей; организовано круглосуточное дежурство на пляже; приобретены средства спасения людей; обустроены места отдыха людей на пляже; организована работа по санитарной уборке территории пляжа; имеется водный велосипед. Организация пляжа и его работа получили высокую оценку контролирующих органов и жителей п.Советский. |
| 4. | Муниципальная целевая программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы в МО "Городское поселение Советский" | По муниципальной целевой программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2012 год», которая была продолжена в 2013 году, 10 семей были переселены в благоустроенные квартиры в новый построенный дом. По муниципальной целевой программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы в муниципальном образовании «Городское поселение Советский» в 2013 году заключены муниципальные контракты на долевое участие в строительстве 19 квартир, и 2 муниципальных контракта на приобретение квартир. Две семьи переселены в 2013 году из ветхого и аварийного жилья, 19 семей будут переселены в 2014 году. |
| 5. | Муниципальная целевая программа "Энергосбережение в муниципальном образовании "Городское поселение Советский" на 2011-2014 годы | Для бесперебойного и качественного электроснабжения в п. Советский проведена обрезка деревьев под линией электропередач. Ведется контроль за состоянием уличного освещения, приобретаются необходимые технические средства. Приобретены лампы, светильники и материалы для уличного освещения. -на новых улицах проведена работа по установке воздушных электрических сетей на новых опорах протяженностью 546м. |