| РОССИЙ ФЕДЕРАЦИЙ МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКА СОВЕТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «СОЛНЕЧНЫЙ СЕЛЬСКИЙ ПОСЕЛЕНИЙ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙЫН АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ ПУНЧАЛ | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ СОВЕТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СОЛНЕЧНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- |
| № 49 | от «23» мая 2017г. |

Об утверждении муниципальной программы

муниципального образования «Солнечное сельское поселение»

"Формирование современной городской среды"  на 2017 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением администрации муниципального образования «Солнечное сельское поселение» № 61 от 27.05.2016г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Солнечное сельское поселение» администрация муниципального образования "Солнечное сельское поселение" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу муниципального образования «Солнечное сельское поселение» «Формирование современной городской среды» на 2017 год».

2. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном интернет-портале Республики Марий Эл в информационно – телекоммуникационной сети Интернет (адрес доступа: mari-el.gov.ru).

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы администрации

муниципального образования

«Солнечное сельское поселение»					Ф.Г.Чешаева

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Солнечного сельского поселения

от 23 мая 2017 года №49

Муниципальная программа муниципального образования «Солнечное сельское поселение»

«Формирование современной городской среды»

на 2017 год»

2017 год

П А С П О Р Т

муниципальной программы муниципального образования

«Солнечное сельское поселение»

на 2017 год

| Наименование Программы | «Формирование современной городской среды на 2017 год» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» |
| Заказчик Программы | Администрация Солнечного сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Солнечного сельского поселения |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Солнечного сельского поселения |
| Участники программы | - Администрация Солнечного сельского поселения; - Управляющая компания; - Граждане, проживающие в населенных пунктах Солнечного сельского поселения. |
| Цели Программы | Целью программы являются: - повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования; - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан; - реализация участия общественности, граждан, заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения территории, выявления истинных проблем и потребностей людей; - совершенствование эстетического вида поселка Солнечный, создание гармоничной среды. |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: - проведение работы по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам и территорий общего пользования, обеспечив их комплексность за счет выполнения всех видов работ, необходимых для приведения конкретной территории в нормативное состояние; - улучшение технического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования Солнечного сельского поселения; - создание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды; - обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения; - уровень информирования населения о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования; - доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы. |
| Срок реализации Программы | 2017 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования Программы составит 838,337 тыс. рублей, в том числе: - за счет средств федерального бюджета – 701,0 тыс. рублей; - за счет средств республиканского бюджета– 78,0 тыс. рублей; - за счет средств бюджета Солнечного сельского поселения – 42,337 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Доля дворовых территорий многоквартирных домов, в отношении которых будут проведены работы по благоустройству от общего количества дворовых территорий МКД составит 16,6%; - обеспечение благоустройства общественных территорий сельского поселения составит 1 объект знаковых и социально значимых мест; - уровень информирования населения о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования в ходе реализации Программы достигнет 100%; - доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы составит 100%. |

Основные характеристики реализации Программы

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы ремонта и благоустройства дворовых территорий, а также мест массового пребывания населения, анализ причин возникновения проблем и описание основных возможных рисков реализации муниципальной программы

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

В поселке Солнечный Солнечного сельского поселения 9 многоквартирных домов, построенных в основном 50 лет назад.

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки Солнечнего сельского поселения многоквартирными домами истек.

В большинстве дворов отсутствует необходимый набор МАФ (скамейки, урны и др.).  Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к хаотичной парковки, в некоторых случаях даже на зеленой зоне. Проведение работы по приведению придомовых территорий в надлежащее состояние требует значительных трудовых, материальных и финансовых затрат.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Основным методом решения проблемы должно стать комплексное благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий общего пользования.

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов и поселка для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления Солнечного сельского поселения является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2017 год в Солнечном сельском поселении (далее – муниципальная программа), которой предусматривается целенаправленная работа исходя из:

минимального перечня работ:

- ремонт дворового проезда;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора;

дополнительного перечня работ:

- оборудование детской площадки;

- оборудование автомобильных парковок (щебнем);

- установка ограждений придомовых территорий;

- спил больных деревьев.

Реализация Программы позволит создать на дворовых территориях многоквартирных домов условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания жителей поселения, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве внутридомовых территорий, повысить уровень и качество жизни населения.

- Цель и задачи Программы, сроки ее реализации

Целью реализации Программы является формирование жилой среды, благоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания населения. Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также мест массового пребывания населения входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета. :

- асфальтирование и ремонт существующих покрытий внутридворовых проездов, устройство парковок автотранспорта;

- строительство детской площадки;

- размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна (скамеек, ограждений, урн и прочего);

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект.

Основными задачами Программы являются:

выполнение ремонта и благоустройства дворовых территорий;

выполнение ремонта мест массового пребывания населения.

Срок реализации Программы - 2017 год, с возможностью внесения изменений в сроки реализации Программы.

3. Перечень мероприятий Программы

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественной территорий (приложение № 1).

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Основным источником финансирования программы являются средства бюджета Российской Федерации (приложение 2).

Общая потребность в ресурсах на реализацию программных мероприятий составляет 838,337 тыс. руб. из них:

федеральный бюджет – 701,0  тыс. руб.;

республиканский бюджет – 78,0 тыс. руб.;

местный бюджет – 42,337 тыс. руб.

Эффективное расходование средств бюджета будет обеспечена путем отбора исполнителей работ по благоустройству дворовых территорий и благоустройству мест общего назначения поселка Солнечный в порядке, установленном законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

5. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы определяется администрацией Солнечного сельского поселения и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы (приложение № 3).

Заказчик Программы:

отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на их выполнение, обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий, подготавливает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование соответствующих мероприятий Программы на очередной финансовый год;

представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации соответствующих мероприятий Программы.

Исполнители Программы:

несут ответственность за реализацию мероприятий Программы;

обеспечивают согласованность действий заказчика Программы по подготовке и реализации программных мероприятий;

представляют в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации мероприятий Программы.

6. Оценка социально-экономической

эффективности реализации Программы

Реализация запланированных мероприятий в 2017 году позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

Оценка эффективности муниципальной программы проводится администрацией Солнечного сельского поселения и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Солнечного сельского поселения.

Администрация Солнечного сельского поселения осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы.

Администрация Солнечного сельского поселения предоставляет отчет о выполненных мероприятиях.

В рамках реализации муниципальной программы планируется:

- асфальтирование и ремонт существующего покрытия внутридворового проезда,  устройство автомобильных парковок;

- строительство детской площадки;

- размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна (скамеек, ограждений, урн и прочего);

повышение социальной и экономической привлекательности Солнечного сельского поселения (приложение 4).

7. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы.

В данном разделе приводится описание основных рисков, оказывающих влияние на конечные результаты реализации мероприятий муниципальной программы, к числу которых относятся:

бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;

социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием  массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и т.д.;

управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной программы и т. д.

иные другие риски, которые могут препятствовать выполнению  муниципальной программы.

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Солнечное сельское поселение»

«Формирование современной городской среды» на 2017 год»

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Задача 1 |
| 1. Основное мероприятие по благоустройству дворовой территории домов № 18 и № 19 по ул.Солнечная п.Солнечный, 1.1.Минимальный перечень работ: 1.1.1. разработка проектно-сметной документации; 1.1.2. ремонт дворового проезда; 1.1.3. установка скамеек; 1.1.4. установка урн для мусора; 1.2. Дополнительный перечень работ: 1.2.1. Оборудование автомобильной парковки (щебнем); 1.2.2. Оборудование ограждения придомовых территорий; 1.2.3. Спил больных деревьев. | Администрация Солнечного сельского поселения | 01.07.2017 | 30.09. 2017 | Отремонтирован дворовой проезд по ул.Солнечная, д.18,19 оборудована автомобильная парковка, установлены скамейки и урны для мусора, установлено ограждение придомовых территории |  |  |
| 2. Основное мероприятие по обустройству детской площадки, прилегающей к центральной площади п.Солнечный 2.1.Минимальный перечень работ: 2.1.1. разработка проектно-сметной документации 2.1.2. оборудование детской площадки | Администрация Солнечного сельского поселения | 01.07.2017 | 01.09. 2017 | Оборудована детская площадка п.Солнечный ул.Солнечная |  |  |

Приложение № 2

|  | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Солнечное сельское поселение» «Формирование современной городской среды» на 2017 год» |
| --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  |
| Муниципальная программа муниципального образования «Солнечное сельское поселение» «Формирование современной городской среды» на 2017 год» | Администрация Солнечного сельского поселения в том числе | Всего | 000 | 0000 | 00 0 00 00000 | 151 | 838,337 |
|  |  | Федеральный бюджет | 000 | 0000 | 00 0 00 00000 | 151 | 701,0 |
|  |  | Республиканский бюджет | 832 | 2022 | 55 5 50 20000 | 151 | 78,0 |
|  |  | Бюджет поселения | 904 | 2022 | 55 5 51 00000 | 151 | 42,337 |

Приложение № 3

План реализации муниципальной программы муниципального образования «Солнечное сельское поселение»

«Формирование современной городской среды» на 2017 год»

| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие № 1 Разработка и опубликование проекта муниципальной программы муниципального образования «Солнечное сельское поселение» «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год» | Разработан, опубликован | Администрация Солнечного сельского поселения |  | до 1 апреля 2017 года |  |  |
| Контрольное событие № 2 Создание общественного совета для оценки и обсуждения проектов и предложений по муниципальной программе муниципального образования «Солнечное сельское поселение» «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год» | Исполнено | Администрация Солнечного сельского поселения |  | до 1 апреля 2017 года |  |  |
| Контрольное событие № 3 Общественное обсуждение проекта муниципальной программы муниципального образования «Солнечное сельское поселение» «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год» | В работе | Администрация Солнечного сельского поселения |  | до 10 мая 2017 года |  |  |
| Контрольное событие № 4 Утверждение муниципальной программы муниципального образования «Солнечное сельское поселение» «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год» |  | Администрация Солнечного сельского поселения |  | до 25 мая 2017 года |  |  |
| Контрольное событие № 5 Разработка и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования с учетом обсуждения с заинтересованными лицами |  | Администрация Солнечного сельского поселения |  | до 01 июля 2017 года |  |  |
| Контрольное событие № 6 Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчиков на выполнение работ по проектам благоустройства дворовых территорий, заключение договоров |  | Администрация Солнечного сельского поселения |  | июль 2017 года |  |  |
| Контрольное событие № 7 Реализация муниципальной программы муниципального образования «Солнечное сельское поселение» «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год» |  | Администрация Солнечного сельского поселения |  |  | август-сентябрь 2017 года |  |
| Контрольное событие № 8 Завершение реализации муниципальной программы муниципального образования «Солнечное сельское поселение» «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год» |  | Администрация Солнечного сельского поселения |  |  |  | октябрь 2017 года |
| Контрольное событие № 9 Отчет об исполнении муниципальной программы муниципального образования «Солнечное сельское поселение» «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год» |  | Администрация Солнечного сельского поселения |  |  |  | ноябрь 2017 года |

Приложение  4

к муниципальной программе

муниципального образования

«Солнечное сельское поселение»

«Формирование современной

городской среды» на 2017 год

ОБЪЁМ СРЕДСТВ,

необходимых на реализацию муниципальной программы муниципального образования «Солнечное сельское поселение» «Формирование современной городской среды" на 2017 год за счёт всех источников финансирования на 2017 год

| Муниципальное образование | Общая сумма (тыс.руб.) | ФБ | РМЭ | МО | В том числе на благоустройство дворовых территорий | В том числе благоустройство общественной территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2/3 ФБ и РБ | 2/3 МО | Внебюджет (средства жителей, спонсоров, заинтересованных лиц) | 1/3 ФБ и РБ | 1/3 МО |
| МО «Солнечное сельское поселение» | 838,337 | 701,0 | 78,0 | 42,337 | 520,0 | 28,227 | 17,00 | 259,00 | 14,110 |

Приложение № 5

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

муниципального образования «Солнечное сельское поселение»

«Формирование современной городской среды» на 2017 год»

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 0 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты | 0 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) | Проценты | 0 |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 0 |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 0 |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Проценты |  |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 0 |
| 8 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 0 |
| 9 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 0 |
| 10 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 0 |

# Footnotes

Значения показателей фиксируются на 01 января отчетного года