| РОССИЙ ФЕДЕРАЦИЙ МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫСЕ СОВЕТСКИЙ РАЙОНЫН «УШНУР ЯЛ КУНДЕМ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙЫН АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ КУШТЫМАШ | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ СОВЕТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕРХ-УШНУРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» РАСПОРЯЖЕНИЕ |
| --- | --- |

№ 2                                                     от «18» марта 2019 года

Об утверждении плана мероприятий (плана-графика)

перехода в 2019-2020 годах на использование отечественного офисного программного обеспечения в администрации муниципального образования «Верх-Ушнурское сельское поселение»

Руководствуясь приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 04 июля 2018 года     № 335 «Об утверждении методических рекомендаций по переходу органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований Российской Федерации на использование отечественного офисного программного обеспечения»

### Утвердить план мероприятий по организации перехода в 2019-2020 годах на использование отечественного офисного программного обеспечения в администрации муниципального образования «Верх-Ушнурское сельское поселение», согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

### Утвердить план-график перехода в 2019-2020 годах на использование отечественного офисного программного обеспечения в администрации муниципального образования «Верх-Ушнурское сельское поселение», согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

  - Определить ответственным должностным лицом за переход в 2019-2020 годах на использование отечественного офисного программного обеспечения в администрации муниципального образования «Верх-Ушнурское сельское поселение» Басова Валерия Николаевича, главу администрации муниципального образования «Верх-Ушнурское сельское поселение».

  - Настоящее распоряжение обнародовать и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном интернет-портале Республики Марий Эл (адрес доступа: mari-el.gov.ru).

  - Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлагаю на себя.

Глава администрации

муниципального образования

«Верх-Ушнурское сельское поселение»                                          В.Н.Басов

### Приложение № 1

### к распоряжению администрации

муниципального образования

«Верх-Ушнурское сельское поселение»

от «18» января 2019 г. № 1

### План мероприятий по организации перехода в 2019-2020 годах на использование

### отечественного офисного программного обеспечения

### в администрации муниципального образования «Верх-Ушнурское сельское поселение»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия, направленные на подготовку к переходу органов местного самоуправления муниципального образования |
| 1.1 | Разработка, согласование и утверждение мероприятий (плана-графика) перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения в администрации муниципального образования «Верх-Ушнурское сельское поселение» | март 2019 г. | регламентация перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения в администрации муниципального образования «Верх-Ушнурское сельское поселение» |
| 1.2 | Размещение плана мероприятий (плана-графика) перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения в администрации муниципального образования «Верх-Ушнурское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | март 2019 г. | информирование населения о плане мероприятий (плане-графике) перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения в администрации муниципального образования «Верх-Ушнурское сельское поселение» путем его размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет |
| 2. Мероприятия, направленные на модернизацию прикладного программного обеспечения информационных систем и модернизацию технологической инфраструктуры органов местного самоуправления муниципального образования в целях обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением |
| 2.1 | Аудит совместимости информационных систем администрации муниципального образования «Верх-Ушнурское сельское поселение» с отечественным офисным программным обеспечением. | апрель 2019 г. – май 2019 г. | получение перечня сведений о совместимости информационных систем администрации муниципального образования «Верх-Ушнурское сельское поселение» с отечественным офисным программным обеспечением. Получение информации о готовности разработчиков провести модернизацию информационных систем. Коммерческие предложения от разработчиков на модернизацию информационных систем. <**> |
| 2.2 | Оценка финансовых возможностей проведения мероприятий по переходу на отечественное офисное программное обеспечение за счет объемов бюджетных ассигнований на 2019-2020 гг. <*> | июнь 2019 г. | внесение изменений в бюджет администрации муниципального образования «Верх-Ушнурское сельское поселение», направленных на закупку отечественного офисного программного обеспечения и модернизированных информационных систем |
| 2.3 | Внесение изменений в план-график закупок администрации муниципального образования «Верх-Ушнурское сельское поселение», проведение торгов <*> | август 2019 г. – декабрь 2019 г. | заключение муниципальных контрактов на закупку отечественного офисного программного обеспечения и модернизированных информационных систем |
| 3. Мероприятия, направленные на обеспечение перехода органов местного самоуправления муниципального образования на использование отечественного офисного программного обеспечения |
| 3.1 | Установка отечественного офисного программного обеспечения на рабочие места, где модернизация информационных систем не требовалась <*> | июль 2019 г. – декабрь 2020 г. | достижение показателей плана-графика перехода на отечественное офисное программное обеспечение администрации муниципального образования «Верх-Ушнурское сельское поселение» |
| 3.2 | Установка отечественного офисного программного обеспечения на рабочие места, где требовалась модернизация информационных систем <*> | июль 2020 г. – декабрь 2020 г. | достижение показателей плана-графика перехода на отечественное офисное программное обеспечение администрации муниципального образования «Верх-Ушнурское сельское поселение» |
| 4. Иные мероприятия |
| 4.1 | Обучение сотрудников навыкам по настройке и эксплуатации отечественного офисного программного обеспечения <*> | июль 2019 г. – декабрь 2020 г. | повышение уровня квалификации по использованию отечественного офисного программного обеспечения |

### Приложение № 2

### к распоряжению администрации

муниципального образования

«Верх-Ушнурское сельское поселение»

от «18» января 2019 г. № 1

### План-график

### перехода в 2019-2020 годах на использование отечественного офисного программного обеспечения

### в администрации муниципального образования «Верх-Ушнурское сельское поселение»

| № п/п | Наименование категории (типа) офисного программного обеспечения | Наименование целевого показателя | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения | Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения |
| 1. | Текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций, коммуникационное программное обеспечение, программное обеспечение файлового менеджера, органайзер, средства просмотра или офисный пакет, включающий не менее 4-х из указанных категорий программного обеспечения | Доля отечественного офисного программного обеспечения, используемого и предоставляемого пользователям администрации Советского муниципального района, с использованием автоматизированных рабочих мест и (или) абонентских устройств радиоподвижной связи, и (или) серверного оборудования, и (или) с применением "облачной" технологии от общего объема используемого офисного программного обеспечения, % | не менее 35% <*> | не менее 60% <*> |
| 2. | Операционные системы | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в администрации Советского муниципального района, на автоматизированных рабочих местах пользователя и (или) на серверном оборудовании, от общего количества используемых операционных систем, % | не менее 30% <*> | не менее 50% <*> |
| 3. | Почтовые приложения | Доля пользователей в администрации Советского муниципального района, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 35% | не менее 60% |
| 4. | Справочно-правовая система | Доля пользователей в администрации Советского муниципального района, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 100% | не менее 100% |
| 5. | Программное обеспечение системы электронного документооборота | Доля пользователей в администрации Советского муниципального района, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 60% | не менее 100% |
| 6. | Средства антивирусной защиты | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в администрации Советского муниципального района, от общего объема, используемого офисного программного обеспечения, % | не менее 100% | не менее 100% |
| 7. | Интернет-браузеры | Доля пользователей в администрации Советского муниципального района, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 30% | не менее 50% |

<*>  При условии выделения дополнительных бюджетных ассигнований

<**>  При условии готовности разработчиков осуществить модернизацию информационных систем