Годовой отчет

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы «Дорожное хозяйство и содержание гидротехнических сооружений в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район»

на 2014-2025 годы» за 2018 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Администация муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район»

Структура муниципальной программы

подпрограмма № 1 «Дорожное хозяйство и содержание гидротехнических сооружений в муниципальном образовании  «Новоторъяльский муниципальный район» 
на 2014-2025 годы».

Цель муниципальной программы

- Обеспечение безопасного движения по автомобильным дорогам местного значения;

повышение уровня технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог с      перспективой приведения их в нормативное состояние;

- защита от негативного воздействия вод.

а) Основные результаты реализации муниципальной программы за отчетный период:

За 2018 год все мероприятия подпрограмм «Дорожное хозяйство и содержание гидротехнических сооружений в муниципальном образовании  "Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2025 годы» предусмотренные к реализации в отчетном году, выполнены в установленные сроки.

Данные о расходах источников ресурсного обеспечения на реализацию целей Муниципальной программы представлены в приложении 3 к настоящему докладу.

-сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты:

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, представлены в  приложении 1 «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)»  к настоящему докладу.

В ходе раализации муниципальной программы все плановые показатели (индикаторы)  исполнены.

-описание достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы,   основных подпрограмм:

подпрограмма № 1  «Дорожное хозяйство и содержание гидротехнических сооружений в муниципальном образовании  «Новоторъяльский муниципальный район» 
на 2014-2025 годы»

б) перечень мероприятий, не выполненных (с указанием причин) 
в установленные сроки, в том числе перечень  основных мероприятий подпрограмм, предусмотренных к реализации в отчетном году, с указанием причин их нереализации;

В 2018 году мероприятия  Подпрограммы 1 ««Дорожное хозяйство и содержание гидротехнических сооружений в муниципальном образовании  «Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2025 годы» выполнены в полном объеме.

в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

На ход реализации муниципальной программы внесли свое влияние финансовые средства выделяемые из всех уровней бюджета.

г) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

Финансирование муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы в  2018 году составил -27205,48 тыс. рублей , в том числе за  счет средств  бюджета муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район»  9029,2 тыс. рублей.

Структура расходов муниципальной программы по подпрограммам

подпрограмма № 1

«Дорожное хозяйство и содержание гидротехнических сооружений в муниципальном образовании  «Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2025 годы» - 27205,48 тыс.рублей.

Данные о расходах источников ресурсного обеспечения на реализацию целей Муниципальной программы представлены в приложении 4 к настоящему докладу..

д) оценка эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы, предусмотренной муниципальной программой;

1. Оценка степени реализации мероприятий

Оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (оценивается для каждой подпрограммы):

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

По подпрограмме 1 «Дорожное хозяйство и содержание гидротехнических сооружений в муниципальном образовании  «Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2025 годы».

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов (оценивается для каждой подпрограммы):

где: ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

По подпрограмме 1 «Дорожное хозяйство и содержание гидротехнических сооружений в муниципальном образовании  «Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2025 годы».

| ССуз= | 27205,5 | =0,97 |
| --- | --- | --- |
|  | 28161,2 |  |

3. Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район»

Оценка эффективности использования финансовых ресурсов (оценивается для каждой подпрограммы):   Эис = СРм / Ссуз, где:

Эис - эффективность использования средств  бюджета муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район»;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район»;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств  бюджета муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район».

По подпрограмме 1 «Дорожное хозяйство и содержание гидротехнических сооружений в муниципальном образовании  «Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2025 годы».

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу

Для оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу, определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

для показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / Зпп/пф,  где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения целей и решения задач подпрограммы, входящей в муниципальную программу (далее - степень реализации подпрограммы), рассчитывается по формуле: где:   СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

По подпрограмме 1 «Дорожное хозяйство и содержание гидротехнических сооружений в муниципальном образовании  «Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2025 годы».

1/1=1

Поставленные цели и задачи решаемые подпрограммой  выполнены в полном объеме.

5. Оценка эффективности реализации подпрограмм, входящих в муниципальную программу

Эффективность реализации подпрограммы, входящей в муниципальную программу (далее - подпрограмма), оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств  бюджета муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п x Эис,

где:  ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств  бюджета муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

Эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет менее 0,7.

По подпрограмме 1 «Дорожное хозяйство и содержание гидротехнических сооружений в муниципальном образовании  «Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2025 годы».

ЭРп/п = СРп/п x Эис   1*0,97=0,97

Эффективность реализации подпрограммы признается  высокий

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм, входящих в муниципальную программу, по следующей формуле:

В случае, если муниципальной программой не установлены показатели (индикаторы), характеризующие цели и задачи муниципальной программы, эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки эффективности реализации подпрограмм, входящих в муниципальную программу, по следующей формуле:

где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

- коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей и задач муниципальной программы, определяемый ответственным исполнителем в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, при условии, что SUM  = 1.

По умолчанию kj определяется по формуле:      kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из  бюджета  муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из  бюджета муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

Коэффициенты значимости подпрограмм муниципальной программы:

По подпрограмме 1 «Дорожное хозяйство и содержание гидротехнических сооружений в муниципальном образовании  «Новоторъяльский муниципальный район»на 2014-2025 годы».

Kj =1

Эргп =  0,5х1+ 0,5х  (0,97х 1) = 0,9

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной  программы составляет 0,9 и оценивается как высокой

е) информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В 2018 году в внесены изменения в постановления Администрации  муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» от 01 ноября 2013 г. № 627                         «О муниципальной  программе  «Дорожное хозяйство и содержание гидротехнических сооружений в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2025 годы» от 19.02.2018 года № 113, от 27.07.2018 № 460, 17.12.2018 № 712                               «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Дорожное хозяйство и содержание гидротехнических сооружений в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2025 годы»,

ж) аналитический отчет о выполнении мероприятий приоритетных национальных проектов;

Реализации приоритетных национальных проектов при реализации   муниципальной программы не предусмотренно.

К настоящему докладу прилагаются приложения по формами отчетности,
согласно  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район», утвержденного постановлением Администрации муниципального образования от 14 декабря 2017 года № 680 « Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования  «Новоторъяльский муниципальный район».

| Сведения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |
| муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» "Дорожное хозяйство и содержание гидротехнических сооружений в муниципальном образовании "Новоторъяльский муниципальный район" на 2014-2025 годы" за 2018 год |  |  |  |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной Программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы в ходе реализации |  |  |  |
|  |  |  | Начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 | Дорожное хозяйство и содержание гидротехнических сооружений в муниципальном образовании "Новоторъяльский муниципальный район" на 2014-2020 годы |  |  |  |  |
| 1 | Дорожное хозяйство в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район» | Администрация муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» | 2014 | 2025 | 2014 | 2025 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог с твердым покрытием к общей протяженности дорог муниципального значения | Доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог с твердым покрытием к общей протяженности дорог муниципального значения составляет 24,1% | нет |  |  |  |
| 1 |  |  | 2014 | 2025 | 2014 | 2025 |  |  |  | ... | Подпрограмма 2 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, расположенных на территории муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» |
| 2 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, расположенных на территории муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» | Администрация муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» | 2014 | 2025 | 2014 | 2025 | Доля гидротехнических сооружений муниципальной собственности, приведенных в безопасное техническое состояние к общей численности гидротехнических сооружений, являющихся муниципальной собственностью | Доля гидротехнических сооружений муниципальной собственности, приведенных в безопасное техническое состояние к общей численности гидротехнических сооружений, являющихся муниципальной собственностью составляет 100% | нет |  |

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату<*> | кассовое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | фед бюджет | респуб бюджет РМЭ | бюджет МО | всего | фед бюджет | респуб бюджет РМЭ | бюджет МО | всего | Фед бюджет | респуб бюджет РМЭ | бюджет МО |
| Дорожное хозяйство и содержание гидротехнических сооружений в муниципальном образовании "Новоторъяльский муниципальный район" на 2014-2025 годы | Администрация муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» | 0800000000 | 28161,18 | 11560,07 | 6751,07 | 9850,04 | 28161,18 | 11560,07 | 6751,07 | 9850,04 | 27205,48 | 11474,93 | 6701,35 | 9029,20 |
| Дорожное хозяйство и содержание гидротехнических сооружений в муниципальном образовании "Новоторъяльский муниципальный район" на 2014-2025 годы |  | 0810000000 | 28161,18 | 11560,07 | 6751,07 | 9850,04 | 28161,18 | 11560,07 | 6751,07 | 9850,04 | 27205,48 | 11474,93 | 6701,35 | 9029,20 |
| Дорожное хозяйство в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район» |  | 0810100000 | 28161,18 | 11560,07 | 6751,07 | 9850,04 | 28161,18 | 11560,07 | 6751,07 | 9850,04 | 27205,48 | 11474,93 | 6701,35 | 9029,20 |
| Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, расположенных на территории муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» |  | 0810200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Информация о расходах источников ресурсного обеспечения |
| --- |
| на реализацию целей муниципальной программы |
| муниципального образования "Новоторъяльский муниципальный район" "Дорожное хозяйство и содержание гидротехнических сооружений в муниципальном образовании "Новоторъяльский муниципальный район" на 2014-2025 годы" за 2018 год |
|  |  |  | тыс. рублей |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, муниципальной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Дорожное хозяйство и содержание гидротехнических сооружений в муниципальном образовании "Новоторъяльский муниципальный район" на 2014-2025 годы | всего | 28 161,18 | 27205,48 |
|  |  | федеральный бюджет | 11560,07 | 11474,93 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 6751,07 | 6701,35 |
|  |  | бюджет МО «Новоторъяльский муниципальный район» | 9 850,04 | 9029,20 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 | Дорожное хозяйство и содержание гидротехнических сооружений в муниципальном образовании "Новоторъяльский муниципальный район" на 2014-2025 годы | всего | 28 161,18 | 27205,48 |
|  |  | федеральный бюджет | 11560,07 | 11474,93 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 6751,07 | 6701,35 |
|  |  | бюджет МО «Новоторъяльский муниципальный район» | 9 850,04 | 9029,20 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие1 | Дорожное хозяйство в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район» | всего | 28 161,18 | 27205,48 |
|  |  | федеральный бюджет | 11560,07 | 11474,93 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 6751,07 | 6701,35 |
|  |  | бюджет МО «Новоторъяльский муниципальный район» | 9 850,04 | 9029,20 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, расположенных на территории муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет МО «Новоторъяльский муниципальный район» | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  | Таблица 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального образования "Новоторъяльский муниципальный район" "Дорожное хозяйство и содержание гидротехнических сооружений в мунициальном образовании "Новоторъяльский муниципальный район" на 2014-2025 годы" за 2018 год |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, муниципальной целевой программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  | 2017 | 2018 |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа | Дорожное хозяйство и содержание гидротехнических сооружений в муниципальном образовании "Новоторъяльский муниципальный район" на 2014-2025 годы |
| Подпрограмма 1 | Дорожное хозяйство и содержание гидротехнических сооружений в муниципальном образовании "Новоторъяльский муниципальный район" на 2014-2025 годы |
| Основное мероприятие 1 | Дорожное хозяйство в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район» |
| 1 | Доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог с твердым покрытием к общей протяженности дорог муниципального значения | % | 24,1 | 23,6 | 24,1 | нет |
| Основное мероприятие 2 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, расположенных на территории муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» |
| 2 | Доля гидротехнических сооружений муниципальной собственности, приведенных в безопасное техническое состояние к общей численности гидротехнических сооружений, являющихся муниципальной собственностью | % | 100 | 100 | 100 | нет |