Годовой отчет

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы «Дорожное хозяйство и содержание гидротехнических сооружений в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район»

на 2014-2025 годы» за 2020 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Администрация Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл

Структура муниципальной программы

подпрограмма № 1 «Дорожное хозяйство и содержание гидротехнических сооружений в муниципальном образовании  «Новоторъяльский муниципальный район» 
на 2014-2025 годы».

Цель муниципальной программы

- Обеспечение безопасного движения по автомобильным дорогам местного значения;

повышение уровня технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог с перспективой приведения их в нормативное состояние;

- защита от негативного воздействия вод.

а) Основные результаты реализации муниципальной программы за отчетный период:

За 2020 год все мероприятия подпрограмм «Дорожное хозяйство и содержание гидротехнических сооружений в муниципальном образовании  "Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2025 годы» предусмотренные к реализации в отчетном году, выполнены в установленные сроки.

Данные о расходах источников ресурсного обеспечения на реализацию целей Муниципальной программы представлены по форме таблицы 10 приложения № 2 Порядка разработки муниципальных программ.

-сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты:

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, представлены в таблице 11 приложения  № 2 «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)» к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл (далее – Порядок).

В ходе реализации муниципальной программы все плановые показатели (индикаторы)  исполнены.

-описание достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы,   основных подпрограмм:

подпрограмма № 1  «Дорожное хозяйство и содержание гидротехнических сооружений в муниципальном образовании  «Новоторъяльский муниципальный район» 
на 2014-2025 годы»

б) перечень мероприятий, не выполненных (с указанием причин) 
в установленные сроки, в том числе перечень  основных мероприятий подпрограмм, предусмотренных к реализации в отчетном году, с указанием причин их нереализации;

В 2020 году мероприятия  Подпрограммы 1 ««Дорожное хозяйство и содержание гидротехнических сооружений в муниципальном образовании  «Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2025 годы» выполнены в полном объеме.

в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

На ход реализации муниципальной программы внесли свое влияние финансовые средства выделяемые из всех уровней бюджета.

г) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

Финансирование муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы в  2020 году составил - 9951,9 тыс. рублей , в том числе за  счет средств  бюджета Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл  9657,9 тыс. рублей.

Структура расходов муниципальной программы по подпрограммам

подпрограмма № 1

«Дорожное хозяйство и содержание гидротехнических сооружений в муниципальном образовании  «Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2025 годы» - 9951,9 тыс.рублей.

Данные о расходах источников ресурсного обеспечения на реализацию целей Муниципальной программы представлены по форме таблицы 10 приложения № 2 Порядка «Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл».

д) оценка эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы, предусмотренной муниципальной программой;

1. Оценка степени реализации мероприятий

Оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (оценивается для каждой подпрограммы):

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

По подпрограмме 1 «Дорожное хозяйство и содержание гидротехнических сооружений в муниципальном образовании  «Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2025 годы».

СРм = 1 / 1 = 1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов (оценивается для каждой подпрограммы):

где: ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

По подпрограмме 1 «Дорожное хозяйство и содержание гидротехнических сооружений в муниципальном образовании  «Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2025 годы».

ССуз= 7947,9/9951,9=0,79

3. Оценка эффективности использования средств бюджета Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл

Оценка эффективности использования финансовых ресурсов (оценивается для каждой подпрограммы):   Эис = СРм / Ссуз, где:

Эис - эффективность использования средств  бюджета Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств  бюджета Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл.

По подпрограмме 1 «Дорожное хозяйство и содержание гидротехнических сооружений в муниципальном образовании  «Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2025 годы».

Эис = 1 / 0,79 = 1,26

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу

Для оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу, определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

для показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / Зпп/пф,  где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения целей и решения задач подпрограммы, входящей в муниципальную программу (далее - степень реализации подпрограммы), рассчитывается по формуле: где:   СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

По подпрограмме 1 «Дорожное хозяйство и содержание гидротехнических сооружений в муниципальном образовании  «Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2025 годы».

1/1=1

Поставленные цели и задачи решаемые подпрограммой не выполнен в полном объеме.

5. Оценка эффективности реализации подпрограмм, входящих в муниципальную программу

Эффективность реализации подпрограммы, входящей в муниципальную программу (далее - подпрограмма), оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств  бюджета Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п x Эис,

где:  ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств  бюджета Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

Эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет менее 0,7.

По подпрограмме 1 «Дорожное хозяйство и содержание гидротехнических сооружений в муниципальном образовании  «Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2025 годы».

ЭРп/п = СРп/п x Эис   1*1,26=1,26

Эффективность реализации подпрограммы признается  высокий

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм, входящих в муниципальную программу, по следующей формуле:

В случае, если муниципальной программой не установлены показатели (индикаторы), характеризующие цели и задачи муниципальной программы, эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки эффективности реализации подпрограмм, входящих в муниципальную программу, по следующей формуле:

где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

- коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей и задач муниципальной программы, определяемый ответственным исполнителем в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, при условии, что SUM  = 1.

По умолчанию kj определяется по формуле:      kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из  бюджета  Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из  бюджета Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

Коэффициенты значимости подпрограмм муниципальной программы:

По подпрограмме 1 «Дорожное хозяйство и содержание гидротехнических сооружений в муниципальном образовании  «Новоторъяльский муниципальный район»на 2014-2025 годы».

Kj =1

Эргп =  0,5х1+ 0,5х  (1,26х 1) = 1,13

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,7.

Эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет менее 0,7.

Эффективность реализации муниципальной  программы составляет 1,13 и оценивается как высокой

е) информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В 2020 году в внесены изменения в постановления Администрации  Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл от 01 ноября 2013 г. № 627 О муниципальной  программе  «Дорожное хозяйство и содержание гидротехнических сооружений в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2025 годы», от 22 декабря 2020 г.  № 496  «О внесении изменений в муниципальную программу Новоторъяльского муниципального района «Дорожное хозяйство и содержание гидротехнических сооружений в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» от 01 ноября 2013 г. № 627 ( в ред. от 29 апреля 2020 г. № 187)»,

ж) аналитический отчет о выполнении мероприятий приоритетных национальных проектов;

Реализации приоритетных национальных проектов при реализации   муниципальной программы не предусмотренно.

К отчету прилагается информация по форме согласно
таблицам    10-13     приложения № 2 к настоящему Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл.

Первый заместитель главы администрации

Новоторъяльского муниципального района                                                             Д.А.Таныгин

Таблица 10

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы «Дорожное хозяйство и содержание гидротехнических сооружений в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2025 годы» за 2020 год

| № п/п | Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализация мероприятия * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Подпрограмма «Дорожное хозяйство и содержание гидротехнических сооружений в муниципальном образовании в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2025 годы» |
| 1 | Основное мероприятие "Дорожное хозяйство в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район» | Администрация Новоторъяльского муниципального района Финансовое управление администрации | 2014 | 2025 | 2014 | 2025 | Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | нет |
| 2 | Основное мероприятие "Безопасность дорожного движения в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район» | Администрация Новоторъяльского муниципального района Отдел образования администрации | 2014 | 2025 | 2014 | 2025 | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и повышение профессиональной надежности водителей транспортных средств, совершенствование информационного, организационного обеспечения безопасности дорожного движения | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и повышение профессиональной надежности водителей транспортных средств, совершенствование информационного, организационного обеспечения безопасности дорожного движения | нет |
| 3 | Основное мероприятие "Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, расположенных на территории муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» | Администрация Новоторъяльского муниципального района Финансовое управление администрации | 2014 | 2025 | 2014 | 2025 | Приведение в безопасное техническое состояние гидротехниеческие сооружения муниципальной собственности | Приведение в безопасное техническое состояние гидротехниеческие сооружения муниципальной собственности | нет |

Таблица 11

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл на реализацию муниципальной программы «Дорожное хозяйство и содержание гидротехнических сооружений в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2025 годы» за 2020 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного Мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик-координатор | Код бюджетной классификации | Расходы по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 01.01. 2020 | сводная бюджетная роспись на 31.12.2020 | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Дорожное хозяйство и содержание гидротехнических сооружений в муниципальном образовании в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2025 годы» | Администрация Новоторъяльского муниципального района Финансовое управление администрации | 000 | 0000 | 080000000 | 000 | 7944,0 | 9951,9 | 7947,9 |
| Подпрограмма 1 | «Дорожное хозяйство и содержание гидротехнических сооружений в муниципальном образовании в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2025 годы» |  | 000 | 0000 | 081000000 | 000 | 7944,0 | 9951,9 | 7947,9 |
| Основное мероприятие 1 | Дорожное хозяйство в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район» |  | 903 | 0409 | 0810128010 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 903 | 0409 | 0810128020 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 903 | 0409 | 0812804 | 414 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 903 | 0409 | 0817115 | 414 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 903 | 0409 | 0810171150 | 414 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 903 | 0409 | 08101S1150 | 414 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 903 | 0409 | 0810128060 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 903 | 0409 | 0812815 | 414 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 903 | 0409 | 0815018 | 414 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 903 | 0409 | 0817315 | 414 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 903 | 0409 | 08101L5670 | 414 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 992 | 0409 | 0810128000 | 870 | 5944,0 | 1356,7 | 0,0 |
|  |  |  | 992 | 0409 | 0812807 | 521 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 992 | 0409 | 0810128070 | 521 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 992, | 0409 | 0810128030 | 521 | 0,0 | 4061,2 | 4061,2 |
|  |  |  | 992 | 0409 | 0812809 | 521 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 992 | 0409 | 0817025 | 521 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 992 | 0409 | 0810170250 | 521 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 992 | 0409 | 08101S0250 | 521 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
|  |  |  | 992 | 0409 | 0812817 | 521 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 992 | 0409 | 0810128070 | 540 | 1000 | 3000,0 | 2873,6 |
|  |  |  | 992 | 0409 | 0810128080 | 540 | 1000 | 1000,0 | 634,2 |
|  |  |  | 992 | 0409 | 0810128090 | 540 | 0,0 | 209,0 | 209,0 |
|  |  |  | 992 | 0409 | 0810128100 | 540 | 0,0 | 25,0 | 24,9 |
|  |  |  | 992 | 0409 | 0810128120 | 540 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 992 | 0409 | 0810128130 | 540 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 993 | 0409 | 08101S0250 | 224 | 0,0 | 300,0 | 145,0 |
| Основное мероприятие 2 | Безопасность дорожного движения в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район» | Администрация Новоторъяльского муниципального района Отдел образования администрации | 903 | 0409 | 0810228010 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0409 | 0810228010 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, расположенных на территории муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» | Администрация Новоторъяльского муниципального района Финансовое управление администрации | 992 | 0406 | 0815016 | 521 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 12

Информация о расходах источников ресурсного обеспечения на реализацию целей муниципальной программы «Дорожное хозяйство 
и содержание гидротехнических сооружений в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2025 годы» за 2020 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников финансового обеспечения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Дорожное хозяйство и содержание гидротехнических сооружений в муниципальном образовании в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2025 годы» | всего | 9951,9 | 7947,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Марий Эл | 294,0 | 142,1 |
|  |  | бюджет Новоторъяльского муниципального района | 9657,9 | 7805,8 |
| Подпрограмма 1 | «Дорожное хозяйство и содержание гидротехнических сооружений в муниципальном образовании в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2025 годы» | всего | 9951,9 | 7947,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Марий Эл | 294,0 | 142,1 |
|  |  | бюджет Новоторъяльского муниципального района | 9657,9 | 7805,8 |
| Основное мероприятие 1 | Дорожное хозяйство в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район» | всего | 9951,9 | 7947,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Марий Эл | 294,0 | 142,1 |
|  |  | бюджет Новоторъяльского муниципального района | 9657,9 | 7805,8 |
| Основное мероприятие 2 | Безопасность дорожного движения в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Новоторъяльского муниципального района | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, расположенных на территории муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет МО «Новоторъяльский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 |