Аналитическая справка

Программа развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий Республики Марий Эл на 2011-2014 годы (далее – Программа);

Заказчик-координатор Программы – Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл;

Заказчики Программы – Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл; государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Информсреда»

Сроки реализации Программы – 2011-2014 годы.

Основными целями реализации Программы в 2011 году являются повышение эффективности системы государственного и муниципального управления в Республике Марий Эл, рост экономики, конкурентоспособности Республики Марий Эл за счет развития современной информационно-коммуникационной инфраструктуры, использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в экономических процессах и стимулирования развития ИКТ, открытости деятельности органов государственной власти Республики Марий Эл на основе использования ИКТ, повышение доступности и качества государственных услуг для граждан и организаций, а также выполнение положений Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Исходя из целей определены основные задачи Программы:

- Создание платформы электронного правительства с развитыми системами внутриведомственного и межведомственного информационного взаимодействия органов государственной власти Республики Марий Эл, органов местного самоуправления и организаций на основе государственной интегральной сети передачи данных для увеличения эффективности исполнения государственных и муниципальных функций, повышения оперативности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг;

- Создание условий для развития информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в Республике Марий Эл, обеспечивающей предоставление государственных услуг гражданам и организациям и высокий уровень доступности для населения информации и технологий;

- Повышение уровня квалификации и подготовки государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и иных работников органов государственной власти Республики Марий Эл, работников государственных учреждений Республики Марий Эл в области использования ИКТ в профессиональной деятельности, развитие у населения навыков использования ИКТ;

# Перечень
 целевых индикаторов и показателей реализации Программы в 2011 году

|  | Целевые индикаторы | Показатели на 2011 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Доля электронного документооборота органов государственной власти Республики Марий Эл в общем объеме документооборота, процентов | 40 |
| 2. | Доля государственных услуг, предоставляемых с помощью ИКТ, в том числе с использованием сети Интернет, процентов | 100 |
| 3. | Доля органов государственной власти Республики Марий Эл, имеющих официальные сайты, обеспечивающих их интерактивное присутствие в сети Интернет и удовлетворяющие требованиям законодательства Российской Федерации о раскрытии информации о деятельности органов государственной власти, процентов | 9 |
| 4. | Доля государственных заказов, размещаемых через открытые аукционы в электронной форме, процентов | 76 |
| 5. | Доля образовательных учреждений в Республике Марий Эл, в которых используются информационные системы управления деятельностью, процентов | - |
| 6. | Количество обучающихся на один современный персональный компьютер в образовательных учреждениях в Республике Марий Эл, человек | - |
| 7. | Число персональных компьютеров в расчете на 100 работников учреждений здравоохранения, использовавших персональные компьютеры, единиц | - |
| 8. | Доля лечебно-профилактических учреждений, в которых используются медицинские информационные системы, процентов: | - |
| 9. | Доля государственных и муниципальных учреждений культуры, имеющих центры общественного доступа к электронным фондам, процентов: библиотек музеев архивов | - - - |
| 10. | Доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму, процентов от общего объема фондов | - |
| 11. | Доля цифровых изображений музейных предметов, процентов от общего объема музейных фондов | - |
| 12. | Доля архивных фондов, переведенных в электронную форму, процентов от общего объема фондов | - |
| 13. | Доля населения Республики Марий Эл, зарегистрированного в электронном социальном регистре, процентов от общей численности населения, обладающего правом на получение мер социальной поддержки | - |
| 14. | Коэффициент аварийности на теплоэнергетических объектах Республики Марий Эл | - |
| 15. | Доля рабочих мест в органах государственной власти Республики Марий Эл, обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет, процентов | 83,5 |
| 16. | Доля государственных гражданских служащих Республики Марий Эл в органах государственной власти Республики Марий Эл, использующих ЭЦП, процентов | 5 |
| 17. | Доля государственных гражданских служащих Республики Марий Эл, работников сфер образования, здравоохранения, культуры, прошедших обучение или переподготовку по использованию ИКТ в профессиональной деятельности за последние 5 лет, в общем количестве государственных гражданских служащих Республики Марий Эл, работников сфер образования, здравоохранения, культуры, процентов | 32 |

Законом Республики Марий Эл «О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» 
от 13 декабря 2010 г. № 58-З предусмотрено к финансированию за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл на 2011 г. по данной Программе 25 млн. рублей.

ОБЪЕМ

финансирования Программы в 2011 году по направлениям расходов

|  | Наименование мероприятия | Финансовые средства, предусмотренные на реализацию Программы в республиканском бюджете Республики Марий Эл |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| 1. | Создание и развитие системы интернет-сайтов и информационной поддержки органов государственной власти республики Марий Эл и органов местного самоуправления в рамках порталов органов государственной власти Республики Марий Эл | 0 |
| 2. | Развитие системы электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства в Республике Марий Эл | 2042,8 |
| 3. | Развитие информационной системы планирования и мониторинга социально-экономического развития Республики Марий Эл (ГАС «Управление») | 1500 |
| 4. | Создание единой системы республиканских порталов государственных и муниципальных услуг, в том числе создание системы управления автоматизированным выполнением административных регламентов органов государственной власти Республики Марий Эл | 1289,3 |
| 5. | Создание и внедрение интегрированной информационной системы предоставления и учета услуг населению на основе универсальной электронной карты | 48 |
| 6. | Разработка на основе информационных и телекоммуникационных технологий образовательных программ и электронных учебно-методических комплексов, в том числе для дистанционного обучения, для применения в системе начального, среднего общего, а также среднего и высшего профессионального образования с учетом особенностей Республики Марий Эл | 0 |
| 7. | Развитие информационной системы поддержки образовательных процессов | 0 |
| 8. | Развитие механизмов формирования электронного паспорта образовательных учреждений в Республике Марий Эл | 0 |
| 9. | Развитие программной и технологической инфраструктуры системы управления образованием | 0 |
| 10. | Создание информационно-аналитической системы мониторинга основных направлений модернизации общего образования в Республике Марий Эл | 0 |
| 11. | Создание и развитие республиканского образовательного портала | 0 |
| 12. | Развитие дистанционного образовательного процесса в рамках информационно-образовательной среды Республики Марий Эл | 0 |
| 13. | Внедрение механизмов электронных дневников и электронных журналов | 0 |
| 14. | Создание информационно-аналитической системы мониторинга развития сферы здравоохранения и предоставления медицинских услуг, функционирования системы обязательного медицинского страхования | 0 |
| 15. | Создание системы информационно-справочного обеспечения, мониторинга и анализа применения лекарственных средств и их наличия в аптечных учреждениях | 0 |
| 16. | Создание "электронного паспорта здоровья" гражданина, включая формирование единой базы данных, содержащей истории болезней жителей | 0 |
| 17. | Создание и внедрение электронного социального регистра населения Республики Марий Эл | 0 |
| 18. | Создание и развитие системы электронных библиотек | 0 |
| 19. | Создание и развитие системы электронных музеев | 0 |
| 20. | Создание информационной системы учета и мониторинга состояния объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Марий Эл | 0 |
| 21. | Создание и развитие системы электронных архивов | 0 |
| 22. | Создание автоматизированной системы управления жилищно-коммунальным комплексом | 0 |
| 23. | Создание единой телекоммуникационной сети органов государственной власти Республики Марий Эл | 0 |
| 24. | Развитие республиканского центра хранения и обработки данных | 0 |
| 25. | Создание и развитие на территории Республики Марий Эл центров обработки вызовов | 0 |
| 26. | Создание ситуационных центров органов государственной власти Республики Марий Эл. Строительство комплексной системы связи и управления Республики Марий Эл | 20000 |
| 27. | Реализация мероприятий по подготовке и обучению жителей Республики Марий Эл навыкам использования информационных и телекоммуникационных технологий | 0 |
| 28. | Реализация мероприятий по подготовке и обучению должностных лиц, государственных гражданских служащих Республики Марий Эл использованию информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности | 119,9 |
|  | Итого | 25000 |

Реализация Программы в 2011 году направлена на выполнение следующих ключевых мероприятий:

«Развитие системы электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства в Республике Марий Эл»;

«Развитие информационной системы планирования и мониторинга социально-экономического развития Республики Марий Эл (ГАС «Управление»)»;

«Создание единой системы республиканских порталов государственных и муниципальных услуг, в том числе создание системы управления автоматизированным выполнением административных регламентов органов государственной власти Республики Марий Эл»;

«Создание и внедрение интегрированной информационной системы предоставления и учета услуг населению на основе универсальной электронной карты»;

«Создание ситуационных центров органов государственной власти Республики Марий Эл. Строительство комплексной системы связи и управления Республики Марий Эл»;

«Реализация мероприятий по подготовке и обучению должностных лиц, государственных гражданских служащих Республики Марий Эл использованию информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности».

В рамках реализации следующих приоритетных мероприятий Программы:

«Развитие системы электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства в Республике Марий Эл»;

«Развитие информационной системы планирования и мониторинга социально-экономического развития Республики Марий Эл
(ГАС «Управление»)»;

«Создание единой системы республиканских порталов государственных и муниципальных услуг, в том числе создание системы управления автоматизированным выполнением административных регламентов органов государственной власти Республики Марий Эл» соответственно проведены торги в форме открытых аукционов в электронной форме с целью:

- приобретения программного обеспечения Microsoft Office SharePoint Server 2010;

- приобретения программного обеспечения для создания Удостоверяющего центра электронного правительства Республики Марий Эл;

- разработки платформы единой мультиведомственной системы документооборота электронного правительства Республики Марий Эл;

- приобретения серверного оборудования для создания регионального сегмента Государственной автоматизированной системы «Управление»;

- приобретения программного комплекса VipNet;

- выполнения работ по обеспечению взаимодействия информационных систем и ресурсов органов государственной власти Республики Марий Эл в целях предоставления государственных услуг по лицензированию образовательной деятельности, регистрации брака, лицензированию розничной продажи алкогольной продукции в электронном виде на основе системы межведомственного электронного взаимодействия Республики Марий Эл.

Кроме того, в рамках реализации программных мероприятий «Создание ситуационных центров органов государственной власти Республики Марий Эл», «Реализация мероприятий по подготовке и обучению должностных лиц, государственных гражданских служащих Республики Марий Эл использованию информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности»:

выполнены работы по проектированию и прокладке структурированной кабельной сети, монтажу системы звукоусиления и озвучивания ситуационного центра Республики Марий Эл и введен в эксплуатацию антикризисный центр Республики Марий Эл;

проведены обучающие семинары с представителями органов исполнительной власти Республики Марий Эл и органов местного самоуправления Республики Марий Эл по вопросу проектирования процесса перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид;

организована и проведена выставка «Связь, информатика, электронное правительство»

Сотрудником уполномоченной организации Республики Марий Эл 
по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт - государственное учреждение Республики Марий Эл «Информсреда» пройдено обучение в учебном центре «Информзащита» по направлению «Безопасность информационных технологий» в рамках реализации программного мероприятия «Создание и внедрение интегрированной информационной системы предоставления и учета услуг населению на основе универсальной электронной карты».

Общий объем финансирования, предусмотренный Программой в 2011 году составлял 93 200 тысяч рублей, Законом Республики Марий Эл
 «О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» от 13 декабря 2010 г. № 58-З предусмотрено к финансированию за счет средств республиканского бюджета Республики
Марий Эл на 2011 г. по данной Программе 25 млн. рублей. В связи с этим финансовые средства направлены на решение наиболее значимых в 2011 году задач, таких как повышение доступности и качества государственных услуг для граждан и организаций, выполнение положений Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид.

Таким образом, реализация мероприятий по направлению «Использование ИКТ для социально-экономического развития Республики Марий Эл» и мероприятия: «Создание и развитие системы интернет-сайтов и информационной поддержки органов государственной власти республики Марий Эл и органов местного самоуправления в рамках порталов органов государственной власти Республики Марий Эл», «Создание единой телекоммуникационной сети органов государственной власти Республики Марий Эл», «Развитие республиканского центра хранения и обработки данных», «Создание и развитие на территории Республики Марий Эл центров обработки вызовов», «Реализация мероприятий по подготовке и обучению жителей Республики Марий Эл навыкам использования информационных и телекоммуникационных технологий» не представлялась возможным.

При этом органы исполнительной власти Республики Марий Эл - ответственные исполнители программных мероприятий самостоятельно определяют возможность расходования средств выделяемые на обеспечения текущей финансовой деятельности органов исполнительной власти Республики Марий Эл без изменения базовых целевых показателей Программы.

ОБЪЕМ

затрат на реализацию Программы (подпрограммы) в 2011 году

за период с января 2011 г. по декабрь 2011 г.

Программа развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий
 Республики Марий Эл на 2011-2014 годы, 
Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл

(тыс. рублей)

| Наименование мероприятия | Исполнитель | Финансовые средства, предусмотренные на реализацию Программы, из республиканского бюджета Республики Марий Эл на 2011 год | Результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено Программой | предусмотрено в республиканском бюджете Республики Марий Эл | фактически профинансировано |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Создание и развитие системы интернет-сайтов и информационной поддержки органов государственной власти республики Марий Эл и органов местного самоуправления в рамках порталов органов государственной власти Республики Марий Эл | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 500 | 0 | 0 |  |
| Развитие системы электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства в Республике Марий Эл | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 1400 | 2042,8 | 1794,8 | приобретено программное обеспечение Microsoft Office SharePoint Server 2010 и программное обеспечение для создания Удостоверяющего центра электронного правительства Республики Марий Эл; разработана платформа единой мультиведомственной системы документооборота электронного правительства Республики Марий Эл |
| Развитие информационной системы планирования и мониторинга социально-экономического развития Республики Марий Эл (ГАС «Управление») | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 2000 | 1500 | 1500 | приобретено серверное оборудование для создания регионального сектора ГАС «Управление» |
| Создание единой системы республиканских порталов государственных и муниципальных услуг, в том числе создание системы управления автоматизированным выполнением административных регламентов органов государственной власти Республики Марий Эл | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 2000 | 1289,3 | 1289,3 | Приобретен программный комплекс VipNet; выполнены работы по обеспечению взаимодействия информационных систем и ресурсов органов государственной власти Республики Марий Эл в целях предоставления государственных услуг в электронном виде на основе системы межведомственного электронного взаимодействия Республики Марий Эл |
| Создание и внедрение интегрированной информационной системы предоставления и учета услуг населению на основе универсальной электронной карты | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 15000 | 48 | 48 | пройдено обучение в учебном центре «Информзащита» по направлению «Безопасность информационных технологий» |
| Разработка на основе информационных и телекоммуникационных технологий образовательных программ и электронных учебно-методических комплексов, в том числе для дистанционного обучения, для применения в системе начального, среднего общего, а также среднего и высшего профессионального образования с учетом особенностей Республики Марий Эл | Министерство образования и науки Республики Марий Эл | 400 | 0 | 0 |  |
| Развитие информационной системы поддержки образовательных процессов | Министерство образования и науки Республики Марий Эл | 400 | 0 | 0 |  |
| Развитие механизмов формирования электронного паспорта образовательных учреждений в Республике Марий Эл | Министерство образования и науки Республики Марий Эл | 1000 | 0 | 0 |  |
| Развитие программной и технологической инфраструктуры системы управления образованием | Министерство образования и науки Республики Марий Эл | 2000 | 0 | 0 |  |
| Создание информационно-аналитической системы мониторинга основных направлений модернизации общего образования в Республике Марий Эл | Министерство образования и науки Республики Марий Эл | 1000 | 0 | 0 |  |
| Создание и развитие республиканского образовательного портала | Министерство образования и науки Республики Марий Эл | 500 | 0 | 0 |  |
| Развитие дистанционного образовательного процесса в рамках информационно-образовательной среды Республики Марий Эл | Министерство образования и науки Республики Марий Эл | 1000 | 0 | 0 |  |
| Внедрение механизмов электронных дневников и электронных журналов | Министерство образования и науки Республики Марий Эл | 500 | 0 | 0 |  |
| Создание информационно-аналитической системы мониторинга развития сферы здравоохранения и предоставления медицинских услуг, функционирования системы обязательного медицинского страхования | Министерство здравоохранения Республики Марий Эл | 2000 | 0 | 0 |  |
| Создание системы информационно-справочного обеспечения, мониторинга и анализа применения лекарственных средств и их наличия в аптечных учреждениях | Министерство здравоохранения Республики Марий Эл | 1000 | 0 | 0 |  |
| Создание "электронного паспорта здоровья" гражданина, включая формирование единой базы данных, содержащей истории болезней жителей | Министерство здравоохранения Республики Марий Эл | 2000 | 0 | 0 |  |
| Создание и внедрение электронного социального регистра населения Республики Марий Эл | Министерство социальной защиты населения и труда Республики Марий Эл | 3000 | 0 | 0 |  |
| Создание и развитие системы электронных библиотек | Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл | 3000 | 0 | 0 |  |
| Создание и развитие системы электронных музеев | Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл | 3000 | 0 | 0 |  |
| Создание информационной системы учета и мониторинга состояния объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Марий Эл | Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл | 1000 | 0 | 0 |  |
| Создание и развитие системы электронных архивов | Комитет Республики Марий Эл по делам архивов | 2000 | 0 | 0 |  |
| Создание автоматизированной системы управления жилищно-коммунальным комплексом | Министерство строительства, архитектуры, и ЖКХ Республики Марий Эл | 0 | 0 | 0 |  |
| Создание единой телекоммуникационной сети органов государственной власти Республики Марий Эл | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 31000 | 0 | 0 |  |
| Развитие республиканского центра хранения и обработки данных | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 0 | 0 | 0 |  |
| Создание и развитие на территории Республики Марий Эл центров обработки вызовов | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 1000 | 0 | 0 |  |
| Создание ситуационных центров органов государственной власти Республики Марий Эл. Строительство комплексной системы связи и управления Республики Марий Эл | Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл | 15000 | 20000 | 20000 | В соответствии с заключенным государственным контрактом № 6 от 12.09.2011г. выполнены работы по проектированию и прокладке структурированной кабельной сети, монтажу системы звукоусиления и озвучивания ситуационного центра Республики Марий Эл; введен в опытную эксплуатацию антикризисный центр Республики Марий Эл |
| Реализация мероприятий по подготовке и обучению жителей Республики Марий Эл навыкам использования информационных и телекоммуникационных технологий | Минобрнауки Республики Марий Эл | 500 | 0 | 0 |  |
| Реализация мероприятий по подготовке и обучению должностных лиц, государственных гражданских служащих Республики Марий Эл использованию информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 1000 | 119,9 | 119,9 | Проведение обучающих семинаров с представителями органов исполнительной власти Республики Марий Эл и органов местного самоуправления Республики Марий Эл по вопросу проектирования процесса перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид; организация и проведение мероприятий выставки «Связь, информатика, электронное правительство» |
| Итого |  | 93200 | 25000 | 24752 |  |

Информация о результатах реализации Программы в 2011 году

Программы развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий
Республики Марий Эл на 2011-2014 годы в 2011 году

Показатели и параметры, отражающие результаты реализации

Программы в 2011 году

|  | Утверждены при принятии Программы | Разработаны государственными заказчиками в процессе реализации Программы | Значение показателя по Программе | Фактически достигнутые результаты | Оценка полученных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля электронного документооборота органов государственной власти Республики Марий Эл в общем объеме документооборота, процентов | - | 40 | 40 | По оценке 2011 года достижение показателя соответствует плановым значениям |
| 2. | Доля государственных услуг, предоставляемых с помощью ИКТ, в том числе с использованием сети Интернет, процентов | - | 34 | 100 | В настоящее время на портале государственных услуг Республики Марий Эл, доступном в сети Интернет по адресу http://pgu.gov.mari.ru, в рамках реализации I и II этапов (согласно распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р) перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде размещена информация обо всех 668 услугах республики (144 государственных и 524 муниципальных услуг), а так же формы заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной (муниципальной) услуги (функции) |
| 3. | Доля органов государственной власти Республики Марий Эл, имеющих официальные сайты, обеспечивающих их интерактивное присутствие в сети Интернет и удовлетворяющие требованиям законодательства Российской Федерации о раскрытии информации о деятельности органов государственной власти, процентов | - | 55 | 9 | В настоящее время требованиям интерактивности удовлетворяют сайты Департамента информатизации и связи Республики Марий Эл организованный в рамках официального интернет-портала Республики Марий Эл и обеспечивающий взаимодействие представителей органов исполнительной власти Республики Марий Эл и органов местного самоуправления с ответственными сотрудниками Департамента информатизации и связи Республики Марий Эл и Минэкономразвития Республики Марий Эл, а также официальный сервер Правительства Республики Марий Эл – интернет-приемная |
| 4. | Доля государственных заказов, размещаемых через открытые аукционы в электронной форме, процентов | - | 25 | 76 | По оценке 2011 года значение показателя превышает плановое значение |
| 5. | Доля образовательных учреждений в Республике Марий Эл, в которых используются информационные системы управления деятельностью, процентов | - | 61,5 | - | В виду отсутствия целевого финансирования, базовые значения показателя не изменялись |
| 6. | Количество обучающихся на один современный персональный компьютер в образовательных учреждениях в Республике Марий Эл, человек | - | 16 | - | В виду отсутствия целевого финансирования, базовые значения показателя не изменялись |
| 7. | Число персональных компьютеров в расчете на 100 работников учреждений здравоохранения, использовавших персональные компьютеры, единиц | - | 10 | - | В виду отсутствия целевого финансирования, базовые значения показателя не изменялись |
| 8. | Доля лечебно-профилактических учреждений, в которых используются медицинские информационные системы, процентов: | - | 28 | - | В виду отсутствия целевого финансирования, базовые значения показателя не изменялись |
| 9. | Доля государственных и муниципальных учреждений культуры, имеющих центры общественного доступа к электронным фондам, процентов: библиотек музеев архивов | - - - | 13,6 24 24 |  | В виду отсутствия целевого финансирования, базовые значения показателя не изменялись |
| 10. | Доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму, процентов от общего объема фондов | - | 6,2 | - | В виду отсутствия целевого финансирования, базовые значения показателя не изменялись |
| 11. | Доля цифровых изображений музейных предметов, процентов от общего объема музейных фондов | - | 19,2 | - | В виду отсутствия целевого финансирования, базовые значения показателя не изменялись |
| 12. | Доля архивных фондов, переведенных в электронную форму, процентов от общего объема фондов | - | 4,0 | - | В виду отсутствия целевого финансирования, базовые значения показателя не изменялись |
| 13. | Доля населения Республики Марий Эл, зарегистрированного в электронном социальном регистре, процентов от общей численности населения, обладающего правом на получение мер социальной поддержки | - | 2 | - | В виду отсутствия целевого финансирования, базовые значения показателя не изменялись |
| 14. | Коэффициент аварийности на теплоэнергетических объектах Республики Марий Эл | - | 2,8 | - | В виду отсутствия целевого финансирования, базовые значения показателя не изменялись |
| 15. | Доля рабочих мест в органах государственной власти Республики Марий Эл, обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет, процентов | - | 85 | 83,5 | Внедрение информационных технологий в систему государственного управления способствуют интенсивному информационному обмену и росту межличностных коммуникаций с использованием сети Интернет посредством услуг широкополосного доступа, предоставляемых операторами связи Республики Марий Эл |
| 16. | Доля государственных гражданских служащих Республики Марий Эл в органах государственной власти Республики Марий Эл, использующих ЭЦП, процентов | - | 18 | 5 | Использование электронных цифровых подписей органами исполнительной власти Республики Марий Эл и органами местного самоуправления в настоящее время направлено на обеспечение межведомственного взаимодействия при осуществлении ими своих функций. |
| 17. | Доля государственных гражданских служащих Республики Марий Эл, работников сфер образования, здравоохранения, культуры, прошедших обучение или переподготовку по использованию ИКТ в профессиональной деятельности за последние 5 лет, в общем количестве государственных гражданских служащих Республики Марий Эл, работников сфер образования, здравоохранения, культуры, процентов | - | 22,4 | 32 | По оценке 2011 года достижение показателя соответствует плановым значениям |

______________