Годовой доклад о реализации государственной 
программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2020 годы)»

Государственная программа Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2020 годы)» (далее - государственная программа), утверждена постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 448.

Ответственный исполнитель государственной программы -Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл.

Государственная программа реализуется в 2013-2020 годы.

Достижение значений показателей (индикаторов) государственной программы осуществлялось за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл и за счет средств федерального бюджета. Сведения о достижении значений показателей приведены в таблице 4.

Сведения о степени выполнения государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013-2020 годы)» и основных мероприятий подпрограмм приведены в таблице 1.

Реализация подпрограммы «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе» в 2015 году направлена на выполнение следующих, наиболее значимых мероприятий - «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики Марий Эл по принципу «одного окна».

Организация предоставления в Республике Марий Эл государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» осуществляется на базе автономного учреждения Республики Марий Эл «Дирекция многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Марий Эл», являющегося в соответствии с распоряжением Правительства Республики Марий Эл Уполномоченным МФЦ в Республике Марий Эл.

По состоянию на 1 января 2015 года на территории Республики Марий Эл действовали 15 МФЦ и 22 отделения МФЦ.

В целях достижения по итогам 2015 года планового значения установленного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 показателя «доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ» не менее 90 процентов в Республике Марий Эл реализован комплекс мер, обеспечивших ввод в эксплуатацию МФЦ в г. Йошкар-Оле на 46 окон обслуживания 
и 50 отделений МФЦ в каждом городском округе и муниципальном районе.

В целом сеть МФЦ в Республике Марий Эл состоит из 16 МФЦ и 72 отделений МФЦ. Общее число окон обслуживания составляет 
182 окна.

Все созданные центры оформлены в едином стиле «Мои Документы», оснащены всем необходимым для оказания услуг в комфортных для заявителей условиях, доступом к порталу государственных услуг.

По состоянию на 31 декабря 2015 года значение установленного Указом Президента Российской Федерации показателя, составило 
93,03 процента. Плановое значение показателя (90 процентов) достигнуто.

Уполномоченным МФЦ заключено 154 соглашения о взаимодействии с органами исполнительной власти Республики 
Марий Эл, органами местного самоуправления и федеральными органами исполнительной власти, в том числе соглашения на предоставление государственных услуг в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797.

В соответствии с соглашениями в центрах организовано предоставление 106 видов государственных (в том числе федеральных) и муниципальных услуг, в том числе:

федеральных - 52;

региональных - 43;

типовых муниципальных - 11.

По итогам 2015 года в Республике Марий Эл по принципу «одного окна» оказано более 127 000 государственных и муниципальных услуг.

Механизм использования специализированной автоматизированной информационной системы «МФЦ» при предоставлении государственных и муниципальных услуг и создание отделений МФЦ непосредственно в сельских и городских поселениях позволяет обеспечить наиболее важный критерий работы МФЦ, а именно – предоставление услуг по принципу «одного окна», а также такой важный критерий, как экстерриториальность предоставления услуг, что в свою очередь обеспечивает шаговую доступность создаваемых отделений МФЦ.

Реализация подпрограммы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий Республики 
Марий Эл» в 2015 году направлена на выполнение следующих 
наиболее значимых мероприятий - «Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Республики Марий Эл».

В рамках перевода государственных и муниципальных услуг 
в электронную форму предоставления, а также предоставление по принципу «одного окна» и достижения показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70 процентов», установленного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования государственного управления», в 2011 - 2015 годах проведен ряд мероприятий по организации межведомственного электронного взаимодействия и перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид.

Создана защищённая сеть передачи данных Республики Марий Эл, представляющая собой физическую основу республиканского сегмента системы межведомственного электронного взаимодействия, к которой в 2012 - 2015 годах были подключены 16 органов исполнительной власти Республики Марий Эл, 17 администраций муниципальных районов, 
121 администрация сельских и городских поселений 
и 20 территориально удаленных отделов администраций муниципальных районов, участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг, а также 16 МФЦ с общим количеством окон обслуживания 110 и 72 отделения МФЦ.

Во всех органах исполнительной власти Республики Марий Эл 
и органах местного самоуправления организованы рабочие места государственных и муниципальных служащих, подключенные 
к региональному сегменту системы межведомственного электронного взаимодействия. Общее количество рабочих мест составляет 319. Проведены работы по организации защиты информации, соответствующее обучение служащих.

Таким образом, на сегодняшний день в Республике Марий Эл подключено к региональному сегменту системы межведомственного электронного взаимодействия 100 процентов органов исполнительной власти Республики Марий Эл и органов местного самоуправления в Республике Марий Эл, участвующих в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг в электронном виде. Все ответственные за оказание государственные и муниципальные служащие обеспечены электронными подписями.

В настоящее время в Республике Марий Эл осуществлен перевод в электронный вид 34 государственных услуг Республики Марий Эл. С учетом тиражирования 8 государственных услуг Министерства социального развития Республики Марий Эл на Едином портале государственных услуг и Портале государственных услуг Республики Марий Эл размещено 160 интерактивных форм заявлений. Также 435 интерактивных форм позволяют подать электронные заявления в муниципальные образования и муниципальные бюджетные образовательные учреждения для получения 13 типовых муниципальных социально значимых услуг. Таким образом, общее количество государственных и муниципальных услуг Республики Марий Эл, для которых можно подать заявление в электронной форме составляет 595.

В рамках обеспечения межведомственного электронного взаимодействия реализованы сервисы, позволяющие взаимодействовать в электронном виде по 28 основным документам и сведениям между органами исполнительной власти Республики Марий Эл и органами местного самоуправления в Республике Марий Эл. Для взаимодействия 
с федеральными органами исполнительной власти разработано 
49 адаптеров к электронным сервисам обмена данными. По 24 видам сведений, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 г. № 1123-р, организовано предоставление информации федеральным органам исполнительной власти.

Также организовано подключение всех ведомств, зарегистрированных в Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах, в продуктивную среду с получением доступа к сервису Федерального Казначейства и возможностью внесения информации о начислениях в ГИС ГМП, включая 378 Администраторов начислений, 6 Главных администраторов начислений, одну Дирекцию многофункциональных центров 
и 148 ведомств с ролью Местная администрация.

Финансирование вышеназванных мероприятий в 2015 году осуществлялось в соответствии с Законом Республики Марий Эл 
«О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» от 25 декабря 2015 г. № 58-З. Сведения об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Марий Эл на реализацию государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013-2020 годы)» приведены в таблице 2.

Указанным законом предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы в 2015 году средства в размере 
117 670,2 тыс. рублей, из них на реализацию подпрограммы «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе» средства в размере 49 098,0 тыс. рублей, подпрограммы «Развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий Республики Марий Эл» средства в размере 867,1 тыс. рублей и подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл 
(2013 - 2020 годы)» средства в размере 67 705,1 тыс. рублей. На реализацию подпрограммы «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл» бюджетные ассигнования предусмотрены не были.

Сведения о расходах источников ресурсного обеспечения на реализацию целей государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл 
(2013-2020 годы)» приведены в таблице 3.

По состоянию на 31 декабря 2015 года на реализацию государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2020 годы)» из республиканского бюджета Республики Марий Эл доведено бюджетных ассигнований в размере 92 122,7 тыс. рублей, 
из них на подпрограмму «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе» средства в размере 31 610,6 тыс. рублей, подпрограмму «Развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий Республики Марий Эл» средства в размере 867,1 тыс. рублей и подпрограмму «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл 
(2013 - 2020 годы)» средства в размере 59 645,0 тыс. рублей.

По результатам рассмотрения, в рамках проведенного Минкомсвязью России конкурсного отбора проектов субъектов Российской Федерации, направленных на становление информационного общества, поданной в феврале 2015 года Департаментом информатизации и связи Республики Марий Эл конкурсной заявки с целью получения субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий по развитию информационного общества в Республике Марий Эл, из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Марий Эл в 2015 году предоставлены субсидии на реализацию проектов по становлению информационного общества на сумму 17 750 тыс. рублей. В том числе в рамках реализации мероприятий государственной программы 
«Развитие информационного общества в Республике Марий Эл 
(2013 - 2020 годы)» - 7 600,0 тыс. рублей.

В рамках субсидии осуществлены следующие мероприятия:

перевод государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния и выдаче охотничьего билета в электронную форму с использованием единых форм предоставления государственных услуг федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

создание (доработка) в целях предоставления услуг в электронной форме единой региональной системы по управлению автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа;

создание (доработка) в целях предоставления услуг в электронной форме регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам.

На реализацию подпрограммы «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл» бюджетные ассигнования не выделялись.

В связи с недостатком финансирования программы существуют мероприятия, не выполненные или выполненные не в полном объеме 
в установленные сроки, в том числе мероприятия подпрограммы «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл». Сведения о невыполненных мероприятиях приведены в таблице 8.

Таким образом, бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2015 году на реализацию государственной программы выделялись не в полном объеме.

Методика оценки эффективности реализации государственной программы «Развитие информационного общества в Республике 
Марий Эл (2013-2020 годы)» приведена в приложении.

Проведя оценку эффективности реализации государственной программы в соответствии с методикой оценки эффективности государственной программы, следует отметить следующее:

показатель эффективности реализации государственной программы составляет 1,13 и признается высокой оценкой эффективности реализации государственной программы. Сведения для расчетов представлены в таблицах № 6,7. Перечень невыполненных мероприятий представлен в таблице № 8.

___________

Таблица 1

Сведения
о степени выполнения государственной программы Республики Марий Эл 
«Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013-2020 годы)»
и основных мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе» |
| 1. | Обеспечение реализации комплекса мероприятий в рамках процесса перевода предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 2013 год | 2020 год | 2013 год | 2020 год | обеспечение перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде | Обеспечена организационно-методическая поддержка органов исполнительной власти Республики Марий Эл и органов местного самоуправления в Республике Марий Эл по работе с региональным сегментом системы межведомственного электронного взаимодействия, включая получение электронных заявлений по 34 государственным и 13 типовым муниципальным социально-значимым услугам. С учетом тиражирования государственных и типовых муниципальных услуг общее количество услуг, переведенных в электронный вид и доступных с Единого портала государственных услуг и портала государственных и муниципальных услуг Республики Марий Эл, составляет 595 |  |
| 2. | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики Марий Эл по принципу «одного окна» | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 2013 год | 2020 год | 2013 год | 2020 год | обеспечение качества оказания государственных и муниципальных услуг населению и доступности, формирование нового механизма предоставления государственных и муниципальных услуг | За 2015 год по принципу «одного окна» в Республике Марий Эл оказаны 127 502 государственные и муниципальные услуги. В 2015 году сеть МФЦ Республики Марий Эл была расширена до 16 единиц МФЦ и 72 отделений МФЦ c общим количеством окон обслуживания – 182, что позволило достичь по итогам 2015 года охвата населения республики возможностью получения услуг по принципу «одного окна» более 90 %. |  |
| 3. | Организация деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 2013 год | 2020 год | 2013 год | 2020 год | Данное мероприятие не было запланировано на 2015 год. |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий Республики Марий Эл» |
| 1. | Формирование электронного правительства в Республике Марий Эл | Департамент информати-зации и связи Республики Марий Эл | 2013 год | 2020 год | 2013 год | 2020 год | решение задач повышения функционирования систем государственного управления в Республике Марий Эл, в том числе в части предоставления государственных услуг населению и организациям | Реализованы сервисы, позволяющие взаимодействовать в электронном виде по 28 основным документам и сведениям между органами исполнительной власти Республики Марий Эл и органами местного самоуправления в Республике Марий Эл. Для взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти разработано 49 адаптеров к электронным сервисам обмена данными. По 24 видам сведений, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 29 июня 2012 г. № 1123-р, организовано предоставление информации федеральными органами исполнительной власти. Обеспечена работа администраторов начислений с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах. |  |
| 2. | Развитие информационной и телекоммуникаци- онной инфраструктуры Республики Марий Эл | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 2013 год | 2020 год | 2013 год | 2020 год | развитие информационных и телекоммуникационных технологий в целях повышения эффективности их использования и функционирования в Республике Марий Эл в сферах образования, здравоохранения и культуры | Достигнуты плановые значения показателей по результатам реализации мероприятия |  |
| 3. | Обеспечение информационной безопасности органов исполнительной власти Республики Марий Эл в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об информации, информационных технологиях | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 2013 год | 2020 год | 2013 год | 2020 год | выполнение мероприятий по обеспечению защиты информации в процессе предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме | достижение плановых показателей по результатам реализации мероприятия запланировано на IV квартал 2016 года | бюджетные ассигнования на реализацию данного мероприятия в 2015 году не выделялись |
| 4. | Подготовка населения и профессиональных групп к использованию информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Марий Эл | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 2013 год | 2020 год | 2013 год | 2020 год | подготовка специалистов в области развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий | Плановое значение показателя доля государственных (муниципальных) гражданских служащих Республики Марий Эл, работников сфер образования, здравоохранения, культуры, обученных навыками по итогам 2015 года достигнуто. |  |
| Подпрограмма 3 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл» |
| 1. | Создание региональной навигационно-информационной системы Республики Марий Эл | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 2013 год | 2020 год | 2013 год | 2020 год | улучшение контроля за перемещением транспорта, повышение экономической эффективности транспортного комплекса, оперативное реагирование на происшествия и нештатные ситуации | В рамках подготовительных мероприятий разработан проект технического задания на выполнение работ по внедрению региональной навигационно-информационной системы Республики Марий Эл. В связи с тем, что выделение бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Марий Эл на реализацию мероприятий подпрограммы не предусмотрено, дальнейшая реализация данного мероприятия в 2015 году не представляется возможной | бюджетные ассигнования на реализацию данного мероприятия в 2015 году не выделялись |
| 2. | Создание аппаратно-программного комплекса «Центр космических услуг Республики Марий Эл» | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 2013 год | 2020 год | 2013 год | 2020 год | повышение эффективности мониторинга и управления основными отраслями экономики Республики Марий Эл, обеспечение доступности ГИС-материалов для граждан и коммерческих организаций, обеспечение удобства предоставления информации | В рамках подготовительных мероприятий разработан проект технического задания на выполнение работ по созданию аппаратно-программного комплекса «Региональный центр космических услуг Республики Марий Эл». В связи с тем, что выделение бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Марий Эл на реализацию мероприятий подпрограммы не предусмотрено, дальнейшая реализация данного мероприятия не представляется возможной. | Бюджетные ассигнования на реализацию данного мероприятия в IV квартале 2015 года не выделялись |
| 3. | Создание системы высокоточного позиционирования Республики Марий Эл на базе технологий ГЛОНАСС, включая развертывание сети референцных станций | Департамент информатизациии связи Республики Марий Эл | 2013 год | 2013 год | 2013 год | 2013 год | формирование навигационного поля высокой точности, обеспечивающее навигационно-информационное обеспечение геодезических, строительных, транспортных, сельскохозяйственных природополь-зовательских и других работ, мониторинг и прогнозирование опасных природно-техногенных явлений, состояния объектов инфраструктуры и крупных инженерных сооружений | В связи с тем, что выделение бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Марий Эл на реализацию мероприятий подпрограммы не предусмотрено, реализация данного мероприятия не представляется возможной. | Бюджетные ассигнования на реализацию данного мероприятия в IV квартале 2015 года не выделялись |
| 4. | Подготовка и повышение квалификации должностных лиц в области использования результатов космической деятельности в Республике Марий Эл | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 2013 год | 2013 год | 2013 год | 2013 год | повышение квалификации государственных служащих Республики Марий Эл в области использования результатов космической деятельности, увеличение числа специалистов в данной области | В связи с тем, что выделение бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Марий Эл на реализацию мероприятий подпрограммы не предусмотрено, реализация данного мероприятия не представляется возможной. | Бюджетные ассигнования на реализацию данного мероприятия в IV квартале 2015 года не выделялись |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2020)» |
| 1. | Центральный аппарат | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 2013 год | 2020 год | 2013 год | 2020 год | обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 2020 годы)» | Плановое значение показателя «уровень удовлетворенности населения Республики Марий Эл качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде по принципу «одного окна» по итогам 2015 года достигнуто. |  |
| 2. | Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Информсреда» | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 2013 год | 2020 год | 2013 год | 2020 год | обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2020 годы)» |  |  |
| 3. | Автономное учреждение Республики Марий Эл «Дирекция многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Марий Эл» | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 2013 год | 2020 год | 2013 год | 2020 год | обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2020 годы)» | Обеспечена деятельность 16 МФЦ и 72 отделений МФЦ |  |

_______________

Таблица 2

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Марий Эл на реализацию государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества 
в Республике Марий Эл (2013-2020 годы)»

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | Cводная бюджетная роспись, план на 01.01.2015, в том числе (тыс. рублей) | Cводная бюджетная роспись на отчетную дату, в том числе (тыс. рублей) | Кассовое исполнение, в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | республиканский бюджет Республики Марий Эл | федера-льный бюджет | всего | Республи-канский бюджет Республи-ки Марий Эл | федеральный бюджет | всего | республиканский бюджет Республики Марий Эл | федераль-ный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Государственная программа Республики Марий Эл | Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2020 годы) | всего | 87104101500000000 | 70 413,0 | 51 948,4 | 18 464,6 | 117 670,2 | 93 452,1 | 24 218,1 | 92 122,7 | 67 904,6 | 24 218,1 |
|  |  | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 87104101500000000 | 70 413,0 | 51 948,4 | 18 464,6 | 117 670,2 | 93 452,1 | 24 218,1 | 92 122,7 | 67 904,6 | 24 218,1 |
| Подпрограмма 1 | «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе» | всего | 87104101510000000 | 18 464,6 | 0 | 18 464,6 | 49 098,0 | 32479,9 | 24 218,1 | 31 610,6 | 14 992,5 | 16 618,1 |
|  |  | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 87104101510000000 | 18 464,6 | 0 | 18 464,6 | 49 098,0 | 32479,9 | 24 218,1 | 31 610,6 | 14 992,5 | 16 618,1 |
| Основное мероприятие 1.1. | «Обеспечение реализации комплекса мероприятий в рамках процесса перевода предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде» | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 87104101512831621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2. | «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики Марий Эл по принципу «одного окна» | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 87104101512832600 | 18 464,6 | 0 | 18 464,6 | 32 479,9 | 32 479,9 | 0 | 14 992,5 | 14 992,5 | 0 |
|  |  |  | 87104101515392200 | 0 | 0 | 0 | 16 184,6 | 0 | 16 184,6 | 16 184,6 | 0 | 16 184,6 |
|  |  |  | 87104101515392600 | 0 | 0 | 0 | 433,5 | 0 | 433,5 | 433,5 | 0 | 433,5 |
| Основное мероприятие 1.3. | «Организация деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт» | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 87104101512833000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий Республики Марий Эл» | всего | 87104101520000000 | 0 | 0 | 0 | 867,1 | 867,1 | 0 | 867,1 | 867,1 | 0 |
|  |  | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 87104101520000000 | 0 | 0 | 0 | 867,1 | 867,1 | 0 | 867,1 | 867,1 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1. | «Формирование электронного правительства в Республике Марий Эл» | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 87104101524913242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2. | «Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Республики Марий Эл» | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл |  | 0 | 0 | 0 | 867,1 | 867,1 | 0 | 867,1 | 867,1 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3. | «Обеспечение информационной безопасности органов исполнительной власти Республики Марий Эл в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об информации, информационных технологиях» | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.4. | «Подготовка населения и профессиональных групп к использованию информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Марий Эл» | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл» | всего | 87104101530000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 87104101530000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.1. | «Создание региональной навигационно-информационной системы Республики Марий Эл» | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 87104101534969242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.2. | «Создание аппаратно-программного комплекса «Центр космических услуг Республики Марий Эл» | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.3. | «Создание системы высокоточного позиционирования Республики Марий Эл на базе технологий ГЛОНАСС, включая развертывание сети референцных станций» | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.4. | «Подготовка и повышение квалификации должностных лиц в области использования результатов космической деятельности в Республике Марий Эл» | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2020)» | всего | 87104101540000000 | 51 948,4 | 51 948,4 | 0 | 67 705,1 | 60 105,1 | 7600,0 | 59 645,0 | 52 045,0 | 7 600,0 |
|  |  | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 87104101540000000 | 51 948,4 | 51 948,4 | 0 | 67 705,1 | 60 105,1 | 7600,0 | 59 645,0 | 52 045,0 | 7 600,0 |
| Основное мероприятие 4.1. | «Центральный аппарат» | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 87104101542902100 | 9 165,0 | 9 165,0 | 0 | 11 902,1 | 11 902,1 | 0 | 11 375,5 | 11 375,5 | 0 |
| Основное мероприятие 4.2. | «Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Информсреда» | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 87104101542811600 | 5 388,0 | 5388,0 | 0 | 5 803,0 | 5 803,0 | 0 | 4 982,7 | 4 982,7 | 0 |
|  |  |  | 87104101545028600 | 0 | 0 | 0 | 7 600,0 | 0 | 7 600,0 | 7 600,0 | 0 | 7 600,0 |
| Основное мероприятие 4.3. | «Автономное учреждение Республики Марий Эл «Дирекция МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Марий Эл» | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 87104101542927600 | 37 395,4 | 37 395,4 | 0 | 42 400,0 | 42 400,0 | 0 | 35 686,8 | 35 686,8 | 0 |

___________________

Таблица 3

Информация
о расходах источников финансового обеспечения на реализацию целей государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2020 годы)»

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с государственной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников финансового обеспечения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Государственная программа Республики Марий Эл | Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2020 годы) | всего | 70 413,0 | 92 122,7 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 51 948,4 | 67 904,6 |
|  |  | федеральный бюджет* | 18 464,6 | 24 218,1 |
| Подпрограмма 1 | «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе» | всего | 18 464,6 | 31 610,6 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 14 992,5 |
|  |  | федеральный бюджет* | 18 464,6 | 16 618,1 |
| Основное мероприятие 1.1. | «Обеспечение реализации комплекса мероприятий в рамках процесса перевода предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде» | всего | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2. | «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики Марий Эл по принципу «одного окна» | всего | 18 464,6 | 31 610,6 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 14 992,5 |
|  |  | федеральный бюджет* | 18 464,6 | 16 618,1 |
| Основное мероприятие 1.3. | «Организация деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт» | всего | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий Республики Марий Эл» | всего | 0 | 867,1 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 867,1 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1. | «Формирование электронного правительства в Республике Марий Эл» | всего | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2. | «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Республики Марий Эл» | всего | 0 | 867,1 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 867,1 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3. | «Обеспечение информационной безопасности органов исполнительной власти Республики Марий Эл в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об информации, информационных технологиях» | всего | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.4. | «Подготовка населения и профессиональных групп к использованию информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Марий Эл» | всего | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл» | всего | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.1. | «Создание региональной навигационно-информационной системы Республики Марий Эл» | всего | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.2. | «Создание аппаратно - программного комплекса «Центр космических услуг Республики Марий Эл» | всего | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.3. | «Создание системы высокоточного позиционирования Республики Марий Эл на базе технологий ГЛОНАСС, включая развертывание сети референцных станций» | всего | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.4. | «Подготовка и повышение квалификации должностных лиц в области использования результатов космической деятельности в Республике Марий Эл» | всего | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2020 годы)» | всего | 51 948,4 | 59 645,0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 51 948,4 | 52 045,0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 7 600,0 |
| Основное мероприятие 4.1. | «Центральный аппарат» | всего | 9 165,0 | 11 375,5 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 9 165,0 | 11 375,5 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.2. | «Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Информсреда» | всего | 5 388,0 | 12 582,7 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 5 388,0 | 4 982,7 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 7 600,0 |
| Основное мероприятие 4.3. | «Автономное учреждение Республики Марий Эл «Дирекция МФЦ | всего | 37 395,4 | 35 686,8 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 37 395,4 | 35 686,8 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |

* При условии выделения средств из федерального бюджета.

__________________

Таблица 4

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год факт | 2015 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2020 годы)» |
| 1. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг; | процентов | 43,74 | 90 | 93,03 | В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации № 601, а также в целях реализации схемы размещения МФЦ на территории Республики Марий Эл был реализован комплекс мер по созданию 16 МФЦ и 72 отделений МФЦ в каждом городском округе и муниципальном районе республики, что обеспечило достижение данного значения показателя (значение показателя выше установленного Минэкономразвития России) |
| 2. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процентов | 35,4 | 40 | 40,1 | В 2015 году осуществлен перевод в электронный вид услуг по регистрации актов гражданского состоянии |
| Подпрограмма 1 «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе» |
| 1. | Количество государственных услуг Республики Марий Эл, для которых обеспечена возможность подачи заявления, осуществления мониторинга хода предоставления услуги и получения результата предоставления услуги в электронном виде | шт. | 20 | 35 | 34 | бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2015 году на реализацию мероприятия не выделялись |
| 2. | Количество муниципальных услуг Республики Марий Эл, для которых обеспечена возможность подачи заявления, осуществления мониторинга хода предоставления услуги и получения результата предоставления услуги в электронном виде | шт. | 200 | 387 | 435 |  |
| 3. | Доля документов и сведения, необходимых для оказания государственных и муниципальных услуг Республики Марий Эл, находящихся в распоряжении федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Марий Эл, органов местного самоуправления в Республики Марий Эл, для которых обеспечена возможность обмена в электронном виде с использованием региональной системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем числе документов и сведений | процентов | 80 | 90 | 90 |  |
| 4. | Количество государственных и муниципальных услуг, оказанных на территории Республики Марий Эл по принципу «одного окна» | шт. | 54 474 | 90 000 | 127 502 |  |
| 5. | Количество жителей Республики Марий Эл, получивших универсальную электронную карту | чел. | 1 902 | - | - | на 2015 год данное мероприятие не было запланировано |
| Подпрограмма 2 «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий Республики Марий Эл» |
| 1. | Доля электронного документооборота в органах исполнительной власти Республики Марий Эл (органах местного самоуправления) в общем объеме документооборота | процентов | 61,7 | 62 | 63,4 | В органах государственной власти Республики Марий Эл преобладает смешанный документооборот. Это связано с тем, что в органах государственной власти Республики Марий Эл осуществляется электронный документооборот с дублированием на бумажном носителе. Кроме того, в общем объеме документооборота содержатся документы, создание которых в бумажном виде являются обязательными |
| 2. | Количество подключенных к республиканскому сегменту системы межведомственного электронного взаимодействия органов исполнительной власти Республики Марий Эл, органов местного самоуправления в Республике Марий Эл, иных органов и организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, отделений многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | шт. | 213 | 214 | 219 |  |
| 3. | Доля аттестованных на соответствие требованиям по защите информации автоматизированных рабочих мест системы межведомственного электронного взаимодействия органов государственной власти Республики Марий Эл и органов местного самоуправления в Республике Марий Эл | процентов | - | 100 | 0 | в виду отсутствия целевого финансирования, базовые значения показателя не изменялись |
| 4. | Доля государственных гражданских служащих Республики Марий Эл, работников сфер образования, здравоохранения, культуры, прошедших обучение или переподготовку по использованию ИКТ в профессиональной деятельности, в общем количестве государственных гражданских служащих Республики Марий Эл, работников сфер образования, здравоохранения, культуры | процентов | 41 | 43 | 76,2 |  |
| 5. | Численность занятых в отрасли связи | ед. | 3 337 | 3 240 | 3 305 |  |
| Подпрограмма 3 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл» |
| 1. | Доля удовлетворенных запросов, поступивших в Центр космических услуг Республики Марий Эл от заинтересованных потребителей, на обеспечение данными, полученными с применением результатов космической деятельности | процентов | - | - | - | бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2015 году на реализацию подпрограммы не выделялись |
| 2. | Доля пассажирских автобусов и школьных автобусов, ведомственного транспорта органов исполнительной власти Республики Марий Эл, автомобилей служб экстренного реагирования по Республике Марий Эл, специализированного транспорта, занятого в лесохозяйственной деятельности, включенных в региональную единую навигационно-информационную систему | процентов | 50 | 75 | 0 | бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2015 году на реализацию подпрограммы не выделялись |
| 3. | Процент готовности отраслевых баз данных, созданных с использованием результатов космической деятельности и средств дистанционного зондирования земли и применяемых для мониторинга и управления в сельском хозяйстве, дорожном хозяйстве, лесном хозяйстве, жилищно-коммунальном хозяйстве Республики Марий Эл, а также для мониторинга особо охраняемых природных территорий и объектов | процентов | - | - | - | бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2015 году на реализацию подпрограммы не выделялись |
| 4. | Доля территорий Республики Марий Эл, покрытой навигационным полем высокой точности, обеспечивающим единство измерений и координатных расчетов для пользователей с уровнем точности, позволяющим вычислять координаты объектов в геоцентрических системах координат в режиме реального времени в положении статики | процентов | - | - | - | бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2015 году на реализацию подпрограммы не выделялись |
| 5. | Количество специалистов и должностных лиц Республики Марий Эл, прошедших подготовку или обучение в области использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности | процентов | - | - | - | бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2015 году на реализацию подпрограммы не выделялись |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2020)» |
| 1. | Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде по принципу «одного окна» | процентов | 70 | 70 | 94,8 |  |
| 2. | Количество проведенных мероприятий по аудиту соблюдения обязательных требований законодательства в сфере обработки персональных данных в органах исполнительной власти и местного самоуправления Республики Марий Эл и их подведомственных организациях | ед. | 34 | 34 | 34 |  |

__________________

Таблица 5

Отчет

о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг 
государственными учреждениями Республики Марий Эл по государственной программе 
Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2020 годы)»

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги | Расходы республиканского бюджета Республики Марий Эл на оказание государственной услуги (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
|  | план | факт | Сводная бюджетная роспись на 1 января 2015 г. | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2015 г. | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование услуги и ее содержание | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики Марий Эл по принципу «одного окна» |
| Показатель объема услуги | Количество государственных (муниципальных) и прочих услуг, оказанных по принципу «одного окна» на территории Республики Марий Эл |
| Подпрограмма 1 «Информационно - телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе» |  |  | 0 | 32 479,9 | 14 992,5 |
| Основное мероприятие 1.2. «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики Марий Эл по принципу «одного окна» | 108 948 | 127 502 | 0 | 32 479,9 | 14 992,5 |
| Основное мероприятие 1.3. «Организация деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт» | - | - | 0 | 0 | 0 |

_____________

Таблица 6

Расчеты эффективности реализации Госпрограммы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013-2020 годы) за 2014 год

| Мероприятия 2015 год | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы | Выполнено/не выполнено (причины невыполнения) (тыс. рублей) | СРм | СДп/ппз | Эис | ССуз | СРп/п | ЭРп/п | СД гппз | СРгп | ЭРгп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Госпрограмма (в целом) |  |  |  |  | 1 | 1 | 1,13 |
|  | 1. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг; | процентов | 40 | 90 | 93,03 | выполнено |  |  |  |  |  |  | 1,03 (=1) |  |  |
|  | 2. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процентов | 35,4 | 40 | 40,1 | выполнено |  |  |  |  |  |  | 1,01 (=1) |  |  |
| Подпрограмма 1 «Информационно-коммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе» |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение реализации комплекса мероприятий в рамках процесса перевода предоставления государственных и муниципаль- ных услуг в электронном виде | 1. Количество государственных услуг Республики Марий Эл, для которых обеспечена возможность подачи заявления, осуществления мониторинга хода предоставления услуги и получения результата предоставления услуги в электронном виде | шт. | 20 | 35 | 34 | деньги не выделялись | + | 0,97 | 1,56 | 0,64 | 0,99 | 1,54 |  |  |  |
|  | 2. Количество муниципальных услуг Республики Марий Эл, для которых обеспечена возможность подачи заявления, осуществления мониторинга хода предоставления услуги и получения результата предоставления услуги в электронном виде | шт. | 200 | 387 | 435 |  |  | 1,12 (=1) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Доля документов и сведений, необходимых для оказания государственных и муниципальных услуг Республики Марий Эл, находящихся в распоряжении федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Марий Эл, органов местного самоуправления в Республике Марий Эл, для которых обеспечена возможность обмена в электронном виде с использованием региональной системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем числе документов и сведений | процентов | 80 | 90 | 90 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Основное мероприятие «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 1. Количество государственных и муниципальных услуг, оказанных на территории Республики Марий Эл по принципу «одного окна» | шт. | 54 474 | 90 000 | 127 502 | выполнено | + | 1,42 (=1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Основное мероприятие «Организация деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт» | 1. Количество жителей Республики Марий Эл, получивших универсальную электронную карт | ед. | 1 902 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий Республики Марий Эл» |
| 2.1. Основное мероприятие «Формирование электронного правительства Республики Марий Эл» | 1. Доля электронного документооборота в органах исполнительной власти Республики Марий Эл (органах местного самоуправления) в общем объеме документооборота | процентов | 61,7 | 62 | 63,4 | выполнено | + | 1,02 (=1) | 0,75 | 1 | 0,71 | 0,53 |  |  |  |
| 2.2. Основное мероприятие «Развитие информацион ной и телекоммуникационной инфраструктуры Республики Марий Эл» | 2. Количество подключенных к республиканскому сегменту системы межведомственного электронного взаимодействия органов исполнительной власти Республики Марий Эл, органов местного самоуправления в Республике Марий Эл, иных органов и организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, отделений многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | шт. | 213 | 214 | 219 | выполнено | + | 1,02 (=1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Основное мероприятие «Обеспечение информацион- ной безопаснос- ти в органах исполнительной власти Республики Марий Эл в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об информации, информацион- ных технологиях» | 1. Доля аттестованных на соответствие требованиям по защите информации автоматизированных рабочих мест системы межведомственного электронного взаимодействия органов государственной власти Республики Марий Эл и органов местного самоуправления в Республике Марий Эл | процентов | - | 100 | 0 | деньги не выделялись | - | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Основное мероприятие «Подготовка населения и профессиональных групп к использованию информацион- ных и телекоммуникационных технологий в Республике Марий Эл» | 1. Доля государственных гражданских служащих Республики Марий Эл, работников сфер образования, здравоохранения, культуры, прошедших обучение или переподготовку по использованию ИКТ в профессиональной деятельности, в общем количестве государственных гражданских служащих Республики Марий Эл, работников сфер образования, здравоохранения, культуры | процентов | 41 | 43 | 76,2 | выполнено | + | 0,56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Численность занятых в отрасли связи | ед. | 3 337 | 3 240 | 3 305 | выполнено | + | 0,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл» |
| 3.1. Основное мероприятие «Создание региональной навигационно-информацион- ной системы Республики Марий Эл» | 1. Доля пассажирских автобусов и школьных автобусов, ведомственного транспорта органов исполнительной власти Республики Марий Эл, автомобилей служб экстренного реагирования по Республике Марий Эл, специализированного транспорта, занятого в лесохозяйственной деятельности, включенных в региональную навигационно-информационную систему | процентов | 50 | 75 | 0 | деньги не выделялись | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.2. Основное мероприятие «Создание аппаратно-программного комплекса «Центр космических услуг» Республики Марий Эл» | 1. Доля удовлетворенных запросов, поступивших в Центр космических услуг Республики Марий Эл от заинтересованных потребителей, на обеспечение данными, полученными с применением результатов космической деятельности | процентов | 0 | 0 | 0 | деньги не выделялись | - | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Процент готовности отраслевых баз данных, созданных с использованием результатов космической деятельности и средств дистанционного зондирования земли и применяемых для мониторинга и управления в сельском хозяйстве, дорожном хозяйстве, лесном хозяйстве, жилищно-коммунальном хозяйстве Республик и Марий Эл, а также для мониторинга особо охраняемых природных территорий и объектов | процентов | 0 | 0 | 0 | деньги не выделялись | - | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Основное мероприятие «Создание системы высокоточного позиционирования Республики Марий Эл на базе технологий ГЛОНАСС, включая развертывание сети референцных станций» | 1. Доля территории Республики Марий Эл, покрытой навигационным полем высокой точности, обеспечивающим единство измерений и координатных расчетов для пользователей с уровнем точности, позволяющим вычислять координаты объектов в геоцентрических системах координат в режиме реального времени в положении статики | процентов | 0 | 0 | 0 | деньги не выделялись | - | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Основное мероприятие «Подготовка и повышение квалификации должностных лиц в области использования результатов космической деятельности в Республике Марий Эл» | 1. Количество специалистов и должностных лиц Республики Марий Эл, прошедших подготовку или обучение в области использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности | процентов | 0 | 0 | 0 | деньги не выделялись | - | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013-2020 годы)» |
| 4.1. Основное мероприятие «Центральный аппарат» | 1. Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде по принципу «одного окна» | процентов | 70 | 70 | 94,8 | выполнено | + | 1,35 (=1) | 1,14 | 0,88 | 1 | 1.14 |  |  |  |
|  | 2. Количество проведенных мероприятий по аудиту соблюдения обязательных требований законодательства в сфере обработки персональных данных в органах исполнительной власти и местного самоуправления Республики Марий Эл и их подведомственных организациях | ед. | 34 | 34 | 34 | выполнено | + | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Основное мероприятие «Государствен-ное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Информсреда»» | Нет показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. Основное мероприятие «Автономное учреждение Республики Марий Эл «Дирекция МФЦ» | Нет показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________

Таблица 7

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Плановые расходы в 2015 году в соответствии со сводной бюджетной росписью | Кассовое исполнение | ССуз | Кj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа Республики Марий Эл | Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2020 годы) | всего | 117 670,2 | 92 122,7 |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 93 452,1 | 67 904,6 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* | 24 218,1 | 24 218,1 |  |  |
| Подпрограмма 1 | Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе | всего | 49 098,0 | 31 610,6 | 0,64 | 0,34 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 32 479,9 | 14 992,5 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* | 16 618,1 | 16 618,1 |  |  |
| Подпрограмма 2 | Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий Республики Марий Эл | всего | 867,1 | 867,1 | 1 | 0,01 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 867,1 | 867,1 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2020 годы)» | всего | 67 705,1 | 59 645,0 | 0,88 | 0,65 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 60 105,1 | 52 045,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* | 7 600,0 | 7 600,0 | 0 | 0 |

___________________

Таблица 8

Перечень невыполненных мероприятий государственной программы Республики Марий Эл 
«Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013-2020годы)

| Мероприятия 2015 год | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы | Выполнено/ не выполнено (причины невыполнения) | Выпол- нено/не выполнено (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 2.«Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий Республики Марий Эл» |
| 2.3. Основное мероприятие «Обеспечение информацион-ной безопасности в органах исполнительной власти Республики Марий Эл в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об информации, информацион-ных технологиях» | 1. Доля аттестованных на соответствие требованиям по защите информации автоматизированных рабочих мест системы межведомственного электронного взаимодействия органов государственной власти Республики Марий Эл и органов местного самоуправления в Республике Марий Эл | процентов | - | 100 | 0 | бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2015 году на реализацию данного мероприятия не выделялись | - |
| Подпрограмма 3 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл» |
| 3.1. Основное мероприятие «Создание региональной навигационно-информацион- ной системы Республики Марий Эл» | 1. Доля пассажирских автобусов и школьных автобусов, ведомственного транспорта органов исполнительной власти Республики Марий Эл, автомобилей служб экстренного реагирования по Республике Марий Эл, специализированного транспорта, занятого в лесохозяйственной деятельности, включенных в региональную навигационно-информационную систему | процентов | 50 | 75 | 0 | бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2015 году на реализацию данного мероприятия не выделялись | - |
| 3.2. Основное мероприятие «Создание аппаратно-программного комплекса «Центр космических услуг Республики Марий Эл» | 1. Доля удовлетворенных запросов, поступивших в Центр космических услуг Республики Марий Эл от заинтересованных потребителей, на обеспечение данными, полученными с применением результатов космической деятельности | процентов | 0 | 0 | 0 | бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2015 году на реализацию данного мероприятия не выделялись | - |
|  | 2. Процент готовности отраслевых баз данных, созданных с использованием результатов космической деятельности и средств дистанционного зондирования земли и применяемых для мониторинга и управления в сельском хозяйстве, дорожном хозяйстве, лесном хозяйстве, жилищно-коммунальном хозяйстве Республики Марий Эл, а также для мониторинга особо охраняемых природных территорий и объектов | процентов | 0 | 0 | 0 | бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2015 году на реализацию данного мероприятия не выделялись | - |
| 3.3. Основное мероприятие «Создание системы высокоточного позиционирования Республики Марий Эл на базе технологий ГЛОНАСС, включая развертывание сети референцных станций» | 1. Доля территорий Республики Марий Эл, покрытой навигационным полем высокой точности, обеспечивающим единство измерений и координатных расчетов для пользователей с уровнем точности, позволяющим вычислять координаты объектов в геоцентрических системах координат в режиме реального времени в положении статики | процентов | 0 | 0 | 0 | бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2015 году на реализацию данного мероприятия не выделялись | - |
| 3.4. Основное мероприятие «Подготовка и повышение квалификации должностных лиц в области использования результатов космической деятельности в Республике Марий Эл» | 1. Количество специалистов и должностных лиц Республики Марий Эл, прошедших подготовку или обучение в области использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности | процентов | 0 | 20 | 0 | бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2015 году на реализацию данного мероприятия не выделялись | - |

___________________

Приложение

Методика оценки эффективности реализации государственной программы
Республики Марий Эл 
«Развитие информационного общества в республике Марий Эл (2013-2020 годы)

## Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Сведения для расчета степени реализации мероприятий представлены в таблице 6.

Государственная программа «Развитие информационного общества в республике Марий Эл (2013-2020 годы) имеет 4 подпрограммы.

Степень реализации мероприятий подпрограммы «Информационно-коммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе» Из 2 запланированных мероприятий подпрограммы считаются выполненными 2.

2/2=1

Степень реализации мероприятий подпрограммы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий Республики Марий Эл». Из 4 основных мероприятий подпрограммы 3 мероприятия считаются выполненными.

3/4=0,75.

Степень реализации мероприятий подпрограммы «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл». Не имеет выполненных мероприятий.

0.

Степень реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013-2020 годы)». Из 3 основных мероприятий 3 являются выполненными.

3/3=1.

## Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В качестве степени соответствия запланированному уровню расходов учитывается расходы всех источников.

## Сведения для расчета оценки степени соответствия запланированному уровню расходов представлены в таблице 7.

Государственная программа «Развитие информационного общества в республике Марий Эл (2013-2020 годы) имеет 4 подпрограммы:

Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе»

14 992,5/32 479,9=0,46.*

31 610,6/49 098,0=0,64**

Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий Республики Марий Эл».

867,1/867,1=1.

Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл».

0.

Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013-2020 годы)». Из 3 основных мероприятий 
все 3 являются выполненными.

59 645,0 / 67 705,1=0,88.**

* Расчеты произведены с учетом только расходов республиканского бюджета.

** Расчеты произведены с учетом расходов республиканского и федерального бюджетов.

## Оценка эффективности использования средств республиканского

бюджета Республики Марий Эл

Эффективность использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств республиканского бюджета Республики Марий Эл по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств республиканского бюджета Республики Марий Эл;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств республиканского бюджета Республики Марий Эл.

## Сведения для расчета оценки эффективности использования средств республиканского бюджета Республики 
Марий Эл представлены в таблице 6.

Государственная программа «Развитие информационного общества в республике Марий Эл (2013-2020 годы) имеет 4 подпрограммы:

Эффективность использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл подпрограммы «Информационно-коммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе»

1/0,64=1,56.

Эффективность использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл подпрограммы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий Республики Марий Эл».

0,75/1=0,75.

Эффективность использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл подпрограммы «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл».

0.

Эффективность использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013-2020 годы)». Из 3 основных мероприятий 3 являются выполненными.

1/0,88=1,14.

## Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм,

входящих в государственную программу

1. Для оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в государственную программу, определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

2. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

для показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф,

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

## Сведения для расчета оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в государственную программу представлены в таблице № 6.

Государственная программа «Развитие информационного общества в республике Марий Эл (2013-2020 годы) имеет 4 подпрограммы:

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы «Информационно-коммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе». Подпрограмма имеет 2 основных мероприятия.

Первое мероприятие имеет 3 показателя.

- 34/35=0,97. Рассчитываются по формуле на увеличение значения.

- 435/387=1,12. Рассчитываются по формуле на увеличение значения.

- 90/90=1. Рассчитываются по формуле на увеличение значения.

Второе мероприятие имеет 1 показатель.

- 127 502/90 000=1,42. Рассчитываются по формуле на увеличение значения.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий Республики Марий Эл». Подпрограмма имеет 4 основных мероприятий.

Первое мероприятие имеет 1 показатель.

- 63,4/62=1,02. Рассчитываются по формуле на увеличение значения.

Второе мероприятие имеет 1 показатель.

- 219/214=1,02. Рассчитываются по формуле на увеличение значения.

Третье мероприятие имеет 1 показатель.

Подпрограммой установлено целевое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, не равном нулю. Так как бюджетные ассигнования на реализацию данного мероприятия не выделялись соответствующий показатель (индикатор) считается недостигнутым, степень достижения планового значения показателя (индикатора) принимается равной 0.

Четвертое мероприятие имеет 2 показателя.

- 76,2/43=0,56. Рассчитываются по формуле на увеличение значения.

- 3305/3240=0,98. Рассчитываются по формуле на увеличение значения.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл». Подпрограмма имеет 4 основных мероприятия. Так как бюджетные ассигнования на данную подпрограмму не выделялись, степень достижения целей и решения задач подпрограммы равна 0.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013-2020 годы)». Из 3 основных мероприятий 3 являются выполненными.

Первое мероприятие имеет 2 показателя.

- 94,8/70=1,35. Рассчитываются по формуле на увеличение значения.

- 34/34=1. Рассчитываются по формуле на увеличение значения.

Второе и третье мероприятие не имеет значений показателей (индикаторов).

Степень достижения целей и решения задач подпрограммы, входящей в государственную программу (далее - степень реализации подпрограммы), рассчитывается по формуле:

где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

Сведения для расчета степень реализации подпрограммы представлены в таблице 6.

Государственная программа «Развитие информационного общества в республике Марий Эл (2013-2020 годы) имеет 4 подпрограммы:

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

Степень реализации подпрограммы «Информационно-коммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе».

Сумма СДп/ппз: 0,97+1+1+1=3,97.

N=4. Подпрограмма содержит 4 показателя (индикатора).

СРп/п=3,97/4=0,99.

Степень реализации подпрограммы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий Республики Марий Эл».

Сумма СДп/ппз: 1+1+0+0,56+0,98=3,54.

N=5. Подпрограмма содержит 5 показателей (индикаторов).

СРп/п=3,54/5=0,71.

Степень реализации подпрограммы «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл». Подпрограмма имеет 5 показателей (индикаторов). Так как бюджетные ассигнования на данную подпрограмму не выделялись, степень достижения целей и решения задач подпрограммы, входящей в государственную программу равна 0.

Степень реализации подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл 
«Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013-2020 годы)».

Сумма СДп/ппз: 1+1=2.

N=2. Подпрограмма содержит 5 показателей (индикаторов).

СРп/п=2/2=1.

## Оценка эффективности реализации подпрограмм, входящих

в государственную программу

Эффективность реализации подпрограммы, входящей в государственную программу (далее - подпрограмма), оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п x Эис,

где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

В случае, если на реализацию подпрограммы бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл на отчетный финансовый год не предусматривались, эффективность реализации подпрограммы принимается равной степени реализации подпрограммы.

В случае, если по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» отсутствуют утвержденные основные мероприятия и показатели (индикаторы), характеризующие цели и задачи подпрограммы, эффективность реализации подпрограммы принимается равной степени соответствия запланированному уровню расходов.

Сведения для расчета эффективности реализации подпрограмм представлены в таблице 6.

Государственная программа «Развитие информационного общества в республике Марий Эл (2013-2020 годы) имеет 4 подпрограммы:

Эффективность реализации подпрограммы «Информационно-коммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе».

0,99 x 1,56=1,54. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, так как значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий Республики Марий Эл».

0,71 x 0,75=0,53. Эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной, так как значение ЭРп/п составляет менее 0,7.

Эффективность реализации подпрограммы «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики 
Марий Эл».

0. Эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной, так как значение ЭРп/п составляет менее 0,7.

Эффективность реализации подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013-2020 годы)».

1 x 1,14=1,14. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, так как значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

## Оценка степени достижения целей и решения задач

государственной программы

1. Для оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

2. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи государственной программы, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗП/пф / ЗПп/пп,

для показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи государственной программы, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗП/пф

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

## Сведения для расчета степени достижения целей и решения задач государственной программы представлены в таблице 6.

Государственная программа «Развитие информационного общества в республике Марий Эл (2013-2020 годы) имеет 2 показателя (индикатора).

СДгппз: 93,03/90=1,03. Желаемая тенденция развития - увеличение значений.

СДгппз: 40,1/40=1,01. Желаемая тенденция развития - увеличение значений.

Степень достижения целей и решения задач государственной программы (далее - степень реализации государственной программы) рассчитывается по формуле:

где:

СРгп - степень реализации государственной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи государственной программы.

Так как значения СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

СРгп=(1+1)/2=1

## Оценка эффективности реализации государственной программы

Эффективность реализации государственной программы оценивается с учетом оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм, входящих в государственную программу, по следующей формуле:

- коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей и задач государственной программы, определяемый ответственным исполнителем в методике оценки эффективности реализации государственной программы, при условии, что SUM  = 1.

По умолчанию kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф,

где:

Фj - объем фактических расходов из республиканского бюджета Республики Марий Эл (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из республиканского бюджета Республики Марий Эл (кассового исполнения) на реализацию государственной программы;

j - количество подпрограмм.

Сведения для расчета эффективности реализации государственной программы представлены в таблице № 6.

Государственная программа «Развитие информационного общества в республике Марий Эл (2013-2020 годы) имеет 2 основных показателя (индикатора) эффективности реализации государственной программы.

Сведения для расчета эффективности реализации государственной программы представлены в таблицах № 6,7.

Государственная программа «Развитие информационного общества в республике Марий Эл (2013-2020 годы) имеет 4 подпрограммы:

Эффективности реализации подпрограммы «Информационно-коммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе».

ЭРп/п=1,37;

kj: 31 610,6/92 122,7=0,34.

Эффективности реализации подпрограммы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий Республики Марий Эл».

ЭРп/п=0,53;

kj: 867,1/92 122,8=0,01,

Эффективности реализации подпрограммы «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл».

ЭРп/п=0;

kj: 0.

Эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013-2020 годы)». Из 3 основных мероприятий 3 являются выполненными. По данной подпрограмме отсутствуют утвержденные основные мероприятия и показатели (индикаторы), характеризующие цели и задачи подпрограммы, эффективность реализации подпрограммы принимается равной степени соответствия запланированному уровню расходов.

ЭРп/п=1,14.

kj:59 645,0/92 122,7=0,65.

SUM ЭР п/п x kj: =1,54 x 0,34+0,53 х 0,01+0+1,14 x 0,65=0,52+0,005+0+0,74=1,26.

СРгп=1.

ЭРгп=0,5 x 1+0,5 x 1,26=0,5+0,63=1,13.

Эффективность реализации государственной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,9.

___________________