Годовой доклад о реализации государственной 
программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2020 годы)»

Государственная программа Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2020 годы)» (далее - государственная программа), утверждена постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 448.

Ответственный исполнитель государственной программы -Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл.

Государственная программа реализуется в 2013-2020 годы.

Достижение значений показателей (индикаторов) государственной программы осуществлялось за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл и за счет средств федерального бюджета. Сведения о достижении значений показателей приведены в таблице 4.

Сведения о степени выполнения государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013-2020 годы)» и основных мероприятий подпрограмм приведены в таблице 1.

Реализация подпрограммы «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе» в 2016 году направлена на выполнение следующих, наиболее значимых мероприятий -«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики Марий Эл по принципу «одного окна».

Организация предоставления в Республике Марий Эл государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» осуществляется на базе автономного учреждения Республики Марий Эл «Дирекция многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Марий Эл», являющегося в соответствии с распоряжением Правительства Республики Марий Эл Уполномоченным МФЦ в Республике Марий Эл.

В соответствии со схемой размещения МФЦ на территории Республики Марий Эл в 2016 году функционировала сеть МФЦ, состоящая из 16 МФЦ и 71 обособленного подразделения (офиса) МФЦ в каждом городском округе и муниципальном районе в республике. Общее число окон обслуживания в МФЦ и офисах МФЦ 182.

Значение установленного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 показателя «доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ» в Республике Марий Эл по итогам 2016 года составляет 92,83 процента (плановое значение показателя - 90 процентов).

Все созданные центры оформлены в едином стиле «Мои Документы».

Механизм использования специализированной автоматизированной информационной системы «МФЦ» при предоставлении государственных и муниципальных услуг и создание объектов сети МФЦ непосредственно в сельских и городских поселениях обеспечивает наиболее важный критерий работы МФЦ - предоставление услуг по принципу «одного окна», а также экстерриториальность предоставления услуг, что, в свою очередь, обеспечивает шаговую доступность созданных объектов сети МФЦ.

Взаимодействие МФЦ с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления осуществляется в рамках созданного в республике защищенного сегмента региональной системы межведомственного электронного взаимодействия.

Уполномоченным МФЦ в Республике Марий Эл заключены соглашения о взаимодействии с органами исполнительной власти Республики Марий Эл, органами местного самоуправления в Республике Марий Эл и федеральными органами исполнительной власти. 
В соответствии с соглашениями в МФЦ организовано предоставление 113 видов государственных и муниципальных услуг (услуг федеральных органов исполнительной власти – 52, услуг органов исполнительной власти Республики Марий Эл – 47, типовых муниципальных услуг – 14), в том числе 60 государственных и муниципальных услуг социального характера, а также прочие услуги.

За 2016 год по принципу «одного окна» через МФЦ в Республике Марий Эл оказано более 225 000 государственных и муниципальных услуг.

За период с 2014 по 2016 год перечень предоставляемых через МФЦ в Республике Марий Эл государственных и муниципальных услуг увеличился более чем в 2 раза, а объемы оказанных государственных услуг за этот же период времени увеличились более чем в 4 раза.

В рамках расширения перечня предоставляемых государственных и муниципальных услуг в Республике Марий Эл по принципу «одного окна» ведется работа по организации предоставления с 1 февраля 2017 г. услуг Министерства внутренних дел Российской Федерации в МФЦ 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».

В соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между Уполномоченным МФЦ в Республике Марий Эл и акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», в ноябре 2016 г. в МФЦ Республики 
Марий Эл организовано предоставление трех услуг корпорации для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, МФЦ Республики Марий Эл совместно с заинтересованными ведомствами Республики Марий Эл активно вовлечены в работу по достижению планового значения, установленного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601, показателя «доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме», не менее 70 процентов к 2018 году.

Так, в соответствии с рекомендациями Минкомсвязи России во всех 87 объектах сети МФЦ организованы пункты регистрации заявителей в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), в которых по состоянию на 1 января 2017 г. обработано более 
24 000 обращений заявителей.

Сотрудниками МФЦ дополнительно среди посетителей МФЦ, а также в рамках выездных мероприятий проводится информационная и разъяснительная работа о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в том числе с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Реализация подпрограммы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий Республики 
Марий Эл» в 2015 году направлена на выполнение следующих 
наиболее значимых мероприятий - «Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Республики Марий Эл».

В целях достижения показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70 процентов» в Республике Марий Эл с 2011 года проводятся мероприятия по организации межведомственного электронного взаимодействия и переводу государственных и муниципальных услуг в электронный вид.

29 октября 2015 г. Главой Республики Марий Эл утвержден план мероприятий по достижению показателя, определенного в пункте 1 «в» Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601, включающий:

1. Мероприятия по реализации услуг на порталах государственных и муниципальных услуг.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р в Республике Марий Эл осуществлен перевод предоставления 13 государственных и 6 типовых муниципальных социально значимых услуг в электронную форму. С учетом тиражирования государственных и типовых муниципальных услуг общее количество государственных и муниципальных услуг, переведенных в электронный вид, доступных с Единого портала государственных услуг и портала государственных и муниципальных услуг Республики Марий Эл, составляет 595.

2. Мероприятия по расширению регионального сегмента электронного правительства.

Обеспечена интеграция ведомственных  информационных систем Министерства образования и науки Республики Марий Эл и Министерства юстиции Республики Марий Эл с подсистемой Единого портала государственных и муниципальных услуг «Концентратор услуг».

В рамках обеспечения межведомственного электронного взаимодействия реализованы сервисы, позволяющие взаимодействовать в электронном виде по 28 основным документам и сведениям между органами исполнительной власти Республики Марий Эл и органами местного самоуправления в Республике Марий Эл. Для взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти разработано 
50 адаптеров к электронным сервисам обмена данными. По 24 видам сведений, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 г. № 1123-р, организовано предоставление информации федеральным органам исполнительной власти.

На постоянной основе проводятся мероприятия по поддержке и развитию защищённой сети передачи данных Республики Марий Эл, представляющей собой физическую основу республиканского сегмента СМЭВ.

3. Мероприятия, направленные на популяризацию услуг.

Ряд мероприятий плана посвящен информированию граждан о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме:

организована публикация рекламных материалов в районных средствах массовой информации, на официальном портале Республики Марий Эл и на портале государственных услуг Республики Марий Эл;

осуществляется популяризация государственных и муниципальных услуг в электронном виде в общеобразовательных организациях;

организован ряд экскурсий школьников старших классов в МФЦ Республики Марий Эл.

По итогам 2016 года значение показателя, рассчитанного Департаментом информатизации и связи Республики Марий Эл на основании данных, внесенных органами исполнительной власти Республики Марий Эл и органами местного самоуправления в Республике Марий Эл в формы 1-ГУ и 1-МУ федеральной государственной информационной системы «Управление», составило 50,9 процентов.

Получать государственные и муниципальные услуги в электронной форме можно через обновленный портал gosuslugi.ru («Гослуслуги») или портал государственных и муниципальных услуг Республики Марий Эл pgu.mari-el.gov.ru.

Финансирование вышеназванных мероприятий в 2016 году осуществлялось в соответствии с Законом Республики Марий Эл 
«О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2016 год» 
от 17 декабря 2015 г. № 50-З. Сведения об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Марий Эл на реализацию государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл 
(2013-2020 годы)» приведены в таблице 2.

Указанным законом предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы в 2016 году средства в размере 
115 465,4 тыс. рублей, из них на реализацию подпрограммы «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе» средства в размере 41 824,5 тыс. рублей, подпрограммы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Марий Эл» средства в размере 53,5 тыс. рублей и подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2020 годы)» средства в размере 
73 587,4 тыс. рублей. На реализацию подпрограммы «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл» бюджетные ассигнования предусмотрены не были.

Сведения о расходах источников финансового обеспечения на реализацию целей государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл 
(2013-2020 годы)» приведены в таблице 3.

По состоянию на 31 декабря 2016 г. на реализацию государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2020 годы)» из республиканского бюджета Республики Марий Эл доведено бюджетных ассигнований в размере 110 963,0 тыс. рублей, 
из них на подпрограмму «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе» средства в размере 41 824,5 тыс. рублей, подпрограмму «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Марий Эл» средства в размере 
53,5 тыс. рублей и подпрограмму «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2020 годы)» средства в размере 69 085,0 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл» бюджетные ассигнования не выделялись.

В связи с недостатком финансирования программы существуют мероприятия, не выполненные или выполненные не в полном объеме 
в установленные сроки, в том числе мероприятия подпрограммы «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл». Сведения о невыполненных мероприятиях приведены в таблице 8.

Таким образом, бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2016 году на реализацию государственной программы выделялись не в полном объеме.

Методика оценки эффективности реализации государственной программы «Развитие информационного общества в Республике 
Марий Эл (2013-2020 годы)» приведена в приложении.

Проведя оценку эффективности реализации государственной программы в соответствии с методикой оценки эффективности государственной программы, следует отметить следующее:

показатель эффективности реализации государственной программы составляет 1,02 и признается высокой оценкой эффективности реализации государственной программы. Сведения для расчетов представлены в таблицах № 6,7. Перечень невыполненных мероприятий представлен в таблице № 8.

___________

Таблица 1

Сведения
о степени выполнения государственной программы Республики Марий Эл 
«Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013-2020 годы)»
и основных мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе» |
| 1. | Реализация комплекса мероприятий в рамках процесса перевода предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 2013 год | 2020 год | 2013 год | 2020 год | обеспечение перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Обеспечена организационно-методическая поддержка органов исполнительной власти Республики Марий Эл и органов местного самоуправления в Республике Марий Эл по работе с региональным сегментом системы межведомственного электронного взаимодействия, включая получение электронных заявлений по 13 государственным и 6 типовым муниципальным социально-значимым услугам. С учетом тиражирования государственных и типовых муниципальных услуг общее количество услуг, переведенных в электронный вид и доступных с Единого портала государственных услуг и портала государственных и муниципальных услуг Республики Марий Эл, составляет 595 |  |
| 2. | Предоставление государственных и муниципальных услуг на территории Республики Марий Эл по принципу «одного окна» | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 2013 год | 2020 год | 2013 год | 2020 год | обеспечение качества и доступности оказания государственных и муниципальных услуг населению, формирование нового механизма предоставления государственных и муниципальных услуг | За 2016 год по принципу «одного окна» в Республике Марий Эл оказаны 225 694 государственные и муниципальные услуги. В соответствии со схемой размещения МФЦ на территории Республики Марий Эл в 2016 году обеспечена деятельность сети МФЦ, состоящей из 16 МФЦ и 71 обособленного подразделения (офиса) МФЦ в каждом городском округе и муниципальном районе в республике. Общее число окон обслуживания в МФЦ и офисах МФЦ составляет 182 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Марий Эл» |
| 1. | Формирование электронного правительства в Республике Марий Эл | Департамент информати-зации и связи Республики Марий Эл | 2013 год | 2020 год | 2013 год | 2020 год | решение задач повышения эффективности функционирования систем государственного управления в Республике Марий Эл, в том числе в части предоставления государственных и муниципальных услуг населению и организациям | В рамках обеспечения межведомственного электронного взаимодействия реализованы сервисы, позволяющие взаимодействовать в электронном виде по 28 основным документам и сведениям между органами исполнительной власти Республики Марий Эл и органами местного самоуправления в Республике Марий Эл. Для взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти разработано 50 адаптеров к электронным сервисам обмена данными. По 24 видам сведений, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 г. № 1123-р, организовано предоставление информации федеральным органам исполнительной власти. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования на реализацию данного мероприятия в 2016 году не выделялись |
| 2. | Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в Республике Марий Эл | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 2013 год | 2020 год | 2013 год | 2020 год | формирование в Республике Марий Эл современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, необходимой для предоставления качественных государственных и муниципальных услуг в электронной форме, а также для эффективного функционирования электронного правительства в Республике Марий Эл | Достигнуты плановые значения показателей по результатам реализации мероприятия |  |
| 3. | Обеспечение информационной безопасности в органах исполнительной власти Республики Марий Эл в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 2013 год | 2020 год | 2013 год | 2020 год | выполнение мероприятий по обеспечению защиты информации в процессе предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Достижение плановых показателей по результатам реализации мероприятия запланировано на IV квартал 2018 года | бюджетные ассигнования на реализацию данного мероприятия в 2016 году не выделялись |
| 4. | Подготовка государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и иных работников государственных органов Республики Марий Эл, работников государственных учреждений Республики Марий Эл к использованию ИКТ в Республике Марий Эл | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 2013 год | 2020 год | 2013 год | 2020 год | подготовка специалистов в области развития и использования ИКТ | Подготовка государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и иных работников государственных органов Республики Марий Эл, работников государственных учреждений Республики Марий Эл к использованию ИКТ осуществлялось ведомствами Республики Марий Эл в 2016 году исходя из доведенных из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджетных ассигнований. | бюджетные ассигнования на реализацию данного мероприятия в 2016 году не выделялись |
| Подпрограмма 3 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл» |
| 1. | Создание региональной навигационно-информационной системы Республики Марий Эл | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 2013 год | 2020 год | 2013 год | 2020 год | улучшение контроля за перемещением транспорта, повышение экономической эффективности организаций транспортного комплекса, оперативное реагирование на происшествия и нештатные ситуации | В рамках подготовительных мероприятий разработан проект технического задания на выполнение работ по внедрению региональной навигационно-информационной системы Республики Марий Эл | бюджетные ассигнования на реализацию данного мероприятия в 2016 году не выделялись |
| 2. | Создание аппаратно-программного комплекса «Центр космических услуг Республики Марий Эл» | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 2013 год | 2020 год | 2013 год | 2020 год | повышение эффективности мониторинга и управления основными отраслями экономики Республики Марий Эл, обеспечение доступности геоинформационных материалов для граждан и коммерческих организаций, обеспечение удобства предоставления информации | В рамках подготовительных мероприятий разработан проект технического задания на выполнение работ по созданию аппаратно-программного комплекса «Региональный центр космических услуг Республики Марий Эл» | бюджетные ассигнования на реализацию данного мероприятия в 2016 году не выделялись |
| 3. | Создание системы высокоточного позиционирования Республики Марий Эл на базе технологий глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС | Департамент информатизациии связи Республики Марий Эл | 2013 год | 2020 год | 2013 год | 2020 год | формирование навигационного поля высокой точности для информационного обеспечения геодезических, строительных, транспортных, сельскохозяйствен-ных, природо-пользовательских и других работ, мониторинга и прогнозирования опасных природно-техногенных явлений, состояния объектов инфраструктуры и крупных инженерных сооружений |  | бюджетные ассигнования на реализацию данного мероприятия в 2016 году не выделялись |
| 4. | Подготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и иных работников государственных органов Республики Марий Эл, работников государственных учреждений Республики Марий Эл в области использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 2013 год | 2020 год | 2013 год | 2020 год | повышение квалификации государственных служащих Республики Марий Эл в области использования результатов космической деятельности, увеличение числа специалистов в данной области |  | бюджетные ассигнования на реализацию данного мероприятия в 2016 году не выделялись |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2020 годы)» |
| 1. | Реализация государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2020 годы)» | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 2013 год | 2020 год | 2013 год | 2020 год | повышение эффективности использования бюджетных средств при организации предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Марий Эл в электронной форме и по принципу «одного окна»; координация деятельности органов государственной власти Республики Марий Эл в вопросах использования ИКТ | Плановое значение показателя «уровень удовлетворенности населения Республики Марий Эл качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде по принципу «одного окна» по итогам 2016 года достигнуто. |  |

_______________

Таблица 2

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Марий Эл на реализацию государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества 
в Республике Марий Эл (2013-2020 годы)»

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | Cводная бюджетная роспись, план на 01.01.2016, в том числе (тыс. рублей) | Cводная бюджетная роспись на отчетную дату, в том числе (тыс. рублей) | Кассовое исполнение, в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | республиканский бюджет Республики Марий Эл | федера-льный бюджет | всего | республи-канский бюджет Республи-ки Марий Эл | федера-льный бюджет | всего | республиканский бюджет Республики Марий Эл | федераль-ный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Государствен-ная программа Республики Марий Эл | Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2020 годы) | всего | 87104101500000000000 | 95 979,0 | 95 979,0 | 0 | 115 465,4 | 115 465,4 | 0 | 110 963,0 | 110 963,0 | 0 |
|  |  | Департамент информати-зации и связи Республики Марий Эл | 87104101500000000000 | 95 979,0 | 95 979,0 | 0 | 115 465,4 | 115 465,4 | 0 | 110 963,0 | 110 963,0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе | всего | 87104101510000000000 | 0 | 0 | 0 | 41 824,5 | 41 824,5 | 0 | 41 824,5 | 41 824,5 | 0 |
|  |  | Департамент информати-зации и связи Республики Марий Эл | 87104101510000000000 | 0 | 0 | 0 | 41 824,5 | 41 824,5 | 0 | 41 824,5 | 41 824,5 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Реализация комплекса мероприятий в рамках процесса перевода предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Департамент информати-зации и связи Республики Марий Эл | 87104101510100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Предоставление государственных и муниципальных услуг на территории Республики Марий Эл по принципу «одного окна» | Департамент информати-зации и связи Республики Марий Эл | 87104101510228320600 | 0 | 0 | 0 | 41 824,5 | 41 824,5 | 0 | 41 824,5 | 41 824,5 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Марий Эл | всего | 87104101520000000000 | 0 | 0 | 0 | 53,5 | 53,5 | 0 | 53,5 | 53,5 | 0 |
|  |  | Департамент информати-зации и связи Республики Марий Эл | 87104101520000000000 | 0 | 0 | 0 | 53,5 | 53,5 | 0 | 53,5 | 53,5 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1. | Формирование электронного правительства в Республике Марий Эл | Департамент информати-зации и связи Республики Марий Эл | 87104101520100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2. | Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в Республике Марий Эл» | Департамент информати-зации и связи Республики Марий Эл | 87104101520249130200 | 0 | 0 | 0 | 53,5 | 53,5 | 0 | 53,5 | 53,5 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3. | Обеспечение информационной безопасности в органах исполнительной власти Республики Марий Эл в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации | Департамент информати-зации и связи Республики Марий Эл | 87104101520300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.4. | Подготовка государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и иных работников государственных органов Республики Марий Эл, работников государственных учреждений Республики Марий Эл к использованию ИКТ в Республике Марий Эл | Департамент информати-зации и связи Республики Марий Эл | 87104101520400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл | всего | 87104101530000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Департамент информати-зации и связи Республики Марий Эл | 87104101530000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.1. | Создание региональной навигационно-информационной системы Республики Марий Эл | Департамент информати-зации и связи Республики Марий Эл | 87104101530100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.2. | Создание аппаратно-программного комплекса «Центр космических услуг Республики Марий Эл» | Департамент информати-зации и связи Республики Марий Эл | 87104101530200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.3. | Создание системы высокоточного позиционирования Республики Марий Эл на базе технологий глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС | Департамент информати-зации и связи Республики Марий Эл | 87104101530300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.4. | Подготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и иных работников государственных органов Республики Марий Эл, работников государственных учреждений Республики Марий Эл в области использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности | Департамент информати-зации и связи Республики Марий Эл | 87104101530400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2020 годы)» | всего | 87104101540000000000 | 95 979,0 | 95 979,0 | 0 | 73 587,4 | 73 587,4 | 0 | 69 085,0 | 69 085,0 | 0 |
|  |  | Департамент информати-зации и связи Республики Марий Эл | 87104101540000000000 | 95 979,0 | 95 979,0 | 0 | 73 587,4 | 73 587,4 | 0 | 69 085,0 | 69 085,0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.1. | Реализация государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2020 годы)» | Департамент информати-зации и связи Республики Марий Эл | 87104101540129020100 | 9 431,0 | 9 431,0 | 0 | 9 431,0 | 9 431,0 | 0 | 8 817,7 | 8 817,7 | 0 |
|  |  |  | 87104101540129020800 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | 6,1 | 0 | 5,8 | 5,8 | 0 |
|  |  |  | 87104101540129020200 | 2 728,0 | 2 728,0 | 0 | 2 502,1 | 2 502,1 | 0 | 1 298,6 | 1 298,6 | 0 |
|  |  |  | 87104101540129960800 | 0 | 0 | 0 | 121,7 | 121,7 | 0 | 121,7 | 121,7 | 0 |
|  |  |  | 87104101540128110600 | 4 787,0 | 4 787,0 | 0 | 4 732,4 | 4 732,4 | 0 | 4 680,1 | 4 680,1 | 0 |
|  |  |  | 87104101540129270600 | 79 033,0 | 79 033,0 | 0 | 56 794,1 | 56 794,1 | 0 | 54 161,1 | 54 161,1 | 0 |

___________________

Таблица 3

Информация

о расходах источников финансового обеспечения на реализацию целей государственной программы Республики 
Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2020 годы)»

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с государственной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников финансового обеспечения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Государственная программа Республики Марий Эл | Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2020 годы) | всего | 96 269,9 | 110 963,0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 96 269,9 | 110 963,0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе | всего | 14 020,4 | 41 824,5 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 14 020,4 | 41 824,5 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Реализация комплекса мероприятий в рамках процесса перевода предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме | всего | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Предоставление государственных и муниципальных услуг на территории Республики Марий Эл по принципу «одного окна» | всего | 0 | 41 824,5 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 41 824,5 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Марий Эл | всего | 0 | 53,5 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 53,5 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1. | Формирование электронного правительства в Республике Марий Эл | всего | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2. | Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в Республике Марий Эл | всего | 0 | 53,5 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 53,5 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3. | Обеспечение информационной безопасности в органах исполнительной власти Республики Марий Эл в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации | всего | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.4. | Подготовка государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и иных работников государственных органов Республики Марий Эл, работников государственных учреждений Республики Марий Эл к использованию ИКТ в Республике Марий Эл | всего | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл | всего | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.1. | Создание региональной навигационно-информационной системы Республики Марий Эл | всего | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.2. | Создание аппаратно-программного комплекса «Центр космических услуг Республики Марий Эл» | всего | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.3. | Создание системы высокоточного позиционирования Республики Марий Эл на базе технологий глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС | всего | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.4. | Подготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и иных работников государственных органов Республики Марий Эл, работников государственных учреждений Республики Марий Эл в области использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности | всего | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2020 годы)» | всего | 82 249,5 | 69 085,0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 82 249,5 | 69 085,0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.1. | Реализация государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2020 годы)» | всего | 82 249,5 | 69 085,0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 82 249,5 | 69 085,0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |

* При условии выделения средств из федерального бюджета.

________________

Таблица 4

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год факт | 2016 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2020 годы)» |
| 1. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | процентов | 93,03 | 90 | 92,83 |  |
| 2. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процентов | 40,1 | 50 | 50,9 |  |
| Подпрограмма 1 «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе» |
| 1. | Количество государственных услуг Республики Марий Эл, для которых обеспечена возможность подачи заявления, осуществления мониторинга хода предоставления услуги и получения результата предоставления услуги в электронной форме | шт. | - | 13 | 13 |  |
| 2. | Количество типовых муниципальных услуг в Республике Марий Эл, для которых обеспечена возможность подачи заявления, осуществления мониторинга хода предоставления услуги и получения результата предоставления услуги в электронной форме | шт. | - | 6 | 6 |  |
| 3. | Доля документов и сведений, необходимых для оказания государственных и муниципальных услуг в Республике Марий Эл, находящихся в распоряжении федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Марий Эл, органов местного самоуправления в Республике Марий Эл, для которых обеспечена возможность обмена в электронном виде с использованием региональной системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем числе документов и сведений | процентов | 90 | 90 | 90 |  |
| 4. | Количество государственных и муниципальных услуг, оказанных на территории Республики Марий Эл по принципу «одного окна» | шт. | 127 502 | 127 000 | 225 694 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Марий Эл» |
| 1. | Доля электронного документооборота в органах государственной власти Республики Марий Эл и органах местного самоуправления в Республике Марий Эл в общем объеме документооборота | процентов | 63,4 | 67 | 68,5 |  |
| 2. | Количество подключенных к региональному сегменту системы межведомственного электронного взаимодействия органов государственной власти Республики Марий Эл, органов местного самоуправления в Республике Марий Эл, иных органов и организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | шт. | 219 | 263 | 251 | Отклонение значений показателя обусловлено сокращением числа органов местного самоуправления в Республике Марий Эл (администраций сельских поселений) |
| 3. | Доля аттестованных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации информационных систем, используемых в процессе предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процентов | - | - | - |  |
| 4. | Доля государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и иных работников государственных органов Республики Марий Эл, работников государственных учреждений Республики Марий Эл, прошедших обучение или переподготовку по использованию ИКТ в профессиональной деятельности, в общем количестве государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и иных работников государственных органов Республики Марий Эл, работников государственных учреждений Республики Марий Эл | процентов | 76,2 | 76 | 56,5 | Подготовка государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и иных работников государственных органов Республики Марий Эл, работников государственных учреждений Республики Марий Эл к использованию ИКТ осуществлялось ведомствами Республики Марий Эл в 2016 году исходя из доведенных из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджетных ассигнований. Недостижение по итогам 2016 года плановых значений показателя обусловлено сокращением (оптимизацией расходов) лимитов бюджетных ассигнований на данные цели |
| 5. | Численность граждан, занятых в отрасли связи в Республике Марий Эл | ед. | 3 305 | 3 260 | 3 260 |  |
| Подпрограмма 3 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл» |
| 1. | Доля удовлетворенных запросов, поступивших в аппаратно-программный комплекс «Центр космических услуг Республики Марий Эл» от заинтересованных потребителей, на обеспечение данными, полученными с применением результатов космической деятельности | процентов | - | - | - | бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2016 году на реализацию подпрограммы не выделялись |
| 2. | Доля пассажирских автобусов и школьных автобусов, ведомственного транспорта органов исполнительной власти Республики Марий Эл, автомобилей служб экстренного реагирования по Республике Марий Эл, специализированного транспорта, занятого в лесохозяйственной деятельности, включенных в региональную навигационно-информационную систему Республики Марий Эл | процентов | - | - | - | бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2016 году на реализацию подпрограммы не выделялись |
| 3. | Процент готовности отраслевых баз данных, созданных с использованием результатов космической деятельности и средств дистанционного зондирования земли и применяемых для мониторинга и управления в сельском хозяйстве, дорожном хозяйстве, лесном хозяйстве, жилищно-коммунальном хозяйстве Республики Марий Эл | процентов | - | - | - | бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2016 году на реализацию подпрограммы не выделялись |
| 4. | Доля территории Республики Марий Эл, покрытой навигационным полем высокой точности, обеспечивающим единство измерений и координатных расчетов для пользователей с уровнем точности, позволяющим вычислять координаты объектов в геоцентрических системах координат в режиме реального времени в положении статики | процентов | - | - | - | бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2016 году на реализацию подпрограммы не выделялись |
| 5. | Количество государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и иных работников государственных органов Республики Марий Эл, работников государственных учреждений Республики Марий Эл, прошедших подготовку или обучение в области использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности | процентов | - | - | - | бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2016 году на реализацию подпрограммы не выделялись |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2020 годы)» |
| 1. | Уровень удовлетворенности населения Республики Марий Эл качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме и по принципу «одного окна» | процентов | 94,8 | 90 | 90 |  |
| 2. | Количество проведенных мероприятий по аудиту соблюдения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных в органах государственной власти Республики Марий Эл и органах местного самоуправления в Республике Марий Эл | ед. | 34 | 34 | 34 |  |

__________________

Таблица 5

Отчет

о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг 
государственными учреждениями Республики Марий Эл по государственной программе 
Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2020 годы)»

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги (штук) | Расходы республиканского бюджета Республики Марий Эл на оказание государственной услуги (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
|  | план | факт | Сводная бюджетная роспись на 1 января 2016 г. | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2016 г. | Кассовое исполнение |
| Наименование услуги и ее содержание | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг |
| Показатель объема услуги | Количество услуг, оказанных по принципу «одного окна» на территории Республики Марий Эл |
| Подпрограмма 1 «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе» |  |  | 0 | 41 824,5 | 41 824,5 |
| Основное мероприятие 1.2. «Предоставление государственных и муниципальных услуг на территории Республики Марий Эл по принципу «одного окна» | 127 000 | 225 694 | 0 | 41 824,5 | 41 824,5 |

_____________

Таблица 6

Расчеты эффективности реализации Госпрограммы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013-2020 годы) за 2016 год

| Мероприятия 2016 год | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы | Выполнено/не выполнено (причины невыполнения) (тыс. рублей) | СРм | СДп/ппз | Эис | ССуз | СРп/п | ЭРп/п | СД гппз | СРгп | ЭРгп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Госпрограмма (в целом) |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1,02 |
|  | 1. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | процентов | 93,03 | 90 | 92,83 | выполнено |  |  |  |  |  |  | 1,03 (=1) |  |  |
|  | 2. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процентов | 40,1 | 50 | 50,9 | выполнено |  |  |  |  |  |  | 1,01 (=1) |  |  |
| Подпрограмма 1 «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе» | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Реализация комплекса мероприятий в рамках процесса перевода предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме | 1. Количество государственных услуг Республики Марий Эл, для которых обеспечена возможность подачи заявления, осуществления мониторинга хода предоставления услуги и получения результата предоставления услуги в электронной форме | шт. | - | 13 | 13 | выполнено | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Количество типовых муниципальных услуг в Республике Марий Эл, для которых обеспечена возможность подачи заявления, осуществления мониторинга хода предоставления услуги и получения результата предоставления услуги в электронной форме | шт. | - | 6 | 6 | выполнено |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Доля документов и сведений, необходимых для оказания государственных и муниципальных услуг в Республике Марий Эл, находящихся в распоряжении федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Марий Эл, органов местного самоуправления в Республике Марий Эл, для которых обеспечена возможность обмена в электронном виде с использованием региональной системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем числе документов и сведений | процентов | 90 | 90 | 90 | выполнено |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. Предоставление государственных и муниципальных услуг на территории Республики Марий Эл по принципу «одного окна» | Количество государственных и муниципальных услуг, оказанных на территории Республики Марий Эл по принципу «одного окна» | шт. | 127502 | 127000 | 225694 | выполнено | 1 | 1,78 (=1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Марий Эл» | 0,5 |  | 0,5 | 1 | 0,74 | 0,37 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Формирование электронного правительства в Республике Марий Эл | 1. Доля электронного документооборота в органах государственной власти Республики Марий Эл и органах местного самоуправления в Республике Марий Эл в общем объеме документооборота | процентов | 63,4 | 67 | 68,5 | выполнено | 1 | 1,02 (=1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в Республике Марий Эл | 1. Количество подключенных к региональному сегменту системы межведомственного электронного взаимодействия органов государственной власти Республики Марий Эл, органов местного самоуправления в Республике Марий Эл, иных органов и организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | шт. | 219 | 263 | 251 | выполнено | 1 | 0,95 (=1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3. Обеспечение информационной безопасности в органах исполнительной власти Республики Марий Эл в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации | 1. Доля аттестованных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации информационных систем, используемых в процессе предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процентов | - | - | - | деньги не выделялись | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4. Подготовка государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и иных работников государственных органов Республики Марий Эл, работников государственных учреждений Республики Марий Эл к использованию ИКТ в Республике Марий Эл | 1. Доля государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и иных работников государственных органов Республики Марий Эл, работников государственных учреждений Республики Марий Эл, прошедших обучение или переподготовку по использованию ИКТ в профессиональной деятельности, в общем количестве государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и иных работников государственных органов Республики Марий Эл, работников государственных учреждений Республики Марий Эл | процентов | 76,2 | 76 | 56,5 | деньги не выделялись | 0 | 0,74 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Численность граждан, занятых в отрасли связи в Республике Марий Эл | ед. | 3 305 | 3 260 | 3 260 | выполнено |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл» | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Создание региональной навигационно-информацион-ной системы Республики Марий Эл | 1. Доля удовлетворенных запросов, поступивших в аппаратно-программный комплекс «Центр космических услуг Республики Марий Эл» от заинтересованных потребителей, на обеспечение данными, полученными с применением результатов космической деятельности | процентов | - | - | - | деньги не выделялись | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2. Создание аппаратно-программного комплекса «Центр космических услуг Республики Марий Эл» | 1. Доля пассажирских автобусов и школьных автобусов, ведомственного транспорта органов исполнительной власти Республики Марий Эл, автомобилей служб экстренного реагирования по Республике Марий Эл, специализированного транспорта, занятого в лесохозяйственной деятельности, включенных в региональную навигационно-информационную систему Республики Марий Эл | процентов | - | - | - | деньги не выделялись | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Процент готовности отраслевых баз данных, созданных с использованием результатов космической деятельности и средств дистанционного зондирования земли и применяемых для мониторинга и управления в сельском хозяйстве, дорожном хозяйстве, лесном хозяйстве, жилищно-коммунальном хозяйстве Республики Марий Эл | процентов | - | - | - | деньги не выделялись | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3. Создание системы высокоточного позиционирования Республики Марий Эл на базе технологий глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС | 1. Доля территории Республики Марий Эл, покрытой навигационным полем высокой точности, обеспечивающим единство измерений и координатных расчетов для пользователей с уровнем точности, позволяющим вычислять координаты объектов в геоцентрических системах координат в режиме реального времени в положении статики | процентов | - | - | - | деньги не выделялись | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.4. Подготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и иных работников государственных органов Республики Марий Эл, работников государственных учреждений Республики Марий Эл в области использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности | 1. Количество государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и иных работников государственных органов Республики Марий Эл, работников государственных учреждений Республики Марий Эл, прошедших подготовку или обучение в области использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности | процентов | - | - | - | деньги не выделялись | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2020 годы)» | 1 |  | 1,06 | 0,94 | 1 | 1,06 |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1. Реализация государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2020 годы)» | 1. Уровень удовлетворенности населения Республики Марий Эл качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме и по принципу «одного окна» | процентов | 94,8 | 90 | 90 | выполнено | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Количество проведенных мероприятий по аудиту соблюдения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных в органах государственной власти Республики Марий Эл и органах местного самоуправления в Республике Марий Эл | ед. | 34 | 34 | 34 | выполнено |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

_______________

Таблица 7

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Плановые расходы в 2016 году в соответствии со сводной бюджетной росписью | Кассовое исполнение | ССуз | Кj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа Республики Марий Эл | Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2020 годы) | всего | 115 465,4 | 110 963,0 |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 115 465,4 | 110 963,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 1 | Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе | всего | 41 824,5 | 41 824,5 | 1 | 0,38 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 41 824,5 | 41 824,5 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 2 | Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Марий Эл | всего | 53,5 | 53,5 | 1 | 0,0005 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 53,5 | 53,5 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 3 | Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2020 годы)» | всего | 73 587,4 | 69 085,0 | 0,94 | 0,62 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 73 587,4 | 69 085,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |  |  |

___________________

Таблица 8

Перечень невыполненных мероприятий государственной программы Республики Марий Эл 
«Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013-2020годы)

| Мероприятия 2016 год | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы | Выполнено/ не выполнено (причины невыполнения) | Выпол- нено/не выполнено (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 2.«Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Марий Эл» |
| 2.3. Основное мероприятие «Обеспечение информационной безопасности в органах исполнительной власти Республики Марий Эл в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации» | 1. Доля аттестованных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации информационных систем, используемых в процессе предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процентов | - | - | - | бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2016 году на реализацию данного мероприятия не выделялись | - |
| 2.4. Основное мероприятие «Подготовка государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и иных работников государственных органов Республики Марий Эл, работников государственных учреждений Республики Марий Эл к использованию ИКТ в Республике Марий Эл» | 1. Доля государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и иных работников государственных органов Республики Марий Эл, работников государственных учреждений Республики Марий Эл, прошедших обучение или переподготовку по использованию ИКТ в профессиональной деятельности, в общем количестве государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и иных работников государственных органов Республики Марий Эл, работников государственных учреждений Республики Марий Эл | процентов | 76,2 | 76 | 56,5 |  |  |
| Подпрограмма 3 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл» |
| 3.1. Основное мероприятие «Создание региональной навигационно-информационной системы Республики Марий Эл» | 1. Доля удовлетворенных запросов, поступивших в аппаратно-программный комплекс «Центр космических услуг Республики Марий Эл» от заинтересованных потребителей, на обеспечение данными, полученными с применением результатов космической деятельности | процентов | - | - | - | бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2016 году на реализацию данного мероприятия не выделялись | - |
| 3.2. Основное мероприятие «Создание аппаратно-программного комплекса «Центр космических услуг Республики Марий Эл» | 1. Доля пассажирских автобусов и школьных автобусов, ведомственного транспорта органов исполнительной власти Республики Марий Эл, автомобилей служб экстренного реагирования по Республике Марий Эл, специализированного транспорта, занятого в лесохозяйственной деятельности, включенных в региональную навигационно-информационную систему Республики Марий Эл | процентов | - | - | - | бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2016 году на реализацию данного мероприятия не выделялись | - |
|  | 2. Процент готовности отраслевых баз данных, созданных с использованием результатов космической деятельности и средств дистанционного зондирования земли и применяемых для мониторинга и управления в сельском хозяйстве, дорожном хозяйстве, лесном хозяйстве, жилищно-коммунальном хозяйстве Республики Марий Эл | процентов | - | - | - | бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2016 году на реализацию данного мероприятия не выделялись | - |
| 3.3. Основное мероприятие «Создание системы высокоточного позиционирования Республики Марий Эл на базе технологий глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС» | 1. Доля территории Республики Марий Эл, покрытой навигационным полем высокой точности, обеспечивающим единство измерений и координатных расчетов для пользователей с уровнем точности, позволяющим вычислять координаты объектов в геоцентрических системах координат в режиме реального времени в положении статики | процентов | - | - | - | бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2016 году на реализацию данного мероприятия не выделялись | - |
| 3.4. Основное мероприятие «Подготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и иных работников государственных органов Республики Марий Эл, работников государственных учреждений Республики Марий Эл в области использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности» | 1. Количество государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и иных работников государственных органов Республики Марий Эл, работников государственных учреждений Республики Марий Эл, прошедших подготовку или обучение в области использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности | процентов | - | - | - | бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2016 году на реализацию данного мероприятия не выделялись | - |

___________________

Приложение

Методика оценки эффективности реализации государственной программы
Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в республике Марий Эл (2013-2020 годы)

## Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Сведения для расчета степени реализации мероприятий представлены в таблице 6.

Государственная программа «Развитие информационного общества в республике Марий Эл (2013-2020 годы) имеет 4 подпрограммы.

Степень реализации мероприятий подпрограммы «Информационно-коммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе» Из 2 запланированных мероприятий подпрограммы считаются выполненными 2.

2/2=1

Степень реализации мероприятий подпрограммы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Марий Эл». Из 4 основных мероприятий подпрограммы 2 мероприятия считаются выполненными.

2/4=0,5.

Степень реализации мероприятий подпрограммы «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл». Не имеет выполненных мероприятий.

0.

Степень реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2020 годы)». Мероприятие «Реализация государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013-2020 годы)» является выполненным.

1/1=1.

## Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В качестве степени соответствия запланированному уровню расходов учитывается расходы всех источников.

## Сведения для расчета оценки степени соответствия запланированному уровню расходов представлены в таблице 7.

Государственная программа «Развитие информационного общества в республике Марий Эл (2013-2020 годы) имеет 4 подпрограммы:

Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе»

41 824,5/41 824,5=1.*

Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Марий Эл».

53,5/53,5=1.*

Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл».

0.

Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013-2020 годы)».

69 085,0 / 73 587,4=0,94*

## Оценка эффективности использования средств республиканского

бюджета Республики Марий Эл

Эффективность использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств республиканского бюджета Республики Марий Эл по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств республиканского бюджета Республики Марий Эл;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств республиканского бюджета Республики Марий Эл.

## Сведения для расчета оценки эффективности использования средств республиканского бюджета Республики 
Марий Эл представлены в таблице 6.

Государственная программа «Развитие информационного общества в республике Марий Эл (2013-2020 годы) имеет 4 подпрограммы:

Эффективность использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл подпрограммы «Информационно-коммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе»

1/1=1.

Эффективность использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл подпрограммы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Марий Эл».

0,5/1=0,5.

Эффективность использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл подпрограммы «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл».

0.

* Расчеты произведены с учетом только расходов республиканского бюджета.

Эффективность использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013-2020 годы)».

1/0,94=1,06.

## Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм,

входящих в государственную программу

1. Для оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в государственную программу, определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

2. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

для показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф,

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

## Сведения для расчета оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в государственную программу представлены в таблице № 6.

Государственная программа «Развитие информационного общества в республике Марий Эл (2013-2020 годы) имеет 4 подпрограммы:

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы «Информационно-коммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе». Подпрограмма имеет 2 основных мероприятия.

Первое мероприятие имеет 3 показателя.

- 13/13=1. Рассчитываются по формуле на увеличение значения.

- 6/6=1. Рассчитываются по формуле на увеличение значения.

- 90/90=1. Рассчитываются по формуле на увеличение значения.

Второе мероприятие имеет 1 показатель.

- 225 694/127 000=1,78. Рассчитываются по формуле на увеличение значения.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Марий Эл». Подпрограмма имеет 4 основных мероприятий.

Первое мероприятие имеет 1 показатель.

- 68,5/67=1,02. Рассчитываются по формуле на увеличение значения.

Второе мероприятие имеет 1 показатель.

- 251/263=0,95. Рассчитываются по формуле на увеличение значения.

Третье мероприятие имеет 1 показатель.

Подпрограммой установлено целевое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, не равном нулю. Так как бюджетные ассигнования на реализацию данного мероприятия не выделялись соответствующий показатель (индикатор) считается недостигнутым, степень достижения планового значения показателя (индикатора) принимается равной 0.

Четвертое мероприятие имеет 2 показателя.

- 56,5/76=0,74. Рассчитываются по формуле на увеличение значения.

- 3 260/3 260=1. Рассчитываются по формуле на увеличение значения.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл». Подпрограмма имеет 4 основных мероприятия. Так как бюджетные ассигнования на данную подпрограмму не выделялись, степень достижения целей и решения задач подпрограммы равна 0.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013-2020 годы)». Мероприятие имеет 2 показателя.

- 90/90=1. Рассчитываются по формуле на увеличение значения.

- 34/34=1. Рассчитываются по формуле на увеличение значения.

Степень достижения целей и решения задач подпрограммы, входящей в государственную программу (далее - степень реализации подпрограммы), рассчитывается по формуле:

где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

Сведения для расчета степень реализации подпрограммы представлены в таблице 6.

Государственная программа «Развитие информационного общества в республике Марий Эл (2013-2020 годы) имеет 4 подпрограммы:

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

Степень реализации подпрограммы «Информационно-коммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе».

Сумма СДп/ппз: 1+1+1+1=4.

N=4. Подпрограмма содержит 4 показателя (индикатора).

СРп/п=4/4=1.

Степень реализации подпрограммы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Марий Эл».

Сумма СДп/ппз: 1+0,95+0+0,74+1=3,69.

N=5. Подпрограмма содержит 5 показателей (индикаторов).

СРп/п=3,69/5=0,74.

Степень реализации подпрограммы «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл». Подпрограмма имеет 5 показателей (индикаторов). Так как бюджетные ассигнования на данную подпрограмму не выделялись, степень достижения целей и решения задач подпрограммы, входящей в государственную программу равна 0.

Степень реализации подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл 
«Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013-2020 годы)».

Сумма СДп/ппз: 1+1=2.

N=2. Подпрограмма содержит 2 показателя (индикатора).

СРп/п=2/2=1.

## Оценка эффективности реализации подпрограмм, входящих

в государственную программу

Эффективность реализации подпрограммы, входящей в государственную программу (далее - подпрограмма), оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п x Эис,

где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

В случае, если на реализацию подпрограммы бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл на отчетный финансовый год не предусматривались, эффективность реализации подпрограммы принимается равной степени реализации подпрограммы.

В случае, если по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» отсутствуют утвержденные основные мероприятия и показатели (индикаторы), характеризующие цели и задачи подпрограммы, эффективность реализации подпрограммы принимается равной степени соответствия запланированному уровню расходов.

Сведения для расчета эффективности реализации подпрограмм представлены в таблице 6.

Государственная программа «Развитие информационного общества в республике Марий Эл (2013-2020 годы) имеет 4 подпрограммы:

Эффективность реализации подпрограммы «Информационно-коммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе».

1 x 1=1. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, так как значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Марий Эл».

0,74 x 0,5=0,37. Эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной, так как значение ЭРп/п составляет 
менее 0,7.

Эффективность реализации подпрограммы «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл».

0. Эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной, так как значение ЭРп/п составляет менее 0,7.

Эффективность реализации подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013-2020 годы)».

1 x 1,06=1,06. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, так как значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

## Оценка степени достижения целей и решения задач

государственной программы

1. Для оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

2. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи государственной программы, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗП/пф / ЗПп/пп,

для показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи государственной программы, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗП/пф

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

## Сведения для расчета степени достижения целей и решения задач государственной программы представлены в таблице 6.

Государственная программа «Развитие информационного общества в республике Марий Эл (2013-2020 годы) имеет 2 показателя (индикатора).

СДгппз: 92,83/90=1,03. Желаемая тенденция развития - увеличение значений.

СДгппз: 50,9/50=1,02. Желаемая тенденция развития - увеличение значений.

Степень достижения целей и решения задач государственной программы (далее - степень реализации государственной программы) рассчитывается по формуле:

где:

СРгп - степень реализации государственной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи государственной программы.

Так как значения СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

СРгп=(1+1)/2=1

## Оценка эффективности реализации государственной программы

Эффективность реализации государственной программы оценивается с учетом оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм, входящих в государственную программу, по следующей формуле:

- коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей и задач государственной программы, определяемый ответственным исполнителем в методике оценки эффективности реализации государственной программы, при условии, что SUM  = 1.

По умолчанию kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф,

где:

Фj - объем фактических расходов из республиканского бюджета Республики Марий Эл (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из республиканского бюджета Республики Марий Эл (кассового исполнения) на реализацию государственной программы;

j - количество подпрограмм.

Сведения для расчета эффективности реализации государственной программы представлены в таблице № 6.

Государственная программа «Развитие информационного общества в республике Марий Эл (2013-2020 годы) имеет 2 основных показателя (индикатора) эффективности реализации государственной программы.

Сведения для расчета эффективности реализации государственной программы представлены в таблицах № 6,7.

Государственная программа «Развитие информационного общества в республике Марий Эл (2013-2020 годы) имеет 4 подпрограммы:

Эффективность реализации подпрограммы «Информационно-коммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе».

ЭРп/п=1;

kj: 41 824,5/110 963,0=0,38.

Эффективности реализации подпрограммы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Марий Эл».

ЭРп/п=0,37;

kj: 53,5/110 963,0=0,0005,

Эффективности реализации подпрограммы «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл».

ЭРп/п=0;

kj: 0.

Эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013-2020 годы)».

ЭРп/п=1,06.

kj:69 085,0/110 963,0=0,62.

SUM ЭР п/п x kj: =1 x 0,38+0,37 х 0,0005+0+1,06 x 0,62=0,38+0,00018+0+0,66=1,04.

СРгп=1.

ЭРгп=0,5 x 1+0,5 x 1,04=0,5+0,52=1,02.

Эффективность реализации государственной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,9.

___________________