| ЮРИНО ОЛА ШОТАН ИЛЕМ' МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙЫН АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЮРИНО» |
| --- | --- | --- |
| ПУНЧАЛ |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| от 21 августа 2017 г. |  | № 78. |

О внесении изменений в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды»

муниципального образования «Городское поселение Юрино»

на 2017 год утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Городское поселение Юрино»

№ 62 от 18.05.2017 года

В соответствии с положениями статьи 16 Федерального закона            от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», администрация муниципального образования «Городское поселение Юрино»  п о с т а н о в л я е т :

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» муниципального образования «Городское поселение      Юрино» на 2017 год утвержденную постановлением № 62 от 18 мая 2017 года:

1.1. таблицу «План реализации муниципальной программы городского поселения Юрино «Формирование современной городской среды» на 2017 год изложить в новой редакции согласно приложения № 1 к постановлению.

1.2. абзац 4 раздела II изложить в новой редакции: «На реализацию муниципальной программы формирования современной городской среды в городском поселении Юрино на 2017 год планируется выделение средств из бюджета муниципального образования «Городское поселение Юрино» в сумме 91.666 тыс. руб., в том числе на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 66.033 тыс. руб.».

1.3. абзац 5 раздела II изложить в новой редакции: «Привлечение средств населения, заинтересованных предпринимателей и организаций планируется в сумме 55.998 тыс. руб.».

1.4. абзац 6 раздела II изложить в новой редакции: «Общая сумма средств из всех источников, направляемых на реализацию программы Формирования современной городской среды на территории городского поселения Юрино в 2017 году, составит 1833.303 тыс. руб.».

2. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационном стенде муниципального образования «Городское поселение Юрино»  и размещению на официальном сайте муниципального образования «Юринский муниципальный район» (страница «Городское поселение Юрино»).

| Глава администрации муниципального образования «Городское поселение Юрино» |  | М.Ю. Ремизов |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

План реализации муниципальной программы городского поселения Юрино «Формирование современной городской среды» на 2017 год

| № п/п | Наименование объектов благоустройства | Стоимость объекта тыс. руб. | Период реализации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дворовые территории многоквартирных | жилых домов |  |  |
| 1 | Благоустройство дворовой территории 36-квартирного жилого дома в пгт. Юрино, пер. Больничный, д. 2. Пешеходная дорожка 42.0 кв. м, Покрытие проезда 262.5 кв. м. Скамейки 6 шт. Урны 4 шт. Светодиодные фонари 2 шт. Турник детский скалолаз 1 шт. Вешала бельевые 2 шт., ковровые 2 шт. Ограждение территории двора 73.0 кв. м. | 613.630 | 2017 Июль-октябрь |  |
| 2 | Благоустройство дворовой территории 16-квартирного жилого дома в пгт. Юрино, пер. Островского, д. 2а. Покрытие подъезда 3 х 32 = 96.0 кв. м. Пешеходная 29.2 х 1.5 = 43.8 кв. м. Скамейки 2 шт. Урны 2 шт. Фонари 2 шт. Оборудование детской площадки : турник скалолаз 1 шт., песочница 1 шт., карусель 1 шт., спорт. комп. лесенка 1 шт., качели двойные 1 шт., ком. гимнаст. 1 шт. | 418.413 | 2017 Июль-октябрь |  |
| 3 | Благоустройство дворовой территории двух 8-квартирных жилых домов в пгт. Юрино, ул. Маяковского, д. 23, 25. Покрытие проезда 153.0 кв. м. Скамейки 4 шт. Урны 4 шт. Фонари 2 шт. Вешала бельевые 2 шт., ковровые 2 шт. Оборудование детской площадки : турник скалолаз 1 шт., песочница 1 шт., карусель 1 шт., спорт. комп. лесенка 1 шт., качели двойные 1 шт., ком. гимнаст. 1 шт. | 288.610 | 2017 Июль-октябрь |  |
|  | Итого : | 1320.653 |  |  |
|  | Общественные территории городского | поселения |  |  |
| 4 | Благоустройство территории общего пользования в историческом центре городского поселения Юрино: Сквер выпускников, детская площадка пгт. Юрино, Центральный проспект, 3а. Покрытие пешеходных дорожек 136.5 кв.м. Летняя эстрада со скамейками на 125 мест. Установка скамеек на площадке – 5 шт., на Центральном проспекте – 5 шт. Ограждение площадки 183.2 п. м. | 512.65 | 2017 |  |
|  | Всего : | 1833.303 |  |  |
|  | План подготовки и реализации | программы |  |  |
| 1 | Общественное обсуждение проекта муниципальной программы городского поселения Юрино «Формирование современной городской среды» на 2017 год |  | 29.03.2017- 17.05.2017. |  |
| 1.2 | Утверждение муниципальной программы городского поселения Юрино «Формирова-ние современной городской среды на 2017 г. |  | 18.05.2017. |  |
| 2 | Подготовка и утверждение с учётом обсуж-дения дизайн-проектов благоустройства каждой дворовой территории и дизайн-проекта благоустройства общественной территории на 2017 год |  | 28.06.2017. |  |
| 2.1 | Внесение изменений и дополнений в программу, в случае необходимости |  | 19.05.2017- 20.08.2017. |  |
| 3 | Реализация проектов благоустройства дворовых территорий с 1 июля по 25 октября | 1320.653 |  |  |
| 3.1 | Благоустройство дворовой территории 16-квартирного жилого дома в пгт. Юрино, пер. Островского, д. 2а. | 418.413 | 1.07.2017 – 25.10.2017. |  |
| 3.2 | Благоустройство дворовой территории 36-квартирного жилого дома в пгт. Юрино, пер. Больничный, д. 2. | 613.630 | 5.07.2017 – 23.10.2017. |  |
| 3.3 | Благоустройство дворовой территории двух 8-квартирных жилых домов в пгт. Юрино, ул. Маяковского, д. 23, д. 25. | 288.610 | 8.07.2017 – 25.10.2017. |  |
| 4 | Реализация проекта благоустройства наиболее посещаемой общественной территории с 1 июля по 28 августа | 512.650 |  |  |
| 4.1 | Благоустройство Детской площадки в историческом центре городского поселения Юрино, пгт. Юрино, Центральный пр., 3а. | 512.650 | 1.07.2017 – 28.10.2017. |  |
| 5 | Завершение реализации муниципальной программы городского поселения Юрино «Формирование современной городской среды» на 2017 год | 1833.303 | 30.10.2017. |  |
| 5.1 | Проверка объектов благоустройства представителями заказчика, исполнительная съёмка объектов с фотофиксацией |  | 1.10.2017 – 30.09.2017. |  |
| 5.2 | Приёмка объектов благоустройства предста-вителями заказчика с участием членов общественной комиссии с подписанием итоговых протоколов и актов приёмки |  | 1.10.2017 – 30.09.2017. |  |