| ЮРИНО ОЛА ШОТАН ИЛЕМ' МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙЫН АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЮРИНО» |
| --- | --- | --- |
| ПУНЧАЛ |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| от 4 июня 2018 года |  | № 59 |

О внесении изменений в постановление № 13 от 12. 03.2018 г. «О внесении изменений в постановление № 123А от 18.12.2017 года «О  муниципальной программе «Формирование современной городской

среды на территории муниципального образования

«Городское поселение Юрино» на 2018 - 2022 годы»

Внести изменения в постановление № 13 от 12. 03.2018 г. «О внесении изменений в постановление № 123А от 18.12.2017 года «О  муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Городское поселение Юрино» на 2018 - 2022 годы» следующие изменения:

пункт 6 паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:

| Объемы финансирования муниципальной программы | - | Финансирование подпрограммы составляет 8513500 руб., в том числе: 2018 год – 1702700,00 руб.; 2019 год – 1702700,00 руб.; 2020 год – 1702700,00 руб.; 2021 год - 1702700,00 руб.; 2022 год - 1702700,00 руб.; в том числе: за счет средств: республиканского бюджета Республики Марий Эл (при условии выделения средств из республиканского бюджета) – 619340,55 руб., в том числе: 2018 год – 123868,11 руб.; 2019 год – 123868,11 руб.; 2020 год - 123868,11 руб.; 2021 год - 123868,11 руб.; 2022 год - 123868,11 руб.; федерального бюджета (при условии выделения средств из федерального бюджета) – 7122367,25 руб., в том числе: 2018 год – 1424473,45 руб.; 2019 год - 1424473,45 руб.; 2020 год - 1424473,45 руб.; 2021 год - 1424473,45 руб.; 2022 год - 1424473,45 руб.; местного бюджета (при условии выделения средств из местного бюджета городского поселения Юрино) – 606947,2 руб., в том числе: 2018 год – 121389,44 руб.; 2019 год – 121389,44 руб.; 2020 год - 121389,44 руб.; 2021 год - 121389,44 руб.; 2022 год - 121389,44 руб.; внебюджетных источников (при условии предоставления средств населением и заинтересованными организациями) – 164845,00 руб., в том числе: 2018 год – 32969,00 руб.; 2019 год – 32969,00 руб.; 2020 год - 32969,00 руб.; 2021 год - 32969,00 руб.; 2022 год - 32969,00 руб. Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета Республики Марий Эл на очередной финансовый год и на плановый период и при формировании местного бюджета муниципального образования «Городское поселение Юрино» на очередной финансовый год. |
| --- | --- | --- |

  - Приложение № 3,4 изложить в новой редакции;

2.Утвердить План реализации муниципальной программы городского поселения Юрино «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Городское поселение Юрино» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава администрации муниципального образования «Городское поселение Юрино» |  | Д.В. Немцев |
| --- | --- | --- |

## Приложение № 3

Утверждено постановлением администрации муниципального образования

«Городское поселение Юрино»

№ 13 от 12 марта 2018 года

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЮРИНО» НА 2018 - 2022 ГОДЫ»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Расходы (рублей) по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Муниципальная программа | Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Городское поселение Юрино» на 2018 - 2022 годы | Юринская городская администрация | 1702700,00 | 1702700,00 | 1702700,00 | 1702700,00 | 1702700,00 |
| Основное мероприятие 1 | Благоустройство дворовых территорий | Юринская городская администрация | 1098960,00 | 1098960,00 | 1098960,00 | 1098960,00 | 1098960,00 |
| Основное мероприятие 2 | Благоустройство общественных территорий | Юринская городская администрация | 603740,00 | 603740,00 | 603740,00 | 603740,00 | 603740,00 |

## Приложение № 4

Утверждено постановлением администрации муниципального образования

«Городское поселение Юрино»

№ 13 от 12 марта 2018 года

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА

РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ

СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЮРИНО» НА 2018 - 2022 ГОДЫ»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия программы, | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Муниципальная программа | Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Городское поселение Юрино» на 2018 - 2022 годы | Всего | 1702700,00 | 1702700,00 | 1702700,00 | 1702700,00 | 1702700,00 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл <*> | 123868,11 | 123868,11 | 123868,11 | 123868,11 | 123868,11 |
|  |  | федеральный бюджет <*> | 1424473,45 | 1424473,45 | 1424473,45 | 1424473,45 | 1424473,45 |
|  |  | бюджет муниципального образования <*> | 121389,44 | 121389,44 | 121389,44 | 121389,44 | 121389,44 |
|  |  | внебюджетные источники <*> | 32969,00 | 32969,00 | 32969,00 | 32969,00 | 32969,00 |
| Мероприятие | Мероприятия благоустройства дворовых территорий | Всего | 1098960,00 | 1098960,00 | 1098960,00 | 1098960,00 | 1098960,00 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл<*> | 101104,00 | 101104,00 | 101104,00 | 101104,00 | 101104,00 |
|  |  | федеральный бюджет <*> | 909939,00 | 909939,00 | 909939,00 | 909939,00 | 909939,00 |
|  |  | бюджет муниципального образования <*> | 54948,00 | 54948,00 | 54948,00 | 54948,00 | 54948,00 |
|  |  | внебюджетные источники <*> | 32969,00 | 32969,00 | 32969,00 | 32969,00 | 32969,00 |
| Мероприятие | Мероприятия благоустройства общественных территорий | Всего | 603740,00 | 603740,00 | 603740,00 | 603740,00 | 603740,00 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл<*> | 22764,11 | 22764,11 | 22764,11 | 22764,11 | 22764,11 |
|  |  | федеральный бюджет <*> | 514534,45 | 514534,45 | 514534,45 | 514534,45 | 514534,45 |
|  |  | бюджет муниципального образования <*> | 66441,44 | 66441,44 | 66441,44 | 66441,44 | 66441,44 |
|  |  | внебюджетные источники <*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

<*> При условии выделения средств.

План реализации муниципальной программы городского поселения Юрино «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

| № п/п | Наименование объектов благоустройства | Стоимость объекта тыс. руб. | Период реализации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дворовые территории многоквартирных | жилых домов |  |  |
| 1 | Благоустройство дворовой территории 24-квартирного жилого дома в пгт. Юрино, пер. Парковый, д. 1. Ремонт покрытия проезда 379,0 кв. м. Скамейки 4 шт. Урны 3 шт. Фонари наружного освещения 2 шт. | 418,360 | 2018 Июль-сентябрь |  |
| 2 | Благоустройство дворовой территории 18-квартирного жилого дома в пгт. Юрино, пер. Красноармейский, д.1. Ремонт покрытия проезда 559,0 кв. м. Скамейки 5 шт. Урны 5 шт. Фонари наружного освещения 3 шт. | 680,600 | 2018 Июль-сентябрь |  |
|  | Итого : | 1098960 |  |  |
|  | Общественные территории городского | поселения |  |  |
| 4 | Благоустройство Сквера с детской площадкой пгт. Юрино, Центральный проспект, 3а. Вторая очередь. Ограждение территории 186,0 п. м. Установка фонарей 4 шт. | 603,740 | 2018 Июль-сентябрь |  |
|  | Всего : | 1702700 |  |  |
|  | План подготовки и реализации | программы |  |  |
| 1 | Общественное обсуждение проекта муниципальной программы городского поселения Юрино «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы |  | 15.11.2018- 15.12.2018. |  |
| 1.2 | Утверждение муниципальной программы городского поселения Юрино «Формирова-ние современной городской среды на 2018-2022 годы. |  | 18.12.2017 |  |
| 2 | Подготовка и утверждение с учётом обсуж-дения дизайн-проектов благоустройства каждой дворовой территории и дизайн-проекта благоустройства общественной территории на 2018-2022 годы. |  | 01.03.2018– 01.07.2018. |  |
| 2.1 | Внесение изменений и дополнений в программу, в случае необходимости |  | до 20.08.2018. |  |
| 3 | Реализация проектов благоустройства дворовых территорий с 1 июля по 30 октября | 1702700 |  |  |
| 3.1 | Благоустройство дворовой территории 24-квартирного жилого дома в пгт. Юрино, пер. Парковый, д. 1. | 418,360 | 1.07.2018 – 25.10.2018. |  |
| 3.2 | Благоустройство дворовой территории 18-квартирного жилого дома в пгт. Юрино, пер. Красноармейский, д.1. | 680,600 | 5.07.2018 – 23.10.2018. |  |
| 4 | Реализация проекта благоустройства наиболее посещаемой общественной территории с 1 июля по 30 октября | 603,740 |  |  |
| 5 | Завершение реализации муниципальной программы городского поселения Юрино «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы | 1702700 | 30.11.2018. |  |
| 5.1 | Проверка объектов благоустройства представителями заказчика, исполнительная съёмка объектов с фотофиксацией. |  | 1.07.2018 – 30.10.2018. |  |
| 5.2 | Приёмка объектов благоустройства предста-вителями заказчика с участием членов общественной комиссии с подписанием итоговых протоколов и актов приёмки |  | 1.08.2018 – 30.09.2018. |  |