|  |
| --- |
| **РЕШЕНИЕ**  **Собрания депутатов**  **Юркинского сельского поселения**  **Юринского муниципального района**  **Республики Марий Эл** |
| **четвёртого созыва** |

**от 23 апреля 2021 года № 109**

**Об утверждении отчета о ходе реализации**

**Муниципальной программы комплексного развития**

**транспортной инфраструктуры Юркинского сельского поселения**

В соответствии с решением Собрания депутатов муниципального образования «Юркинское сельское поселение» № 165 от 14.02.2018г «Об утверждении Муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Юркинского сельского поселения», Собрание депутатов Юркинского сельского поселения

**р е ш и л о**:

1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации Муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Юркинского сельского поселения за 2018-2020 годы.

2. Настоящее Решение обнародовать на информационном стенде Юркинского сельского поселения.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.

**Глава Юркинского сельского поселения Н.С. Иванова**

УТВЕРЖДЕН

решением Собрания депутатов

Юркинского сельского поселения

от 23 апреля 2021 г. № 109

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации Муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Юркинского сельского поселения**

**за 2018-2020 годы**

Муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Юркинского сельского поселения (далее - Муниципальная программа) утверждена решением Собрания депутатов муниципального образования «Юркинское сельское поселение» от 14.02.2018 года № 165.

Ответственный исполнитель – Юркинская сельская администрация.

Цели и задачи Муниципальной программы:

обеспечение безопасного, качественного и эффективного транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории поселения;

обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктурой для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;

обеспечение развития транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в перевозке пассажиров и грузов на территории поселения;

обеспечение условий для транспортного, пешеходного и велосипедного передвижения населения;

обеспечение эффективного функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

Целевые показатели реализации Муниципальной программы:

количество построенных, реконструированных и отремонтированных объектов транспортной инфраструктуры.

Объемы ассигнований на реализацию Муниципальной программы составили:

на 2018 год – 190,077 тыс.руб.;

на 2019 год – 205,583 тыс.руб.;

на 2020 год – 221,793 тыс. руб.

**Сведения о реализации программных мероприятий за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (направления расходов)** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования**  **план**  **(тыс. руб.)** | **Объем финансирования факт**  **(тыс. руб.)** | **Степень освоения**  **(%)** |
| 1 | Зимнее содержание дорог, улиц и тротуаров, защита от наката и гололеда, ремонт, изготовление и замена дорожных знаков | Местный бюджет, средства муниципального дорожного фонда | 4,190  79,480 | 4,190  79,480 | 100% |
| 2 | Ремонт улучшенного грунтового  покрытия с подсыпкой песчаного  грунта, щебня и шлака  п.Юркино, ул.Кишиневская  Восстановление профиля проезжей части дорог и улиц, ремонт обочин, ремонт и замена знаков | Местный бюджет, средства муниципального дорожного фонда | 5,320  101,087 | 5,320  101,087 | 100% |

Процент исполнения Программы составляет 100,0%, отклонений достигнутых показателей от плановых значений нет.

**Сведения о реализации программных мероприятий за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (направления расходов)** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования**  **план**  **(тыс. руб.)** | **Объем финансирования факт**  **(тыс. руб.)** | **Степень освоения**  **(%)** |
| 1 | Зимнее содержание дорог, улиц и тротуаров, защита от наката и гололеда, ремонт, изготовление и замена дорожных знаков | средства муниципального дорожного фонда | 102,500 | 102,500 | 100% |
| 2 | Ремонт улучшенного грунтового  покрытия с подсыпкой песчаного  грунта, щебня и шлака  п.Юркино, ул. Черемушки  Восстановление профиля проезжей части дорог и улиц, ремонт обочин, ремонт и замена знаков | средства муниципального дорожного фонда | 103,038 | 103,038 | 100% |
| 3 | Восстановление профиля проезжей части автодорог и улиц, подготовка к зимнему содержанию |  | 25,089 | 25,089 | 100% |

Процент исполнения Программы составляет 100,0%, отклонений достигнутых показателей от плановых значений нет.

**Сведения о реализации программных мероприятий за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (направления расходов)** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования**  **план**  **(тыс. руб.)** | **Объем финансирования факт**  **(тыс. руб.)** | **Степень освоения**  **(%)** |
| 1 | Зимнее содержание дорог, улиц и тротуаров, защита от наката и гололеда, ремонт, изготовление и замена дорожных знаков | средства муниципального дорожного фонда | 101,420 | 101,420 | 100% |
| 2 | Ремонт улучшенного грунтового  покрытия с подсыпкой песчаного  грунта, щебня и шлака  п.Юркино, ул. Титова;  д.Икса,ул.Лесная,  Восстановление профиля проезжей части дорог и улиц, ремонт обочин, ремонт и замена знаков | средства муниципального дорожного фонда | 120,373 | 120,373 | 100% |

Процент исполнения Программы составляет 100,0%, отклонений достигнутых показателей от плановых значений нет.