**В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году на территории муниципального образования «Городское поселение Юрино» будет благоустроена одна дворовая территория по ул. Парковая, д. 8а и одна общественная территория по ул. Красная площадь, 2б.**

15 мая 2020 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству дворовой территории. Общая сумма контракта составляет 474900 рублей. Перечень работ по благоустройству:  ремонт дворового проезда, установка скамеек, урн, освещение дворовой территории.

Подрядчик: ООО «Управляющая компания «Мари-Сервис», срок выполнения работ 30 июня 2020 года.



пгт. Юрино, ул. Парковая, д. 8а

