| КИЛЕМАР МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ КИЛЕМАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |
| --- | --- | --- |
| ПУНЧАЛ |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |

от 17 апреля 2021 года № 219

О комиссии по оценке готовности потребителей

тепловой энергии, теплоснабжающих организаций

Килемарского муниципального района

к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы Килемарского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов и во исполнение постановления Правительства 
Республики Марий Эл от 27 апреля 2021г. № 178  «О подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы 
в Республике Марий Эл к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов» администрация Килемарского муниципального района постановляет:

1.	Создать комиссию по подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы Килемарского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов.

2.	Утвердить следующий состав комиссии:

Тарасов С.М. - первый заместитель главы администрации Килемарского муниципального района, председатель комиссии;

Янзаева И.В. - руководитель отдела архитектуры, муниципального хозяйства, ГО и ЧС, экологической безопасности администрации Килемарского муниципального района, секретарь комиссии;

члены комиссии:

Васенев П.В. -  старший мастер котельных Килемарского района ООО «Марикоммунэнерго» (по согласованию);

Леонтьев В.В. - директор ООО «Килемарская управляющая компания «Жилищно-коммунальное хозяйство» (по согласованию);

Главы городской и сельских администраций Килемарского муниципального района (по согласованию);

Государственный инспектор Марийского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора (по согласованию).

3.	Утвердить план-график организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения населения 
и социальной сферы Килемарского муниципального района к работе 
в осенне-зимний период 2021-2022 годов согласно приложению №1 
к настоящему постановлению.

4.	Рекомендовать городской и сельским администрациям организовать обеспечение населения, проживающего в индивидуальных жилых домах, твердыми видами топлива.

5.	Рекомендовать ООО «Килемарская управляющая компания «Жилищно-коммунальное хозяйство», ООО «Мастер Дом»,
 ООО «Жилтехник» своевременно заключить договора с поставщиками коммунальных услуг.

6.	Признать утратившими силу постановление администрации Килемарского муниципального района от 27 апреля 2020г. №144 
«О комиссии по оценке готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций Килемарского муниципального района 
к работе в осенне-зимний период 2012-2021 годов», постановление администрации Килемарского муниципального района 
от 11 августа 2020г. №270 «О внесении изменений в постановление 
от 27 апреля 2020 года №144».

7.	Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Килемарского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

8.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Килемарского муниципального района Тарасова С.М.

| Глава администрации Килемарского муниципального района | Т. Обухова |
| --- | --- |

Приложение №1

к постановлению администрации

Килемарского муниципального района

от 17 апреля 2021г. №219

ПЛАН-ГРАФИК

организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения населения

и социальной сферы Килемарского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Создать комиссию по подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов | Отдел архитектуры, муниципального хозяйства, ГО и ЧС, экологической безопасности администрации Килемарского муниципального района | до 20мая 2021г. |
| 2 | Разработать и направить в Марийский территориальный отдел Приволжского управления Ростехнадзора программу и график проведения проверок готовности к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов | Отдел архитектуры, муниципального хозяйства, ГО и ЧС, экологической безопасности администрации Килемарского муниципального района | до 20 мая 2021 г. |
| 3 | Сформировать план подготовки к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов с учетом итогов прохождения отопительного сезона 2020-2021 годов и предписаний, выданных органами государственного контроля (надзора) | Отдел архитектуры, муниципального хозяйства, ГО и ЧС, экологической безопасности администрации Килемарского муниципального района | до 20 мая 2021 г. |
| 4 | Провести инвентаризацию остатков топлива по завершении отопительного сезона 2021-2022 годов с представлением информации в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл | Руководители отделов, предприятий и организаций (по согласованию) | до 15 мая 2021г |
| 5 | Провести гидравлические испытания тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в жилищном фонде, административных зданиях и зданиях учреждений бюджетной сферы | Руководители отделов, предприятий и организаций (по согласованию) | до 15 июня 2021г. |
| 6 | Провести гидропневматическую промывку тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в жилищном фонде, административных зданиях и зданиях учреждений бюджетной сферы | Руководители отделов, предприятий и организаций (по согласованию) | до 25 августа 2021г. |
| 7 | Внести изменения в планы подготовки к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов по результатам гидравлических испытаний | Руководители отделов, предприятий и организаций (по согласованию) | до 26 июня 2021г. |
| 8 | Представлять в администрацию Килемарского муниципального района информацию о ходе подготовки жизнеобеспечения населения и социальной сферы к отопительному сезону и заготовке топлива | Руководители отделов, предприятий и организаций (по согласованию) | еженедельно по средам начиная с 1 июня 2021г. |
| 9 | Представлять в Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл информацию о ходе подготовки жизнеобеспечения населения и социальной сферы к отопительному сезону и заготовке топлива | Отдел архитектуры, муниципального хозяйства, ГО и ЧС, экологической безопасности администрации Килемарского муниципального района | еженедельно по четвергам до 15:00 час начиная с 1 июня 2020г. |
| 10 | Заключить договора на поставку топлива для муниципальных организаций бюджетной сферы в отопительном сезоне 2021-2022 годов. | Руководители отделов, предприятий и организаций (по согласованию) | май-октябрь 2021г |
| 11 | Обеспечить выполнение запланированных мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы Килемарского муниципального района к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов с оформлением актов и паспортов готовности теплоснабжающими организациями. | Руководители отделов, предприятий и организаций, теплоснабжающих организаций (по согласованию) | до 01 октября 2021г. |
| 12 | Оценка готовности потребителей тепловой энергии к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов с оформлением актов проверки готовности к отопительному периоду и паспортов готовности к отопительному периоду | Администрация Килемарского муниципального района | до 15 сентября 2021г. |
| 13 | Оценка готовности муниципального образования к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов с оформлением актов проверки готовности к отопительному периоду и паспортов готовности к отопительному периоду | Администрация Килемарского муниципального района | до 01 ноября 2021г. |
| 14 | Обеспечить выполнение запланированных мероприятий по подготовке котельных, обеспечивающих отопление образовательных организаций к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов с оформлением актов проверки готовности к отопительному периоду и паспортов готовности к отопительному периоду | Отдел образования и молодежи администрации Килемарского муниципального района, руководители теплоснабжающих организаций (по согласованию) | до 25 августа 2021г. |
| 15 | Подготовка и проведение аттестации персонала, осуществляющего эксплуатацию объектов электро- и теплоснабжения | Руководители отделов, предприятий и организаций (по согласованию) | до 30 августа 2021г. |
| 16 | Обеспечение создания нормативного запаса песчано-соляной смеси, готовности специализированной снегоуборочной техники, заключение договоров на зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения со специализированными дорожно-эксплуатационными организациями, автономными источниками электроснабжения достаточной мощности социально значимых объектов | Руководители предприятий и организаций | до 20 октября 2021г. |
| 17 | Разработка и утверждение графиков ограничения отпуска тепловой энергии при возникновении аварийных ситуаций на системах теплоснабжения или при ограничении поставки топлива | руководители теплоснабжающих организаций (по согласованию) | до 1 сентября 2021г. |
| 18 | Заключение договоров с организациями, имеющими специализированные машины для подвоза воды до котельных, не имеющих резервного водоснабжения, на случай возникновения аварийных ситуаций на системах водоснабжения. | Руководители отделов, предприятий и организаций | до 1 октября 2021г. |

__________________________________________________________