## УТВЕРЖДЕН

## протоколом заседания комиссии МО «Килемарский муниципальный район» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

## от 20 февраля 2017 г. № 1

## П Л А Н

организационно-технических мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья в 2017 году

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |
| 1.1. | Организация работы муниципальных противопаводковых комиссий. | с 20 февраля | Главы администраций городского и сельских поселений |
| 1.2. | Корректировка планов мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод с учетом технического состояния ГТС | до 28 февраля | Зав. сектором по ГОЧС |
| 1.3. | Назначение ответственных за подготовку ГТС к пропуску весеннего половодья. | до 1 марта | Главы администраций городского и сельских поселений |
| 1.4. | Уточнение состава сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ, в том числе землеройной и грузоподъемной техники, имеющейся в строительных организациях, при отсутствии – заключение соглашений (договоров) на использование техники сторонних организаций. | до 1 марта | Главы администраций городского и сельских поселений, Зав. сектором по ГОЧС |
| 1.5. | Уточнение: состава сил и средств ТП РСЧС Республики Марий Эл, привлекаемых к действиям по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком; мест базирования группировки сил и средств; порядка оповещения, сбора и организации связи с руководителями формирований; порядка управления группировкой сил и средств. | до 15 марта | Зав. сектором по ГОЧС, ЕДДС района |
| 1.6. | Уточнение: порядка оповещения населения, проживающего в зонах возможного затопления (подтопления); списков и порядка эвакуации населения и домашних животных из возможных зон затопления (подтопления); списков граждан неспособных самостоятельно эвакуироваться, предусмотреть возможность их эвакуации; мест временного размещения эвакуируемого населения и с/х животных, а также порядка обеспечения их жизнедеятельности. | до 1 марта | Главы администраций городского и сельских поселений |
| 1.7. | Включение, на период паводка, в состав документации ЕДДС уточненных номеров телефонов для организации связи с каждой из плотин и наблюдательных пунктов, оборудованных вблизи ГТС. | до 20 марта | Главы администраций городского и сельских поселений, ЕДДС района |
| 1.8. | Уточнение: перечня плотин, по которым проходят дороги общего пользования; перечня объектов транспортных магистралей (автомобильных дорог и искусственных сооружений), подверженных затоплению (подтоплению); перечня мостов, на которых необходимо организовать постоянное наблюдение за пропуском ледохода и паводковых вод. | до 10 марта | ОАО «Марий Эл Дорстрой»; Главы администрации городского и сельских поселений |
| 1.9. | Уточнение перечня объектов электроэнергетики, подпадающих в зону возможного затопления (подтопления) (воздушные и кабельные линий, подстанционное оборудование, тепловые сети, центральные тепловые пункты). Составление на период паводка графика дежурства и осмотров состояния электросетей. | до 5 марта до 5 марта | Килемарский РЭС ПО «Горномарийские электрические сети» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; ЕДДС |
| II. Практические мероприятия |
| 2.1 | Обеспечение готовности всех ГТС к пропуску весеннего паводка | до 25 марта | Главы администраций городского и сельских поселений |
| 2.2. | Вырубка древесно-кустарниковой растительности в местах возможного образования ледовых заторов. | до 15 марта | Главы администраций городского и сельских поселений |
| 2.3. | Выполнение полного комплекса мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску паводка на территориях, наиболее подверженных возможному затоплению (подтоплению): п. Красный мост, п. Кундыш (р. Б.Кундыш); | до 15 марта | Глава администраций Красномостовского сельского поселения, городское поселение «Килемары» |
| 2.4. | Проведение внеплановых проверок местных систем оповещения. | до 15 марта | Зав. сектором по ГОЧС, ЕДДС района |
| 2.5. | Проведение проверок готовности ГТС: предпаводковое обследование технического состояния ГТС; проверка знания обязанностей обслуживающим персоналом; проверка наличия и исправность средств связи; проверка наличия должностных инструкций; проверка наличия и состояния резервов материальных ресурсов. Направление копий актов предпаводкового обследования технического состояния ГТС в сектор ГО ЧС администрации района. | до 20 марта до 25 марта | Главы администраций городского и сельских поселений, Зав. сектором по ГОЧС |
| 2.6. | Выполнение мероприятий по подготовке хозяйственно-питьевых водопроводов и канализационных сооружений к работе в паводковый период, по предотвращению попадания ливневых, талых вод в сети хозфекальной канализации. Проведение внешнего осмотра сетей, состояния смотровых колодцев. Организация защиты источников водоснабжения, обеспечение водопроводов достаточным количеством реагентов и обеззараживающих средств, исходя из суточного расходования, неукоснительного соблюдения технологии водоподготовки и водоочистки. Техническое обслуживание скважин, резервуаров для хранения воды, наружных водоразборов (колонок), смотровых колодцев, расположенных на территории, подвергающейся подтоплению. Осуществление производственного контроля качества питьевой воды в процессе водоподготовки и в разводящих сетях с учетом паводковой обстановки. Принятие мер по обеспечению населения качественной питьевой водой и недопущению аварийных сбросов неочищенных стоков. | до 25 марта до 20 марта до 20 марта до 25 марта март-апрель постоянно | МУП «Водоканал», МУП «Тепловодоканал» |
| 2.7. | Выполнение профилактических мероприятий по недопущению подтопления сибиреязвенных скотомогильников, расположенных на территории Килемарского района. Особое внимание обратить на сибиреязвенные скотомогильники, расположенные в водоохраной зоне: вблизи д. Отары и д. Синюшкино Осуществление контроля состояния сибиреязвенных скотомогильников. | до 25 марта март–апрель | ГБУ РМЭ «Килемарская районная станция по борьбе с болезнями животных» |
| 2.8. | Подготовка транспортных средств к выполнению эвакоперевозок. | до 25 марта | Главы администраций городского и сельских поселений, ООиМ |
| 2.9. | Проведение очистки дренажей и ливневок АЗС. | до 1 апреля | Руководители АЗС |
| III. Мероприятия в период интенсивного снеготаяния |
| 3.1. | Организация приведения в готовность землеройной и грузоподъемной техники, имеющейся в дорожных и строительных организациях. | к 1 апреля | Медведевский филиал № 2 ОАО «Марий Эл Дорстрой»; |
| 3.2. | Контроль за пропуском паводковых вод на подведомственных объектах. | март-апрель | Главы администраций городского и сельских поселений |
| 3.3. | Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан в населенных пунктах, оказавшихся в зоне подтопления. | март-апрель | ОП № 8 МО МВД России «Медведевский» |
| IV. Информирование населения |
| 4.1. | Подготовка и распространение среди жителей традиционно затопляемых (подтопляемых) территорий памяток о порядке действий при угрозе затопления (подтопления). | до 25 марта | Главы администраций городского и сельских поселений |
| V. Информационное взаимодействие |
| 5.1. | Осуществление информационного обмена между ЕДДС района и организаций через РГКУ «Информационный центр Республики Марий Эл» об угрозе и факте возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций: ЕДДС района тел./факс 2-52-15; kilemary.edds@yandex.ru ИЦ РМЭ тел. / факс 63-01-79; e-mail: eser_rmel@mari-el.ru | март-апрель | ЕДДС района |