от марта 2017 г. №

**О внесении изменения в постановление Правительства**

**Республики Марий Эл от 1 ноября 2012 г. № 406**

Правительство Республики Марий Эл п о с т а н о в л я е т:

Внести в постановление Правительства Республики Марий Эл   
от 1 ноября 2012 г. № 406 «О государственной программе Республики Марий Эл «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013 - 2020 годы» (портал «Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 2 ноября 2012 г., № 01112012040357; 9 декабря 2013 г., № 06122013040366; 13 марта 2014 г., № 13032014040106;   
23 марта 2015 г., № 23032015040096; 21 марта 2016 г., № 21032016040057; с изменениями, внесенными постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 мая 2013 г. № 179) следующее изменение:

государственную программу Республики Марий Эл «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности   
на 2013 - 2020 годы», утвержденную указанным выше постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Правительства  Республики Марий Эл | Л.Маркелов |

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Республики Марий Эл

от 1ноября2012 г. № 406

(в редакции постановления

Правительства Республики Марий Эл

от марта 2017 г. №)

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ   
НА 2013 - 2020 ГОДЫ»**

П А С П О Р Т

**государственной программы Республики Марий Эл   
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности   
на 2013 - 2020 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Государственной программы | - | Министерство экономического развития  и торговли Республики Марий Эл |
|  |  |  |
| Соисполнители Государственной программы | - | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл;  Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл;  Министерство промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл;  Министерство здравоохранения Республики Марий Эл;  Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл;  Министерство образования и науки Республики Марий Эл;  Министерство социального развития Республики Марий Эл;  Министерство спорта Республики Марий Эл;  Департамент экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл;  Департамент труда и занятости населения Республики Марий Эл |
|  |  |  |
| Участники Государственной программы | - | администрации муниципальных образований  в Республике Марий Эл (по согласованию);  организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности (по согласованию);  управляющие компании (по согласованию);  предприятия реального сектора экономики  (по согласованию);  федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Поволжский государственный технологический университет» (по согласованию);  федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Марийский государственный университет»(по согласованию) |
|  |  |  |
| Подпрограммы Государственной программы | - | [«Управление топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл»](#sub_7000);  [«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Марий Эл»](#sub_8000) |
|  |  |  |
| Цели Государственной программы | - | повышение энергоэффективности экономики Республики Марий Эл;  снижение энергоемкости валового регионального продукта;  повышение энергетической безопасности и надежности энергоснабжения потребителей;  максимально эффективное использование топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) и научно-технического потенциала для повышения качества жизни населения республики;  государственный контроль за соблюдением требований [законодательства](garantF1://12071109.0) об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности |
|  |  |  |
| Задачи Государственной программы | - | создание нормативно-правовой базы, обеспечение организационных и экономических условий для реализации энергосберегающих мероприятий;  реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов;  оснащение приборами учета потребителей ТЭР и их стимулирование к экономии энергоресурсов;  развитие автоматизированных систем коммерческого учета электрической и тепловой энергии;  сокращение потерь при транспортировке тепловой и электрической энергии, воды;  организация форм государственной поддержки в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;  привлечение инвестиций в энергосбережение;  информационное обеспечение мероприятий  по энергосбережению |
|  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели Государственной программы | - | энергоемкость валового регионального продукта Республики Марий Эл;  отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта Республики Марий Эл;  показатели подпрограммы «Управление топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл»:  электропотребление энергосистемы Республики Марий Эл;  максимум нагрузки энергосистемы Республики Марий Эл;  объем потребления тепловой энергии  в Республике Марий Эл;  численность занятых в экономике республики по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»;  показатели подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в Республике Марий Эл»:  доля объема электрической энергии, расчеты  за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой)  на территории Республики Марий Эл;  доля объема тепловой энергии, расчеты  за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой)  на территории Республики Марий Эл;  доля объема холодной воды, расчеты  за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Республики Марий Эл;  доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Республики Марий Эл;  доля объема природного газа, расчеты  за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого)  на территории Республики Марий Эл |
|  |  |  |
| Этапы и сроки реализации Государственной программы | - | 2013 - 2020 годы без разделения на этапы |
| Объемы финансирования Государственной программы | - | объемы финансирования составляют 6 302 113,8 тыс. рублей, в том числе:  2013 год - 787 841,9 тыс. рублей  2014 год - 983 596,8 тыс. рублей  2015 год - 1 306 769,2 тыс. рублей  2016 год - 972 807,4 тыс. рублей  2017 год - 523 623,9 тыс. рублей  2018 год - 556 553,7 тыс. рублей  2019 год - 561 681,4 тыс. рублей  2020 год - 609 239,5 тыс. рублей; |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл - 97 242,3 тыс. рублей,  в том числе:  2013 год - 32 648,6 тыс. рублей  2014 год - 8 962,8 тыс. рублей  2015 год - 4 922,6 тыс. рублей  2016 год - 0 тыс. рублей  2017 год - 4 900,0тыс. рублей  2018 год - 4 851,0 тыс. рублей  2019 год - 4 949,0 тыс. рублей  2020 год - 36 008,3 тыс. рублей;  за счет средств внебюджетных источников финансирования (при условии выделения средств из внебюджетных источников) -  6 204 871,5 тыс. рублей:  2013 год - 755193,3 тыс. рублей  2014 год - 974634,0 тыс. рублей  2015 год -1 301 846,6 тыс. рублей  2016 год - 972 807,4 тыс. рублей  2017 год - 518 723,9 тыс. рублей  2018 год - 551 702,7 тыс. рублей  2019 год - 556 732,4 тыс. рублей  2020 год - 573 231,2 тыс. рублей.  Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета Республики Марий Эл на очередной финансовый год и на плановый период |
|  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации Государственной программы | - | снижение энергоемкости валового регионального продукта не менее чем на  40 процентов по сравнению с 2007 годом;  снижение доли потерь в электрических и тепловых сетях;  модернизация оборудования и технологическогопроцесса энергетического комплекса, реконструкция производственных мощностей;  повышение эффективности использования ТЭР;  формирование общественного сознания  в пользу энергосбережения |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

П А С П О Р Т

# подпрограммы «Управление топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл» государственной программы Республики Марий Эл «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013 - 2020 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Министерство экономического развития  и торговли Республики Марий Эл |
|  |  |  |
| Участники подпрограммы | - | организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности (по согласованию) |
|  |  |  |
| Цели подпрограммы | - | перспективное развитие электро- и теплоэнергетики Республики Марий Эл |
|  |  |  |
| Задачи подпрограммы | - | повышение энергетической безопасности  и надежности энергоснабжения потребителей;  сокращение потерь при транспортировке электрической энергии путем оптимизации схем электроснабжения |
|  |  |  |
| Целевые индикаторы  и показатели подпрограммы | - | электропотребление энергосистемы Республики Марий Эл;  максимум нагрузки энергосистемы Республики Марий Эл;  объем потребления тепловой энергии в Республике Марий Эл;  численность занятых в экономике республики по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | 2013 - 2020 годы без разделения на этапы |
|  |  |  |
| Объемы финансирования подпрограммы | - | общий объем финансирования составляет 19 200,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл, в том числе:  2013 год - 2 450,0 тыс. рублей  2014 год - 2 050,0 тыс. рублей  2015 год - 0 тыс. рублей  2016 год - 0 тыс. рублей  2017 год - 4 900,0 тыс. рублей  2018 год - 4 851,0 тыс. рублей  2019 год - 4 949,0 тыс. рублей  2020 год - 0 тыс. рублей |
|  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | повышение энергетической безопасности и надежности энергоснабжения потребителей;  реконструкция и техническое перевооружение генерирующих мощностей и сетевого оборудования энергетического комплекса |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

П А С П О Р Т

**подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Марий Эл» государственной программы Республики Марий Эл «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013 - 2020 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Министерство экономического развития  и торговли Республики Марий Эл |
|  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | - | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл;  Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл;  Министерство промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики  Марий Эл;  Министерство здравоохранения Республики Марий Эл;  Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл;  Министерство образования и науки Республики Марий Эл;  Министерство социального развития Республики Марий Эл;  Министерство спорта Республики Марий Эл;  Департамент экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл;  Департамент труда и занятости населения Республики Марий Эл |
|  |  |  |
| Участники подпрограммы | - | администрации муниципальных образований в Республике Марий Эл (по согласованию);  организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности (по согласованию);  управляющие компании (по согласованию);  предприятия реального сектора экономики  (по согласованию);  федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Поволжский государственный технологический университет» (по согласованию);  федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Марийский государственный университет»(по согласованию) |
|  |  |  |
| Цель подпрограммы | - | повышение энергоэффективности экономики Республики Марий Эл;  снижение энергоемкости валового регионального продукта;  максимально эффективное использование топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) и научно-технического потенциала для повышения качества жизни населения республики;  государственный контроль за соблюдением требований [законодательства](garantF1://12071109.0) об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности |
|  |  |  |
| Задачи подпрограммы | - | создание нормативно-правовой базы, обеспечение организационных и экономических условий для реализации энергосберегающих мероприятий;  внедрение передовых энергосберегающих технологий;  снижение расходов на потребляемые энергоресурсы;  установка приборов учета потребителями ТЭР и их стимулирование к экономии энергоресурсов;  обеспечение энергетической эффективности зданий, сооружений организаций и жилищного фонда;  организация форм государственной поддержки в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;  привлечение инвестиций в энергосбережение;  информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению |
|  |  |  |
| Целевые индикаторы  и показатели подпрограммы | - | доля объема электрической энергии,  расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Республики Марий Эл;  доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Республики Марий Эл;  доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Республики Марий Эл;  доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Республики Марий Эл;  доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Республики Марий Эл |
|  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | 2013 - 2020 годы без разделения на этапы |
| Объемы финансирования подпрограммы | - | общий объем финансирования составляет  6 282 913,8тыс. рублей, в том числе:  2013 год - 785 391,9 тыс. рублей  2014 год -981 546,8 тыс. рублей  2015 год -1 306 769,2 тыс. рублей  2016 год - 972 807,4 тыс. рублей  2017 год - 518 723,9 тыс. рублей  2018 год - 551 702,7 тыс. рублей  2019 год - 556 732,4 тыс. рублей  2020 год - 609 239,5 тыс. рублей;  в том числе:  за счет средств республиканского  бюджета Республики Марий Эл -  78 042,3 тыс. рублей, в том числе:  2013 год - 30 198,6 тыс. рублей  2014 год - 6 912,8 тыс. рублей  2015 год - 4922,6 тыс. рублей  2016 год - 0 тыс. рублей  2017 год - 0тыс. рублей  2018 год - 0 тыс. рублей  2019 год - 0тыс. рублей  2020 год – 36 008,3 тыс. рублей;  за счет средств внебюджетных источников финансирования (при условии выделения средств из внебюджетных источников) -  6 204 871,5 тыс. рублей:  2013 год - 755 193,3 тыс. рублей  2014 год - 974 634,0 тыс. рублей  2015 год -1 301 846,6 тыс. рублей  2016 год - 972 807,4 тыс. рублей  2017 год - 518 723,9 тыс. рублей  2018 год - 551 702,7 тыс. рублей  2019 год - 556 732,4 тыс. рублей  2020 год - 573 231,2 тыс. рублей |
|  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | повышение эффективности использования ТЭР;  повышение энергетической эффективности зданий, сооружений бюджетной сферы и жилищного фонда;  формирование общественного сознания  в пользу энергосбережения |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приоритеты, цели и задачи государственной политики   
в сфере экономического развития и инвестиционной деятельности Республики Марий Эл**

Приоритеты государственной политики в сфере реализации Государственной программы определены [Стратегией](garantF1://20605688.1000) долгосрочного социально-экономического развития Республики Марий Эл, утвержденной [постановлением](garantF1://20605688.0) Правительства Республики Марий Эл   
от 31 августа 2007 г. № 214. Стратегия социально-экономического развития Республики Марий Эл, разработанная на период до 2025 года, базируется на реализации таких стратегических целей, как:

повышение уровня и качества жизни населения;

обеспечение высоких темпов экономического роста;

формирование благоприятных условий жизнедеятельности.

Основными целями Государственной программы являются:

повышение энергоэффективности экономики республики;

снижение энергоемкости валового регионального продукта;

повышение энергетической безопасности и надежности энергоснабжения потребителей;

максимально эффективное использование ТЭР и научно-технического потенциала для повышения качества жизни населения республики;

государственный контроль за соблюдением требований [законодательства](garantF1://12071109.0) об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

Для достижения целей Государственной программы предполагается решение следующих задач:

создание нормативно-правовой базы, обеспечение организационных и экономических условий для реализации энергосберегающих мероприятий;

реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов;

оснащение приборами учета потребителей ТЭР и их стимулирование к экономии энергоресурсов;

развитие автоматизированных систем коммерческого учета электрической и тепловой энергии;

сокращение потерь при транспортировке тепловой и электрической энергии, воды;

организация форм государственной поддержки в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

привлечение инвестиций в энергосбережение;

информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению.

Задачи Государственной программы будут решаться в рамках подпрограмм [«Управление топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл»](#sub_7000) и [«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Марий Эл»](#sub_8000).

Сведения о показателях (индикаторах) Государственной программы, подпрограмм и их значениях приведены в приложении № 1   
к Государственной программе.

Перечень основных мероприятий Государственной программы   
с описанием ожидаемых результатов их реализации приведен   
в приложении № 2 к Государственной программе.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Государственной программы с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов Республики Марий Эл приведены в приложении № 3   
к Государственной программе.

Расходы Государственной программы формируются за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл и средств внебюджетных источников.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета Республики Марий Эл   
на очередной финансовый год и на плановый период.

Финансовое обеспечение реализации Государственной программы за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл  
по годам ее реализации представлено в приложении № 4   
к Государственной программе.

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей Государственной программы приведена в приложении № 5   
к Государственной программе.

Реализация Государственной программы осуществляется   
в соответствии с планом реализации Государственной программы (приложение № 6 к Государственной программе).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к государственной программе  Республики Марий Эл  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на 2013 - 2020 годы»  (в редакции постановления  Правительства Республики Марий Эл  от марта 2017 г. № ) |

# СВЕДЕНИЯ

# о показателях (индикаторах) государственной программы Республики Марий Эл «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013 - 2020 годы», подпрограмми их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица  измерения | Значения показателей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 год | | | | | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | 2019 год | 2020  год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | | | | |
| Государственная программаРеспублики Марий Эл «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на 2013 - 2020 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Энергоемкость валового регионального продукта Республики Марий Эл | т.у.т./млн. рублей | | | 23,82 | | | 21,65 | 21,4 | 21,2 | 20,6 | 19,6 | 19,4 | 19,2 | | 19,0 | | | | 18,6 | |
| 2. | Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта Республики Марий Эл | процентов | | | 16,3 | | | 14,4 | 16,3 | 16,3 | 15,3 | 12,9 | 13,0 | 12,5 | | 12,0 | 11,0 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Управление топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Электропотребление энергосистемы Республики Марий Эл | млн. кВтч | | | | 3 191,8 | | 3 131,3 | 3 117,5 | 2 585,0 | 2 588,1 | 2 642,0 | 2 604,0 | 2 609,0 | | 2 614,0 | 2 625,0 | | | | |
| 2. | Максимум нагрузки энергосистемы Республики Марий Эл | МВт | | | | 561 | | 636 | 587 | 528 | 521 | 521 | 528 | 530 | | 530 | | 532 | | | |
| 3. | Объем потребления тепловой энергии на территории Республики Марий Эл | тыс. Гкал | | | | 4 894,3 | | 4 840,6 | 4 929,8 | 4 867,3 | 4 660,0 | 4 657,7 | 4 650,5 | 4 604,6 | | 4 557,4 | | 4 512,2 | | | |
| 4. | Численность занятых в экономике республики по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» | тыс. человек | | | | 9,37 | | 9,76 | 9,74 | 8,83 | 8,69 | 8,08 | 8,08 | 8,06 | | 8,06 | | 8,05 | | | |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Марий Эл» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются сиспользованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Республики Марий Эл | процентов | | 84,7 | | | 94,0 | | 94,3 | 95,0 | 99,4 | 99,5 | 99,6 | 99,8 | | 100,0 | | | 100,0 | | |
| 2. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Республики Марий Эл | процентов | | 43,1 | | | 60,5 | | 62,0 | 63,0 | 63,8 | 68,0 | 69,0 | 73,0 | | 76,0 | | | 80,0 | | |
| 3. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Республики  Марий Эл | процентов | | 40,0 | | | 50,0 | | 65,0 | 64,5 | 65,0 | 73,9 | 75,0 | 80,0 | | 85,0 | | | 90,0 | | |
| 4. | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Республики  Марий Эл | процентов | | 35,1 | | | 40,5 | | 41,7 | 48,0 | 60,9 | 74,3 | 77,0 | 83,0 | | 85,0 | | | 90,0 | | |
| 5. | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Республики  Марий Эл | процентов | | 78,1 | | | 81,2 | | 96,5 | 97,0 | 97,1 | 97,7 | 98,0 | 98,3 | | 98,5 | | | 99,0 | | |
| 6. | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Республики Марий Эл | процентов | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| 7. | Доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории Республики  Марий Эл (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт) | процентов | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| 8. | Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории Республики Марий Эл (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт) | МВт | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном секторе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти Республики Марий Эл и государственных учреждений Республики Марий Эл (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/кв. м | 38,2 | | | | | 37,8 | 37,4 | 35,0 | 32,9 | 30,2 | 30,0 | 29,8 | 29,6 | | | | | | 29,4 | |
| 10. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти Республики Марий Эл и государственных учреждений Республики Марий Эл (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | 0,188 | | | | | 0,180 | 0,180 | 0,175 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,168 | 0,168 | | | | | | 0,166 | |
| 11. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти Республики Марий Эл и государственных учреждений Республики Марий Эл  (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 15,1 | | | | | 13,3 | 13,1 | 12,1 | 12,0 | 11,6 | 11,5 | 11,4 | 11,2 | | | | | | 11,0 | |
| 12. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти Республики Марий Эл и государственных учреждений Республики Марий Эл  (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 8,4 | | | | | 6,78 | 6,14 | 5,44 | 5,3 | 3,9 | 3,7 | 3,5 | 3,3 | | | | | | 3,0 | |
| 13. | Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти Республики Марий Эл и государственных учреждений Республики Марий Эл (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 116 | | | | | 116 | 105,0 | 99,8 | 91,9 | 103,3 | 92,0 | 85,0 | 82,0 | | | | | | 80,0 | |
| 14. | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти Республики Марий Эл и государственными учреждениями Республики Марий Эл | штук | 0 | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | | | | | | 5 | |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метробщей площади) | Гкал/кв. м | 0,244 | | | | | 0,225 | 0,233 | 0,212 | 0,199 | 0,189 | 0,185 | 0,180 | 0,175 | | | | | | 0,170 | |
| 16. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах  (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел. | 41,78 | | | | | 38,35 | 38,43 | 38,22 | 33,60 | 35,16 | 34,5 | 34,0 | 33,5 | | | | | | 33,00 | |
| 17. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах  (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел | 31,50 | | | | | 23,54 | 21,74 | 19,40 | 18,38 | 15,66 | 15,0 | 14,25 | 13,20 | | | | | | 13,00 | |
| 18. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/кв. м | 27,39 | | | | | 27,38 | 29,07 | 27,35 | 26,87 | 26,74 | 25,56 | 24,06 | 23,69 | | | | | | 23,33 | |
| 19. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб. м/кв. м | 0,022 | | | | | 0,022 | 0,023 | 0,021 | 0,029 | 0,027 | 0,026 | 0,024 | 0,022 | | | | | | 0,020 | |
| 20. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на  1 жителя) | тыс. куб. м/чел. | 0,205 | | | | | 0,195 | 0,191 | 0,178 | 0,130 | 0,080 | 0,078 | 0,075 | 0,073 | | | | | | 0,070 | |
| 21. | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./кв. м | 0,047 | | | | | 0,047 | 0,048 | 0,044 | 0,044 | 0,040 | 0,038 | 0,037 | 0,035 | | | | | | 0,035 | |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями | т.у.т./тыс. МВтч | | 305,0 | | | | 324,0 | 317,7 | 316,7 | 278,3 | 274,9 | 270,0 | 265,0 | 260,0 | | | | 260,0 | | | |
| 23. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями | т.у.т./  млн. Гкал | | 173270 | | | | 168470 | 172300 | 168010 | 167928 | 167450 | 167400 | 167200 | 167000 | | | | 167000 | | | |
| 24. | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии | процентов | | 10,75 | | | | 10,78 | 9,90 | 9,40 | 9,40 | 9,37 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | | | | 9,40 | | | |
| 25. | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВтч/Гкал | | 25,72 | | | | 23,7 | 25,57 | 24,6 | 24,3 | 23,6 | 23,3 | 23,0 | 23,0 | | | | 23,0 | | | |
| 26. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | процентов | | 13,15 | | | | 14,06 | 12,36 | 14,09 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | | | | 13,60 | | | |
| 27. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | процентов | | 20,4 | | | | 21,7 | 20,4 | 19,6 | 19,5 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,0 | | | | 19,0 | | | |
| 28. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | тыс. кВтч/  куб. м | | 0,00079 | | | | 0,00079 | 0,00083 | 0,00074 | 0,00067 | 0,0006 | 0,00055 | 0,0005 | 0,00045 | | | | 0,0004 | | | |
| 29. | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения  (на 1 куб. метр) | тыс. кВтч/  куб. м | | 0,00035 | | | | 0,00078 | 0,00075 | 0,00075 | 0,00069 | 0,0006 | 0,00055 | 0,0005 | 0,00045 | | | | 0,0004 | | | |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации | единиц | 48 | | | | | 53 | 117 | 95 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| 31. | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией | единиц | 62 | | | | | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| 32. | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется субъектом Российской Федерации | единиц | 62 | | | | | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| 33. | Количество транспортных средств, используемых органами государственной власти субъекта Российской Федерации, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | единиц | 0 | | | | | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | | 7 | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  к государственной программе Республики Марий Эл «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на 2013 - 2020 годы»  (в редакции постановления  Правительства Республики Марий Эл  от марта 2017г. № ) |

# ПЕРЕЧЕНЬ

# основных мероприятий государственной программы Республики Марий Эл «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013 - 2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Наименование показателей, связанных с основным мероприятием |
| начала реализации,  год | окончания реализации,  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Управление топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл» | | | | | | | |
| 1. | Участие в управлении топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл | Минэкономразвития Республики  Марий Эл | 2013 | 2020 | повышение энергетической безопасности и надежности энергоснабжения потребителей | снижение качества государственного регулирования топливно-энергетического комплекса Республики Марий Эл | электропотребление энергосистемы Республики  Марий Эл;  максимум нагрузки энергосистемы Республики  Марий Эл |
| 2. | Участие в социально-экономическом развитии Республики Марий Эл в области электроэнергетики | Минэкономразвития Республики  Марий Эл | 2013 | 2020 | обеспечение энергетическими ресурсами инвестиционных проектов, модернизация технологической базы энергетического комплексаРеспублики Марий Эл | увеличение рисков и ограничений для достижения ожидаемых результатов | численность занятых в экономике республики по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Марий Эл» | | | | | | | |
| 1. | Энергосбережение в государственном секторе | государственные организации Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | выявление потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности | невыполнение требований Федерального закона  от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ | мероприятие обеспечивает достижение значений показателей, предусмотренных в [пунктах 9 - 1](#sub_1006)4 подпрограммы приложения № 1 |
| 2. | Энергосбережение в жилищном фонде | Минстрой и ЖКХ Республики  Марий Эл, управляющие компании  (по согласованию) | 2013 | 2020 | снижение потребления энергоресурсов населением республики |  | мероприятие обеспечивает достижение значений показателей, предусмотренных в [пунктах](#sub_1006) 15 - 21 подпрограммы приложения № 1 |
| 3. | Энергосбережение в системах  коммунальной инфраструктуры | организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности (производство, передачу и снабжение энергетических ресурсов и воды)  (по согласованию) | 2013 | 2020 | сокращение потерь при транспортировке тепловой, электрической энергии, воды, улучшение экологической безопасности и повышение эффективности использования оборудования |  | мероприятие обеспечивает достижение значений показателей, предусмотренных в [пунктах](#sub_1006) 22 - 29 подпрограммы приложения № 1 |
| 4. | Энергосбережение в предприятиях реального сектора экономики | предприятия реального сектора экономики  (по согласованию) | 2013 | 2020 | снижение потребления энергоресурсов в процессе производственной деятельности, повышение эффективности использования топлива и энергии, уменьшение непродуктивных потерь тепла |  | энергоемкость валового регионального продукта Республики  Марий Эл |
| 5. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе | государственные организации Республики  Марий Эл | 2018 | 2020 | расширение использования газомоторного топлива |  | мероприятие обеспечивает достижение значений показателей, предусмотренных в [пунктах](#sub_1006) 30 - 33 подпрограммы приложения № 1 |
| 6. | Субсидии на реализацию мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Минэкономразвития Республики  Марий Эл | 2018 | 2020 | оказание государственной поддержки организациям, реализующим мероприятия в области энергосбережения |  | энергоемкость валового регионального продукта Республики  Марий Эл |
| 7. | Информационное обеспечениемероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | государственные организации Республики  Марий Эл | 2013 | 2020 | формирование общественного сознания в пользу энергосбережения |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  к государственной программе  Республики Марий Эл «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на 2013 - 2020 годы»  (в редакции постановления  Правительства Республики Марий Эл  от марта2017 г. № ) |

**СВЕДЕНИЯ**

**об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы Республики Марий Эл «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013 - 2020 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| [Подпрограмма](#sub_7000)«Управление топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл» | | | | |
|  | Участие в социально-экономическом развитии Республики Марий Эл в области электроэнергетики | | | |
|  | Указ Главы Республики Марий Эл | разработка программы перспективного развития электроэнергетики в Республике Марий Эл | Минэкономразвития Республики  Марий Эл | ежегодно (II квартал) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  к государственной программе  Республики Марий Эл «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на 2013 - 2020 годы»  (в редакции постановления  Правительства Республики Марий Эл  от марта2017г. № ) |

# ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

# реализации государственной программы Республики Марий Эл «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013 - 2020 годы»за счет средств республиканского бюджета

# Республики Марий Эл

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей) по годам | | | | | | | |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Государственная программа | Энергосбережение и повышение | всего |  | 4 092,6 | 2 236,0 | 0 | 0 | 4 900,0 | 4 851,0 | 4 949,0 | 36 008,3 |
| Республики Марий Эл | энергетической эффективности на 2013 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма | Управление топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл | Минэкономразвития Республики  Марий Эл |  | 2 450,0 | 2 050,0 | 0 | 0 | 4 900,0 | 4 851,0 | 4 949,0 | 0 |
| Основное мероприятие | Участие в управлении топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл | Минэкономразвития Республики  Марий Эл |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | Участие в социально-экономическом развитии Республики Марий Эл в области электроэнергетики | Минэкономразвития Республики  Марий Эл | 840 0412 1314974 414 | 2 450,0 | 2050,0 | 0 | 0 | 4 900,0 | 4 851,0 | 4 949,0 | 0 |
| Подпрограмма | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в | всего |  | 1 642,6 | 186,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 008,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республике  Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Энергосбережение в государственном секторе | соисполнитель -  Минздрав Республики Марий Эл |  | 1642,6 | 186,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5430,5 |
|  |  | соисполнитель -  Минкультуры Республики Марий Эл |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 214,0 |
|  |  | соисполнитель -  Минобрнауки Республики Марий Эл |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 846,4 |
|  |  | соисполнитель -  Минсельхоз Республики Марий Эл |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | соисполнитель -  Минсоцразвития Республики Марий Эл |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 009,0 |
|  |  | соисполнитель -  Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | соисполнитель -  Минспорт Республики Марий Эл |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256,4 |
|  |  | соисполнитель -  Департамент экологической безопасностии защиты населения Республики Марий Эл |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,5 |
|  |  | соисполнитель -  ДТЗН Республики Марий Эл |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,0 |
|  | соисполнитель -  Минпромтранс Республики  Марий Эл  (ГКУ Республики Марий Эл «Аэропорт Йошкар-Ола») |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,5 |
|  |  | соисполнитель -  Минпромтранс Республики  Марий Эл  (ГКУ Республики Марий Эл «Марийскавтодор») |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,0 |
| Основное мероприятие | Энергосбережение в жилищном фонде | Минстрой и ЖКХ Республики  Марий Эл, управляющие компании  (по согласованию) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | Энергосбережение в системах  коммунальной инфраструктуры | организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности (по согласованию) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | Энергосбережение на предприятиях реального сектора экономики | предприятия реального сектора экономики  (по согласованию) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе | государственные организации Республики  Марий Эл |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | Субсидии на реализацию мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Минэкономразвития Республики  Марий Эл |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | Информационное обеспечение мероприятийв области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | соисполнитель -  Минкультуры Республики Марий Эл |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 5  к государственной программе  Республики Марий Эл  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на 2013 - 2020 годы»  (в редакции постановления  Правительства Республики Марий Эл  от марта 2017 г. № ) |

# ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА

**расходов на реализацию государственной программы Республики Марий Эл   
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013 - 2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей) по годам | | | | | | | |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Государственная программа | Энергосбережение и повышение | всего | 787 841,9 | 983 596,8 | 1 306 769,2 | 972 807,4 | 523 623,9 | 556 553,7 | 561 681,4 | 609 239,5 |
| Республики Марий Эл | энергетической эффективности на 2013 - 2020 годы | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 32 648,6 | 8 962,8 | 4 922,6 | 0 | 4 900,0 | 4 851,0 | 4 949,0 | 36 008,3 |
|  | внебюджетные источники\* | 755 193,3 | 974 634,0 | 1 301 846,6 | 972 807,4 | 518 723,9 | 551 702,7 | 556 732,4 | 573 231,2 |
| Подпрограмма | Управление топливно-энергетическим комплексом Республики  Марий Эл | всего | 2 450,0 | 2 050,0 | 0 | 0 | 4 900,0 | 4 851,0 | 4 949,0 | 0 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 2 450,0 | 2 050,0 | 0 | 0 | 4 900,0 | 4 851,0 | 4 949,0 | 0 |
| внебюджетные источники\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике  Марий Эл | всего | 785 391,9 | 981 546,8 | 1 306 769,2 | 972 807,4 | 518 723,9 | 551 702,7 | 556 732,4 | 609 239,5 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл - всего | 30 198,6 | 6 912,8 | 4 922,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 008,3 |
| внебюджетные источники\* | 755 193,3 | 974 634,0 | 1 301 846,6 | 972 807,4 | 518 723,9 | 551 702,7 | 556 732,4 | 573 231,2 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* При условии выделения средств из внебюджетных источников.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 6  к государственной программе  Республики Марий Эл  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на 2013 - 2020 годы»  (в редакции постановления  Правительства Республики Марий Эл  от марта2017 г. № ) |

# П Л А Н

# реализации государственной программы Республики Марий Эл «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013 - 2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат  (краткое описание) | Код бюджетной классифика-ции (республикан-ский бюджет Республики  Марий Эл) | Бюджетные ассигнования (тыс. рублей) по годам | | | |
| начала реали-зации | окон-чанияреали-зации | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Государственная программа | Энергосбережение и повышение | Х | 2013 | 2020 | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республики Марий Эл | энергетической эффективности  на 2013 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма | Управление топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл | Минэкономразвития Республики  Марий Эл | 2013 | 2020 | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | Участие в управлении топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл | Минэкономразвития Республики  Марий Эл | 2013 | 2020 | повышение энергетической безопасности и надежности энергоснабжения потребителей | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | Участие в социально-экономическом развитии РеспубликиМарий Эл в области электроэнергетики | Минэкономразвития Республики  Марий Эл | 2013 | 2020 | разработка схем и программ перспективного развития электроэнергетики Республики  Марий Эл, модернизация технологической базы энергетичес-кого комплекса Республики  Марий Эл | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие | Разработка программы перспективного развития электроэнергетики Республики Марий Эл | Минэкономразвития Республики  Марий Эл | 2013 | 2020 | разработка схем и программ перспективного развития электроэнергети-ки Республики  Марий Эл | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие | Прогноз потребности в трудовых ресурсах топливно-энергетического комплекса Республики Марий Эл | Минэкономразвития Республики  Марий Эл | 2013 | 2020 | определение потребности в трудовых ресурсах топливно-энергетического комплекса республики | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Марий Эл | Х | 2013 | 2020 | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | Энергосбережение в государственном секторе | Х | 2013 | 2020 | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие | Проведение технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах электро-, тепло-, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения | государственные организации Республики  Марий Эл | 2013 | 2020 | снижение потребления энергоресурсов | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие | Ремонт зданий и сооружений по энергосберегающим проектам | государственные организации Республики  Марий Эл | 2013 | 2020 | снижение потребления тепловой энергии | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие | Замена ламп накаливания  на энергосберегающие (люминесцентные, светодиодные) | государственные организации Республики  Марий Эл | 2013 | 2020 | снижение потребления электрической энергии | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие | Метрологическое обеспечение приборов учета потребления энергоресурсов | государственные организации Республики  Марий Эл | 2013 | 2020 | точность показаний приборов учета энергоресурсов | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие | Пропаганда заключения энергосервисного договора | государственные организации Республики  Марий Эл | 2013 | 2020 | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие | Дополнительное профессиональное образование и подготовка специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ФГБОУ ВО «ПГТУ»  (по согласованию),  ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»  (по согласованию) | 2013 | 2020 |  | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | Энергосбережение в жилищном фонде | Минстрой и ЖКХ Республики  Марий Эл, управляющие компании  (по согласованию) | 2013 | 2020 | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие | Проведение технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде и личном потреблении населением энергетических ресурсов | Минстрой и ЖКХ Республики  Марий Эл | 2013 | 2020 | снижение потребления энергоресурсов населением республики | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие | Оснащение объектов абонентов приборами учета тепловой энергии и индивидуальными тепловыми пунктами | Минстрой и ЖКХ Республики  Марий Эл | 2015 | 2020 | повышение энергоэффектив-ности и снижение объемов потребления коммунальных ресурсов | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие | Реализация комплекса мер, направленных на внедрение энергетического сервиса в многоквартирных домах | Минстрой и ЖКХ Республики  Марий Эл,  органы местного самоуправления в Республике Марий Эл  (по согласованию) | 2015 | 2020 | снижение потребления коммунальных ресурсов, сокращение платы за коммунальные ресурсы | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие | Организация и проведение выставок в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл | 2013 | 2020 |  | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | Энергосбережение в системах коммунальной инфраструктуры | организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности  (по согласованию) | 2013 | 2020 | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие | Реконструкция, строительство и модернизация сетей электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, установка приборов учета, проведение энергетического обследования, установка энергосберегающего оборудования и светильников | организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности  (по согласованию) | 2013 | 2020 | сокращение потерь при транспортировке тепловой, электрической энергии, воды, улучшение экологической безопасности и повышение эффективности использования оборудования | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов,организация постановки в установленном порядке бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности  (по согласованию),  органы местного самоуправления  (по согласованию) | 2013 | 2020 |  | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | Энергосбережение на предприятиях реального сектора экономики | предприятия реального сектора экономики  (по согласованию) | 2013 | 2020 | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие | Реализация предприятиями реального сектора экономики энергосберегающих мероприятий:  модернизация системы освещения с применением энергосберегающих ламп;  модернизация технологического оборудования на современное и эффективное;  оптимизация системы отопления в производственных помещениях;  применение технических мер по снижению теплопотерь через ограждающие конструкции производственных зданий и сооружений;  внедрение системы автоматического контроля и учета энергетических ресурсов;  реконструкция инженерных коммуникаций организации (сетей электро-, тепло-, газо- и водоснабжения) | предприятия реального сектора экономики  (по согласованию) | 2013 | 2020 | снижение потребления энергоресурсов в процессе производственной деятельности, повышение эффективности использования топлива и энергии, уменьшение непродуктивных потерь тепла | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие | Оказание содействия промышленным предприятиям Республики Марий Эл в организации производства высокоэффективного оборудования (светодиоды, компактные люминесцентные лампы, приборы учета энергоресурсов и др.) | Минпромтранс Республики Марий Эл,  предприятия реального сектора экономики  (по согласованию) | 2013 | 2020 | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе | государственные организации Республики  Марий Эл | 2017 | 2020 | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие | Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива: природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности такого замещения | государственные организации Республики  Марий Эл | 2017 | 2020 | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | Субсидии на реализацию мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Минэкономразвития Республики  Марий Эл | 2018 | 2020 |  | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие | Возмещение части затрат хозяйствующим субъектам на приобретенное ими энергоэффективное оборудование, используемое в процессе реализации мероприятий (проектов) в области энергосбережения, в том числе хозяйствующим субъектам, реализовавшим энергосервисные договоры (контракты) | Минэкономразвития Республики  Марий Эл | 2018 | 2020 |  | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие | Приобретение товаров, работ услуг, необходимых для создания, функционирования и модернизации информационных систем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Минэкономразвития Республики  Марий Эл | 2018 | 2020 |  | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | Информационное обеспечениемероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | государственные организации Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие | Размещение на официальных сайтах органов исполнительной власти Республики Марий Эл в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе информирование потребителей энергетических ресурсов о проводимых мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности | государственные организации Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие | Составление и трансляция тематических радио- и телепередач, информационно-просветительских программ и публикаций о мероприятиях в сфере энергосбережения | Минкультуры Республики  Марий Эл | 2013 | 2020 | формирование общественного сознания в пользу энергосбережения, повышение культуры энергопотребления | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие | Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл,  управляющие компании  (по согласованию) | 2013 | 2020 |  | Х | 0 | 0 | 0 | 0». |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_