Годовой отчет

о ходе реализации и об оценке эффективности государственной программы Республики Марий Эл «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013 - 2020 годы» за 2016 год

Государственная программа Республики Марий Эл «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Марий Эл от 1 ноября 2012 г. № 406, включает в себя две подпрограммы: «Управление топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл» и «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Марий Эл».

Основные показатели (индикаторы) достижения поставленных целей и решения задач Государственной программы в 2016 году имеют положительную тенденцию:

энергоемкость валового регионального продукта Республики Марий Эл за 2016 год уменьшилась и составляет 97,0 % от планового значения;

отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов 
к объему валового регионального продукта Республики Марий Эл, составляет 88,9 %, от планового значения.

В рамках подпрограммы «Управление топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл» в 2016 году выполнены работы по реконструкции подстанции напряжением 500/220/10 кВ Помары и подстанции напряжением 220 кВ Волжская. Проведена реконструкция оперативной блокировки и установка микропроцессорной высокочастотной защиты на подстанциях в Волжском, Звениговском, Куженерском, Медведевском и Новоторьяльском районах.

В 2016 году разработана и утверждена Указом Главы Республики Марий Эл от 29 апреля 2016 года № 107 «Программа перспективного развития электроэнергетики в Республике Марий Эл 
на 2017 - 2021 годы». Программой предусматривается развитие сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей, обеспечение удовлетворения среднесрочного и долгосрочного спроса на электрическую энергию и мощность, формирование стабильных и благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство объектов электроэнергетики.

Фактические значения показателей подпрограммы «Управление топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл» будут представлены Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Марий Эл во 2 квартале 2017 года.

Исполнителями подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Марий Эл» на выполнение мероприятий за 2016 год направлено 972,8 млн. рублей за счет внебюджетных источников.

Сведения о достижении значений показателей подпрограммы за отчетный период:

Плановые значения 8 общих целевых показателей в области энергосбережения, 4 показателей в транспортном комплексе, 8 показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры и достигнуты в полном объеме.

Плановые значения 5 показателей по энергосбережению 
в государственном секторе выполнены, по одному показателю фактическое значение выше планового.

Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти увеличился на 15,3 куб. м в расчете 
на 1 человека. Природный газ в бюджетных учреждениях расходуется в основном на отопление помещений, так как средняя температура декабря 2016 года сложилась ниже среднего уровня, потребление газа увеличилось.

Плановые значения 5 показателей по энергосбережению 
в жилищном фонде выполнены, по двум показателям фактическое значение выше планового.

Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах увеличился относительно планового значения на 0,6 кВтч/кв.м, 
в связи с увеличением количества электробытовых приборов, используемых населением.

Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах превысил плановый показатель на 2,2 куб.м в расчете на 1 человека, 
в связи с установкой общедомовых и индивидуальных приборов учета потребления.

Бюджетными республиканскими организациями на выполнение мероприятий по энергосбережению направлено 11,7 млн. рублей:

на установку энергосберегающих светильников - 0,9 млн. рублей;

на проведение ремонтных работ по утеплению ограждающих конструкций зданий, преимущественно ремонт кровли и фасада, работы по замене оконных блоков на пластиковые - 7,2 млн. рублей;

на метрологическое обеспечение измерений приборов учета потребления энергоресурсов - 0,5 млн. рублей;

на проведение технических мероприятий в системах электро-, 
тепло-, водоснабжения и водоотведения - 3,1 млн. рублей.

Организациями коммунальной инфраструктуры на проведение энергетических обследований, установку приборов учета энергоресурсов, замену светильников на энергосберегающие, реконструкцию, модернизацию и строительство инженерных коммуникаций (тепловых и электрических сетей, водопроводов, систем канализации) и другие работы было направлено 134,5 млн. рублей.

В течение 2016 года организациями коммунальной инфраструктуры совместно с администрациями муниципальных образований Республики Марий Эл проводилась работа по выявлению и постановке на учет бесхозяйных объектов электроэнергетики.
По состоянию на 1 января 2016 года на территории республики 
находилось 160 объектов электросетевого хозяйства, у которых собственник не определен, в том числе: 24 трансформаторных подстанции и 136 участков линий электропередачи, общей протяженностью 62,432 км.

В течение 2016 года в муниципальную собственность было переведено 22 объекта электросетевого хозяйства, а именно, 18 участков линий электропередачи общей протяженностью 11,642 км 
и 4 трансформаторные подстанции.

По состоянию на 1 января 2017 года на территории республики 
находится 138 объектов электросетевого хозяйства, у которых собственник не определен, в том числе: 20 трансформаторных подстанций и 118 участков линий электропередачи, общей протяженностью 50,79 км.

Организациями реального сектора экономики в 2016 году 
на выполнение мероприятий в области энергосбережения направлено 826,6 млн. рублей, в том числе, на: модернизацию и техническое перевооружение, замену устаревшего оборудования на современное и энергоэффективное - 739,8 млн. рублей; капитальный ремонт зданий и сооружений - 59,9 млн. рублей; замену осветительных приборов на энергосберегающие - 25,8 млн. рублей; проведение энергетических обследований предприятий - 0,22 млн. рублей; метрологическое обеспечение измерений приборов учета потребления энергоресурсов - 0,68 млн. рублей; оснащение приборами учета потребления топливно-энергетических ресурсов - 0,2 млн. рублей.

В целях информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Министерство экономического развития и торговли Республики 
Марий Эл на официальном сайте в разделе «Энергоэффективность» ежеквартально размещало информацию о ходе реализации мероприятий государственной программы Республики Марий Эл «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013 - 2020 годы», 
о проведении государственной политики в области энергосбережения 
и нормативные правовые акты.

В средствах массовой информации осуществлялась трансляция тематических радио- и телепередач, продолжительностью 129 минут. Опубликовано 74 статьи в сфере энергосбережения в печатных изданиях: «Марийская правда», «Марий Эл», «Кугарня», «Наша жизнь», «Вестник района», «Восход», «Заря» и других газетах.

В целях стимулирования взрослого населения, детей и молодежи 
к ведению энергосберегающего образа жизни 3 сентября 2016 г. Министерством экономического развития и торговли Республики 
Марий Эл совместно с Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республика Марий Эл проведены мероприятия в поддержку Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче». На территории Царевококшайского Кремля была организована выставка передовых энергосберегающих технологий использования солнечной энергии, энергосберегающие электродные котлы, последние модели светодиодной продукции. В выставке приняли участие ООО «Торгово-производственная компания «Специалист», ООО «Инструмент Н», ООО «Инжекомстрой», магазин «ТелеМир», магазин «Кристалл-Электроцентр», филиал «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ФГБОУ ВО «ПГТУ». Для детей и молодежи были организованы конкурсы и викторины на тему энергосбережения. Мероприятия в формате семейного праздника были проведены во дворах многоквартирных домов г. Йошкар-Олы. Информационная поддержка оказана порталом «МариМедиа» и печатными изданиями «Газета «Марийская правда» и газета «Йошкар-Ола».

В целях стимулирования реализации проектов по повышению энергоэффективности под эгидой Минэнерго России в республике 
с июня по сентябрь 2016 года проводились региональные этапы Второго Всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб компаний ТЭК 
и региональных администраций «МедиаТЭК» и Третьего Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES - 2016.

Из 11 проектов по 9 номинациям, направленных в Минэнерго России, в финале федерального этапа победителями стали 3 проекта:

проект МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» в номинации «За лучший проект по популяризации и формированию положительного образа профессии работника ТЭК» занял II место;

проект ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет» занял III место в номинации «Лучший демонстрационный центр энергоэффективности»;

проект ГБУК Республики Марий Эл «Республиканская детско-юношеская библиотека им. В.Х.Колумба» - III место в номинации «Лучший проект по популяризации энергосберегающего образа жизни среди детей дошкольного и школьного возраста».

На сайтах ресурсоснабжающих организаций республики  размещена информация о потенциале энергосбережения в системах коммунальной инфраструктуры и мерах по повышению их энергетической эффективности.

Оценка эффективности реализации Государственной программы

Оценка эффективности реализации Государственной программы проводилась исходя из оценки соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объемов ресурсов, направленных на реализацию Государственной программы.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации Государственной программы проведена количественная оценка эффективности по следующим составляющим (расчет эффективности прилагается):

1. Оценка степени реализации основных мероприятий, ведомственных целевых программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (оценивается для каждой подпрограммы):

По первой подпрограмме «Управление топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл»:

По второй подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Марий Эл»:  .

2. Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы и подпрограмм, входящих в Государственную программу:

;

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов (оценивается для каждой подпрограммы):

4. Оценка эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл (оценивается для каждой подпрограммы):

5. Оценка эффективности реализации подпрограмм, входящих в Государственную программу:

6. Оценка эффективности реализации Государственной программы:

Коэффициенты значимости подпрограмм Государственной программы:

«Управление топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл» - 0,5;

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Марий Эл» - 0,5.

Эффективность реализации Государственной программы Республики Марий Эл «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013 - 2020 годы» по итогам 2016 года оценивается как высокая, так как показатель  ЭРгп 0,995.

_______________

Приложение

Таблица 1

# СВЕДЕНИЯ

# о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год, факт | 2016 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа Республики Марий Эл «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013 - 2020 годы» |
| 1. | Энергоемкость валового регионального продукта Республики Марий Эл | т.у.т. / млн. рублей | 20,6 | 20,2 | 19,6 | Оценка 2016 года. |
| 2. | Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта Республики Марий Эл | т.у.т. / млн. рублей | 15,3 | 14,5 | 12,9 |  |
| Подпрограмма «Управление топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл» |
| 1. | Электропотребление энергосистемы Республики Марий Эл | млн. кВтч | 2588,1 | 2593,0 | 2642,0 | Оценка 2016 года, фактические данные будут представлены Маристатом во 2 квартале 2017 г. |
| 2. | Максимум нагрузки энергосистемы Республики Марий Эл | МВт | 521 | 521 | 521 |  |
| 3. | Объем потребления тепловой энергии на территории Республики Марий Эл | тыс. Гкал | 4660,0 | 4613,4 | 4657,7 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. | Численность занятых в экономике республики по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» | тыс. человек | 8,69 | 8,68 | 8,08 | Оптимизация численности работников топливно-энергетического комплекса |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Марий Эл» |
| Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| 1. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Республики Марий Эл | процентов | 99,4 | 99,5 | 99,5 |  |
| 2. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Республики Марий Эл | процентов | 63,0 | 66,0 | 68,0 |  |
| 3. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Республики Марий Эл | процентов | 65,0 | 70,0 | 73,9 |  |
| 4. | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Республики Марий Эл | процентов | 60,9 | 65,0 | 74,3 |  |
| 5. | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного | процентов | 97,1 | 97,5 | 97,7 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | газа, потребляемого (используемого) на территории Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |
| 6. | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Республики Марий Эл | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. | Доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории Республики Марий Эл (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25МВт) | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 8. | Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории Республики Марий Эл (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25МВт) | МВт | 0 | 0 | 0 |  |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном секторе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти Республики Марий Эл и государственных учреждений Республики Марий Эл (в расчете на 1 кв. м общей площади) | кВтч/кв. м | 32,9 | 32,7 | 30,2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти Республики Марий Эл и государственных учреждений Республики Марий Эл (в расчете на 1 кв. м общей площади) | Гкал/кв. м | 0,17 | 0,17 | 0,17 |  |
| 11. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти Республики Марий Эл и государственных учреждений Республики Марий Эл (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 12,0 | 11,8 | 11,6 |  |
| 12. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти Республики Марий Эл и государственных учреждений Республики Марий Эл (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 5,3 | 5,2 | 3,9 |  |
| 13. | Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти Республики Марий Эл и государственных учреждений Республики Марий Эл (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 91,9 | 88,0 | 103,3 | Причиной увеличения фактического значения является низкий температурный режим декабря 2016 года (средняя температура за месяц -11ºС) |
| 14. | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти Республики Марий Эл и государственными учреждениями Республики Марий Эл | штук | 0 | 0 | 0 |  |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |
| 15. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | 0,199 | 0,195 | 0,189 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел. | 33,6 | 32,93 | 35,16 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах превысил плановый показатель на 2,23 куб.м в расчете на 1 человека, в связи с установкой общедомовых и индивидуальных приборов учета потребления. |
| 17. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел. | 18,4 | 18,0 | 15,7 |  |
| 18. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч / кв. м | 26,9 | 26,1 | 26,7 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах увеличился относительно планового значения на 0,6 кВт/кв.м, в связи с увеличением количества электробытовых приборов, используемых населением. |
| 19. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс. куб. м / кв. м | 0,029 | 0,028 | 0,027 |  |
| 20. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | тыс. куб. м/чел. | 0,13 | 0,13 | 0,08 |  |
| 21. | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./кв. м | 0,044 | 0,042 | 0,040 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры |
| 22. | Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями | т.у.т./тыс. МВтч | 278,3 | 305,0 | 274,9 | Оценка 2016 года, фактические данные будут представлены Маристатом во 2 квартале 2017 г. |
| 23. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями | т.у.т./млн. Гкал | 167928 | 167500 | 167450 |  |
| 24. | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии | процентов | 9,4 | 9,4 | 9,4 |  |
| 25. | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВтч/Гкал | 24,3 | 24,2 | 23,6 |  |
| 26. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | процентов | 13,6 | 13,6 | 13,6 |  |
| 27. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | процентов | 19,5 | 19,5 | 19,3 |  |
| 28. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | тыс. кВтч/куб. м | 0,00067 | 0,00067 | 0,0006 |  |
| 29. | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | тыс. кВтч/куб. м | 0,00069 | 0,00069 | 0,0006 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |
| 30. | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации | единиц | 90 | 90 | 90 |  |
| 31. | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным газом, используемыми в качестве моторного топлива и электрической энергии | единиц | 8 | 8 | 8 |  |
| 32. | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется субъектом Российской Федерации | единиц | 8 | 8 | 8 |  |
| 33. | Количество транспортных средств, используемых органами государственной власти субъекта Российской Федерации государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | единиц | 7 | 7 | 7 |  |

Таблица 2

# СВЕДЕНИЯ

# о выполнении основных мероприятий  государственной программы Республики Марий Эл

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на 2013-2020 годы»

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма «Управление топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл» |
| 1. | Участие в управлении топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 2016 | 2016 | Повышение энергетической безопасности и надежности энергоснабжения потребителей | Проводится ежемесячный мониторинг технико-экономических показателей, ежегодно составляется топливно-энергетический баланс |  |
| 2. | Участие в социально-экономическом развитии Республики Марий Эл в области электроэнергетики | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 2016 | 2016 | Обеспечение энергетическими ресурсами инвестиционных проектов, модернизация технологической базы энергетического комплекса Республики Марий Эл | Указом Главы Республики Марий Эл от 29 апреля 2016 года № 107 утверждена Программа перспективного развития электроэнергетики в Республике Марий Эл на 2017 - 2021 годы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Марий Эл» |
| 1. | Энергосбережение в государственном секторе | государственные организации Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 2016 | 2016 | выявление потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Бюджетными республиканскими организациями за 2016 год проведены мероприятия по установке энерго-сберегающих светильников (ламп); проведены ремонтные работы по утеплению ограждающих конструкций зданий и технические мероприятия по энергосбережению в системах электро-, тепло-, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения |  |
| 2. | Энергосбережение в жилищном фонде | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл, управляющие компании (по согласованию) | 2013 | 2020 | 2016 | 2016 | снижение потребления энергоресурсов населением республики | За 2016 год в многоквартирных домах установлено 617 общедомовых приборов учета потребления энергоресурсов, в том числе: электрической энергии - 367 приборов; тепловой энергии - 27; холодной воды - 191; горячей воды - 18; природного газа -14. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3. | Энергосбережение в системах коммунальной инфраструктуры | организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности (производство, передачу и снабжение энергетических ресурсов и воды) (по согласованию) | 2013 | 2020 | 2016 | 2016 | сокращение потерь при транспортировке тепловой, электрической энергии, воды, улучшение экологической безопасности и повышение эффективности использования оборудования | Организациями коммунальной инфраструктуры в 2016 году проведена следующая работа: установлены приборы учета энергоресурсов, заменены светильники на энергосберегающие, проведено техническое перевооружение, реконструкция, модернизация и строительство инженерных коммуникаций |  |
| 4. | Энергосбережение на предприятиях реального сектора экономики | предприятия реального сектора экономики (по согласованию) | 2013 | 2020 | 2016 | 2016 | снижение потребления энергоресурсов в процессе производственной деятельности, повышение эффективности топлива и энергии, уменьшение потерь тепла использования формирование общественного сознания в пользу энергосбереже-ния | Организациями реального сектора экономики в 2016 году проводилась модернизация оборудования, капитальный ремонт зданий и сооружений; замена осветительных приборов на энергосберегающие; проведение энергетических обследований предприятий. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 9 | 10 |
| 5. | Информационное обеспечение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | государственные организации Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 2016 | 2016 | Формирование общественного сознания в пользу энергосбережения | В средствах массовой информации республики осуществлялась трансляция тематических радио- и телепередач, опубликовано 74 статьи в сфере энергосбережения в печатных изданиях «Марийская правда», «Марий Эл», «Кугарня», «Вестник района», «Наша жизнь», «Заря», и других газетах. |  |

# Таблица 3

# ОТЧЕТ

# об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета

# Республики Марий Эл на реализацию государственной программы Республики Марий Эл

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей) по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2016 | сводная бюджетная роспись на 31.12.2016 | кассовое испол-нение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013 - 2020 годы | всего | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма | Управление топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл | всего | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Марий Эл | всего | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 |

# Таблица 4

# ИНФОРМАЦИЯ

# о расходах источников финансового обеспечения на реализацию целей

# государственной программы Республики Марий Эл

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с государственной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников финансового обеспечения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Государственная программа | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013 - 2020 годы | всего | 615170,3 | 972807,4 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | средства сметных назначений и субсидий | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 615170,3 | 972807,4 |
| Подпрограмма | Управление топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл | всего | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Марий Эл | всего | 615170,3 | 972807,4 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | средства сметных назначений и субсидий | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 615170,3 | 972807,4 |