**Информация по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям**

По состоянию на 01 января 2019 года на территории дер. Апшакбеляк предоставлен 2351 участок, в том числе многодетным семьям
1699 участков.

Строительство дорожных сетей осуществляется за счет средств республиканского дорожного фонда Республики Марий Эл.

В 2018 году на данной территории выполнены работы
по строительству автомобильных дорог (1 очередь строительства) общей протяженностью 2,6 км на общую сумму 25 510,2 тыс. рублей.

В дер. Рябинка (предоставлено 257 земельных участков) построена автомобильная дорога протяженностью 780 м на общую сумму
4 823,5 тыс. рублей.

Строительство газопроводов осуществляется за счет инвестиционной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке природного газа организацией ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола».

Построен газопровод высокого давления и пункт газорегуляторный блочный II и III очередей строительства южнее дер. Апшакбеляк.

В 2019 – 2020 г.г. планируется газоснабжение индивидуальных жилых домов д. Апшакбеляк (IV очередь строительства).

Водоснабжение финансируется республиканской адресной инвестиционной программой.

Строительство объектов и сетей электроснабжения осуществляется за счет средств филиала «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра
и Приволжья».

По информации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по состоянию на 1 января 2019 года в дер. Апшакбеляк заключено 724 договора
на техприсоединение к сетям электроснабжения, количество подключившихся домов к сетям электроснабжения – 378 жилых домов,
в дер. Рябинка заключено 129 договоров, подключилось 97 - жилых домов, в дер. Нолька заключено 34 договора, подключилось 24 жилых дома,
в дер. Ореховка заключено 19 договоров, подключились 13 жилых домов, в дер. Якимовский выселок заключено 23 договора, подключилось 13 жилых домов.