**Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков,**

**предоставленных многодетным семьям,**

**по состоянию на 20 сентября 2019 года**

Правительственной комиссией по развитию жилищного строительства приняты решения о передаче органам государственной власти Республики Марий Эл полномочий Российской Федерации   
по управлению и распоряжению 11 земельными участками, находящимися в федеральной собственности, общей площадью 157,68 га в целях их бесплатного предоставления для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей   
(д. Ореховка, д. Загуры, д. Нолька, д. Рябинка).

Кроме того, многодетным семьям были выделены земельные участки, находящиеся ранее в государственной собственности Республики Марий Эл, в районе д. Апшакбеляк.

С 2010 года по состоянию на 30 июня 2019 года от граждан, имеющих трех и более детей, поступило 7045 заявлений о принятии граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность бесплатно. За указанный период предоставлено 4 524 земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно.

По обеспечению земельных участков, предоставленных многодетным семьям, объектами инженерной инфраструктуры выполнено:

**1) по обеспечению транспортной инфраструктурой**:

Строительство дорожных сетей осуществляется за счет средств республиканского дорожного фонда Республики Марий Эл.

В 2016 - 2018 годах в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией, выполнены работы по строительству автомобильных дорог в д. Апшакбеляк (1 очередь строительства) общей протяженностью 6,6 км на общую сумму 60374,17 тыс. рублей.

По информации администрации ГО «Город Йошкар-Ола»   
в бюджете ГО «Город Йошкар-Ола» отсутствуют лимиты бюджетных ассигнований на 2019 год на строительство автомобильных дорог.

В д. Рябинка с 2016 года по 2018 год построено 6,4 км внутриквартальных дорожных сетей на общую сумму 27,6 млн. рублей.

**2) по обеспечению газо-, водо- и электроснабжением:**

Строительство газопроводов осуществляется за счет инвестиционной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке природного газа организацией ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола».

В 2014-2018 годах построены:

газопроводы высокого давления и закольцовка между газорегуляторным шкафным пунктом II и III очереди строительства, протяженностью 820 м южнее д. Апшакбеляк,

распределительный газопровод низкого давления и закольцовка между газорегуляторным шкафным пунктом I и III очереди строительства севернее д. Апшакбеляк, протяженностью 1957 м,

распределительный газопровод низкого давления I очереди строительства севернее д. Апшакбеляк», протяженностью 8898 м,

газопровод высокого давления и пункт газорегуляторный блочный II и III очередей строительства южнее дер. Апшакбеляк.

По информации ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола»   
ведется строительство объекта «Газоснабжение индивидуальных жилых домов д. Апшакбеляк, г. Йошкар-Ола (2 очередь строительства – 1 этап)», с планируемым вводом объекта в 2020 году.

В 2016 – 2017 годах выполнены работы по объекту: «Газопроводы высокого и низкого давления в дер. Рябинка». Протяженность газопровода составила 5,8 км.

Водоснабжение финансируется республиканской адресной инвестиционной программой.

В 2016 году разработана проектно-сметная документация   
по объектам «Водоснабжение земельных участков, выделенных для индивидуального жилищного строительства для многодетных семей   
в дер. Апшакбеляк (I очередь строительства, за исключением   
77 участков, II очередь строительства)» на общую сумму   
5,9 млн. рублей.

Строительство объектов и сетей электроснабжения осуществляется за счет средств филиала «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра   
и Приволжья». По информации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго» обязательства по строительству объектов и сетей электроснабжения, а также по технологическому присоединению потребителей выполняются.