Аналитическая информация

о результатах достижения органами исполнительной власти Республики Марий Эл показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», и реализации мероприятий, направленных на достижение указанных показателей

по итогам 9 месяцев 2017 года

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным 
и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

Показатели, содержащиеся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», включены в государственную программу Республики Марий Эл «Обеспечение качественным жильем 
и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Марий Эл на 2013 - 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Марий Эл от 25 декабря 2012 г. № 475 
(в редакции постановления Правительства Республики Марий Эл 
от 28.09.2017 г. № 390) (далее – Госпрограмма).

Во исполнение распоряжения Правительства Республики 
Марий Эл от 7 марта 2014 г. № 113-р «О публичной отчетности органов исполнительной власти Республики Марий Эл о ходе исполнения поручений, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 - 606» (в редакции распоряжений Правительства Республики 
Марий Эл от 13 ноября 2014 г. № 534-р, 2 апреля 2015 г. № 143-р, 
3 марта 2016 г. № 76-р) Министерством строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл ежемесячно осуществляется подготовка и размещение публичной отчетности о ходе исполнения поручений, содержащихся в Указе Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600, на официальном интернет - портале Республики Марий Эл в разделе «Реализация Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 - 606», а также заносится 
в государственную автоматизированную систему «Управление».

Периодичность публичной отчетности по указанным показателям годовая.

Показатель «Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод».

В рамках реализации Госпрограммы в 2016 году фактическое значение данного показателя составило 0 %, при плановом значении 15%, плановое значение показателя на 2017 год 30 %.

На реализацию данного показателя направлены следующие мероприятия:

строительство (реконструкция) объектов теплоэнергетики 
и электроэнергетики;

строительство (реконструкция) объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

По данным отчета по форме № П-2 (Инвест), утвержденной  Росстатом, в 2016 году капитальные вложения в модернизацию систем водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод осуществлялись за счет собственных средств предприятий, республиканского бюджета Республики Марий Эл 
и бюджетов муниципальных образований.

Показатель «Объем ввода жилья по стандартам экономкласса».

За январь-сентябрь 2017 года ввод жилья составил 328,547 тыс. м2 или 95,1 % к уровню ввода жилья аналогичного периода 2016 года, в том числе, ввод в эксплуатацию индивидуального жилья составил 104,011 тыс. м2, или 31,7 % от общего ввода жилья.

Введено в эксплуатацию 48,669 тыс. кв. метров жилых домов 
по стандартам эконом-класса, что составляет 14,81 % от общего ввода жилья.	На реализацию данного показателя направлены мероприятия 
по строительству:

- жилья экономического класса:

В рамках строительства жилья экономического класса отобран земельный участок, расположенный по адресу: Республика Марий Эл, Медведевский район, п. Руэм, ул. Лесная, на территории которого предусмотрено строительство девяти многоквартирных домов общей площадью 27,3 тыс. м2, в том числе 10,86 тыс. м2 жилья экономического класса по цене не более 30,0 тыс. руб./ за 1 м.2

По состоянию на 1 октября 2017 года введены в эксплуатацию два дома: 79-ти квартирный дом общей площадью – 2,870 тыс. м2 и 125-ти квартирный дом общей площадью – 4,899 тыс. м2. Строятся два многоквартирных дома с общим количеством квартир – 204 и площадью – 8,378 тыс. м2, срок ввода в эксплуатацию которых IV квартал 2017 года.

- социального жилья для работников бюджетной сферы Республики Марий Эл (далее социальное жилье):

В рамках республиканской адресной инвестиционной программы на 2017 год предусмотрено погашение задолженности по объектам:

Жилой дом для работников бюджетной сферы по Воскресенскому проспекту (II секция) – 700,0 тыс. рублей, профинансировано в полном объеме;

Жилой дом для работников бюджетной сферы по Воскресенскому проспекту (III секция) – 700,0 тыс. рублей, профинансировано в полном объеме;

Жилой дом для работников бюджетной сферы по Воскресенскому проспекту (IV секция) – 31 224,1 тыс. рублей, профинансировано в полном объеме;

«Жилой дом для работников бюджетной сферы по Воскресенскому проспекту (VII секция)» – 16 475,9 тыс. рублей, профинансировано в полном объеме;

«Жилой дом для работников бюджетной сферы по Воскресенскому проспекту. Отделка фасадов природным камнем и декоративными фасадными мраморными элементами» – 3 000,0 тыс. рублей, профинансировано в полном объеме.

В целях содействия улучшению жилищных условий работников бюджетной сферы, нуждающихся в улучшении жилищных условий, принят новый механизм строительства социального жилья для работников бюджетной сферы. Данный механизм реализуется в соответствии 
с постановлением Правительства Республики Марий Эл от 15 октября 2015 г. № 561 «Об обеспечении жильем работников бюджетной сферы». Строительство жилья за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл осуществляется в размере не более 50 процентов 
от стоимости приобретаемой квартиры в виде социальной выплаты 
для работников бюджетной сферы. Государственным заказчиком 
по строительству жилья для работников бюджетной сферы является Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл.

По состоянию на  1 октября 2017 г. заключено 78 договоров 
о предоставлении социальных выплат на понижение стоимости строительства жилья работникам бюджетной сферы на общую сумму 
55536,7 тыс. руб. Указанные средства в полном объеме были перечислены строительной организации ООО «Казанский посад». Денежные средства в сумме 74566,61 тыс. руб. направлены на погашение задолженности 
за выполненные строительные работы по жилому дому для работников бюджетной сферы по Воскресенскому проспекту в г. Йошкар-Оле, 
1000,0 тыс. руб. по жилому дому для работников бюджетной сферы 
в п. Килемары, 1100,0 тыс. руб. по жилому дому для работников бюджетной сферы в п. Морки.

Показатель «Отношение числа российских семей, которые приобрели или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия (предоставление доступного и комфортного жилья 
60 процентам российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия)».

В рамках реализации Госпрограммы значение данного показателя 
в 2016 году достигло 27 % (плановое значение показателя 
на 2017 год – 35,5 %).

На реализацию данного показателя направлены мероприятия 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, а именно:

- мероприятие по обеспечению жильем граждан, предусмотренных Федеральным законом «О ветеранах» и Федеральным законом 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

По состоянию на 1 октября 2017 года выдано 65 свидетельств 
на сумму 62 704,782 тыс. рублей. Реализовано 60 свидетельств на сумму 59 774,652 тыс. рублей..

- мероприятие по реализации Подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» ФЦП «Жилище» 
на 2011-2015 год.

В 2017 году на выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан лимит бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 13 606,2 тыс. рублей, в том числе:

- 4 018,5 тыс. рублей (1 сертификат) – беженцам и вынужденным переселенцам. Выдан и реализован 1 сертификат на общую сумму 
4 018,46 тыс. рублей.

- 2 009,3 тыс. рублей (1 сертификат) – гражданам, выехавшим 
из районов Крайнего Севера и приравненным к ним местностей. Сертификат выдан и реализован на сумму 1 043,684 тыс. рублей;

- 6 967,7 тыс. рублей (4 сертификата) – участникам ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф. Выдано 3 сертификата на общую сумму 5 873, 65 тыс. рублей. Сертификаты реализованы.

- 610,7 тыс. рублей – единовременная выплата гражданам, уволенным с военной службы. Выдано и реализовано свидетельство на сумму 610,7 тыс. рублей.

___________