|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНАпостановлением администрации Сернурского муниципального районаот 29 ноября 2013 г. № 557 |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«СЕРНУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»**

**«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования «Сернурский муниципальный район**

**на 2013-2017 годы»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы муниципального образования**

**«Сернурский муниципальный район»**

**«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования**

**«Сернурский муниципальный район**

**на 2013-2017 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - Первый заместитель главы администрации Сернурского муниципального района А.В.Кугергин |
| Соисполнители муниципальной программы | - отдел экономики администрации Сернурского муниципального района;- отдел ГОЧС, архитектуры и мобилизационной работы администрации Сернурского муниципального района;- МУ «Отдел капитального строительства МО «Сернурский муниципальный район» (далее- -отдел капитального строительства);- отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Сернурского муниципального района |
| Участники муниципальной программы | - администрация Сернурского муниципального района;- отраслевые (функциональные) отделы и структурные подразделения администрации Сернурского муниципального района;- органы местного самоуправления городского и сельских поселений (по согласованию);- финансовый отдел муниципального образования «Сернурский муниципальный район» (по согласованию);- общественные объединения граждан и иные общественные организации. |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Сернурского муниципального района2. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»3. Устойчивое развитие сельских территорий4. Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Сернурского района5. Дорожное хозяйство. |
| Основные мероприятия | - привлечение и аккумулирование бюджетных ресурсов для реализации Программы;- приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах или долевое участие в строительстве жилых помещений, в том числе в домах, строительство которых не завершено;- строительство многоквартирных домов;- предоставление жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;- развитие социальной и инженерной инфраструктуры- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов- безопасность дорожного движения |
| Цели муниципальной программы | Удовлетворение потребности населения в качественных услугах ЖКХ, дорожного хозяйства при минимальных затратах |
| Задачи муниципальной программы | 1. Приведение государственного и муниципального жилищного фонда в нормативное состояние;2. Создание безопасных и комфортных условий проживания населения;3. Повышение надёжности и эффективности работы инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства;4. Газификация перспективных населенных пунктов;6. Увеличение протяженности муниципальных автомобильных дорог с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям;7. Обеспечение сохранности существующей дорожной сети и безопасности дорожного движения.8. Создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения селом его производственной и других общенациональных функций.9. Повышение уровня и качества жизни сельского населения, преодоление существенных социально-экономических различий между городом и селом. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2013-2017 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Сернурский муниципальный район» в пределах выделенных сумм на соответствующий год в сумме 52 млн. 830,47 тысяч рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - улучшение технического состояния многоквартирных домов до нормативного;создание безопасных и комфортных условий проживания- количество граждан, переселенных за период с 2013 по 2017 год включительно из аварийного жилищного фонда, - 269 человек;ликвидация 40 многоквартирных домов, площадью, подлежащей расселению, 4316,8 кв. метра, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации- улучшить жилищные условия более 77 сельских семей;в т.ч. привлечь для проживания на селе более19 молодых семей и молодых специалистов, обеспечив их жильем;- ввести в эксплуатацию около 3,3 километров распределительных газовых сетей низкого давления;- обеспечить агропромышленный комплекс квалифицированными кадрами;- повысить территориальную доступность объектов социальной сферы села;- активизировать участие сельского населения в культурных и спортивных мероприятиях;- повысить общественную оценку сельскохозяйственного труда и привлекательность сельского образа жизни- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и количество пострадавших граждан. |
|  |  |

**I. Характеристика состояния сферы реализации муниципальной программы, прогноз ее развития и основные проблемы**

Создание условий для устойчивого развития территории муниципального района в целом и территорий городского и сельских поселений в частности является одной из важнейших стратегических целей государственной политики, достижение которой позволит обеспечить продовольственную безопасность, повысить конкурентоспособность российской экономики и благосостояния граждан.

Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса, обусловленное его неудовлетворительным финансово-экономическим состоянием, высокой затратностью, отсутствием стимулов снижения издержек на производство жилищно-коммунальных услуг, низкой платежеспособностью населения, неразвитостью конкурентной среды, привело, как следствие, к высокой степени износа основных фондов.

Одной из задач жилищной политики в Сернурском муниципальном районе, направленной на комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающему доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем, является обеспечение реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде. Это относится и к техническому состоянию многоквартирных жилых домов, большая часть которых до последнего времени находилась на балансе и обслуживании муниципальных жилищных организаций.

Актуальность Программы обусловлена рядом социальных и экономических факторов. Социальные факторы связаны с низким качеством жилищных услуг и потенциальной аварийностью жилья, экономические - с высокими эксплуатационными затратами на его содержание.

Наряду с достаточно низкой заработной платой в сельском хозяйстве совокупное неблагополучие в состоянии сельской социально-территориальной составляющей общества тормозит создание надлежащих условий для здорового образа жизни, повышения позитивной активности, работоспособности и результативной деятельности, а в итоге – для укрепления престижности аграрного труда и сельского места жительства.

Положительные тенденции в развитии индивидуального жилищного строительства, социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности еще недостаточны для преодоления разрыва в уровне и качестве жизни городского и сельского населения и нормализации демографической ситуации.

Продолжается тенденция сокращения трудовых кадров сельского хозяйства.

Исходя из задач социально-экономической политики страны на ближайший период и долгосрочную перспективу для преодоления критического положения в социальном развитии села необходимо проведение упреждающих мероприятий.

Одним из ключевых преимуществ настоящей Программы является использование при ее разработке положительного опыта применения программно-целевого метода при решении социальных проблем.

Результаты ее реализации позволят создать условия для устойчивого развития территорий поселений, стабилизировать численность населения, поднять уровень занятости и доходов, приблизить условия жизнедеятельности на селе к городскому уровню, обеспечить продовольственную безопасность и улучшить благосостояние граждан. Обеспечит развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации, а также повышения качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечение комфортности и безопасности условий проживания, защиты граждан от неправомерного повышения оплаты жилищно-коммунальных услуг, повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления.

**II. Приоритеты муниципальной политики, цели и задачи**

**муниципальной программы**

До 2017 года реализация муниципальной программы будет направлена на удовлетворение потребности населения в качественных услугах ЖКХ, дорожного хозяйства при минимальных затратах.

Муниципальная программа ориентирована на достижение указанных целей путем реализации следующих задач:

1. Приведение государственного и муниципального жилищного фонда в нормативное состояние;

2. Создание безопасных и комфортных условий проживания населения;

3. Повышение надёжности и эффективности работы инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства;

4. Газификация перспективных населенных пунктов;

6. Увеличение протяженности муниципальных автомобильных дорог с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям;

7. Обеспечение сохранности существующей дорожной сети и безопасности дорожного движения.

8. Создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения селом его производственной и других общенациональных функций.

9. Повышение уровня и качества жизни сельского населения, преодоление существенных социально-экономических различий между городом и селом.

**III. Целевые показатели (индикаторы)**

**муниципальной программы**

Состав целевых показателей Муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач Программы. Аналогичный принцип использован при определении состава показателей подпрограмм, включенных в состав Программы.

**IV. Перечень подпрограмм и характеристика основных мероприятий Муниципальной программы**

В Муниципальную программу входят следующие подпрограммы:

1. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Сернурского муниципального района

2. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

3. Устойчивое развитие сельских территорий

4. Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Сернурского района

5. Дорожное хозяйство

Основными мероприятиями Муниципальной программы являются:

- привлечение и аккумулирование бюджетных ресурсов для реализации Программы;

- приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах или долевое участие в строительстве жилых помещений, в том числе в домах, строительство которых не завершено;

- строительство многоквартирных домов;

- предоставление жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

- развитие социальной и инженерной инфраструктуры;

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов;

- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;

- безопасность дорожного движения.

**V. Основные меры правового регулировании**

**в сфере реализации Муниципальной программы**

В рамках реализации Муниципальной программы предполагается сформировать необходимую нормативную правовую базу и правовые механизмы, необходимые для обеспечения достижения целей Муниципальной программы, а в необходимых случаях в установленном порядке инициировать принятие нормативных правовых актов Республики Марий Эл и Российской Федерации (Приложение № 3).

**VI. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы**

Финансирование мероприятий муниципальной программы будет осуществляться за счет средств бюджета муниципального образования «Сернурский муниципальный район» с привлечением средств федерального и республиканского бюджетов.

Предельный (прогнозный) объем финансирования муниципальной программы рассчитан в ценах соответствующих лет и составляет 303984,469 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования «Сернурский муниципальный район» - 31123,05 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального образования «Сернурский муниципальный район» представлено в Приложении № 4.

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы в разрезе источников финансирования муниципальной программы представлена в Приложении № 4.

**VII. Анализ рисков реализации Муниципальной программы**

**и описание мер управления рисками**

В ходе реализации Муниципальной программы могут возникнуть следующие группы рисков:

1. Финансово-экономические риски. Сокращение в ходе реализации Муниципальной программы предусмотренных объемов бюджетных средств, что потребует внесения изменений в Муниципальную программу, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, отказ от реализации отдельных мероприятий и даже задач Муниципальной программы. Несовпадение формата и структуры Муниципальной программы как планового документа с годовым отчетом и докладом на отчетную дату о ходе реализации и оценке эффективности также приведет к существенным проблемам при оценке их результативности и вклада в решение вопросов модернизации и инновационного развития с возможностью корректировки или досрочного прекращения. Потеря с течением времени значимости отдельных мероприятий. Длительный срок реализации Муниципальной программы и, как следствие, возрастание неопределенности по мере ее реализации могут привести к необходимости значительных корректировок значений целевых показателей.

2. Правовые риски. Пробелы в законодательной и нормативной правовой базе ограничивают действия федеральных, республиканских органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, а также способность хозяйствующих субъектов эффективно реагировать на меняющуюся рыночную ситуацию с учетом перспектив развития муниципальных образований. Требуют совершенствования нормативные правовые документы в области правового регулирования, налогового и бюджетного законодательства.

3.Техногенные и экологические риски. С учетом большой степени износа основных фондов в промышленности велика вероятность техногенных аварий и нанесения ущерба окружающей среде.

4. Инновационные риски.

В целях управления указанными рисками необходимо оперативное реагирование и внесение изменений в Муниципальную программу, снижающее воздействие негативных факторов выполнения целевых показателей программы.

**VIII. Оценка планируемой эффективности реализации Муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы определяется долей показателей, отражающих конечные результаты реализации Муниципальной программы, достигнутых по итогам ее реализации.

В ходе реализации мероприятий Муниципальной программы будут достигнуты следующие результаты:

1. Приведение государственного и муниципального жилищного фонда в нормативное состояние;

2. Создание безопасных и комфортных условий проживания населения;

3. Повышение надёжности и эффективности работы инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства;

4. Газификация перспективных населенных пунктов;

6. Увеличение протяженности муниципальных автомобильных дорог с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям;

7. Обеспечение сохранности существующей дорожной сети и безопасности дорожного движения.

8. Создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения селом его производственной и других общенациональных функций.

9. Повышение уровня и качества жизни сельского населения, преодоление существенных социально-экономических различий между городом и селом

Обязательным условием оценки эффективности муниципальной программы является полное выполнение запланированных на период ее реализации показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, основных мероприятий.

**IX. Мониторинг и контроль за ходом реализации Муниципальной программы**

Общее руководство и контроль за исполнением программы осуществляет отдел экономики администрации Сернурского муниципального района.

Отдел экономики администрации Сернурского муниципального района ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

При продлении срока реализации программы, который истекает в текущем году, а также при включении в программу новых подпрограмм их утверждение осуществляется в порядке, установленном для разработки и реализации программ. Изменения в программу вносятся постановлением администрации Сернурского муниципального района.

Структурные подразделения администрации Сернурского муниципального района, ответственные за реализацию Программы ежеквартально и по итогам года направляют в отдел экономики администрации Сернурского муниципального района отчеты о ходе работ по реализации Программы и эффективности использования финансовых средств.

Эффективность реализации Программы и использования бюджетных средств обеспечивается за счет:

- контроля за целевым использованием бюджетных средств;

- прозрачности механизма распределения и расходования бюджетных средств;

- привлечения внебюджетных средств для реализации мероприятий программы.

Эффективность реализации Программы оценивается по следующим направлениям:

- повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципальных образований;

Мониторинг реализации Муниципальной программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, квартальных и годовых отчетов, отчетов о реализации подпрограмм.

Квартальный отчет о ходе реализации Муниципальной программы формируется с учетом информации, полученной от соисполнителей и участников, и представляется ежегодно до 20 апреля, 20 июля и 20 октября.

Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности Муниципальной программы формируется с учетом информации, полученной от соисполнителей и участников, и представляется до 1 марта года, следующего за отчетным, в финансовый отдел Сернурского муниципального района.

До 1 апреля года, следующего за отчетным, формируется сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности Муниципальной программы.

Годовой отчет по Муниципальной программе, сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности Муниципальной программы подлежат размещению на официальном сайте администрации муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования «Сернурский муниципальный район на 2013-2017 годы»

# Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы,

# подпрограмм и их значениях.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единицаизмерения | Значения показателей |
| 2013 год | 2014 год | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйствамуниципального образования «Сернурский муниципальный районна 2013-2017 годы» |
| 1 | Удовлетворение потребности населения в качественных услугах ЖКХ, дорожного хозяйства | Процентов. |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территорииСернурского муниципального района» |
| 1 | Количество многоквартирных домов прошедших капитальный ремонт | Ед. | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Подпрограмма 2«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |
| 1 | Количество переселенных многоквартирных домов  | Ед. | 11 | 2 | 11 | 8 | 8 |
| 2 | Количество расселяемых жилых помещений | Ед. | 23 | 24 | 33 | 25 | 24 |
| 3 | Число жителей, расселенных | Человек | 46 | 63 | 78 | 38 | 37 |
| 4 | Расселяено помещений | Кв.м. | 678,3 | 763,7 | 1046,3 | 850 | 850 |
| Подпрограмма 3«Устойчивое развитие сельских территорий» |
| 1 | Количество семей и молодых специалистов, получивших поддержку | Ед. |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество жилья, введенного (приобретенного) | Кв.м. |  |  |  |  |  |
| 3 | Длина введенных газопроводов | Км. |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Сернурского района» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма«Дорожное хозяйство» |
| 1 | Введение в эксплуатацию дорог общего пользования | Км. | 0,368 | - | 0,8 |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Кв.м. | 5059 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | Кв.м. | 4651 | 4600 | 4600 | 5000 | 5000 |
| 4 | Изготовление стенда и щитов «Окно ГИБДД», цветных фотографий с мест ДТП |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проведение операции «Внимание дети» |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Оказание помощи в развитии детского и юношеского автомототранспорта |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Создание базовой школы по обучению детей ПДД в рамках курса ОБЖ, на их базе создание классов по изучению ПДД, укомплектование литературой и наглядной агитацией |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Проведение смотра-конкурса юных велосипедистов «Безопасное колесо» |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Проведение смотров-конкурсов по безопасности дорожного движения среди учреждений дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Создание безаварийных условий дорожного движения в местах концентрации ДТП с целью их ликвидации |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования «Сернурский муниципальный район на 2013-2017 годы»

# Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполни-тель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Наименования показателей, связанных с ведомственной целевой программой (основным мероприятием) |
| начала реализа-ции | окончания реализа-ции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территорииСернурского муниципального района» |
| 1. | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Сернурского муниципального района | Отдел экономики | 2013 | 2017 | Капитальный ремонт 11 МКД, улучшение качества жизни проживающих, уменьшение затрат на содержание общего имущества |  | 1. создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. 2.повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства. 3.формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом;4 внедрение ресурсосберегающих технологий.- 5.поддержка инициативы населения по обеспечению сохранности жилищного фонда;- 6.устранение физического износа конструктивных элементов, внутридомовых систем, оборудования и технических устройств жилых домов. |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
| 2. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Отдел экономики | 2013 | 2017 | Ликвидация аварийного фонда признанного таковым до 1 января 2012 года, улучшение жилищных условий 106 семей |  | привлечение и аккумулирование бюджетных ресурсов для реализации Программы;- приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах или долевое участие в строительстве жилых помещений, в том числе в домах, строительство которых не завершено;- строительство многоквартирных домов;- предоставление жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;развитие социальной и инженерной инфраструктуры |
| Устойчивое развитие сельских территорий |
|  | Количество семей и молодых специалистов, получивших поддержку | ОКС | 2013 | 2017 | Улучшение жилищных условий жителей сельской местности, включая работников здравоохранения, образования, социальной сферы обслуживания и культуры, обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов |  | 1.улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов2.развитие социальной и инженерной инфраструктуры |
|  | Количество жилья, введенного (приобретенного) |  |  |  | улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов |
|  | Длина введенных газопроводов |  |  |  | развитие социальной и инженерной инфраструктуры |
| Дорожное хозяйство |
|  | Введение в эксплуатацию дорог общего пользования |  | 2013 | 2017 |  |  | развитие социальной и инженерной инфраструктуры |
|  | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |  |  |  | капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов |
|  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов |  |  |  | капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
|  | Изготовление стенда и щитов «Окно ГИБДД», цветных фотографий с мест ДТП |  |  |  | - безопасность дорожного движения |
|  | Проведение операции «Внимание дети» |  |  |  | - безопасность дорожного движения |
|  | Оказание помощи в развитии детского и юношеского автомототранспорта |  |  |  | - безопасность дорожного движения |
|  | Создание базовой школы по обучению детей ПДД в рамках курса ОБЖ, на их базе создание классов по изучению ПДД, укомплектование литературой и наглядной агитацией |  |  |  | - безопасность дорожного движения |
|  | Проведение смотра-конкурса юных велосипедистов «Безопасное колесо» |  |  |  | - безопасность дорожного движения |
|  | Проведение смотров-конкурсов по безопасности дорожного движения среди учреждений дополнительного образования |  |  |  | - безопасность дорожного движения |
|  | Создание безаварийных условий дорожного движения в местах концентрации ДТП с целью их ликвидации |  |  |  | - безопасность дорожного движения |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования «Сернурский муниципальный район на 2013-2017 годы»

# Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территорииСернурского муниципального района |
|  | Постановление администрации Сернурского муниципального района от 9 марта 2011 года № 99 | Создание комиссии по включению многоквартирных домов в муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов | Отдел экономики | Действует с 2011 года |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
|  | Постановление администрации Сернурского муниципального района | Утверждение перечня аварийных МКД, с определением очередности переселяемых домов. | Отдел экономики | 2014 год. |
|  | Устойчивое развитие сельских территорий |
|  | Постановление администрации Сернурского муниципального района | Утверждение списка семей включаемых в программу с определением очередности включения в программу. | ОКС | 2014 год |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования «Сернурский муниципальный район на 2013-2017 годы»

# Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

# «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования

# «Сернурский муниципальный район» на 2013-2017 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей) по годам |  |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Муниципальная программа | «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования «Сернурский муниципальный район на 2013-2017 годы» | всего | Х | 52830,465 | 66501,204 | 70565,8 | 57037,5 | 57049,5 |
| Средства федерального бюджета | Х | 24788,704 | 40835,304 | 48437,2 | 42511,7 | 42512,7 |
| Средства Республиканского бюджета | Х | 20136,215 | 14623,396 | 18124,6 | 10445,8 | 10445,8 |
| Средства местного бюджета | Х | 7905,546 | 11042,504 | 4004 | 4080 | 4091 |
|  | Подпрограмма 1 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Сернурского муниципального района» | всего | х | 2105,064 | 4920 | 4920,0 | 6620 | 6620 |
| Средства Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства | 903 0319501 810 | 1326,190 | 3500,0 | 3500,0 | 5000,0 | 5000 |
| Средства республиканского бюджета | 903 0319601 810 | 407,128 | 1000,0 | 1000,0 | 1200,0 | 1200 |
| Средства местного бюджета | 903 0319601 244 | 371,746 | 420,0 | 420,0 | 420 | 420 |
|  | Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | всего | х | 31972,503 | 33484,4 | 52614 | 41799,5 | 41799,5 |
| Средства Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства | 903 0329502 411 | 17231,514 | 25742,8 | 41652,2 | 33837,7 | 33837,7 |
| Средства республиканского бюджета | 903 0329602 411903 0329602 411 | 3422,7204318,267 | 4741,6 | 4961,8 | 4961,8 | 4961,8 |
| Средства местного бюджета | 903 0329602411 | 7000,0 | 3000,0 | 3000 | 3000 | 3000 |
|  | Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие сельских территорий» | всего | х |  | 15 980 | 10 944 | 12 240 | 12 240 |
| Средства федерального бюджета | 904 0335015 322 |  | 4793 | 3283 | 3672 | 3672 |
| Средства Республиканского бюджета | 904 0337015 322 |  | 6096 | 3830 | 4284 | 4284 |
| Средства местного бюджета | 904 0332911 322 |  | 799 | 547 | 612 | 612 |
|  | Подпрограмма 4 Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Сернурского района | всего | х |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | - |  |  |  |  |  |
| Средства Республиканского бюджета | - |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета | - |  |  |  |  |  |
| Дорожное хозяйство |
|  | Мероприятие 1 Строительство дорог общего пользования до населенных пунктов | Всего | х | 11089,9 | 785,796 | 8332,8 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 904 0409 181 0399 410 | 3680,0 |  |  |  |  |
| Средства Республиканского бюджета | 904 0357215 410 | 7188,1 | 785,796 | 8332,8 |  |  |
| Средства местного бюджета | 904 0409 181 0396 410 | 221,8 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Всего | х | 2550,0 | 6798,504 |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | - | - |  |  |  |  |
| Средства Республиканского бюджета | 903 0352971 244 | 2400,0 |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета | 903 0352910 244 | 150,0 | 6798,504 |  |  |  |
|  | Мероприятие 3 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | Всего |  | 2550,0 | 2000 |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | - |  |  |  |  |  |
| Средства Республиканского бюджета | 903 0357025 244 | 2400,0 | 2000 |  |  |  |
| Средства местного бюджета |  | 150,0 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4 Изготовление стенда и щитов «Окно ГИБДД», цветных фотографий с мест ДТП | Всего |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Средства Республиканского бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
|  | Мероприятие 5 Проведение операции «Внимание дети» | Всего |  | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Средства Республиканского бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета |  | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 |
|  | Мероприятие 6 Оказание помощи в развитии детского и юношеского автомототранспорта | Всего |  | 1 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Средства Республиканского бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 7 Создание базовой школы по обучению детей  | Всего |  | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Средства Республиканского бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета |  | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятие 8 ПДД в рамках курса ОБЖ, на их базе создание классов по изучению ПДД, укомплектование литературой и наглядной агитацией | Всего |  | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Средства Республиканского бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета |  | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 |
|  | Мероприятие 9 Проведение смотра-конкурса юных велосипедистов «Безопасное колесо» | Всего |  | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Средства Республиканского бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета |  | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 |
|  | Мероприятие 10 Проведение смотров-конкурсов по безопасности дорожного движения среди учреждений дополнительного образования | Всего |  | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Средства Республиканского бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета |  | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 |
|  | Мероприятие 11 Создание безаварийных условий дорожного движения в местах концентрации ДТП с целью их ликвидации | Всего |  | 1 | 5 | 8 | 11 | 12 |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Средства Республиканского бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета |  | 1 | 5 | 8 | 11 | 12 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования «Сернурский муниципальный район на 2013-2017 годы»

**Подпрограмма**

**«Проведение капитального ремонта**

многоквартирных домов, расположенных на территории

Сернурского муниципального района на 2013-2017 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование программы | - | муниципальная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Сернурского муниципального района на 2013 год» (далее – Программа) |
| Основания для разработки Программы  | - | Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл от 5 марта 2011 года № 184 |
| Руководитель программы (муниципальный заказчик)  | - |  администрация муниципального образования «Сернурский муниципальный район» |
| Основные разработчики Программы | - |  администрация муниципального образования «Сернурский муниципальный район» |
| Основные цели Программы, важнейшие целевые показатели  | - | - создание безопасных и комфортных условий проживания граждан;- поддержка инициативы населения по обеспечению сохранности жилищного фонда;- устранение физического износа конструктивных элементов, внутридомовых систем, оборудования и технических устройств жилых домов. |
| Основные задачи Программы  | - | приведение жилищного фонда в соответствие с санитарно-гигиеническими, экологическими, архитектурно-градостроительными, противопожарными и эксплуатационными требованиями, увеличение сроков эксплуатации конструктивных элементов, внутридомовых систем, оборудования и технических устройств, создание комфортных условий проживания |
| Сроки и этапы реализации Программы | - | 2013-2017 годы.  |
| Исполнители программы  | - | органы местного самоуправления Сернурского муниципального района,предприятия и организации - собственники жилищного фонда (по согласованию) |
| Объемы и источники финансирования Программы | - | бюджет Сернурского муниципального района – \_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей;средства ТСЖ, ЖК, ЖСК и собственников жилья – \_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей. |
| Система организации управления и контроляза исполнением Программы | - | Администрацией Сернурского муниципального района осуществляет контроль за расходованием денежных средств, предусмотренных на выполнение указанных мероприятий в бюджете района, формирует нормативную базу на местном уровне. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы  | - | улучшение технического состояния многоквартирных домов до нормативного;создание безопасных и комфортных условий проживания |

1. Характеристика проблемы

Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса, обусловленное его неудовлетворительным финансово-экономическим состоянием, высокой затратностью, отсутствием стимулов снижения издержек на производство жилищно-коммунальных услуг, низкой платежеспособностью населения, неразвитостью конкурентной среды, привело, как следствие, к высокой степени износа основных фондов. Это относится и к техническому состоянию многоквартирных жилых домов, большая часть которых до последнего времени находилась на балансе и обслуживании муниципальных жилищных организаций.

По статистическим данным на 01.01.2013 г. жилищный фонд многоквартирных домов на территории Сернурского района составляет
713 домов общей площадью 229,28 тыс. кв.м.

Актуальность Программы обусловлена рядом социальных и экономических факторов. Социальные факторы связаны с низким качеством жилищных услуг и потенциальной аварийностью жилья, экономические - с высокими эксплуатационными затратами на его содержание.

Решение указанных проблем является приоритетным направлением национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» и возможно только программными методами, путем проведения комплекса организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий в сроки реализации Программы, аккумулирования средств из бюджетных и внебюджетных источников и координации деятельности всех исполнителей Программы муниципальным заказчиком - координатором Программы.

П. Основные цели и задачи Программы, показатели оценки ее результатов, сроки реализации Программы

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон).

Основными целями программы являются:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

- формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом;

- внедрение ресурсосберегающих технологий.

Программа определяет условия и принципы предоставления финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), республиканского бюджета Республики Марий Эл, бюджета Сернурского района, средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, или иных специализированных потребительских кооперативов, либо средств собственников помещений в многоквартирных домах.

Программа действует до 31 декабря 2017 года.

III. Система программных мероприятий

Основным программным мероприятием является предоставление финансовой поддержки муниципальным образованиям на проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и бюджета Республики Марий Эл.

Под капитальным ремонтом многоквартирного дома понимается проведение предусмотренных частью 3 статьи 15 Федерального Закона работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (далее - общее имущество в многоквартирном доме), в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме.

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, и которым планируется предоставление финансовой поддержки на проведение капитального ремонта за счет средств Фонда, средств бюджета Республики Марий Эл и местного бюджета, и которые включены в настоящую Программу приведен в Приложении 1.

Предоставление финансовой поддержки муниципальному образованию «Сернурский муниципальный район» (далее – муниципальное образование) при проведении капитального ремонта многоквартирных жилых домов за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и бюджета Республики Марий Эл осуществляется при соблюдении обязательных условий, установленных частью 1 статьи 14 Федерального закона, а именно:

1) деятельности на территории муниципального образования претендующего на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, коммерческих организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований не более чем двадцать пять процентов, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, если использование такими организациями объектов коммунальной инфраструктуры осуществляется на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению, и составляющих:

а) не менее чем двадцать пять процентов от общего числа осуществляющих свою деятельность на территории указанного муниципального образования организаций коммунального комплекса (без учета организаций коммунального комплекса, все имущество которых принадлежит на праве собственности Российской Федерации) с обязательством увеличить до 1 января 2010 года долю таких организаций до пятидесяти процентов и до 1 июля 2012 года до восьмидесяти процентов, - в случае подачи заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда до 1 января 2009 года;

б) не менее чем пятьдесят процентов от общего числа осуществляющих свою деятельность на территории указанного муниципального образования организаций коммунального комплекса (без учета организаций коммунального комплекса, все имущество которых принадлежит на праве собственности Российской Федерации) с обязательством увеличить до 1 июля 2012 года долю таких организаций до восьмидесяти процентов, - в случае подачи заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда в период с 1 января 2009 года до 1 июля 2012 года;

в) не менее чем восемьдесят процентов от общего числа осуществляющих свою деятельность на территории указанного муниципального образования организаций коммунального комплекса (без учета организаций коммунального комплекса, все имущество которых принадлежит на праве собственности Российской Федерации), - в случае подачи заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда с 1 июля 2012 года до 1 января 2013 года;

2) деятельности на территории муниципального образования, претендующего на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и муниципальных образований не более чем двадцать пять процентов, и составляющих:

а) не менее чем пятьдесят процентов от общего числа организаций, осуществляющих свою деятельность на территории указанного муниципального образования и управление многоквартирными домами (кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов) при условии управления такими организациями не менее чем пятьюдесятью процентами многоквартирных домов, оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, с обязательством увеличить до 1 января 2010 года долю таких организаций до восьмидесяти процентов - в случае подачи заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда до 1 января 2010 года;

б) не менее чем восемьдесят процентов от общего числа организаций, осуществляющих свою деятельность на территории указанного муниципального образования и управление многоквартирными домами (кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов) при условии управления такими организациями не менее чем восьмьюдесятью процентами многоквартирных домов, оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, - в случае подачи заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда с 1 января 2010 года до 1 января 2013 года;

3) наличия нормативных правовых актов, предусматривающих формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья, и наличия товариществ собственников жилья в многоквартирных домах, расположенных на территории каждого муниципального образования, претендующего на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, в:

а) не менее чем пяти процентах многоквартирных домов при условии увеличения количества таких товариществ до 1 января 2010 года не менее чем в десяти процентах многоквартирных домов - в случае подачи заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда до 1 января 2009 года;

б) не менее чем десяти процентах многоквартирных домов - в случае подачи заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда с 1 января 2009 года до 1 января 2013 года;

4) наличия утвержденных, графиков проведения до 1 января 2016 года в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома (за исключением многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу), за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов в границах территорий муниципальных образований, которым ранее предоставлялась финансовая поддержка за счет средств Фонда и (или) которые претендуют на ее предоставление.

5) наличия коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей воды и холодной воды, электрической энергии, газа), которые подлежат установке в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и других нормативных правовых актов Российской Федерации, или договоров, предусматривающих установку таких приборов учета в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, претендующего на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, в отношении:

а) не менее чем семидесяти пяти процентов от общего количества многоквартирных домов, которые расположены на территории соответствующего муниципального образования и в которых в соответствии с указанным Федеральным законом требуется установка коллективных (общедомовых) приборов учета, - в случае подачи заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда в период с 1 января 2013 года до 1 июля 2013 года включительно;

б) не менее чем ста процентов от общего количества многоквартирных домов, которые расположены на территории соответствующего муниципального образования и в которых в соответствии с указанным Федеральным законом требуется установка коллективных (общедомовых) приборов учета, - в случае подачи заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда после 1 июля 2013 года;

6) наличия адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, утвержденной в соответствии со статьей 15 настоящего Федерального закона, - в случае подачи заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на проведение капитального ремонта многоквартирных домов;

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов в рамках Программы предусматривает использование финансовых средств:

- местного бюджета;

- товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо средств собственников помещений в многоквартирных домах (по согласованию).

Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и республиканского бюджета Республики Марий Эл направляются на финансовую поддержку муниципального образования при проведении капитального ремонта путем предоставления целевых субсидий бюджетам городского и сельских поселений, входящих в состав территории Сернурского муниципального района в порядке, установленном действующим законодательством.

Минимальный объем средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо средств собственников помещений в многоквартирных домах должен составлять не менее 15% от общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома.

Направляемые в соответствии с настоящей Программой на проведение капитального ремонта многоквартирных домов средства могут использоваться только на проведение работ, указанных в части 5 статьи 15 Федерального закона.

**V. Критерии для определения очередности предоставления средств финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных домов**

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, формируется на основании решений общих собраний членов товариществ собственников жилья, членов жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах, выбравших способ управления многоквартирным домом через управляющую организацию, об участии в данной Программе и в соответствии с критериями для определения очередности предоставления средств финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

Критерии регламентируют порядок формирования адресного перечня многоквартирных домов,  где будет  осуществляться  капитальный  ремонт, в соответствии с выделенными объемами бюджетного финансирования.

Основными целями определения очередности предоставления средств финансовой поддержки являются:

формирование адресного перечня многоквартирных домов, нуждающихся в капитальном ремонте, и предоставлении финансовой поддержки на основании технического состояния этих домов;

исключение повторного финансирования капитального ремонта многоквартирных домов в течение срока действия Программы за счет бюджетных средств;

обеспечение рационального использования бюджетных средств.

Критерии определения очередности предоставления средств финансовой поддержки:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Характеристика | Коли-чество баллов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода в эксплуатацию или последнего капитального ремонта. | свыше 50 лет | 20 |
| свыше 30 лет до 50 лет | 15 |
| свыше 15 лет до 30 лет | 10 |
| до 15 лет | 0 |
| 2 | Необходимость проведения работ по капитальному ремонту с учетом технического состояния объектов общего имущества. | имеется дефектная ведомость, утвержденного образца, (акт обследования технического состояния многоквартирного дома), согласованная с собственниками и органам местного самоуправления | 15 |
| имеется дефектная ведомость, утвержденного образца, (акт обследования технического состояния многоквартирного дома), согласованная с собственниками. | 10 |
| имеется дефектная ведомость, утвержденного образца, (акт обследования технического состояния многоквартирного дома) | 5 |
| 3 | Комплексность капитального ремонта | Проведение всех установленных Федеральных законов видов работ, наличие в протоколе общего собрания решения о проведении энергетического обследования многоквартирного дома. | 15 |
| Выборочный капитальный ремонт, включающий 100 % установку приборов учета, наличие в протоколе общего собрания решения о проведении энергетического обследования многоквартирного дома. | 10 |
| Выборочный капитальный ремонт, включающий установку недостающих приборов учета. | 5 |
| 4 | Степень готовности многоквартирного дома к проведению капитального ремонта | Представлена проектно – сметная документация, согласованная с собственниками и органами местного самоуправления, имеется технический паспорт дома, оформленный в соответствии с рекомендациями Фонда | 20 |
| Представлена проектно – сметная документация, имеется технический паспорт дома, оформленный в соответствии с рекомендациями Фонда | 10 |
| Не представлена проектно – сметная документация, но имеется технический паспорт дома, оформленный в соответствии с рекомендациями Фонда | 5 |
| 5 | Качественное улучшение технических характеристик многоквартирного дома в результате планируемых работ. | Повышение энергоэффективности за счет теплоизоляции ограждающих конструкций и внедрение других ресурсосберегающих технологий. | 20 |
| внедрение других ресурсосберегающих технологий, без теплоизоляции ограждающих конструкций | 10 |
| Только восстановление проектных эксплуатационных характеристик. | 5 |
| 6 | Уровень поддержки собственниками помещений решения о проведении капитального ремонта многоквартирного дома и его долевом финансировании | за проведение капитального ремонта и долевое финансирование проголосовали собственники помещений, обладающие более 90% голосов от общего числа голосов собственников помещений | 15 |
| за проведение капитального ремонта и долевое финансирование проголосовали собственники помещений, обладающие от 75 % до 90% голосов от общего числа голосов собственников помещений | 10 |
| за проведение капитального ремонта и долевое финансирование проголосовали собственники помещений, обладающие от 66,7 % до 75% голосов от общего числа голосов собственников помещений. | 5 |
| 7 | Доля финансирования собственниками помещений стоимости капитального ремонта многоквартирного дома | Свыше 25 % | 20 |
| Свыше 20 % до 25 % | 10 |
| Свыше 15 % до 20 % | 5 |
| 15 % | 0 |
| 8 | Финансовая дисциплина собственников помещении в многоквартирном доме – уровень сбора платы за жилое помещение и коммунальные услуги | Свыше 95 % | 25 |
| От 80 % до 95 % | 15 |
| Менее 80% | 0 |
| 9 | Способ управления многоквартирным домом | ТСЖ | 20 |
| Непосредственное управление | 15 |
| Управление управляющей компанией | 10 |

Очередь объекта финансирования в адресном перечне домов, где будет осуществляться капитальный ремонт, определяется в зависимости от суммы баллов, установленных по каждому из критериев, указанных в пунктах 1 – 9 данной таблицы.

Наибольшее количество баллов относит объект финансирования в адресном перечне домов к первоочередным объектам. В случае если несколько многоквартирных домов набирают равное количество баллов по критериям, победившим признается многоквартирный дом с более ранней датой проведения общего собрания членов товарищества собственников жилья, членов жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, либо собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, о принятии решения об участии в муниципальной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

**VI. Механизм реализации Программы**

Для участия в Программе администрация Сернурского муниципального района обеспечивает разработку и принятие адресной муниципальной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории Сернурского муниципального района по согласованию с органами местного самоуправления городского и сельских поселений, входящих в состав территории Сернурского муниципального района.

Программа разрабатывается исходя из фактической потребности в проведении капитального ремонта многоквартирных жилых домов.

Расходование средств Фонда и республиканского бюджета Республики Марий Эл осуществляется в соответствии с требованиями статьи 20 Федерального закона.

Общая стоимость капитального ремонта многоквартирного дома согласно утвержденной общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме смете расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома, не должна превышать предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах.

Товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме управляющая организация, которые осуществляют управление многоквартирным домом, привлекает подрядные организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с настоящей программой.

Товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме управляющая организация, которые осуществляют управление многоквартирным домом, обеспечивают самостоятельно или с привлечением специализированных организаций ведение технического надзора за проведением капитального ремонта и приемку выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с требованиями законодательства.

**VII.** **Организация управления программой, контроль за ходом ее реализации и оценка эффективности**

Администрация Сернурского муниципального района при предоставлении финансовой поддержки за счет средств Фонда, средств бюджета Республики Марий Эл на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, направляет в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл отчеты о ходе реализации муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и выполнения предусмотренных настоящей Программой условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда и бюджета Республики Марий Эл.

По итогам года администрация Сернурского муниципального района представляет в Собрание депутатов Сернурского муниципального района информацию о ходе выполнения Программы и эффективности использования финансовых средств.

Администрация Сернурского муниципального района осуществляет контроль за расходованием денежных средств, предусмотренных на выполнение указанных мероприятий в бюджете района

Эффективность реализации Программы и использования бюджетных средств обеспечивается за счет:

- контроля за целевым использованием бюджетных средств;

- прозрачности механизма распределения и расходования бюджетных средств;

- привлечения внебюджетных средств для проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

Эффективность реализации Программы оценивается по следующим направлениям:

- повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципальных образований;

- увеличение объемов проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

- улучшение потребительских свойств жилья;

- изменение структуры управления жилищным фондом.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования «Сернурский муниципальный район на 2013-2017 годы»

## **Подпрограмма**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»**

**на 2013-2017 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование программы | - | муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2014-2017 годы» (далее – Программа)  |
|  |  |  |
| Основание для разработки Программы | - | Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановление Правительства Республики Марий Эл от 6 мая 2013 г. № 143 «О республиканской адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013-2015 год. |
|  |  |  |
| Заказчик Программы | - | администрация Сернурского муниципального района |
|  |  |  |
| Основные разработчики Программы | - | отдел экономики администрации Сернурского муниципального района |
|  |  |  |
| Основные цели Программы | - | обеспечение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, жилыми помещениями, отвечающими установленным требованиям; |
|  |  |  |
| Основные задачи Программы | - | создание условий для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;переселение граждан из аварийного жилищного фонда;ликвидация многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. |
|  |  |  |
| Сроки и этапы реализации Программы | - | 2013 – 2017 годы. |
| Перечень основных мероприятий Программы | - | привлечение и аккумулирование бюджетных ресурсов для реализации Программы;приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах или долевое участие в строительстве жилых помещений, в том числе в домах, строительство которых не завершено;строительство многоквартирных домов;предоставление жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда |
|  |  |  |
| Исполнители основных мероприятий Программы | - | отдел архитектуры, ГОЧС и мобилизационной работыотдел экономики администрации Сернурского муниципального районаотдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Сернурского муниципального районаорганы местного самоуправления поселений (по согласованию) |
| Объемы и источники финансирования Программы | - | финансирование Программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета (при условии их выделения из республиканского бюджета), бюджета МО «Сернурский муниципальный район» и бюджетов поселений (по согласованию);общий объем финансирования Программы составит 142 814 883,61 рублей |
|  |  |  |
| Система организации управления и контроля за исполнением Программы | - | осуществляется администрацией Сернурского района |
|  |  |  |
| Планируемые показатели выполнения Программы | - | количество граждан, переселенных за период с 2014 по 2017 год включительно из аварийного жилищного фонда,-269 человек;ликвидация 40 многоквартирных домов, площадью, подлежащей расселению, 4316,8 кв. метра, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |

# **Содержание проблемы и обоснование необходимости**

# **ее решения программными методами**

Одной из задач жилищной политики в Сернурском муниципальном районе, направленной на комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающему доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем, является обеспечение реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде.

В настоящей Программе под аварийным жилищным фондом понимаются совокупность жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Большинство граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести жилые помещения надлежащего качества.

Решению проблемы обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, препятствует отсутствие в бюджетах муниципальных образований средств, достаточных для переселения указанных категорий граждан.

В настоящее время жилищный фонд на территории Сернурского муниципального района характеризуется следующими показателями:

общая площадь всех жилых помещений на 1 января 2012 года составляет 491840 кв. метров, в том числе в многоквартирных домах – 230122 кв. метров.

общая площадь аварийного жилищного фонда составляет 4316,8 кв. метров.

# **II. Основные цели, задачи, сроки реализации Программы**

Основной целью Программы является обеспечение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, жилыми помещениями, отвечающими установленным требованиям.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

ликвидация до 2017 года включительно существующего аварийного жилищного фонда;

создание условий для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

учет особенностей и специфики решаемой проблемы в муниципальных образованиях;

строительство нового жилья в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания;

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расселение которых планируется в рамках Программы, приведен в приложении № 1 к Программе.

Способы переселения приведены в приложении № 2 к Программе.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, будет осуществляться в 2013 – 2017 годах.

Этапы реализации Программы:

I этап – 2013 год (количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, - 49 человек);

II этап – 2014 год (количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, - 177 человек);

III этап – 2015 год (количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, - 43 человека);

# **III. Система программных мероприятий**

Основными мероприятиями Программы являются:

привлечение и аккумулирование бюджетных ресурсов для реализации Программы;

приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах или долевое участие в строительстве жилых помещений, в том числе в домах, строительство которых не завершено;

строительство многоквартирных домов;

предоставление жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда.

Переселение граждан из аварийного муниципального жилищного фонда должно производиться в жилые помещения, отвечающие установленным требованиям.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда производится путем:

предоставления нанимателям жилых помещений в соответствии со статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации другого благоустроенного применительно к условиям соответствующего населенного пункта жилого помещения по договору социального найма, равнозначного по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечающего установленным требованиям и находящегося в границах населенного пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом, или в границах другого населенного пункта, с письменного согласия нанимателей;

предоставления собственникам жилых помещений взамен изымаемого помещения другого жилого помещения в соответствии с частями 1-3, 5-9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

для переселения граждан из аварийного жилищного фонда необходимо обеспечить приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах или долевое участие в строительстве жилых помещений, строительство многоквартирных домов, соответствующих стандартам качества, обеспечивающим комфортные и безопасные условия проживания граждан.

#

# **IV. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансовые средства для реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда формируются за счет бюджетов различных уровней и дополнительных источников финансирования.

Исходя из цены одного кв. метра жилья на территории Сернурского муниципального района с прогнозной индексацией в ценах соответствующих лет общие расходы из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников на реализацию Программы составят 142 814 883.61 рублей (приложение № 3), в том числе:

2013 год – 31 972 502,61 рублей

2014 год – 80 981 775 рублей

2015 год – 29 860 606 рублей.

Размеры предельной стоимости строительства и приобретения у застройщиков или долевого участия в строительстве жилых помещений приведены в приложении № 2 к Программе

Для получения средств республиканского бюджета Республики Марий Эл на софинансирование муниципальных программ переселения граждан из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов должны предоставлять письменные обязательства по финансированию муниципальных программ из бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников.

# **V. Механизм реализации Программы**

К участию в реализации Программы привлекаются отдел архитектуры, ГОЧС и мобилизационной работы, отдел экономики администрации Сернурского муниципального района, отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Сернурского муниципального района.

Исполнители Программы несут ответственность за реализацию мероприятий Программы, их конечные результаты, целевое использование выделяемых финансовых средств.

На уровне Сернурского муниципального района обеспечивается:

включение в расходную часть бюджета финансовых средств на реализацию Программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

представление ежегодных заявок на софинансирование Программы из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Марий Эл;

формирование перечней ветхих и аварийных жилых домов, подлежащих сносу, в зависимости от объемов финансирования, предусмотренных бюджетами всех уровней, с согласованием с государственным заказчиком республиканской программы;

формирование адресных планов переселения граждан из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда;

ведение отчетности о расходовании средств, направленных на переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, и представление ее в Министерство финансов Республики Марий Эл и Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл;

контроль за использованием бюджетных средств, направленных на переселение граждан из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда.

# **VI. Организация управления Программой, контроль и оценка эффективности ее реализации**

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация Сернурского муниципального района, которая направляет в установленном порядке в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл отчет о ходе работы по реализации Программы и эффективности использования финансовых средств.

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

доля граждан, улучшивших свои жилищные условия, в общем количестве граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде;

доля ликвидируемого аварийного жилищного фонда, включенного в Программу.

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить к 2018 году:

комфортные условия проживания 129 семьям, проживающим по состоянию на 1 января 2012 года в аварийном жилищном фонде;

ликвидацию 4316,8 кв. метров общей площади аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания;

создание благоприятных условий в Республике Марий Эл для ежегодного наращивания объемов нового жилищного строительства;

снижение социальной напряженности в обществе.

Результатом выполнения Программы станет не только решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, но и улучшение среды за счет комплексного освоения территорий, занятых аварийным жилищным фондом, обновление муниципального жилищного фонда Сернурского муниципального района, а также реализация в Сернурском муниципальном районе приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России».

ТАБЛИЦА № 1

к подпрограмме

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013 – 2017 годы

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**многоквартирных домов, признанных аварийными**

**и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации,**

**расселение которых планируется в рамках муниципальной адресной программы**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013 – 2017 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса многоквартирного дома | Количество расселяемых жилых помещений, единиц | Число жителей, планируемых к переселению, человек | Расселяемая площадь жилых помещений, всего, кв. м. |
| 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2013 год |
| 1 | пгт Сернур ул Заводская д.19 | 12.2013 г. | 12.2014 г. | 1 | 3 | 26,20 |
| 2 | пгт Сернур ул Заводская д.17 | 12.2013 г. | 12.2014 г. | 1 | 1 | 22,4 |
| 3 | пгт Сернур ул Заводская д.15 | 12.2013 г. | 12.2014 г. | 1 | 1 | 31,5 |
| 4 | пгт Сернур ул Заводская д.9 | 12.2013 г. | 12.2014 г. | 1 | 1 | 29,00 |
| 5 | пгт Сернур ул Полевая д.5 | 12.2013 г. | 12.2014 г. | 3 | 11 | 80,30 |
| 6 | пгт Сернур ул Заречная д.5 | 12.2013 г. | 12.2014 г. | 2 | 2 | 52,20 |
| 7 | пгт Сернур ул Красноармейская д.4 | 12.2013 г. | 12.2014 г. | 3 | 6 | 74,30 |
| 8 | пгт Сернур ул Советская д.83 | 12.2013 г. | 12.2014 г. | 4 | 7 | 147,80 |
| 9 | пгт Сернур ул Конакова д.59 | 12.2013 г. | 12.2014 г. | 3 | 5 | 92,90 |
| 10 | пгт Сернур ул Советская д.90 | 12.2013 г. | 12.2014 г. | 1 | 4 | 38,00 |
| 11 | пгт Сернур ул Чапаева д.4 | 12.2013 г. | 12.2014 г. | 3 | 5 | 83,70 |
| 2014 год |
| 1 | с Зашижемье ул Набережная д.39 | 12.2014 г. | 12.2015 г. | 3 | 9 | 105,00 |
| 2 | с Зашижемье ул Набережная д.29 | 12.2014 г. | 12.2015 г. | 2 | 7 | 70,00 |
| 3 | д Калеево ул Романова д.25 | 12.2014 г. | 12.2015 г. | 3 | 3 | 105,00 |
| 4 | д Калеево ул Романова д.14 | 12.2014 г. | 12.2015 г. | 3 | 3 | 105,00 |
| 5 | д Моркинер ул Моркинерская д.8 | 12.2014 г. | 12.2015 г. | 2 | 2 | 108,00 |
| 6 | д Калеево ул Романова д.4 | 12.2014 г. | 12.2015 г. | 8 | 8 | 320,00 |
| 7 | с Кукнур ул Советская д.5 | 12.2014 г. | 12.2015 г. | 10 | 27 | 373,30 |
| 8 | с Кукнур ул Советская д.3 | 12.2014 г. | 12.2015 г. | 14 | 40 | 390,40 |
| 9 | пгт Сернур ул Советская д.63 | 12.2014 г. | 12.2015 г. | 2 | 6 | 96,10 |
| 10 | пгт Сернур ул Конакова д.34 | 12.2014 г. | 12.2015 г. | 4 | 6 | 149,80 |
| 11 | пгт Сернур ул Яналова д.7 | 12.2014 г. | 12.2015 г. | 5 | 10 | 112,20 |
| 12 | пгт Сернур ул Пролетарская д.27 | 12.2014 г. | 12.2015 г. | 2 | 3 | 72,00 |
| 13 | пгт Сернур ул Советская д.103 | 12.2014 г. | 12.2015 г. | 3 | 4 | 92,20 |
| 14 | пгт Сернур ул Заводская д.11 | 12.2014 г. | 12.2015 г. | 3 | 10 | 69,30 |
| 15 | пгт Сернур ул Марии Натунич д.3 | 12.2014 г. | 12.2015 г. | 3 | 4 | 94,80 |
| 16 | пгт Сернур ул Советская д.88 | 12.2014 г. | 12.2015 г. | 2 | 5 | 78,50 |
| 17 | пгт Сернур ул Заводская д.39 | 12.2014 г. | 12.2015 г. | 3 | 14 | 104,80 |
| 18 | пгт Сернур ул Первомайская д.2 | 12.2014 г. | 12.2015 г. | 3 | 8 | 85,60 |
| 19 | пгт Сернур ул Конакова д.66 | 12.2014 г. | 12.2015 г. | 3 | 8 | 91,00 |
| 2015 год |
| 1 | с Зашижемье ул Набережная д.33 | 12.2015 г. | 12.2016 г. | 3 | 7 | 105,00 |
| 2 | д Моркинер ул Моркинерская д.5 | 12.2015 г. | 12.2016 г. | 3 | 5 | 72,00 |
| 3 | с Кугушень ул Кугушенская д.31 | 12.2015 г. | 12.2016 г. | 3 | 5 | 97,00 |
| 4 | д Калеево ул Молодежная д.7 | 12.2015 г. | 12.2016 г. | 2 | 3 | 70,00 |
| 5 | д Калеево пер Кооперативный д.3 | 12.2015 г. | 12.2016 г. | 3 | 3 | 105,00 |
| 6 | д Моркинер ул Моркинерская д.3 | 12.2015 г. | 12.2016 г. | 3 | 8 | 72,00 |
| 7 | с Казанское ул Кооперативная д.9 | 12.2015 г. | 12.2016 г. | 3 | 3 | 108,00 |
| 8 | д Шабыково д.5 | 12.2015 г. | 12.2016 г. | 3 | 3 | 105,00 |
| 9 | д Мари-Кугунур ул Набережная д.14 | 12.2015 г. | 12.2016 г. | 3 | 4 | 102,00 |
| 10 | с Марисола ул Заречная д.11 | 12.2015 г. | 12.2016 г. | 2 | 2 | 50,00 |

ТАБЛИЦА № 2

подпрограмме

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда» на 2013-2017 годы

**СПОСОБЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального района | Расселяемая площадь жилых помещений, всего | Строительство многоквартирных домов | Приобретение жилых посещений у застройщиков или долевое участие в строительстве | Стоимость переселения всего | Дополнительные источники финансирования | Нормативная стоимость 1 кв. м. | ¾ от нормативной стоимости 1 кв. м. |
| площадь | стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м. | площадь | стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м. |
| кв.м. | кв.м. | рублей | рублей | кв.м. | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2013 год |
| 1 | Сернурский муниципальный район | 678,3 | 678,3 | 20654235 | 30450 | 0 | 0 | 0 | 20654235 | 11318267,61 | 30450,00 | 22837,5 |
| 2014 год |
| 1 | Сернурский муниципальный район | 2623,4 | 0 | 0 | 0 | 2623,4 | 80981775,0 | 30869,02 | 80981775,00 | 0 | 33708,00 | 25281,00 |
| 2015 год |
| 1 | Сернурский муниципальный район | 886,00 | 0 | 0 | 0 | 886,00 | 29860606,0 | 33702,72 | 29860606,00 | 0 | 39809,00 | 29856,75 |

ТАБЛИЦА № 3

к подпрограмме

«Переселение граждан из аварийного

Жилищного фонда» на 201-2017 годы

(рублей)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципального образования | Размер финансирования |
| Итого | в рамках долевого финансирования | дополнительные источники |
| всего | Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | республиканский бюджет Республики Марий Эл | бюджет муниципального образования | республиканский бюджет Республики Марий Эл | бюджет муниципального образования |
| 2013 год |
| Сернурский муниципальныйрайон | 31 972 502,61 | 20 654 235,00 | 17 231 514,27 | 3 411 720,73 |  | 4 318 267,61 | 7 000 000 |
| 2014 год |
| Сернурский муниципальныйрайон | 80 981 775,00 | 80 981 775,00 | 33 267 320,38 | 28 628 672,78 | 19 085 781,84 |  |  |
| 2015 год |
| Сернурский муниципальныйрайон | 29 860 606,00 | 29 860 606,00 | 12 286 270,79 | 10 544 601,21 | 7 029 734,00 |  |  |
| Итого | 142 814 883,61 | 131 496 616,00 | 62 785 105,44 | 42 584 994,72 | 26 115 515,84 | 4 318 267,61 | 7 000 000 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования «Сернурский муниципальный район на 2013-2017 годы»

## **Подпрограмма**

##  **«Устойчивое развитие сельских территорий на 2013 - 2017 годы**

## **и на период до 2020 года в Сернурском муниципальном районе»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы | - | муниципальная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2013 – 2017 годы и на период до 2020 года в Сернурском муниципальном районе» (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | - | Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. № 2136-р;постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы»; постановление Правительства Республики Марий Эл от 3 октября 2012 г № 383 «О республиканской целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». |
| Руководитель Программы-координатор(государственный заказчик) | - | Администрация Сернурского муниципального района (далее – Администрация). |
| Основные разработчики Программы  | - | Администрация;МБУ «Отдел капитального строительства МО «Сернурский муниципальный район» (далее – ОКС);МУ «Отдел культуры администрации МО «Сернурский муниципальный район» (далее - Отдел культуры);МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации МО «Сернурский муниципальный район» (далее – Отдел образования);МУ «Управление сельского хозяйства администрации МО «Сернурский муниципальный район» (далее – УСХ);Сектор архитектуры отдела ГОЧС, архитектуры и мобилизационной работы администрации МО «Сернурский муниципальный район» (далее Сектор архитектуры). |
| Основные цели Программы, важнейшие целевые показатели | - | создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения селом его производственной и других общенациональных функций;повышение уровня и качества жизни сельского населения, преодоление существенных социально-экономических различий между городом и селом; важнейшие целевые показатели:ввод (приобретение) 5,328 тыс. кв. метров жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 1,062 тыс. кв. метров жилья для молодых семей и молодых специалистов на селе;ввод в действие распределительных газовых сетей протяженностью 3,3 км. |
| Основные задачи Программы | - | удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;повышение уровня социально-инженерного обустройства села;поощрение и популяризация достижений в сфере сельского развития |
| Сроки и этапы реализации Программы | - | 2014 - 2020 годы.Этапы реализации:I этап – 2014 - 2017 годыII этап – 2018 - 2020 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | - | улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности;  |
|  |  |  |
| Исполнители основных мероприятий Программы  | - | Администрация;ОКС;Отдел культуры;Отдел образования;УСХ;Сектор архитектуры. |
| Объемы и источники финансирования Программы | - | общий объем финансирования Программы составляет 98 564 тыс. рублей, в том числе средства:- федерального бюджета (при условии выделения из федерального бюджета) – 29 568 тыс. рублей; - республиканского бюджета Республики Марий Эл (при условии выделения из республиканского бюджета) – 35 000 тыс. рублей;- бюджет муниципального образования «Сернурский муниципальный район» – 4 928 тыс. рублей;- внебюджетных источников (при условии поступления средств из внебюджетных источников) – 29 068 тыс. рублей.Денежные средства подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджетов на очередной финансовый год исходя из его возможностей. |
| Система организации управления и контроля за исполнением Программы | - | Социально-экономический мониторинг и оценка выполнения программных мероприятий;Ежегодный анализ актуальности целевых установок программы, рассмотрение хода выполнения Программы;При необходимости - корректировка мероприятий Программы. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы  | - | реализация Программы позволит:улучшить жилищные условия более 77 сельских семей;в т.ч. привлечь для проживания на селе более 19 молодых семей и молодых специалистов, обеспечив их жильем;ввести в эксплуатацию около 3,3 километров распределительных газовых сетей низкого давления;обеспечить агропромышленный комплекс квалифицированными кадрами;повысить территориальную доступность объектов социальной сферы села;активизировать участие сельского населения в культурных и спортивных мероприятиях;повысить общественную оценку сельскохозяйственного труда и привлекательность сельского образа жизни |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами**

Реализация республиканской целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» и других мер государственной поддержки оказали положительное влияние на изменения в социально-трудовой сфере села в части повышения уровня и качества жизни сельского населения, позитивных сдвигов в демографической ситуации и на рынке труда. Однако разрыв в уровне и качестве жизни в сельской местности в сравнении с городом по-прежнему остается ощутимым.

Наряду с достаточно низкой заработной платой в сельском хозяйстве  совокупное неблагополучие в состоянии сельской социально-территориальной составляющей общества тормозит создание надлежащих условий для здорового образа жизни, повышения позитивной активности, работоспособности и результативной деятельности, а в итоге – для укрепления престижности аграрного труда и сельского места жительства.

Положительные тенденции в развитии индивидуального жилищного строительства, социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности еще недостаточны для преодоления разрыва в уровне и качестве жизни городского и сельского населения и нормализации демографической ситуации.

Продолжается тенденция сокращения трудовых кадров сельского хозяйства.

Исходя из задач социально-экономической политики страны на ближайший период и долгосрочную перспективу для преодоления критического положения в социальном развитии села необходимо проведение упреждающих мероприятий.

Одним из ключевых преимуществ настоящей Программы является использование при ее разработке положительного опыта применения программно-целевого метода при решении социальных проблем сельского развития в рамках реализации республиканской целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года».

Таким образом, необходимость разработки и реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» в Сернурском муниципальном районе» обусловлена социально-политической остротой проблемы, определяемым широким спектром выполняемых селом функций.

**II. Основные цели, задачи,**

**сроки и этапы реализации Программы**

Программа разработана для достижения следующих целей:

создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения селом его производственной и других общенациональных функций;

повышение уровня и качества жизни сельского населения, преодоление существенных социально-экономических различий между городом и селом.

Основными задачами Программы являются:

удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;

повышение уровня социально-инженерного обустройства села;

поощрение и популяризация достижений в сфере сельского развития.

Основные целевые индикаторы и показатели Программы отражены в таблице № 4 к Программе:

Срок реализации Программы 2014 - 2020 годы. Реализация настоящей Программы с учетом ресурсных возможностей обеспечения программных мероприятий будет осуществляться в два этапа.

На I этапе (2014 - 2017 годы) предусматривается расширение состава направлений и форм государственной поддержки, увеличение ее объемов. Это обеспечит повышение уровня занятости и доходов сельского населения, улучшение жилищных и других условий жизни.

На II этапе (2018 - 2020 годы) предполагается рост ресурсного обеспечения развития сельских территорий на базе укрепления аграрного сектора, диверсификации и развития всей сельской экономики, повышения налогооблагаемой базы сельского развития и финансовых основ местного самоуправления, общего экономического роста и усиления государственной поддержки села в рамках реализации настоящей Программы.

**III. Система программных мероприятий**

Мероприятия по устойчивому развитию сельских территорий сгруппированы по следующим направлениям:

- Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

Расширение доступности улучшения жилищных условий граждан с невысокими личными доходами, постоянно проживающих в сельской местности и работающих в отраслях агропромышленного комплекса, осуществляется за счет консолидации средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Марий Эл и бюджета муниципального образования «Сернурский муниципальный район», а также привлечения внебюджетных источников финансирования (в том числе собственных и заемных средств граждан).

Социальные выплаты участникам мероприятий гражданам, молодым семьям и молодым специалистам предусматривается предоставлять в размере не более 70 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья. Финансирование оставшейся части стоимости строительства (приобретения) жилья осуществляется за счет собственных (заемных) средств граждан, молодых семей и молодых специалистов.

- Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности.

Мероприятия по развитию в сельской местности социальной и инженерной инфраструктуры предлагается осуществлять по следующим направлениям:

развитие газификации в сельской местности. Данное направление предусматривает строительство распределительных газовых сетей.

Целями реализации направления в области газификации являются:

повышение доли газового топлива в общем энергопотреблении села;

сокращение отставания социально-экономического уровня жизни, комфортности труда и быта в сельской местности и создание современной среды обитания для сельского населения.

Реализация направления по развитию газификации в сельской местности позволит:

значительно улучшить экологическую среду;

улучшить условия быта сельского населения;

повысить уровень газификации в сельской местности.

Средства федерального и республиканского бюджетов на указанные цели будут предоставляться в форме субсидий для софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий по обеспечению строительства и (или) реконструкции объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности.

Система программных мероприятий представлена в таблице № 1
к Программе.

**IV. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование Программы осуществляется по принципу софинансирования за счет консолидации средств бюджетов различных уровней и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы на период
с 2014 по 2020 год составит 98 564 тыс. рублей.

Средства, выделяемые из бюджета муниципального образования «Сернурский муниципальный район», подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета муниципального образования «Сернурский муниципальный район» на очередной финансовый год и плановый период исходя из его возможностей.

Средства, выделяемые из республиканского бюджета Республики Марий Эл, подлежат ежегодному уточнению при формировании республиканского бюджета Республики Марий Эл на очередной финансовый год и плановый период исходя из его возможностей.

Средства, выделяемые из федерального бюджета, подлежат ежегодному уточнению после утверждения федерального бюджета на очередной финансовый год.

К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования Программы, относятся средства:

государственных и негосударственных предприятий, организаций и объединений, осуществляющих хозяйственную деятельность на селе;

государственных и негосударственных предприятий и организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность в городах и размещающих в сельской местности производственные, социальные и рекреационные объекты; создающих садоводческие, огороднические, животноводческие, дачные товарищества и кооперативы;

интегрированных сельско-городских хозяйственных структур (холдингов), включающих промышленные, финансовые, агросервисные и сельскохозяйственные организации;

акционерных обществ, осуществляющих деятельность по инженерному обустройству села;

организаций потребительской кооперации;

государственных и муниципальных организаций социально-культурной сферы сельских поселений, получаемые за счет оказания населению платных услуг и другой хозяйственно-финансовой деятельности;

кредиты банков и другие заемные средства, в том числе собственные средства территориальных фондов поддержки индивидуального жилищного строительства, газификации и благоустройства села;

личные средства граждан.

Контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию Программы, осуществляется руководителем Программы.

Объемы и источники финансирования Программы представлены в приложении № 2 к Программе, объемы и источники поэтапного финансирования программных мероприятий - в таблице № 3 к Программе.

**V. Механизм реализации Программы**

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия основных исполнителей мероприятий Программы.

Общий механизм управления Программой включает контроль и учет исполнения, анализ, корректировку, ресурсное обеспечение и оценку эффективности программных мероприятий и Программы в целом. Он предполагает:

1. Определение приоритетных направлений развития района на текущий год.

2. Согласование с финансовым отделом муниципального образования «Сернурский муниципальный район» мероприятий, финансируемых из бюджета муниципального образования «Сернурский муниципальный район»

3. Согласование с республиканскими министерствами, ведомствами мероприятий, финансируемых из республиканского бюджета Республики Марий Эл.

4. Подготовка предложений, их защита, согласование по финансированию мероприятий за счет средств федерального бюджета через республиканские министерства, ведомства.

5. Подготовка перечня программных мероприятий и бюджетного финансирования на очередной год.

6. Финансирование программных мероприятий в соответствии с утвержденным перечнем.

Администрация Сернурского муниципального района (государственный заказчик) осуществляет координацию деятельности исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий, а также по анализу и рациональному использованию средств бюджета муниципального образования «Сернурский муниципальный район».

Руководитель Программы несет ответственность за реализацию Программы в целом.

**VI. Организация управления Программой, контроль за ходом**

**и оценка эффективности ее реализации**

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет отдел экономики администрации Сернурского муниципального района.

Отдел экономики администрации Сернурского муниципального района ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

При продлении срока реализации программы, который истекает в текущем году, а также при включении в программу новых подпрограмм их утверждение осуществляется в порядке, установленном для разработки и реализации программ. Изменения в программу вносятся постановлением администрации Сернурского муниципального района.

Структурные подразделения администрации Сернурского муниципального района, ответственные за реализацию Программы ежеквартально и по итогам года направляют в отдел экономики администрации Сернурского муниципального района отчеты о ходе работ по реализации Программы и эффективности использования финансовых средств.

Срок представления квартальных отчетов - до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Срок представления годового отчета - до 1 февраля следующего за отчетным периодом года.

Отдел экономики администрации Сернурского муниципального района совместно с исполнителями основных мероприятий Программы ежегодно, до 1 марта, представляет в администрацию муниципального района информацию о ходе реализации целевых программ за отчетный год.

Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться с использованием показателей выполнения Программы, мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения Программы и выбрать правильное управленческое решение.

В результате реализации настоящей Программы в ходе интенсивного развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, использования инструментов повышения доступности улучшения жилищных условий произойдут коренные изменения в качестве жизни сельского населения, повышении престижности сельскохозяйственного труда и проживания в сельской местности.

По прогнозным оценкам, в сельских поселениях к 2020 году будет создана минимально необходимая среда жизнедеятельности, сельские граждане приблизятся к городским по уровню обеспеченности услугами в области охраны здоровья, образования, культуры, жилищной сферы, инженерного обустройства:

Повысится гражданская активность сельского населения.

В области кадрового обеспечения сельскохозяйственного производства будет создана минимально необходимая база для преодоления негативных тенденций в этой сфере, привлечения и закрепления в сельском хозяйстве профессионально подготовленной молодежи, адаптированной к требованиям рыночной экономики, формирования в отрасли стабильного, высококвалифицированного кадрового потенциала, способного к освоению высокоэффективных технологий.

Экономический эффект реализации Программы состоит в увеличении производительности сельскохозяйственного труда на основе:

повышения качества трудового потенциала отрасли в результате укрепления здоровья работающих, улучшения их общеобразовательной и профессиональной подготовки, создания благоприятных жилищных и рекреационных условий, увеличения свободного времени для отдыха и восстановления способности к труду;

сокращения грузопотоков и затрат на перевозки твердого и жидкого топлива на автомобильном и железнодорожном транспорте в результате газификации села.

Реализация мероприятий настоящей Программы будет способствовать созданию фундаментальной основы повышения престижности проживания в сельской местности.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования «Сернурский муниципальный район на 2013-2017 годы»

Паспорт

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сернурский муниципальный район» на 2013-2015 годы. |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 30 декабря 2004 г.№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Муниципальный заказчик | Администрация МО «Сернурский муниципальный район» |
| Основные разработчики программы | Администрация МО «Сернурский муниципальный район», предприятия и организации жилищно-коммунального комплекса, предприятия и организации всех форм собственности |
| Цель программы | Обеспечение потребителей к 2015 году коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры |
| Задачи программы | Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет реконструкции, модернизации и строительства систем коммунальной инфраструктуры |
| Сроки реализации программы |  Срок реализации программы – 2013- 2015 годы. |
| Объемы и источники финансирования | 99305 тыс.рублей |

# **1. Задачи совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования «Сернурский муниципальный район»**

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сернурский муниципальный район» является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации, а также повышения качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечение комфортности и безопасности условий проживания, защиты граждан от неправомерного повышения оплаты жилищно-коммунальных услуг, повышения эффективности деятельности управляющих компаний и организаций коммунального комплекса.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сернурский муниципальный район» является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сернурский муниципальный район» представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сернурский муниципальный район».

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сернурский муниципальный район» являются:

1.повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения района;

2.внедрение современных технологий при эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

3.обеспечение потребностей жилищного строительства в энергоресурсах и коммунальных услугах;

4.финансовое оздоровление организаций жилищно-коммунального комплекса, привлечение инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство района;

5.снижение темпов роста стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сернурский муниципальный район»

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сернурский муниципальный район» базируется на следующих принципах:

-целеполагания – мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

-системности – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

-комплексности – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сернурский муниципальный район» определены ст.5, ст.11 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования муниципального образования «Сернурский муниципальный район».

Сроки и этапы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сернурский муниципальный район» разработана с учетом продолжительности мероприятий по модернизации и внедрению новых технологий и срока их окупаемости на период с 2011 по 2015 гг..

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сернурский муниципальный район»:

- 1 этап – 2011-2012 годы;

- 2 этап – 2013-2014 годы.

Основные мероприятия программы

На предприятиях жилищно–коммунальной и бюджетной сферы муниципального образования «Сернурский муниципальный район» начиная с 2011 года необходимо проведение энергетического обследования объектов потребляющих энергоресурсы, а также, объектов предприятий предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, производящих и реализующих энергоресурсы.

Оснащение потребителей приборами учета и стимулированию потребителей к экономии и надлежащей оплате энергоресурсов.

Повышение энергетической эффективности товаров, работ и услуг.

Повышение энергоэффективности для населения и в жилищном фонде, в том числе при новом строительстве.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе.

Повышение энергетической эффективности предприятий реального сектора экономики района.

Таблица 1

**Основные мероприятия Программы**

| **№ п/п** | **Технические мероприятия** | **Период строительства** | **Эффект от реализации проектов** | **Объем финансирования Всего, млн руб.** | **Протяженность, км.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Теплоснабжение** |
|  | **Реконструкция и модернизация объектов теплоэнергетики:** |  |  | **21,0** |  |
| 1 | Перевод угольных котельных на газообразное топливоКотельная № 1503 с.Зашижимье | 2012 | Расширение сферы обслуживания, повышение надежности и качества услуг, снижение затрат | 4,0 |  |
| 2 | Перевод угольных котельных на газообразное топливо Котельная № 1504 с.Казанское | 2013 | Расширение сферы обслуживания, повышение надежности и качества услуг, снижение затрат | 5,0 |  |
| 3 | Перевод угольных котельных на газообразное топливо Котельная № 1506 с.Мари-Сола | 2014 | Расширение сферы обслуживания, повышение надежности и качества услуг, снижение затрат | 3,0 |  |
| 4 | Перевод угольных котельных на газообразное топливо Котельная № 1513 д.Нижний Рушенер | 2014 | Расширение сферы обслуживания, повышение надежности и качества услуг, снижение затрат | 3,0 |  |
| 5 | Перевод угольных котельных на газообразное топливо Котельная № 1514 с.Кукнур | 2015 | Расширение сферы обслуживания, повышение надежности и качества услуг, снижение затрат | 3,0 |  |
| 6 | Реконструкция тепловых сетей с применением современного оборудования , материалов и технологий Центральная котельная № 1501 п.Сернур | 2011-2013 | Повышение надежности и качества услуг, снижение затрат | 3,0 |  |
| **Водоснабжение** |
|  | **Строительство водопроводных сетей**  |  |  | **19,07** |  |
| 1 | Строительство водопроводных сетей в п.Сернур ул.Новая | 2013 | Увеличение объема реализации услуги, улучшение условий проживания жителей района | 0,7 | 0,4 |
| 2 | Строительство водопроводных сетей в п.Сернур ул.Парковая | 2013  | Увеличение объема реализации услуги, улучшение условий проживания жителей района | 0,6 | 0,4 |
| 3 | Строительство водопроводных сетей в п.Сернур ул.В.Исаева | 2014 | Увеличение объема реализации услуги, улучшение условий проживания жителей района | 1,24 | 0,6 |
| 4 | Устройство водозаборной скважины п.Сернур ул.В.Исаева | 2014 | Увеличение объема реализации услуги, улучшение условий проживания жителей района | 1,1 |  |
| 5 | Строительство водопроводных сетей в п.Сернур ул.Зеленая | 2014  | Увеличение объема реализации услуги, улучшение условий проживания жителей района | 0,23 | 0,15 |
| 6 | Строительство водопроводных сетей в п.Сернур (территория массовой застройки) | 2014 | Увеличение объема реализации услуги, улучшение условий проживания жителей района | 7,5 | 6,2 |
| 7 | Устройство водозаборной скважины п.Сернур (территория массовой застройки) | 2014 | Увеличение объема реализации услуги, улучшение условий проживания жителей района | 1,1 |  |
| 8 | Строительство водопроводных сетей в д.Дубники | 2014 | Увеличение объема реализации услуги, улучшение условий проживания жителей района | 1,0 | 0,6 |
| 9 | Строительство водопроводных сетей в д.Тамшинер | 2014 | Увеличение объема реализации услуги, улучшение условий проживания жителей района | 1,0 | 0,6 |
| 10 | Устройство водозаборной скважины д.Тамшинер | 2014 | Увеличение объема реализации услуги, улучшение условий проживания жителей района | 1,1 |  |
| 11 | Строительство водопроводных сетей в с.Кукнур | 2014 | Увеличение объема реализации услуги, улучшение условий проживания жителей района | 2,4 | 2,1 |
| 12 | Устройство водозаборной скважины с.Кукнур | 2014 | Увеличение объема реализации услуги, улучшение условий проживания жителей района | 1,1 |  |
| **Электроснабжение** |
|  | **Строительство и реконструкция системы электроснабжения:** |  |  | **48,215** |  |
| 1 | Замена голого провода на СИП в д.Калеево | 2014 | Увеличение срока службы, улучшение качества услуг | 3,84 | 2,56 |
| 2 | Замена голого провода на СИП в с.Кукнур | 2014 | Увеличение срока службы, улучшение качества услуг | 12,3 | 8,2 |
| 3 | Замена голого провода на СИП в с.Казанское | 2014 | Увеличение срока службы, улучшение качества услуг | 12,285 | 8,19 |
| 4 | Замена провода ВЛ на КЛ ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ЗТП № 3 школа д.Калеево | 2012 | Увеличение срока службы, улучшение качества услуг, мероприятия по выносу ВЛ с территории социальных объектов | 0,4 | 0,12 |
| 5 | Замена провода на СИП-2 на ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-172 д.Летник | 2012 | Увеличение срока службы, улучшение качества услуг, мероприятия по выносу ВЛ с территории социальных объектов | 0,25 | 0,15 |
| 6 | Замена провода на СИП-2 на ВЛ-0,4кВ ф.№2 от КТП №229 школа с.Казанское | 2012 | Увеличение срока службы, улучшение качества услуг, мероприятия по выносу ВЛ с территории социальных объектов | 0,5 | 0,3 |
| 7 | Замена провода на СИП-2 на ВЛ-0,4кВ ф.№2 от КТП №235 школа с.Кукнур | 2012 | Увеличение срока службы, улучшение качества услуг, мероприятия по выносу ВЛ с территории социальных объектов | 0,58 | 0,35 |
| 8 | Замена провода на СИП-2 на ВЛ-0,4кВ от КТП №230 с.Казанское (для интерната) | 2012 | Увеличение срока службы, улучшение качества услуг, мероприятия по выносу ВЛ с территории социальных объектов | 0,598 | 0,36 |
| 9 | Замена провода на СИП-2 на ВЛ-0,4кВ от КТП №150 микрорайон д.В.Кугенер (для школы) | 2012 | Увеличение срока службы, улучшение качества услуг, мероприятия по выносу ВЛ с территории социальных объектов | 0,664 | 0,4 |
| 10 | Замена провода на СИП-2 на ВЛ-0,4кВ от КТПП №149 клуб д.Лажьял (для школы)  | 2012 | Увеличение срока службы, улучшение качества услуг, мероприятия по выносу ВЛ с территории социальных объектов | 0,83 | 0,5 |
| 11 | Замена провода на СИП-2 на ВЛ-0,4кВ от ЗТПП №219 школа Зашижимье  | 2012 | Увеличение срока службы, улучшение качества услуг, мероприятия по выносу ВЛ с территории социальных объектов | 0,913 | 0,55 |
| 12 | Замена провода на СИП-2 на ВЛ-0,4кВ от ЗТПП №219 (для детсада) Зашижимье | 2012 | Увеличение срока службы, улучшение качества услуг, мероприятия по выносу ВЛ с территории социальных объектов | 0,2 | 0,12 |
| 13 | Строительство линий электропередач п.Сернур ул.Новая | 2012 | Увеличение объема реализации услуги, улучшение условий проживания жителей района | 0,5 | 0,32 |
| 14 | Строительство линий электропередач п.Сернур ул.Парковая | 2012 | Увеличение объема реализации услуги, улучшение условий проживания жителей района | 1,1 | 0,78 |
| 15 | Строительство линий электропередач п.Сернур ул.В.Исаева | 2013 | Увеличение объема реализации услуги, улучшение условий проживания жителей района | 0,9 | 0,6 |
| 16 | Строительство трансформаторной подстанции п.Сернур ул.В.Исаева | 2013 | Увеличение объема реализации услуги, улучшение условий проживания жителей района | 0,5 |  |
| 17 | Строительство линий электропередач п.Сернур ул.Зеленая | 2012 | Увеличение объема реализации услуги, улучшение условий проживания жителей района | 0,2 | 0,08 |
| 18 | Строительство линий электропередач на территории массовой застройки п.Сернур | 2013 | Увеличение объема реализации услуги, улучшение условий проживания жителей района | 1,5 | 7,0 |
| 19 | Строительство трансформаторной подстанции на территории массовой застройки п.Сернур | 2013 | Увеличение объема реализации услуги, улучшение условий проживания жителей района | 0,5 |  |
| 20 | Строительство линий электропередач д.Дубники | 2013 | Увеличение объема реализации услуги, улучшение условий проживания жителей района | 1,87 | 1,1 |
| 21 | Строительство трансформаторной подстанции д.Дубники |  2013 | Увеличение объема реализации услуги, улучшение условий проживания жителей района | 0,3 |  |
| 22 | Строительство линий электропередач д.Тамшинер | 2013 | Увеличение объема реализации услуги, улучшение условий проживания жителей района | 2,21 | 0,7 |
| 23 | Строительство трансформаторной подстанции д.Тамшинер |  2013 | Увеличение объема реализации услуги, улучшение условий проживания жителей района | 0,3 |  |
| 24 | Строительство линий электропередач с.Кукнур | 2013 | Увеличение объема реализации услуги, улучшение условий проживания жителей района | 4,675 | 3,1 |
| 25 | Строительство трансформаторной подстанции с.Кукнур | 2013  | Увеличение объема реализации услуги, улучшение условий проживания жителей района | 0,3 |  |
| **Газификация населенных пунктов** |
|  | **Строительство разводящих газовых сетей** |  |  | **11,02** |  |
| 1 | Строительство газовых разводящих сетей п.Сернур ул.Новая | 2013 | Увеличение объема реализации услуги, улучшение условий проживания жителей района | 0,32 | 0,4 |
| 2 | Строительство газовых разводящих сетей п.Сернур ул.Парковая | 2013 | Увеличение объема реализации услуги, улучшение условий проживания жителей района | 0,3 | 0,35 |
| 3 | Строительство газовых разводящих сетей п.Сернур ул.В.Исаева | 2014 | Увеличение объема реализации услуги, улучшение условий проживания жителей района | 0,6 | 0,7 |
| 4 | Строительство ГРП п.Сернур ул.В.Исаева | 2014 | Увеличение объема реализации услуги, улучшение условий проживания жителей района | 0,3 |  |
| 5 | Строительство газовых разводящих сетей п.Сернур ул.Зеленая | 2014 | Увеличение объема реализации услуги, улучшение условий проживания жителей района | 0,1 | 0,12 |
| 6 | Строительство газовых разводящих сетей в п.Сернур (территория массовой застройки) | 2014  | Увеличение объема реализации услуги, улучшение условий проживания жителей района | 6,0 | 7,2 |
| 7 | Строительство ГРП п.Сернур (территория массовой застройки) | 2014 | Увеличение объема реализации услуги, улучшение условий проживания жителей района | 0,3 |  |
| 8 | Строительство газовых разводящих сетей в д.Дубники  | 2013  | Увеличение объема реализации услуги, улучшение условий проживания жителей района | 0,6 | 0,7 |
| 9 | Строительство газовых разводящих сетей в д.Тамшинер  | 2014 | Увеличение объема реализации услуги, улучшение условий проживания жителей района | 0,5 | 0,6 |
| 10 | Строительство газовых разводящих сетей в с.Кукнур  | 2014 | Увеличение объема реализации услуги, улучшение условий проживания жителей района | 1,7 | 2,1 |
| 11 | Строительство ГРП с.Кукнур | 2014 | Увеличение объема реализации услуги, улучшение условий проживания жителей района | 0,3 |  |
|  | **Всего по Сернурскому району** |  |  | **99,305** |  |

2. **Перспективные показатели развития муниципального образования «Сернурский муниципальный район»**

**Таб.2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Отчетный период | Период 1 |
|  | Год 2011 | Год 2012 | Год 2013 | Год 2014 | Год 2015 |
| Численность населения, в том числе основные демографические показатели (рождаемость, смертность, миграция, чел.) | 25475 (рож.-320, смер.-374, мигр-6) | 25415 (рож.-337, смер.-382, мигр+15) | 25385(рож.-310, смер.-387, мигр+15) | 25323(рож.-315, смер.-357, мигр+39) | 25320 (рож.-300, смер.-320, мигр+38) |
| Уровень среднемесячной заработной платы руб/мес | 10799,5 | 11570 | 12415 | 13340 | 14140 |
| Площадь жилого фонда, тыс.м2. в т.ч. многоквартирные жилые здания, в т.ч. ввод, снос, комплексный капитальный ремонт, тыс.м2. | 555,5218,9Кап. рем-1,5Ввод-9,0 снос-0,84 | 564,7218,9Кап. рем-2,0Ввод-9,5, снос-0,3 | 574,0218,9Ввод-9,8 снос-0,5 | 583,5218,9Ввод-10,5 снос-1,0 | 596,2222,1Ввод-11,0 снос-1,5 |

**Прогноз потребности в коммунальных услугах.**

 **Таб.3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  Период 1 | Период 2 |
|  | Год 2011 | Год 2012 | Год 2013 | Год 2014 | Год 2015 |
| **Наименование коммунального ресурса 1(водоснабжение) (тыс.куб.м.)** |
| Годовой расход | 400 | 388 | 376 | 364 | 353 |
| Многоквартирные жилые здания, в т.ч.: | 227 | 220 | 213 | 206 | 200 |
| Прочие здания | 126 | 122 | 119 | 115 | 111 |
| Отдельно стоящие здания бюджетных организаций | 47 | 46 | 44 | 43 | 42 |
| **Наименование коммунального ресурса 2(теплоснабжение) (тыс.Гкалл)** |
| Годовой расход | 48,4 | 47 | 45,6 | 44,2 | 42,9 |
| Многоквартирные жилые здания, в т.ч.: | 32,2 | 31,3 | 30,4 | 29,5 | 28,6 |
| Прочие здания | 1,28 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
| Отдельно стоящие здания бюджетных организаций | 14,92 | 14,5 | 14 | 13,6 | 13,2 |
| **Наименование коммунального ресурса 3(электроэнергия) (тыс.Кватт)** |
| Годовой расход | 22,4 | 21,7 | 21,0 | 20 | 19,8 |
| Многоквартирные жилые здания, в т.ч.: | 5,9 | 5,7 | 5,5 | 5,4 | 5,2 |
| Прочие здания | 14,6 | 14,2 | 13,7 | 13,3 | 12,9 |
| Отдельно стоящие здания бюджетных организаций | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,3 | 1,7 |
| **Наименование коммунального ресурса 4 (газ) (тыс.куб.м.)** |
| Годовой расход | 18212,0 | 17665,6 | 17135,6 | 16621,6 | 16122,9 |
| Многоквартирные жилые здания, в т.ч.: | 824,0 | 799,0 | 775,3 | 752,0 | 729,5 |
| Прочие здания | 17369,7 | 16848,6 | 16343,1 | 15852,8 | 15377,2 |
| Отдельно стоящие здания бюджетных организаций | 18,3 | 18 | 17,2 | 16,8 | 16,2 |

Таблица 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Отчетный период | Период 1 |
| год 2011 | год 2012 | год 2013 | год 2014 | Год2015 |
| доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% |
| уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | 9% | 10% | 12% | 15% | 20% |
| **Наименование коммунального ресурса (водоснабжение, тыс.м.куб)** |
| Спрос на ресурс | 400 | 388 | 376 | 364 | 353 |
| Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% |
| Надежность работы системы, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| количество аварий в системе, шт | 12 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| Эффективность передачи ресурса, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| %% нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| фактические потери в сетях ( по данным отчетного баланса) | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| **Наименование коммунального ресурса (теплоснабжение, тыс.Гкалл)** |
| Спрос на ресурс | 48,04 | 47 | 45,6 | 44,2 | 42,9 |
| Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета | 5,6% | 10% | 12% | 15% | 20% |
| Надежность работы системы, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| количество аварий в системе, шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Эффективность передачи ресурса, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| %% нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу | 12,2% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| фактические потери в сетях ( по данным отчетного баланса) | 11.2% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| **Наименование коммунального ресурса (газ, тыс.м.куб)** |
| Спрос на ресурс | 18212,0 | 17665,6 | 17135,6 | 16621,6 | 16122,9 |
| Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Надежность работы системы, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| количество аварий в системе, шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Эффективность передачи ресурса, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| %% нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| фактические потери в сетях ( по данным отчетного баланса) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Наименование коммунального ресурса (электроэнергия, тыс.Кватт)** |
| Спрос на ресурс | 22,4 | 21,7 | 21,0 | 20 | 19,8 |
| Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Надежность работы системы, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| количество аварий в системе, шт | 17 | 15 | 10 | 5 | 5 |
| Эффективность передачи ресурса, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| %% нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу | 13% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| фактические потери в сетях ( по данным отчетного баланса) | 39% | 25% | 20% | 15% | 10% |

Информация о тарифах организаций коммунального комплекса (ОКК), оказывающих услуги теплоснабжения.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ОКК | Утвержденный тариф руб./Гкал.2010 | Утвержденный тариф руб./Гкал.2011 | Прогнозное значение тарифа, руб./Гкал.2012 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ООО «Марикоммунэнерго» | 1343,20 | 1710,10 | 1993,07 |

Информация о тарифах организаций коммунального комплекса (ОКК), оказывающих услуги газоснабжения.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ОКК | Утвержденный тариф руб./1000 куб.м.2010 | Утвержденный тариф руб./1000 куб.м.2011 | Прогнозное значение тарифа, руб./1000 куб.м.2012 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ООО «Марийскгаз» | 2300 | 2833 | 3696 |

Информация о тарифах организаций коммунального комплекса (ОКК), оказывающих услуги электроснабжения.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ОКК | Утвержденный тариф руб./кВт.ч2010 | Утвержденный тариф руб./кВт.ч2011 | Прогнозное значение тарифа, руб./кВт.ч.2012 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ООО «Мариэнергосбыт» городское население | 2,16 | 2,35 |  |
|  | ООО «Мариэнергосбыт» сельское население | 1,51 | 1,65 |  |

3.Общая характеристика муниципального образования

 «Сернурский муниципальный район»

**1. Общие сведения**

Наименование муниципального образования:

*«Сернурский муниципальный район»*

Глава администрации: *Лебедев Николай Серафимович*

Адрес администрации: *425450, пос. Сернур, ул. Комсомольская, 10*

Телефон: *(8 836 33) 9 73 30* факс: 9-74-97

Адрес электронной почты: sernur12\_adm@mail.ru

Территория муниципального образования – 1,03 тыс.кв.км

Площадь земель сельскохозяйственного назначения – 77,3 тыс.га

Площадь, покрытая лесом – 15тыс.га

Количество населенных пунктов – 146 единиц

городские поселения Сернурского муниципального района (1): *городское поселение пгт. Сернур;*

сельские поселения Сернурского муниципального района (8): *Верхнекугенерское сельское поселение, Дубниковское сельское поселение, Зашижемское сельское поселение, Казанское сельское поселение, Кукнурское сельское поселение, Марисолинское сельское поселение, Сердежское сельское поселение, Чендемеровское сельское поселение.*

**2. Инфраструктура**

(наличие улично-дорожной сети, коммунально-инженерной инфраструктуры)

Общая протяженность дорог по муниципальному району на 1 января 2011 г. составляет 550,1 км,

в том числе:

республиканские автомобильные дороги общего пользования – 227,3 км;

муниципальные автомобильные дороги – 322,8 км.

улично-дорожная сеть с освещением – 158,8 км.

Общая протяженность газовых магистралей

Уровень газификации по состоянию на 1.01.2011г. – 79%, в том числе в сельской местности 60,9%, в п.Сернур – 97%.

Общая протяженность газовых сетей составляет – 292,9 км.

Газифицировано населенных пунктов – 71 н.п. из 146 н.п.

Общая протяженность электрических линий на территории района

По п.Сернур - 84,2 км.

по Сернурскому району – 10КВт – 432 км.

по Сернурскому району – 0,4КВт – 319 км.

Трансформаторных подстанций – 228 ед.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет – 52 км.

Требует замены и ремонтных работ - 50%

Общая протяженность канализационных сетей – 38,5 км.

**3. Численность населения и уровень безработицы**

Численность постоянного населения на 1.01.2011 г. – 25,6 тыс.чел.

Плотность населения – 25 человек на 1 кв.км

Уровень безработицы, в % к экономически активному населению

на 1.01.2010 г. – 2,0 %

**II. Состояние реального сектора экономики**

1. Производство промышленной продукции (товаров, услуг)

| Показатели | 2001 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г.прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в фактических ценах, млн.рублей | 127,5 | 577,5 | 607,1 | 680 |
| Индекс физического объема в процентах к соответствующему периоду прошлого года, %  | 104,0 | 115,4 | 105,13 | 112 |
| Важнейшие виды выпускаемой продукции в натуральном выражении: |  |  |  |  |
| масло животное, тонн | 186,0 | 159,4 | 156,85 | 200 |
| сыры жирные, тонн | 874,0 | 1209,5 | 1222,8 | 1600 |
| цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), тыс.тонн | 1,33 | 3,9 | 4,48 | 7 |
| хлеб и хлебобулочные изделия, тыс.тонн | 1,13 | 0,96 | 1,005 | 1 |

2. Сельское хозяйство

| Показатели | 2001 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г.прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Количество работающих в сельскохозяйственном производстве, тыс.чел. | 3,3 | 0,8 | 714 | 683 |
| Посевные площади во всех категориях хозяйств, тыс.га | 46,7 | 40,9 | 33,617 | 33,4 |
| Удельный вес посевных площадей к общей площади сельскохозяйственных угодий, % | 56,9 | 55,4 | 42,53 | 66,2 |
| Производство:  |  |  |  |  |
|  Молока, тыс.тоннв хозяйствах всех категорийв т.ч. сельхозпредприятия | 16,76,8 | 15,65,9 | 14,3385,04 | 14,1625,5 |
|  Мяса, тыс.тоннв хозяйствах всех категорийв т.ч. сельхозпредприятия | 3,60,8 | 2,10,6 | 1,8840,43 | 1,5930,39 |
|  Яиц, млн.штукв хозяйствах всех категорий | 5,4 | 6,8 | 6,568 | 6,5 |
|  Зерна, тыс.тонн(в весе после доработки)в хозяйствах всех категорий | 38,7 | 39,6 | 16,75 | 17,34 |
|  Картофеля, тыс.тоннв хозяйствах всех категорийв т.ч. сельхозпредприятия | 28,12,2 | 15,21,3 | 7,310,18 | 8,070,25 |
| Поголовье: КРС, тыс.головв хозяйствах всех категорийв т.ч. в сельхозпредприятиях | 15,68,1 | 7,84,0 | 7,6463,94 | 7,4343,94 |
|  в т.ч. коров, тыс.головв хозяйствах всех категорийв т.ч. в сельхозпредприятиях | 7,23,2 | 3,81,6 | 3,6261,58 | 3,7731,58 |
|  Свиней, тыс.головв хозяйствах всех категорийв т.ч. в сельхозпредприятиях | 6,54,1 | 2,61,8 | 2,1361,47 | 2,4571,6 |
| Объем выручки от реализации сельскохозяйственной продукции (работ, услуг) сельскохозяйственными организациями, млн.рублей  | 85,3 | 147,7 | 164,4 | 164,6 |

3. Инвестиции

| Показатели | 2001 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г.прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Инвестиции в основной капитал, млн.рублей | 46,7 | 401,2 | 375,2 | 450 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, в процентах к соответствующему периоду предыдущего года | 106,7 | 104,5 | 93,8 | 109 |
| Источники финансирования инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям  |  |  |  |  |
|  собственные средства предприятий, млн.рублей | 19,2 | 38,1 | 36,2 | 45 |
|  привлеченные средства, млн.рублей из них: | 10,6 | 138,9 | 144 | 200 |
| средства федерального бюджета, млн.рублей | 2,7 | 7,3 | 5,5 | 7 |
| средства республиканского бюджета, млн.рублей | 3,6 | 22,2 | 10,2 | 16 |
| средства местных бюджетов, млн.рублей | - | 0 | 0,1 | 3 |
| Инвестиции в основной капитал на душу населения, тыс.рублей  | 1,8 | 16,2 | 14,6 | 17,5 |
| Объем работ и услуг, выполненных по виду деятельности «строительство», млн.рублей | 20,8 | 152,9 | 140,4 | 155 |
| Объем работ и услуг, выполненных по виду деятельности "строительство", в процентах к соответствующему периоду предыдущего года  | 91,7 | в 2,2 р. | 79,3 | 104,5 |

4. Потребительский рынок

| Показатели | 2001 г.  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г.Прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборот розничной торговли, млн.рублей | 128,5 | 820,5 | 926,7 | 970 |
| Темп роста в сопоставимых ценах, % | 101,8 | 93,6 | 112,9 | 104,7 |
| Оборот розничной торговли на душу населения, тыс.рублей  | 5,0 | 33,0 | 36,2 | 37,88 |
| Объем платных услуг населению, млн.руб. | 31,7 | 161,3 | 181,7 | 206 |
| Темп роста в сопоставимых ценах, % | 96,4 | 100,2 | 112,6 | 113,4 |

5. Финансовое состояние крупных и средних организаций

| Показатели | 2001 г.  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г.прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Прибыль (убыток) предприятий по всем видам деятельности, млн.рублей | 2,3 | 4,8 | 5,1 | 7,0 |
| Удельный вес прибыльных предприятий, процент | 63,4 | 76,9 | 69,2 |  |

**III. Наличие свободных площадей**

Свободные площади (здания, сооружения, помещения)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование, площадь | Собствен-ник | Первоначальное назначение | Наличие инфраструктуры (подъездные пути, газ, вода, электроэнергия) | Возможное использова-ние |
| Склад -106 кв. м | Муниципальная собственность | Склад | подъездные пути, вода, электроэнергия  | Под склад непродово-льственных товаров |
| Земельный участок1199 кв.м. | Муниципальная собственность | Под строительство | подъездные пути, газ, вода, электроэнергия  | Производ-ственные площади |

|  |
| --- |
|  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования «Сернурский муниципальный район на 2013-2017 годы»

**I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная целевая Программа «Повышение безопасности дорожного движения в Сернурском муниципальном районе Республики Марий Эл на 2013 - 2017 годы» |
| Основание для разработки Программы | Разработана в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» |
| Основные разработчики Программы | администрация Сернурского муниципального района;ОГИБДД МО МВД России «Сернурский» (по согласованию) |
| Цель и задачи Программы | *Целями Программы являются:** сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в 1,5 раза по отношению к 2012 году;
* сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

*Задачами Программы являются:** предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
* развитие системы подготовки водителей транспортных средств и их допуска к участию в дорожном движении;
* сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
* совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;
* сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно-транспортного происшествия, повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;
* существенное повышение эффективности функционирования системы муниципального управления в области обеспечения безопасности дорожного движения на местном уровне управления;
* совершенствование правовых основ деятельности органов исполнительной власти Сернурского муниципального района в области обеспечения безопасности дорожного движения, исключение пробелов и противоречий в регламентации общественных отношений в указанной сфере.

  |
| Важнейшие целевые показатели и индикаторы | Важнейшими показателями Программы являются:* сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;
* сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Важнейшими индикаторами Программы являются:* снижение транспортного риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств);
* снижение социального риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения);
* снижение тяжести последствий (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших);
* сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;
* сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, стаж управления транспортным средством которых не превышает 3 лет;
* сокращение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по собственной неосторожности.
 |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа рассчитана на 2013 - 2017 годы и осуществляется в 2 этапа: I этап - 2013 - 2014 годы; II этап - 2015 - 2017 годы  |
| Ответственные за организацию выполнения подпрограмм и основных мероприятий | Администрация МО «Сернурский муниципальный район»;ОГИБДД МО МВД России «Сернурский» (по согласованию);Комиссия по безопасности дорожного движения Сернурского муниципального района |
| Объемы и источники финансирования  | Общий объем финансирования по Программе составляет 150 тыс. рублей |
| Система организации контроля за выполнением Программы | Собрание депутатов МО «Сернурский муниципальный район»;Структурные подразделения администрации муниципального образования. |

**II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ**

 **И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ**

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом (далее – аварийность), в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

 Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах населенных пунктов и автомобильных дорогах района, предупреждение дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и снижение тяжести их последствий является на сегодня одной из актуальных задач.

***Таблица №1***

Анализ ДТП за 2009 - 2012 г.г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | Количество ДТП | 15 | 32 | 20 | 34 |
| 2 | Погибло | 6 | 7 | 4 | 4 |
| 3 | Ранено | 20 | 42 | 28 | 56 |

Основными видами ДТП являлись:

- столкновения – 10 ДТП (2010г.- 6; 2011г.- 5 ) из них с телесными повреждениями 10 ДТП, (2010г.- 6 ; 2011г.- 5 ) в которых погибли 2 человека ( 2010 г.- 2; 2011 г.-2), получили ранения 2012 г.-27 человек (2010г. – 18 ; 2011г. – 12).

- опрокидывание – 14 ДТП (2010г.- 11; 2011г.- 7 ) из них с телесными повреждениями 14 ДТП (2010г.- 11 ; 2011г.- 1 ) в которых получили ранения 20 человек (2010г.- 13 ; 2011г.- 1). С участием детей (в возрасте до 16 лет)- 0 ДТП (2010г.- 0 , 2011г.- 0 ) при котором получили ранения 0 человек (2010г.- 0, 2011г.-0).

- наезд на препятствие – 1 ДТП (2010г.-2; 2011г.-1) из них с телесными повреждениями 1 ДТП (2010г.- 2 , 2011г.- 1 ) в которых получили ранения 1 человек (2010г.- 2, 2011г.- 1).

- наезд на пешехода – 5 ДТП (2010г.- 10; 2011г.- 7). Из них с пострадавшими 5 ДТП (2010г.- 10; 2011г.-7 ), в которых погибли 2 человека, С участием детей (в возрасте до 16 лет) за данный период зарегистрировано ДТП (2010г.- 2 ; 2011г. - 2 ) при котором получили ранения 1 ребенок (2010г.- 2 ; 2011г.- 2 ).

Причиной ДТП является комплекс факторов одновременно воздействующих в процессе дорожного движения. Это и техническое состояние транспортного средства, и состояние дорожного покрытия, и погодные условия и многое другое.

Однако, именно «человеческий фактор», неадекватное поведение человека чаще всего становится источником опасности на дороге и является основной причиной ДТП.

**IV. МЕСТА СОВЕРШЕНИЯ ДТП.**

За 2012 год в населенных пунктах района зарегистрировано – 34 ДТП (2010г.-32, 2011г.-20), в которых погибли 4 человека, получили ранения – 56 человек (2010г.-42; 2011г.-28). С участием детей (в возрасте до 16 лет) зарегистрировано 6 ДТП (2010г.-4, 2011г.-4), при котором получили ранения 2 ребенка (2010г.-0, 2011г.-0).

Дорожно-транспортная аварийность наносит огромный ущерб экономике района, который включает в себя:

1. Расходы на амбулаторное и стационарное лечение, а также транспортировку пострадавших;
2. Расходы на реабилитацию, специальное обучение детей, санаторную реабилитацию и др.;
3. Недополученная продукция, включая постоянные расходы в связи с гибелью людей или постоянной нетрудоспособностью, а также временные расходы;
4. Моральный ущерб пострадавшего;
5. Повреждение имущества, включая ремонт и замену автомобилей, повреждение придорожных коммуникаций и прочее;
6. Административные расходы, включая расходы на расследование причин ДТП;
7. Прочие расходы, включая потери времени в связи с происшествием (когда, например, задерживается дорожное движение).

Несмотря на принимаемые отдельные меры по предупреждению ДТП в районе не наблюдается стабильного снижения ДТП по основным его показателям.

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности в Сернурском муниципальном районе, следует отнести:

- неспособность сложившейся системы государственного управления безопасности дорожного движения адекватно действовать в ситуации роста автомобилизации, эффективно контролировать и регулировать деятельность организации и ведомств, связанных с безопасностью дорожного движения;

- отсутствие эффективных механизмов реализации государственной политики, механизмов финансирования и стимулирования деятельности по повышению БДД на муниципальном уровне;

- массовое пренебрежение требованиями БДД со стороны участников дорожного движения, недостаточное понимание и поддержка мероприятий со стороны общества, отсутствие должной ответственности у руководителей всех уровней;

- низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в оценке дорожной обстановки, неудовлетворительная дисциплина, невнимательность и небрежность водителей при управлении транспортными средствами;

- недостатки технического обеспечения мероприятий по БДД, в первую очередь, несоответствие современным требованиям технического уровня дорожных хозяйств, транспортных средств, средств организации дорожного движения, отставание в системах связи, приводящие к несвоевременному обнаружению ДТП и оказанию первой помощи пострадавшим.

Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;

- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, увеличение количества заторов, расхода топлива, а также рост количества дорожно-транспортных происшествий.

 В настоящее время в населенных пунктах происходит более 70 процентов всех дорожно-транспортных происшествий. Темпы увеличения количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий в населенных пунктах, опережают темпы увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.

 Изучение особенностей современного дорожно-транспортного травматизма показывает, что происходит постепенное увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой степенью тяжести. Неэффективная организация работы по оказанию медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате таких дорожно-транспортных происшествий, является одной из основных причин их высокой смертности. Общая смертность указанных лиц в 12 раз выше, чем при получении травм в результате других несчастных случаев, инвалидами они становятся в 6 раз чаще, а нуждаются в госпитализации в 7 раз чаще.

 Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуют выработки и реализации долгосрочной стратегии, координации усилий района и общества, концентрации местных ресурсов, а также формирования эффективных механизмов взаимодействия органов местного самоуправления, общественных институтов и негосударственных структур при возможно более полном учете интересов граждан.

 Система обеспечения безопасности дорожного движения, сформированная без применения программно-целевого метода, характеризуется недостаточной комплексностью и отсутствием эффективного механизма координации действий Федеральных органов исполнительной власти, что ведет к разобщенности при осуществлении деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения.

 Увеличение размеров транспортного парка, расширение площади жилых массивов выдвигают решение проблемы безопасности дорожного движения в ряд одних из самых первостепенных задач.

По состоянию на 01 января 2013 года на территории Сернурского района зарегистрировано 6929 единиц транспорта (2012-6529), из них индивидуальные-6141, государственные-790, ежегодный прирост составляет 3 и более процента.

Быстрый рост численности автопарка за последние годы и массовое включение в дорожное движение новых водителей и перевозчиков привели к существенному изменению характеристик и усложнению условий дорожного движения: увеличилась плотность транспортных потоков, возросла интенсивность движения в п.г.т. Сернур и на территориальных дорогах района.

Проблемные вопросы в настоящее время - планировка и застройка населенных пунктов с учетом перспективы роста количества транспорта и безопасности дорожного движения; организация движения транспортных и пешеходных потоков; совершенствование технических средств регулирования дорожного движения; реконструкция и содержание дорожно-уличной сети, строительство и ремонт автодорожных мостов; техническое состояние автотранспортных средств; профилактическая работа с населением и детскими дошкольными и школьными учреждениями по предупреждению ДТП.

Анализ дорожно-транспортных происшествий по итогам 2012 года, показывает, что основными очагами дорожно-транспортных происшествий в Сернурском районе являются:

Улицы Советская, ул. Конакова пгт. Сернур.

 2. 8-10 км автомобильной дороги «Сернур-Казанск-Кукнур», с 80-84 км автодороги «Йошкар-Ола - Уржум»

Причины совершения происшествий описаны ниже.

Как показывает анализ, одну третью часть от числа дорожно-транспортных происшествий, при которых люди погибли или получили телесные повреждения, составляют наезды на пешеходов. Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий этого вида совершается в осенне-зимний период. Основная часть наездов на пешеходов совершается в п.г.т Сернур и на участках автомобильных дорогах, проходящих через населенные пункты. Основными нарушениями Правил дорожного движения, которые приводят к получению травм пешеходами, остаются переход проезжей части в неустановленных местах, нахождение на проезжей части пешеходов в нетрезвом состоянии. Наибольший риск представляет переход проезжей части дорог в местах, где отсутствуют пешеходные переходы. Объективными причинами нарушений пешеходами Правил дорожного движения являются:

- недостаточное количество пешеходных переходов;

- необустроенность остановочных площадок на автобусных остановках;

- отсутствие и неудовлетворительное содержание тротуаров, отсутствие их освещения в темное время суток;

- отсутствие в местах остановки общественного транспорта дорожных знаков 5.16 «Место остановки автобуса »;

- отсутствие в зоне перекрестков дорожных знаков 2.1 «Главная дорога», 2.4 «Уступите дорогу».

Прирост количества автотранспортных средств реально обозначил еще одну проблему, негативно отражающуюся на пропускной способности улично-дорожной сети, - проблему размещения и хранения транспортных средств. Эта проблема назрела в п.г.т. Сернур в районах застройки многоквартирными домами. В настоящее время гаражно-строительные кооперативы и платные стационарные стоянки в районном центре отсутствуют. В связи с этим несанкционированные ночные автостоянки организованы фактически на всех внутридворовых территориях спальных микрорайонов. На данных участках увеличивается негативное воздействие транспортных средств на состояние атмосферного воздуха, увеличивается шумовое воздействие при запуске двигателей, включении противоугонной сигнализации, что создает дискомфорт для жителей поселка. Наиболее остро стоит проблема с обеспеченностью местами временного хранения машин у административных, культурно-спортивных и торговых учреждений, промтоварных рынков.

**V. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ**

Целью Программы является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Сернурского муниципального района РМЭ.

Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач:

* предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
* совершенствование системы подготовки водителей и их допуска к участию в дорожном движении;
* сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
* совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах;
* сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно-транспортного происшествия, повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий;
* повышение уровня безопасности транспортных средств, техническое состояние;
* повышение эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения на местном уровне управления;
* совершенствование правовых основ деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения, исключение пробелов и противоречий в регламентации общественных отношений в указанной сфере.

Это позволит снизить показатели аварийности на территории Сернурского муниципального района и, следовательно, уменьшить социальную остроту проблемы.

Реализацию Программы предполагается осуществить в течение 5 лет (2013 - 2017 годы) в 2 этапа.

На 1 этапе (2013 - 2014 годы) планируется осуществление следующих первоочередных мероприятий:

- создание системы пропагандистского воздействия на население с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;

- проведение пропагандистских компаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения;

- обеспечение вовлечения в профилактическую работу институтов гражданского общества;

- подготовка предложений по введению в отношении автошкол механизмов, позволяющих повысить качество подготовки водителей;

- усиление контроля за наличием, исправностью и применением средств безопасности;

- повышение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, активное внедрение детских удерживающих устройств;

- решение задач ускорения прибытия соответствующих служб на место дорожно-транспортного происшествия;

- обустройство пешеходных переходов;

- совершенствование механизма оперативного доведения информации о дорожно-транспортных происшествиях до дежурных служб, участвующих в ликвидации их последствий;

- внедрение регламента взаимодействия дежурных служб на месте дорожно-транспортного происшествия;

- мониторинг динамики дорожно-транспортного травматизма, общественного мнения по проблемам безопасности дорожного движения и реализации мероприятий Программы.

На II этапе (2015 - 2017 годы) предусматривается реализация следующих мероприятий:

- дальнейшее увеличение объема работ по организации движения транспорта и пешеходов;

- продолжение пропагандистских компаний, направленных на формирование у участников дорожного движения устойчивых стереотипов законопослушного поведения;

- повышение роли общественных объединений и организаций в проведении профилактических мероприятий;

- совершенствование работ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

- совершенствование форм и методов контроля и надзора за соблюдением участниками дорожного движения установленных нормативов и правил;

- продолжение мониторинга динамики дорожно-транспортного травматизма, общественного мнения по проблемам безопасности дорожного движения и реализации мероприятий Программы.

**VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ**

 При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на различных уровнях, состояние аварийности, высокая экономическая и социально-демографическая значимость проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, а также реальная возможность ее решения при муниципальной поддержке.

 Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет бюджета муниципального образования «Сернурский муниципальный район». Общий объем финансирования по Программе составляет 150 тыс. рублей. (Приложение № 1).

**VII. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Механизм реализации Программы базируется на принципах партнерства органов местного самоуправления и организаций, в том числе общественных, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. Решение задач по формированию и эффективному управлению реализацией Программы будет осуществляться путем обоснованного выбора форм и методов управления.

**VIII. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ**

**УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ**

Комиссия по безопасности дорожного движения Сернурского муниципального района реализует следующие основные функции:

- подготовка проекта ежегодного плана мероприятий Программы на следующий финансовый год и координация деятельности по вопросам, касающимся его согласования с государственными заказчиками Программы;

- сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации мероприятий Программы;

- мониторинг результатов реализации мероприятий Программы, формирование аналитической информации о реализации указанных мероприятий и подготовка отчетности о реализации Программы;

- организация независимой оценки показателей результативности, эффективности мероприятий Программы и их соответствия индикаторам и показателям Программы;

- осуществление деятельности по информированию общественности о ходе и результатах реализации Программы;

- иные функции.

**IX. ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ**

**РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ**

 Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Сернурский муниципальный район».

 *Приложение № 1*

 *к муниципальной целевой программе*

*«Повышение безопасности дорожного движения*

*в Сернурском муниципальном районе*

*Республики Марий Эл на 2013 – 2017 годы»*

**Перечень мероприятий программы**

Комплекс мероприятий Программы формируется и финансируется по статьям расходов на капитальные вложения и прочие нужды по следующим направлениям Программы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Финансирование мероприятий, по годам, тыс.руб. |
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г | 2017 г. |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1 | Изготовление стенда и щитов «Окно ГИБДД», цветных фотографий с мест ДТП | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | Проведение операции «Внимание дети» | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| 3 | Оказание помощи в развитии детского и юношеского автомототранспорта | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Создание базовой школы по обучению детей ПДД в рамках курса ОБЖ, на их базе создание классов по изучению ПДД, укомплектование литературой и наглядной агитацией | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | Проведение смотра-конкурса юных велосипедистов «Безопасное колесо» | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 |
| 6 | Проведение смотров-конкурсов по безопасности дорожного движения среди учреждений дополнительного образования | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 7 | Создание безаварийных условий дорожного движения в местах концентрации ДТП с целью их ликвидации | 1 | 5 | 8 | 11 | 12 |
| **ИТОГО:** | **10** | **20** | **30** | **40** | **50** |

 Финансирование мероприятий уточняется на каждый финансовый год из возможностей бюджета муниципального образования «Сернурский муниципальный район».