

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ШЕРНУР**  **МУНИЦИПАЛ**  **РАЙОНЫН** АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ |  | **АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРНУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО**  **РАЙОНА** |
| **ПУНЧАЛ** |  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

от 23 марта 2016 года № 100

**Об утверждении комплекса мер (программы), направленных на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения, на 2019-2025 годы**

Администрация Сернурского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый комплекс мер (программу), направленных на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения, на 2019-2025 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Сернурского муниципального района А.В. Кугергина.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава администрации

Сернурского

муниципального района С. Адиганов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Сернурского муниципального района

от 23.03.2016 г. № 100

**КОМПЛЕКС**

**мер (программа), направленных на создание новых мест   
в общеобразовательных организациях в соответствии   
с прогнозируемой потребностью и современными требованиями   
к условиям обучения, на 2019-2025 годы**

**I. Основные предпосылки реализации комплекса мер (программы), направленных на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения**

Комплекс мер (программа), направленных на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения (далее - Программа) разработан в целях реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 г., поручения Президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. № Пр-2821, поручения Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2014 г. № ДМ-П13-9024, распоряжения Правительства Российской Федерации от 23 октября 2015 г. № 2145-р «О программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 - 2025 годы», постановление Правительства Республики Марий Эл от 07 декабря 2015 год № 680 «Об утверждении комплекса мер (программы), направленных на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения, на 2016 - 2025 годы».

# Реализация программы осуществляется в рамках муниципальной программы муниципального образования «Сернурский муниципальный район» «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» на 2014-2016 годы», целью которой является обеспечение высокого качества и доступности образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития инновационной деятельности района.

В приоритетах государственной образовательной политики определены: обеспечение условий обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и удовлетворение потребности в новых местах в общеобразовательных организациях (далее - школы).

Для повышения доступности качественного образования должны быть обеспечены возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену, безопасность и комфортность условий их осуществления.

Организация образовательного процесса в одну смену позволяет существенно повысить доступность качественного школьного образования второй половины дня, а именно:

обеспечить обучающимся возможность обязательной внеурочной деятельности в рамках основной образовательной программы (до 10 часов в неделю);

создать условия для применения сетевой формы реализации образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций;

организовать обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным образовательным программам в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», включая дополнительное обучение физической культуре и спорту в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы».

Инфраструктура школьных зданий не соответствует новым требованиям. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Куприяновская основная общеобразовательная школа», построенная в 1902 году, и муниципальное общеобразовательное учреждение «Нижнекугенерская основная общеобразовательная школа» 1914 года постройки размещаются в деревянных зданиях. Сохраняется здание школы, спроектированное и построенное в середине прошлого века и не отвечающее требованиям качества школьных инфраструктур, критериям комфорта и безопасности, а также имеет место размещение школы в приспособленных зданиях, помещения которых не отвечают требованиям санитарной и пожарной безопасности.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лажъяльская средняя общеобразовательная школа» требует капитального ремонта.

С целью улучшения материально-технической базы образовательных организаций с уровнем износа зданий выше 50 процентов, а также вывода их из деревянных ветхих зданий в районе необходимо строительство новых общеобразовательных школ:

- муниципальное общеобразовательное учреждение «Куприяновская основная общеобразовательная школа» в деревне Куприяново Сернурского муниципального района;

- муниципальное общеобразовательное учреждение «Нижнекугенерская основная общеобразовательная школа» в деревне Нижний Кугенер Сернурского муниципального района;

Необходимость реализации программы обуславливается высокой социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного общего образования.

**II. Цель и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации,   
а также целевые показатели (индикаторы) реализации Программы**

Целью Программы является создание в Сернурском муниципальном районе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

Программа направлена на решение следующих задач:

перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50 процентов и выше.

Программа реализуется в 2 этапа:

I этап - 2019 - 2021 годы;

II этап - 2021 - 2025 годы.

В рамках реализации Программы в 2019 - 2021 годах планируется построить два объекта образования, в 2021-2025 планируется произвести капитальный ремонт в одном общеобразовательном учреждении, из них в целях решения задач:

- вывода из деревянного здания с износом 50 процентов и выше - один объект на 50 мест, второй объект – на 80 мест.

В целях приведения школ с износом зданий 50 процентов и выше в соответствие современным требованиям к условиям обучения требуется проведение капитального ремонта одной общеобразовательной организации.

Реализация Программы приведет к тому, что 100 процентов обучающихся перейдут из зданий школ с износом 50 процентов и выше в новую школу.

Будут созданы 130 новых мест для обучающихся, которые перейдут из здания школы, имеющую высокую степень износа, в новую школу.

**III. Мероприятия Программы**

В целях реализации основной задачи Программы в 2019 - 2025 годах планируется строительство школ с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющей использовать помещения для разных видов деятельности.

Программой предусмотрены следующие мероприятия:

модернизация существующей инфраструктуры системы общего образования (строительство школ и проведение капитального ремонта);

Программа содержит цели, задачи, обоснование, целевые показатели (индикаторы), сроки реализации программ в муниципальном районе.

**IV. Ресурсное обеспечение Программы**

Расчет потребности в ресурсном обеспечении реализации Программы основан на оценке объемов финансовых средств, необходимых для выполнения каждого мероприятия.

Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы, на 2019 - 2025 годы составляет 93,6 млн. рублей, в том числе:

90,4 млн. рублей на новое строительство;

3,2 млн. рублей на проведение капитального ремонта.

Финансовое обеспечение Программы предусматривается за счет средств:

федерального бюджета в размере 63,28 млн.рублей;

республиканского бюджета Республики Марий Эл в размере 16,760 млн.рублей;

бюджета муниципального образования «Сернурский муниципальный район» в размере 13,56 млн. рублей.

Финансирование Программы за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл осуществляется в пределах средств, предусмотренных на реализацию мероприятия «Строительство и реконструкция объектов образования для нужд отрасли» подпрограммы «Государственное обеспечение функционирования системы образования и реализации молодежной политики» государственной программы Республики Марий Эл «Развитие образования и молодежной политики» на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 452.

**V. Механизм реализации Программы**

Ответственным исполнителем-координатором Программы является администрация Сернурского муниципального района, соисполнителем Программы является МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации МО «Сернурский муниципальный район».

Администрация Сернурского муниципального района в ходе выполнения Программы осуществляет планирование, организацию и контроль за ходом реализации Программы.

**VI. Оценка эффективности Программы**

Эффективность Программы оценивается ежегодно на основании сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с их планируемыми значениями.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к комплексу мер (программе),

направленных на создание новых мест

в общеобразовательных организациях   
в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения, на 2019 - 2025 годы

**ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН**

**реализации мероприятий комплекса мер (программы), направленных на создание новых мест   
в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения, на 2019 - 2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объектов  строительства | Потребность в дополнительных новых местах | Предполагаемая сметная стоимость (млн. рублей) | Срок реализации мероприятий | Обоснование |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальные общеобразовательные организации | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Сернурский муниципальный район | 130 | 93,6 | 2019 - 2021 | Вывод из ветхих зданий с износом  50 процентов и выше - 130 мест |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство МОУ «Куприяновская основная общеобразовательная школа» | 50 | 40,5 | 2020 - 2021 | вывод из деревянных зданий с V степенью огнестойкости |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство МОУ «Нижнекугенерская основная общеобразовательная школа» | 80 | 49,9 | 2019 - 2020 | существующее здание школы 1914 года постройки, ветхое, выполнение капитального ремонта нецелесообразно |
| 3. | Ка Капитальный ремонт МОУ «Лажъяльская средняя  общеобразовательная  школа» | - | 3,2 | 2021-2025 | целесообразно выполнение капитального  ремонта в целях недопущения разрушения здания |
|  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к комплексу мер (программе), направленных на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения, на 2019 - 2025 годы

**СЕТЕВОЙ ГРАФИК**

**реализации мероприятий комплекса мер (программы), направленных на создание новых мест   
в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения, на 2019 - 2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый результат | Связь с показателями программы |
| начала реализации | окончания реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Введение новых мест в общеобразовательных организациях Сернурского района, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования | Минобрнауки РМЭ (по согласованию), Администрация Сернурского муниципального района | 01.01.2019, ежегодно на постоянной основе | 31.12.2021,  ежегодно на постоянной основе | К 2022 году 100 процентов обучающихся перейдут из ветхих зданий школ в новые школы. | число новых мест  в общеобразовательных организациях Сернурского района, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования. |
| 2. | Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Сернурского района | Минобрнауки РМЭ (по согласованию), Администрация Сернурского муниципального района | 01.01.2021, ежегодно на постоянной основе | 31.12.2025, ежегодно на постоянной основе | к 2026 году обеспечение снижение показателей числа аварийных зданий  и зданий, требующих капитального ремонта. | число новых мест  в общеобразовательных организациях Сернурского района, в том числе введенных путем капитального ремонта объектов инфраструктуры общего образования. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к комплексу мер (программе), направленных на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения, на 2019 - 2025 годы

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации комплекса мер (программы), направленных на создание новых мест   
в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения, на 2019 - 2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Срок реализации | Объем финансирования | В том числе | | |
| за счет средств федерального бюджета | за счет средств консолидированного бюджета | |
| за счет средств республиканского бюджета | за счет средств муниципального бюджета |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | |
| Введение новых мест  в общеобразовательных организациях Сернурского района путем строительства и капитального ремонта объектов инфраструктуры общего образования | 2019 - 2025 годы - всего | 93,6 | 63,28 | 16,76 | | 13,56 |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к комплексу мер (программе), направленных на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения, на 2016 - 2025 годы

**ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)**

**комплекса мер (программы), направленных на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения,   
на 2019 - 2025 годы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель (индикатор)  (наименование) | Единица  измерения | Значения показателей |
| 2019-2025  годы |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Число новых мест  в общеобразовательных организациях, всего  в том числе: | единиц | 130 |
| введенных путем строительства и капитального ремонта объектов инфраструктуры системы общего образования | единиц | 130 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_