Информация

по исполнению муниципальной целевой программы

«Энергосбережение в муниципальном образовании

«Советский муниципальный район» на 2010-2020 годы»

за 2011г

В целях реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 г. №261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» постановлением администрации Советского муниципального района от 29 июля 2010г. № 545 утверждена муниципальная целевая программа «Энергосбережение в муниципальном образовании «Советский муниципальный район» на 2010-2020 годы».

Основная цель Программы - сокращение финансовых затрат на энергоснабжение  предприятий  (учреждений) жилищно-коммунальной и бюджетной сферы, выполнение задач реформирования ЖКХ и подготовки ЖКХ к переходу на полную самоокупаемость.

В рамках муниципальной целевой программы «Энергосбережение в муниципальном образовании «Советский муниципальный район» на 2010-2020 годы» на 2011г. были запланированы следующие мероприятия:

- Монтаж узлов учета тепловой энергии;

- Оборудование зданий узлами учета холодной и горячей воды

- Замена ламп накаливания на энергосберегающие;

- Оборудование помещений общего пользования электронными датчиками для автоматического включения и выключения электроосвещения;

- Замена электродвигателей и насосных установок серии АИР на менее энергозатратные серии WILLA;

- Оборудование водозаборных сооружений частотными преобразователями для регулирования давления воды в водопроводной сети.

Фактически в 2011 году было профинансировано из бюджета Советского муниципального района и внебюджетных источников в различных сферах экономики по следующим мероприятиям:

- В бюджетных учреждениях (средства муниципального бюджета):

- в МОУ «Советская средняя общеобразовательная школа № 3» установлен прибор учета потребления тепловой энергии на сумму 99 тыс. руб.;

- в школах и детсадах был проведен ремонт 467 погонных метров систем отопления на сумму 321 тыс.руб. и 210 погонных метров систем водоснабжения на сумму 249 тыс.руб.;

- в трех сельских поселениях установлены приборы учета потребления электроэнергии для уличного освещения на общую сумму 69,6 тыс. руб.;

- в Ронгинском, Кадамском домах культуры произведен ремонт кровли здания. Сумма ремонта составила 1555,78 тыс.руб.;

- в Алексеевском и Михайловском детсадах был проведен ремонт кровли зданий на общую сумму 604 тыс.руб.

- На предприятиях коммунальной сферы (собственные средства предприятий):

- с целью снижения потерь воды произведена замена 400 кв.м. водопроводной сети на сумму 360 тыс. руб.;

- в целях экономии электроэнергии на подъеме воды 1 водозаборное сооружение было оборудовано частотным преобразователем на сумму 20,7 тыс.руб.;

- с целью снижения потерь теплоэнергии были заменены регистры отепления ( 48 тыс. руб.), утеплены стены гаража (20 тыс.руб.), произведен ремонт изоляции теплотрассы (30 тыс.руб.);

- замена ламп накаливания на сумму 7 тыс.руб;

- В жилищном фонде:

- в рамках исполнения Федерального закона №185-ФЗ был проведен капитальный ремонт двух многоквартирных домов. В данных домах были установлены два прибора учета потребления холодной воды и один прибор учета потребления тепловой энергии. Сумма капремонта составила: 3006,351 тыс.руб. - средства Фонда, 797,905 тыс.руб. – средства республиканского бюджета, 204,212 тыс.руб. – средства муниципального бюджета, 210,973 тыс.руб. – средства собственников помещений. Общая сумма составила 4219,441 тыс.руб.

Во исполнение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ ведется работа управляющей компанией ООО «Жилищная эксплуатация» с собственниками жилых помещений о необходимости установки общедововых (коллективных) приборов учета до 1 июля 2012 года. Были проведены собрания в 12 многоквартирных домах, информация печатается в газете и на квитанциях об оплате.

На конец 2011г. оснащенность всеми общедововыми приборами учета составляет 32,4%.

Общедомовые приборы учета электрической энергии установлены в 202 многоквартирных домах. Уровень оснащенности 100%.

Общедововые приборы учета холодного водоснабжения установлены в 33 домах. Уровень оснащенности составляет 6,3%.

Общедомовые приборы учета горячего водоснабжения установлены в 3-х многоквартирных домах в п. Солнечном. Требуется установить приборы еще в 5 домах. Уровень оснащенности по ГВС составляет 37,5%.

Общедомовые приборы учета потребления тепловой энергии установлены в 30 многоквартирных домах. Требуется установить приборы учета еще в 19 домах, теплопотребление которых превышает 0,2 Гкал/ч. Уровень оснащенности по приборам учета тепла составляет 61,2%.

| ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ, шт. (сколько всего дожно стоять) | Оснащенность (фактическая) приборами учета на, шт. | Необходимая потребность (сколько осталось установить), шт. |
| --- | --- | --- |
| электрическая энергия | тепловая энергия | горячая вода | холодная вода | природный газ | ВСЕГО | электрическая энергия | тепловая энергия | горячая вода | холодная вода | природный газ | ВСЕГО | электрическая энергия | тепловая энергия | горячая вода | холодная вода | природный газ | ВСЕГО |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 202 | 49 | 8 | 522 | 0 | 781 | 202 | 30 | 3 | 38 | 0 | 268 | 0 | 19 | 5 | 484 | 0 | 508 |

Во всех бюджетных учреждения установлены приборы учета электроэнергии, холодного водоснабжения и теплоэнергии, где потребление превышает 0,2 Гкал/ч, кроме Вятского дома культуры, который планируется установить в 2012 году.

Особое внимание следует уделить проведению энергетических обследований. В соответствии с п.1 ст. 16 Федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009г. №261-ФЗ проведение энергетического обследования является обязательным для органов муниципального образования, наделенных правами юридических лиц, организаций с участием муниципального образования, а также организаций, проводящих мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, финансируемые полностью или частично за счет средств местных бюджетов.

Плановые мероприятия на 2012 год:

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования мероприятия, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Администрация Советского муниципального района | 82,6 |  |
| 1. | Проведение энергетических обследований зданий и сооружений | 77,6 | муниципальный бюджет |
| 2. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 5,0 | муниципальный бюджет |
|  | Отдел культуры | 1335,462 |  |
| 1. | Проведение энергетических обследований зданий и сооружений | 378,6 | муниципальный бюджет |
| 2. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 15,0 | внебюджетные средства |
| 3. | Капитальный ремонт здания Михайловского СДК | 707,104 | муниципальный бюджет |
| 4. | Установка 3-х фазных приборов учета потребления электроэнергии | 35,0 | муниципальный бюджет |
| 5. | Установка и монтаж прибора учета потребления тепловой энергии в Вятском ДК | 199,758 | муниципальный бюджет |
|  | Образование | 10482,0 |  |
| 1. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 100,0 | муниципальный бюджет |
| 2. | Замена старых деревянных оконных блоков на стеклопакеты | 2000,0 | муниципальный бюджет |
| 3. | Замена дверных блоков | 100,0 | муниципальный бюджет |
| 4. | Проведение энергетического обследования зданий и сооружений | 1193,0 | муниципальный бюджет |
| 5. | Ремонт системы водоснабжения в школах и детсадах | 610,0 | муниципальный бюджет |
| 6. | Ремонт системы теплоснабжения в школах и детсадах | 935,0 | муниципальный бюджет |
| 7. | Ремонт электрических сетей в школах и детсадах | 220,0 | муниципальный бюджет |
| 8. | Ремонт кровли зданий школ и детсадов | 5324,0 | муниципальный бюджет |
|  | Предприятия жилищно-коммунального хозяйства | 1366,0 |  |
| 1. | Приобретение и установка частотно-регулируемых приводов на насосных станциях водозаборов | 145,6 | внебюджетные источники |
| 2. | Применение энергосберегающих ламп на освещение павильонов скважин, на освещение КНС и очистных сооружений | 20,0 | внебюджетные источники |
| 3. | Проведение энергетических обследований зданий и сооружений | 334 | внебюджетные источники |
| 4. | Капитальный ремонт очистных сооружений в д. Кельмак-Сола | 326,4 | внебюджетные источники |
| 5. | Замена воздуховки с двигателем мощностью 160кВт на воздуховку с двигателем 75 кВт | 540,0 | внебюджетные источники |
|  | ИТОГО по учреждения и предприятиям | 13266,062 |  |
|  | В том числе: | 11885,062 | муниципальный бюджет |
|  |  | 1381,0 | внебюджетные источники |
|  | Жилфонд | 33131,38 |  |
| 1. | Капитальный ремонт жилых домов | 6049,88 | средства ГК |
|  |  | 2016,62 | республиканский бюджет |
|  |  | 514,88 | средства собственников помещений в МКД |
| 2. | Установка общедомовых приборов учета потребления энергоресурсов (теплоэнергии, холодной и горячей воды) | 24550,0 | средства собственников помещений в МКД |
|  | ИТОГО по программе | 46397,442 |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  |  | 6049,88 | средства ГК |
|  |  | 2016,62 | республиканский бюджет |
|  |  | 11885,062 | муниципальный бюджет |
|  |  | 1381,0 | внебюджетные средства |
|  |  | 25064,88 | средства собственников помещений в МКД |