СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НОВОТОРЪЯЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Р Е Ш Е Н И Е

Одиннадцатая сессия                                                   № 89

пятого  созыва                                                               21 апреля  2010 года

О согласовании Инвестиционной программы

«Строительство электрических сетей в микрорайоне

многоэтажной застройки с социальными объектами в пгт. Новый Торъял муниципального образования «Городское поселение Новый Торъял»

на 2011-2015 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 30 декабря 2004  
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
с решением Собрания депутатов муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» от 27 ноября 2009 года № 25 
«О принятии органами местного самоуправления муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» осуществления части полномочий органов местного самоуправления городского и сельских поселений, входящих в состав территории муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район»», Уставом муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район»

Собрание депутатов муниципального образования

«Новоторъяльский муниципальный район»

Р Е Ш А Е Т:

- Согласовать прилагаемую Инвестиционную программу «Строительство электрических сетей в микрорайоне многоэтажной застройки с социальными объектами в пгт. Новый Торъял муниципального образования «Городское поселение Новый Торъял» на 2011-2015 годы».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в Новоторъяльской районной газете «Ялысе увер» - «Сельская новь».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономическим вопросам, промышленности, сельскому хозяйству и обслуживанию населения 
(председатель  Домрачев Н.А.).

Глава муниципального образования

«Новоторъяльский муниципальный район»,

председатель Собрания депутатов                                                      В.Шабалин

|  | Согласовано: решением Собрания депутатов муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» от 21 апреля 2010 года № 89 |
| --- | --- |

Инвестиционная программа

«Строительство электрических сетей в микрорайоне

многоэтажной застройки с социальными объектами 
в пгт. Новый Торъял муниципального образования 
«Городское поселение Новый Торъял» на 2011-2015 годы»

1. Цели и задачи инвестиционной программы

Инвестиционная программа подготовлена в соответствии с методическими рекомендациями по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. N 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»).

Основной целью настоящей инвестиционной программы является строительство электрических сетей в микрорайоне многоэтажной застройки с социальными объектами в пгт. Новый Торъял муниципального образования 
«Городское поселение Новый Торъял» на 2011-2015 годы.

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи по строительству объектов электроснабжения следующего объекта застройки:

- Строительство электрических сетей в микрорайоне многоэтажной застройки с социальными объектами в пгт. Новый Торъял муниципального образования «Городское поселение Новый Торъял» на 2011-2015 годы.

2. Анализ существующего состояния

Постановлением Правительства Республики Марий Эл  от 28 апреля 2009 года № 102 утвержден перечень территорий массовой индивидуальной жилой застройки Республики Марий Эл.

В настоящее время в указанном микрорайоне отсутствуют инженерные сети электроснабжения, а там, где они существуют, наблюдается острый дефицит электрических мощностей, что делает невозможным качественное обеспечение потребителей электрической энергией.

3. План технических мероприятий, направленных на улучшение технических и экономических характеристик

Электроснабжение потребителей по стороне 0,4 кВ строится по радиальной схеме электроснабжения с увеличением нагрузки на трансформатор до 70 %.

1. Мероприятие №1. При подключении электрических сетей в микрорайоне многоэтажной застройки с социальными объектами в 
п. Новый Торъял будет осуществлен монтаж ВЛИ-0.4 кВ - 500 м., 
КЛ-0,4 кВ - 500 м.

Годовой экономический эффект проекта рассчитывается по формуле Г = Р-М-Т1+Р-Ти-Т2,

где Р - средняя расчетная мощность, потребляемая ВЛИ-0,4 кВ в микрорайоне многоэтажной застройки с социальными объектами в 
п. Новый Торъял -0,22 МВт.

М- количество месяцев в году - 12;

Т1 - ставка индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии на содержание объектов электросетевого хозяйства, входящих в электрическую сеть - 162 462,37 руб/МВт в месяц;

Ти - количество часов использования мощности в год - 5907,6 ч.;

Г? — ставка тарифа на оплату нормативных технологических потерь электроэнергии - 169,337 руб/МВт*ч;

Годовой экономический эффект проекта:

Г = 0,22 • 12 • 162462,37 + 0,22 • 5907,6 • 169,337 = 648 983,21 руб.

Сметная стоимость работ по проекту - 900,0 тыс. руб.

Общие затраты по реализации всех мероприятий в течение 2011-2015 гг. составят 900,0 тыс.руб.

Расчет окупаемости инвестиционной программы (в ценах 2010 г.) при условии сохранения текущей динамики изменения тарифа на передачу электрической энергии представлен в следующей таблице.

тыс.руб.

| № мероприятия | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приток денежных средств | — | 59 | 177 | 649 | 649 |
| Отток денежных средств | 400 | 250 | 250 | ------- | — |
| Финансовый результат прибыль(+),убыток (-). | -400 | -591 | -664 | -15 | 634 |

Таким образом, инвестиционная программа окупится в течение 2 лет после завершения всех работ (в течение 5 лет с начала реализации программы).

Проекты разработаны с учетом требований законодательства Российской Федерации, ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ является экологически чистой электроустановкой. Уровень шума и вибрации, которые могут создаваться оборудованием, не превышает допустимых по СНиП 11-12-77 величин.

Строительство ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ является экологически чистым процессом, поэтому специальные природоохранные мероприятия не предусматриваются.

Расчетная длительность эксплуатации до 2028 г.

4. Объем финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы

Общий объем финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы составляет 900,0 тыс.руб.                               Финансовые потребности в разрезе мероприятий

тыс.руб.

| Наименование мероприятия | Финансовые потребности |
| --- | --- |
| Подключение микрорайона многоэтажной застройки с социальными объектами в пгт. Новый Торъял, в том числе монтаж: -ВЛИ-0.4кВ - КЛ-0,4 кВ | 400,0 500,0 |
| Итого по инвестиционной программе | 900,0 |

5. План финансирования инвестиционной программы

Мероприятия по выполнению задач, поставленных в инвестиционной программе, рассчитаны на 2011-2015 гг.

Источником финансирования являются собственные средства организации - прибыль, направляемая на инвестиции (финансовые средства, полученные за счет применения установленных надбавок к тарифу на услуги по передаче электрической энергии на 2011-2015 гг.).

План финансирования по годам

тыс.руб.

| Наименование мероприятия | Всего | В том числе по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Подключение микрорайона много |  |  | — | — | — | — |
| многоэтажной застройки с |  |  |  |  |  |  |
| социальными объектами в |  |  |  |  |  |  |
| пгт. Новый Торъял в том числе монтаж: |  |  |  |  |  |  |
| - ВЛИ -0,4 кВ | 400,0 | 400,0 | — | — | — | — |
| - КЛ-0,4 кВ | 500,0 |  | 250,0 | 250,0 | — | — |
| Итого по годам | 900,0 | 400,0 | 250,0 | 250,0 | — | — |

6. Величина эффективности проекта и срок окупаемости

На основании представленного расчета экономического эффекта, окупаемость инвестиционной программы осуществляется в течение 2 лет после завершения работ над всеми мероприятиями (в течение 5 лет с начала реализации программы).