| “У ТОРЪЯЛ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН” МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙЫН АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ ПУНЧАЛ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НОВОТОРЪЯЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН” ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

от 05 марта   2010  г. № 97

Об организации пропуска паводковых вод в 2010 году

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Республики Марий Эл от 24 августа 2009 г. №194 «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья в Республике Марий Эл», решением Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 11 февраля 2010 г. № 1 «О мерах по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья 2010 года» и в целях организованного пропуска паводковых вод и ликвидации возможных негативных последствий на территории муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район в 2010 г., Администрация  муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Создать противопаводковую комиссию муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» в следующем составе:

| Леухин В.И. | - первый заместитель Главы Администрации муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» по вопросам жизнеобеспечения и безопасности, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Лебедев А.И. | - руководитель отдела сельского хозяйства и продовольствия Администрации муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район», заместитель председателя; |
|  | Члены комиссии: |
| Анисимов В.И. | - руководитель отдела архитектуры и муниципального хозяйства, по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, природопользованию и мобилизационной работе, главный архитектор Администрации муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район»; |
| Богачев О.В. | - начальник ОВД по Новоторъяльскому муниципальному району (по согласованию); |
| Гродикова Л.И. | - руководитель Финансового отдела муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» (по согласованию); |
| Домрачев С.П. | - директор МУП «Новоторъяльский водоканал»; |
| Домрачева Н.Л. | - помощник врача эпидемиолога филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ в Советском районе» (по согласованию); |
| Османов А.Г. | - заведующий сектором по ГОЧС и мобилизационной работе Администрации муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район»; |
| Новиков А.А. | - ведущий специалист, инженер, эколог отдела сельского хозяйства и продовольствия Администрации муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» (по согласованию); |
| Пирогов В.В. | - начальник Новоторъяльского участка ОАО «Карьернеруд» (по согласованию); |
| Сабанцев А.С. | - начальник Новоторъяльского ЛТЦ (по согласованию); |
| Таныгин Н.А. | - начальник Новоторъяльского РЭС производственного отделения Сернурских электросетей филиала Мариэнерго ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (по согласованию); |
| Уйранов Г.В. | - директор МУП «Новоторъяльский жилсервис»; |
| Яндыбаев В.В. | - директор Новоторъяльского ДРСГУП (по согласованию); |
| Кузнецов Д.В. | - начальник ОГПН по Новоторъяльскому муниципальному району (по согласованию). |

2. С целью контроля и оперативного руководства в случае необходимости принятия неотложных мер для предотвращения  возникновения аварийных ситуаций ответственными по гидротехническим сооружениям (далее по тексту-ГТС), находящимся на территории муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район», на период весеннего паводка 2010 г. определить следующих лиц:

| ГТС у д. Нижняя Орья, у д. Плешивцы | - Якимов Г.В. – глава администрации муниципального образования «Масканурское сельское поселение» (по согласованию); - Анисимов В.И. – руководитель отдела архитектуры и муниципального хозяйства, по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, природопользованию и мобилизационной работе, главный архитектор Администрации муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район»; |
| --- | --- |
| ГТС у д. Кугерьял | - Широбоков Н.И. – глава администрации муниципального образования «Староторъяльское сельское поселение» (по согласованию); - Новиков А.А. – ведущий специалист, инженер, эколог отдела сельского хозяйства и продовольствия Администрации муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район»; |
| ГТС у д. Елембаево | - Овчинников С.П. – глава администрации муниципального образования «Пектубаевское сельское поселение» (по согласованию); - Лебедев А.И. – руководитель отдела сельского хозяйства и продовольствия Администрации муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район»; |
| ГТС у д. Ивакнур | - ИП. Захарова Г.А. – арендатор плотины (по согласованию); - Овчинников С.П. – глава администрации муниципального образования «Пектубаевское сельское поселение» (по согласованию); - Османов А.Г. – заведующий сектором ГОЧС и мобилизационной работе Администрации муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район»; |
| ГТС у д. Сидыбаево | - Османов Г.А. – глава администрации муниципального образования «Чуксолинское сельское поселение» (по согласованию); - Османов А.Г. – заведующий сектором ГОЧС и мобилизационной работе Администрации муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район»; |
| Гидроузлы в п. Новый Торъял | - Чемеков И.Г. – глава администрации муниципального образования «Городское поселение Новый Торъял» (по согласованию); - Домрачев С.П. - директор МУП «Новоторъяльский водоканал»; - Уйранов Г.В. – директор МУП «Новоторъяльский жилсервис». |

3. Рекомендовать:

- руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности, главам администраций муниципальных образований городского и сельских поселений, входящих в состав территории муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район», в недельный срок создать противопаводковые комиссии и разработать план организационных мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод в 2010 г., обеспечить обязательное выделение материально-технических и людских ресурсов по каждому  гидротехническому сооружению;

- администрациям муниципальных образований городского и сельских поселений, входящих в состав территории муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район», в срок до 20 марта 2010 г. заключить договора с предприятиями, расположенными на территории муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район», по подготовке гидротехнических сооружений к весеннему паводку 2010 г.

4. Утвердить прилагаемые:

- план работы противопаводковой комиссии муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» на 2010 г.;

- перечень организационно-технических мероприятий по безаварийному  пропуску паводковых вод в 2010 г.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Леухина В.И.

Глава Администрации

муниципального образования

«Новоторъяльский

муниципальный  район»		   			           		В.Блинов

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального образования

«Новоторъяльский  муниципальный район»

от  05  марта  2010  г. № 97

П Л А Н

работы противопаводковой комиссии  муниципального образования

«Новоторъяльский муниципальный район»

на 2010 г.

| №п/п | Название мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | О метеорологической и водохозяйственной обстановке и первоочередных мерах по пропуску паводка 2010 г. | постоянно | Главы администраций муниципальных образований городского и сельских поселений, входящих в состав территории муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район (по согласованию) |
| 2. | Отчеты ответственных по гидротехническим сооружениям о готовности инженерных защит, гидротехнических сооружений (далее - ГТС), мостов, трубопереездов, очистных и прочих сооружений к пропуску паводковых вод и ледохода | 3-я декада марта 2010 г. | Председатель противопаводковой комиссии муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» |
| 3. | О бесперебойном обеспечении населения качественной питьевой водой и принятых мерах по недопущению аварийных выбросов неочищенных стоков | март 2010 г. | ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ в Советском районе» (по согласованию) |
| 4. | О принятых мерах по предотвращению загрязнения водных объектов животноводческими, бытовыми и промышленными стоками | 3-я декада марта 2010 г. | Сектор по ГОЧС и мобилизационной работе Администрации муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район», ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ в Советском районе» (по согласованию) |
| 5. | Осуществление контроля за соблюдением правил пользования автодорогами и временным ограничением движения транспортных средств по дорогам муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» на период весенней распутицы | март-апрель 2010 г. | ОВД по Новоторъяльскому муниципальному району (по согласованию) |
| 6. | О водохозяйственной обстановке и принятых мерах по пропуску половодья на реках муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» по результатам контрольных проверок | 1-я декада апреля 2010 г. | Председатель противопаводковой комиссии муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» |
| 7. | О готовности к эвакуации населения из мест возможного затопления | 1-я декада апреля 2010 г. | Главы администраций муниципальных образований городского и сельских поселений, входящих в состав территории муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район (по согласованию) |
| 8. | О подготовке гидроузлов к зимнему периоду и пропуску паводка 2011 г. | октябрь-ноябрь 2010 г. | Председатель противопаводковой комиссии муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» |
| 9. | Отчет о готовности прудов к зимнему периоду и итоги работы противопаводкой комиссии муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» за 2010 г. | ноябрь 2010 г. | Председатель противопаводковой комиссии муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» |

C:\Работа\КЧС района\Водоем\12.DOC

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального образования

«Новоторъяльский муниципальный район»

от 05  марта 2010  г. № 97

П Е Р Е Ч Е Н Ь

организационно-технических мероприятий

по безаварийному пропуску паводковых вод

в 2010 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать организационно-технические мероприятия по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья и действиям в чрезвычайных ситуациях, утвержденные мероприятия направить в Департамент экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл | до 22 марта 2010 г. | Сектор по ГОЧС и мобилизационной работе Администрации муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» |
| 2. | Провести предпаводковое обследование технического состояния гидротехнических сооружений (далее - ГТС), составить акты готовности к пропуску весеннего половодья на все ГТС, копии актов представить в Департамент экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл | до 22 марта 2010 г. | Противопаводковая комиссия Администрации муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» |
| 3. | Довести до владельцев ГТС инструкцию и памятку по эксплуатации, подготовке и пропуску паводка через ГТС | до 22 марта 2010 г. | Сектор по ГОЧС и мобилизационной работе Администрации муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» |
| 4. | По каждому ГТС определить исполнителей по подготовке сооружения и ответственных по его сохранению. Особое внимание обратить на предаварийные, требующие капитального ремонта и расположенные каскадами ГТС, ниже которых расположены мосты и трубопереезды | 2-я декада марта 2010 г. | Отдел архитектуры и муниципального хозяйства, по ГОЧС и мобилизационной работе Администрации муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район», главы администраций муниципальных образований городского и сельских поселений, входящих в состав территории муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район (по согласованию) |
| 5. | Выявить зоны возможного затопления и принять меры по снижению ущерба на объектах, расположенных в этих зонах. Подготовить и распространить среди жителей подтопляемых районов памятки с порядком действий при угрозе подтопления, уточнить списки граждан, неспособных самостоятельно эвакуироваться, предусмотреть возможность их эвакуации. Уточнить порядок оповещения, эвакуации населения и сельскохозяйственных животных из возможных зон подтопления, места для их временного размещения, а также порядок оказания им необходимой помощи, обеспечения условий жизнедеятельности | 2-я декада марта 2010 г. | Отдел архитектуры и муниципального хозяйства, по ГОЧС и мобилизационной работе Администрации муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район», главы администраций муниципальных образований городского и сельских поселений, входящих в состав территории муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район (по согласованию) |
| 6. | Подготовить мероприятия по предотвращению загрязнения водных объектов весенним половодьем с территории животноводческих ферм, складов минеральных удобрений и заправок ГСМ | 2-я декада марта 2010 г. | Отдел сельского хозяйства и продовольствия Администрации муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» |
| 7. | Провести выборочные проверки сельскохозяйственных объектов с целью предотвращения возможного попадания навозосодержащих стоков в водные объекты муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» | 3-я декада марта 2010 г. | Отдел сельского хозяйства и продовольствия Администрации муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район», ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ в Советском районе» (по согласованию) |
| 8. | Предусмотреть мероприятия по предотвращению возможности возникновения заторов на реках у автомобильных мостов | 2-я декада марта 2010 г. | Новоторъяльское ДРСГУП (по согласованию) |
| 9. | Заслушать отчеты руководителей служб, глав администраций муниципальных образований городских и сельских поселений, входящих в состав территории муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район», о готовности гидротехнических сооружений к пропуску паводковых вод | 1-я декада апреля 2010 г. | Администрация муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» |
| 10. | Организовать проведение анализа достаточности мероприятий по защите подземных газоходов котельных от проникновения грунтовых вод в период паводка и принятие необходимых мер по предотвращению повреждений данных объектов | 3-я декада марта 2010 г. | Новоторъяльский газовый участок ООО «Марийскгаз» (по согласованию) |
| 11. | Провести анализ достаточности мероприятий по защите электросетевых объектов в период паводка и принять необходимые меры по предотвращению повреждений данных объектов | 2-я декада марта 2010 г. | Новоторъяльский РЭС Сернурских электросетей филиала Мариэнерго ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (по согласованию) |
| 12. | Уточнить список телефонов, используемых в паводковый период для экстренных сообщений | 2-я декада марта 2010 г. | Новоторъяльский ЛТЦ (по согласованию) |
| 13. | Обеспечить безаварийный проезд по дорогам муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» автотранспортной техники для проведения противопаводковых работ и ликвидации возможных аварийных последствий | постоянно | ГИБДД Новоторъяльского муниципального района (по согласованию) |
| 14. | Проводить анализ качества питьевой воды в период половодья и информировать о необходимости принятия мер по обеспечению населения качественной водой | постоянно | ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ в Советском районе» (по согласованию) |
| 15 | Организовать круглосуточное дежурство для информации и оперативного руководства | в период паводка | Сектор по ГОЧС и мобилизационной работе Администрации муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» |
| 16 | Проводить широкую разъяснительную работу среди населения муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» по радио и в печати о возможном высоком половодье и принимаемых мерах по снижению ущерба от паводковых вод. Своевременно информировать население об угрозе наводнения | постоянно | МУ «Редакция Новоторъяльской районной газеты «Ялысе увер» - «Сельская новь» |
| 17 | В местах массового скопления рыбаков обеспечить выставление предупреждающих аншлагов об опасности выхода (выезда) на ледяной покров | постоянно | Главы администраций муниципальных образований городского и сельских поселений, входящих в состав территории муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район |
| 18 | Представить в Комитет Гражданской защиты РМЭ информацию о результатах прохождения весеннего паводка и фактических ущербах по установленным формам МЧС РФ | до 17 мая 2010 г. | Администрация муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» |
| 19 | Провести обследование технического состояния ГТС и акты обследования представить в Комитет Гражданской защиты Республики Марий Эл | до 01 июля 2010 г. | Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при Администрации муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» |