Приложение 3

Информация по реализуемым и планируемым к реализации в 2021-2022 гг.

инвестиционным проектам

| № п/п | Наименование предприятия (инвестора) | Ф.И.О. руководителя (куратора) проекта | Наименование проекта | Плани-руемый срок ввода | Предполагае-мая стоимость проекта, (млн. руб.) | В том числе на оборудо-вание (млн. руб.) | Предполагаемая отгрузка продукции (объем оказания услуг) после выхода на проектную мощность в год, (млн. руб.) | Планиру-ется создать рабочих мест, (чел.) | Плани-руемая заработ-ная плата, (тыс. руб.) | Планируе-мые налоговые поступле-ния в бюджет РМЭ, (млн. руб.) | Примечание (ход реализации проекта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Горномарийский район |
| 1 | ИП ГКФХ Торуткин П.М. | Торуткин Петр Мефодьевич | Строительство овощехранилища на 800 тонн | 2020- 2021 гг | 3,0 | 1,0 | - | - | 12,8 | - | Подали документы на разрешение строительства |
| 2 | ИП ГКФХ Мурыгин Е.В. | Мурыгин Евгений Константинович | Строительство овощехранилища на 500 тонн | 2020-2021 гг | 3,1 | 1,0 | - | - | 12,8 | - | Объект введен в эксплуатацию 02.04.2021 года |
| 3 | ИП ГКФХ Зубков О.В. | Зубков Олег Валерианович | Строительство овощехранилища на 1200 тонн | 2020-2021 гг | 8,0 | - | - | - | 12,8 | - | Разрешение на реконструкцию здания |
| 4 | ИП ГКФХ Тятюков И.Г. | Тятюков Игорь Геннадьевич | Строительство овощехранилища на 500 тонн | 2020-2021 гг | 3,0 | - | - | - | 12,8 | - | На стадии оформления документов |
| 5 | ИП ГКФХ Бабушкин Н.А. | Бабушкин Никита Андреевич | Строительство картофелехранилища на 3500 тонн | 2020-2021 гг | 36,0 | - | - | 1 | 12,8 | - | Будет введен в эксплуатацию 01.09.2021 г. |
| 6 | ИП ГКФХ Кутузов А.А. | Кутузов Алексей Алексеевич | Пристрой к овощехранилищу на 1000 тонн | 2020-2021 гг | 16,0 | - | - | - | 12,8 | - | Плановый ввод объекта в сентябре 2021 года |