|  | УТВЕРЖДЕН приказом Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл от 19 ноября 2018 г. № 324 |
| --- | --- |

План

проведения проверок хода реализации инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются 
и контролируются Министерством промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл, 
на 2019 год

| № п/п | Наименование субъекта электроэнер-гетики | Объект проверки и (или) описание проекта | Цель проведения проверки | Основание проведения проверки | Срок проведения проверки | Органы исполни-тельной власти и организации, участвующие в проверке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ПАО «ТНС энерго Марий Эл» | Создание автоматизиро-ванной системы коммерческого учета электро-энергии в г. Йошкар-Оле | Контроль за реализацией инвестицион-ных программ, утверждаемых Министер-ством промышлен-ности, экономичес-кого развития и торговли Республики Марий Эл | Приказ Минэконом-развития Республики Марий Эл от 03.10.2016 № 268( в редакции приказа Минэкономразвития от 30.10.2018 № 304) | 06.05.2019-04.06.2019 | Минэконом-развития Республики Марий Эл |
| 2. | АО «Энергия» | Реконструкция электричес- ких сетей п.Медведево, РМЭ для повышения надежности электроснабже-ния путем строительства КЛ-10 кВ до существующей ЗТП-20 с реконструкцией ЗТП-20. | Контроль за реализацией инвестицион-ных программ, утверждаемых Министер-ством промышлен-ности, экономичес-кого развития и торговли Республики Марий Эл | Приказ Минэконом-развития Республики Марий Эл от 03.10.2016 № 269 (в редакции приказа Минэконом-развития Республики Марий Эл от 05.07.2018 № 179) | 14.05.2019-10.06.2019 | Минэконом-развития Республики Марий Эл |
|  |  | Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, фидер 1005 ТП-17 в пос. Кокшайск, РМЭ |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция электрических сетей п.Медведево, РМЭ для повышения надежности электроснабже-ния путем строительства перемычки ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ между существующи-ми ЗТП-15 и ЗТП-13. |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ с переводом на СИП-2А и обустройство учета электрической энергии в п.Краснооктя-брьский, Медведевского района, Республики Марий Эл (ул.Лермонтова, ул.Ленина, ул.Кутузова, ул.Полевая, ул.Железнодорожная) |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ с переводом на СИП-2А и обустройство учета в п. Красногор-ский, Звениговского района, Республики Марий Эл (ул. Ушакова) |  |  |  |  |
|  |  | Установка группы учета на ВЛ-6 кВ, фидер 616 ТП-7, фидер 607 ТП-21 в п.Куяр, Республики Марий Эл . |  |  |  |  |
|  |  | Новое строительство, электроснабже-ние квартала индивидуальной жилой застройки по адресу: РМЭ, Медведевский район, п. Устье-Кундыш, ул. Лесная |  |  |  |  |
|  |  | Новое строительство, электроснабже-ние жилых домов, расположенных по адресу: РМЭ, Звениговский район, п.Илеть, ул.Кооператив-ная, ул.Лермонтова, ул.Школьная |  |  |  |  |
| 3. | МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» | Реконструкция ПС 110/6кВ «Городская» | Контроль за реализацией инвестицион-ных программ, утверждаемых Министер-ством промышлен-ности, экономичес-кого развития и торговли Республики Марий Эл | Приказ Минэконом-развития Республики Марий Эл от 22.08.2016 № 241 | 21.05.2019-18.06.2019 | Минэконом-развития Республики Марий Эл |
|  |  | Реконструкция РП |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция КЛ 6 кВ |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ |  |  |  |  |
|  |  | Приобретение, реконструкция, модернизация, строительство машин, оборудования, коммуникаций |  |  |  |  |
|  |  | Модернизация и автоматизация систем электроснабже-ния |  |  |  |  |
| 4. | Филиал «Волго-Вятский» АО «Оборон-энерго» | Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГэ-400 в ТП - 13 инв. № 865063095 в пос. Сурок, Медведевский район, РМЭ | Контроль за реализацией инвестицион-ных программ, утверждаемых Министер-ством промышлен-ности, экономичес-кого развития и торговли Республики Марий Эл | Приказ Минэконом-развития Республики Марий Эл от 03.10.2016 № 267 (в редакции приказа Минэконом-развития Республики Марий Эл от 05.07.2017 № 161) | 23.05.2019-20.06.2019 | Минэконом-развития Республики Марий Эл |
|  |  | Выполнение строительно-монтажных работ, проводимых по программе реконструкции воздушной линии электропередач 35 кВ ПС "Силикатный"-ТП 35/6 "Сурок", инв. № 865002901 находящаяся по адресу в/г 18, п. Сурок, Медведевский район, РМЭ |  |  |  |  |
|  |  | Приобретение авто- и спецтехники (лизинг) |  |  |  |  |
| 5. | ООО «Йошкар-Олинская Электро-сетевая Компания» | Приобретение административ-но-промышлен-ных помещений (Республика Марий Эл, пос. Медведево, ул.Чехова, 7) | Контроль за реализацией инвестицион-ных программ, утверждаемых Министер-ством промышлен-ности, экономичес-кого развития и торговли Республики Марий Эл | Приказ Минэконом-развития Республики Марий Эл от 10.07.2017 № 167 (в редакции приказа Минэконом-развития Республики Марий Эл от 05.07.2018 № 178) | 28.05.2019-25.06.2019 | Минэконом-развития Республики Марий Эл |
|  |  | Приобретение УАЗ-3741 для оперативно-выездной бригады (лизинг) |  |  |  |  |
|  |  | Приобретение дизель-генератора на базе ГАЗ3308 (лизинг) |  |  |  |  |
| 6. | ООО «Волжская сетевая компания» | Реконструкция распредели-тельного пункта РП-8 с установкой вакуумных выключателей и релейной защиты и автоматики | Контроль за реализацией инвестицион-ных программ, утверждаемых Министер-ством промышлен-ности, экономичес-кого развития и торговли Республики Марий Эл | Приказ Минэконом-развития Республики Марий Эл от 05.07.2018 № 177 | 12.11.2019-09.12.2019 | Минэконом-развития Республики Марий Эл |
|  |  | Реконструкция распредели-тельного пункта РП-9 с установкой вакуумных выключателей и релейной защиты и автоматики |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция трансформа-торной подстанции КТП-400 ул.Металлур-гов в микрорайоне массовой застройки «Мамасево» в г.Волжске с установкой вакуумных выключателей и релейной защиты и автоматики |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция трансформа-торной подстанции ТП-5 ул.Интерна-циональная, 14 в г.Волжске с установкой вакуумных выключателей и релейной защиты и автоматики |  |  |  |  |
|  |  | Организация коммерческого учета АСКУЭ в ТП-6 п.Кундыш электроучастка Медведевского района |  |  |  |  |
|  |  | Строительство двух кабельных линий КЛ-10 кВ между РП-8 и РП-9 для закольцевания микрорайона "Машинострои-тель", общей протяжен-ностью 2,8 км |  |  |  |  |
|  |  | Строительство воздушной линий ВЛ-10 кВ между РП-6 и КТП-97 для закольцевания микрорайона "Русская Луговая", общей протяжен-ностью 2,81 км |  |  |  |  |
|  |  | Строительство комплектного распредели-тельного устройства КРУН-10 кВ в районе п.Помары для повышения надежности оперативного переключения ф.1011 и ф.1014 |  |  |  |  |
|  |  | Строительство распредели-тельного пункта РП-1 в п.Сурок для повышения надежности оперативного переключения ф.601 и ф.612 |  |  |  |  |
|  |  | Приобретение автомобиля УАЗ для оперативно-выездной бригады в электроучастке Медведевского района (п.Силикатный, п.Сурок, п.Кундыш) |  |  |  |  |
|  |  | Приобретение автовышки ГАЗ-33086 для электроучастка Медведевского района (п.Силикатный, п.Сурок, п.Кундыш) |  |  |  |  |

____________________