| У ТОРЪЯЛ МУНИЦИПАЛ РАЙОНЫН АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ ПУНЧАЛ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОТОРЪЯЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

от  27 апреля 2023 г. № 189

О подготовке объектов жизнеобеспечения населения

и социальной сферы Новоторъяльского муниципального района 
Республики Марий Эл к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Республики Марий Эл от 21 апреля 2023 г.
 № 183 «О подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы в Республике Марий Эл к работе в осенне-зимний период 2023 - 2024 годов»  и в целях своевременной и качественной подготовки объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов, администрация Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план-график организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения населения 
и социальной сферы Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов.

2. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» официальный интернет-
портал Республики Марий Эл (адрес доступа:  
https://mari-el.gov.ru/municipality/toryal/).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Врио главы администрации

Новоторъяльского муниципального района				  Д. Таныгин

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Новоторъяльского муниципального района

Республики Марий Эл

от  _______________  2023 г. № _______

План-график организационно-технических мероприятий 
по подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы 
Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и направление в Правительство Республики Марий Эл и в Марийский территориальный отдел Приволжского управления Ростехнадзора программы оценки готовности к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов | Администрация Новоторъяльского муниципального района | до 16 мая 2023 г. |
| 2. | Формирование планов подготовки объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов с учетом итогов прохождения отопительного сезона 2022-2023 годов и предписаний, выданных контрольно-надзорными органами | Отдел образования администрации Новоторъяльского муниципального района, отдел культуры администрации Новоторъяльского муниципального района, муниципальные учреждения, государственные учреждения (по согласованию), МУП «Новоторъяльский жилсервис», МУП «Новоторъяльский водоканал», ООО «Сантехремонт» (по согласованию) | до 16 мая 2023 г. |
| 3. | Проведение кустовых совещаний в администрации Новоторъяльского муниципального района по подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов с главами администраций муниципальных районов и руководителями организаций жилищно - коммунального хозяйства | Глава администрации Новоторъяльского муниципального района | до 31 мая 2023 г. |
| 4. | Проведение инвентаризации остатков твердого топлива по завершении отопительного сезона 2022-2023 годов с предоставлением информации в администрацию Новоторъяльского муниципального района и подготовка, восстановление запасов резервного топлива для котельных организаций всех видов собственности, в которых необходимо наличие резервного топлива | ГБУ Республики Марий Эл «Новоторъяльская ЦРБ» (по согласованию), ООО «Сантехремонт» (по согласованию), Новоторъяльский ТСР филиала ООО «Марикоммунэнерго» «Северо-Восточные тепловые сети» (по согласованию) | до 19 мая 2023 г. до 1 октября 2023 г. |
| 5. | Заключение договоров (контрактов) на поставку каменного угля для государственных и муниципальных учреждений в отопительном периоде 2023-2024 годов | ГБУ Республики Марий Эл «Новоторъяльская ЦРБ» (по согласованию), ООО «Сантехремонт» (по согласованию) | по результатам аукциона |
| 6. | Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в жилищном фонде, административных зданиях и зданиях государственных и муниципальных учреждений | Отдел образования администрации Новоторъяльского муниципального района, отдел культуры администрации Новоторъяльского муниципального района, муниципальные учреждения, государственные учреждения (по согласованию), МУП «Новоторъяльский жилсервис», МУП «Новоторъяльский водоканал», ООО «Сантехремонт» (по согласованию) | до 23 июня 2023 г. |
| 7 | Проведение гидропневматической промывки тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в жилищном фонде, административных зданиях и зданиях государственных и муниципальных учреждений | Отдел образования администрации Новоторъяльского муниципального района, отдел культуры администрации Новоторъяльского муниципального района, муниципальные учреждения, государственные учреждения (по согласованию), МУП «Новоторъяльский жилсервис», МУП «Новоторъяльский водоканал», ООО «Сантехремонт» (по согласованию) | до 30 июня 2023 г. |
| 8. | Внесение изменений в планы подготовки объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов по результатам гидравлических испытаний | Отдел образования администрации Новоторъяльского муниципального района, отдел культуры администрации Новоторъяльского муниципального района, муниципальные учреждения, государственные учреждения, (по согласованию), МУП «Новоторъяльский жилсервис», МУП «Новоторъяльский водоканал», ООО «Сантехремонт» (по согласованию) | по результатам гидравлических испытаний и выявленным нарушениям |
| 9. | Представление государственными и муниципальными учреждениями, муниципальными предприятиями жилищно - коммунального хозяйства, управляющими организациями в отдел архитектуры, муниципального хозяйства, по ГОЧС и природопользованию администрации Новоторъяльского муниципального района информации о ходе подготовки объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы и заготовке топлива к отопительному сезону 2023-2024 годов | Государственные и муниципальные учреждения, МУП «Новоторъяльский жилсервис», МУП «Новоторъяльский водоканал», ООО «Сантехремонт» (по согласованию) | еженедельно по средам до 12 час. 00 мин., начиная с 1 июля 2023 г. |
| 10. | Обеспечение выполнения запланированных мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов с оформлением актов проверок готовности к отопительному периоду и паспортов готовности к отопительному периоду теплоснабжающими организациями | Администрации Новоторъяльского муниципального района, отдел образования администрации Новоторъяльского муниципального района, отдел культуры администрации Новоторъяльского муниципального района, ГБУ Республики Марий Эл «Новоторъяльская ЦРБ» (по согласованию), Новоторъяльский ТСР филиала ООО «Марикоммунэнерго» «Северо-Восточные тепловые сети» (по согласованию), ООО «Сантехремонт» | до 20 сентября 2023 г. |
| 11. | Обеспечение выполнения запланированных мероприятий по подготовке жилищного фонда Новоторъяльского муниципального района к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов с оформлением актов проверок готовности к отопительному периоду и паспортов готовности к отопительному периоду | Администрация Новоторъяльского муниципального района, администрации поселений, входящие в состав Новоторъяльского муниципального района (по согласованию), МУП «Новоторъяльский жилсервис», ООО «Новоторъяльский жилсервис» (по согласованию) | до 20 сентября 2023 г. |
| 12 | Проверка готовности городского и сельских территорий, входящих в состав Новоторъяльского муниципального района, теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов с оформлением актов проверки готовности к отопительному периоду и паспортов готовности к отопительному периоду | Администрация Новоторъяльского муниципального района | до 15 сентября 2023 г. |
| 13. | Обеспечение создания нормативного запаса песчано-соляной смеси, горюче-смазочных и противогололедных материалов, готовности специализированной снегоуборочной техники, заключение договоров на зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта и вне границ населенных пунктов | Администрация Новоторъяльского муниципального района, администрации поселений, входящих в состав Новоторъяльского муниципального района (по согласованию) | До начала отопительного сезона |
| 14. | Подготовка и проведение аттестации персонала, осуществляющего эксплуатацию объектов электро - и теплоснабжения | Учреждения бюджетной сферы, МУП «Новоторъяльский жилсервис» (по согласованию) | до 15 сентября 2023 г. |
| 15. | Разработка и утверждение графиков ограничения отпуска тепловой энергии при возникновении аварийных ситуаций на системах теплоснабжения или при ограничении поставки топлива на территории Новоторъяльского муниципального района | Новоторъяльский ТСР филиала ООО «Марикоммунэнерго» «Северо-Восточные тепловые сети» (по согласованию), ООО «Сантехремонт» | до 1 сентября 2023 г. |
| 16. | Заключение договоров с соответствующими предприятиями, имеющими специализированные машины для подвоза воды до котельных, не имеющих резервного водоснабжения, на случай возникновения аварийных ситуаций на системах водоснабжения | Администрация Новоторъяльского муниципального района, администрации поселений, входящих в состав Новоторъяльского муниципального района (по согласованию), МУП «Новоторъяльский водоканал» (по согласованию) | до 3 октября 2023 г. |