| МОРКО МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЙ ПУНЧАЛ | АДМИНИСТРАЦИЯ МОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- |

от « 09 » декабря  2022 г. № 817

О внесении изменений   в постановление Администрации Моркинского муниципального района от 30 июня 2022 г. № 414

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса                           Российской Федерации, частью 4 статьи 2  Закона Республики Марий Эл 
 от 20 сентября 2013 г. № 35-З «О регулировании отдельных отношений                        по организации проведения капитального ремонта общего имущества                                в многоквартирных домах на территории Республики Марий Эл»                                       и  постановлением Правительства Республики Марий Эл  от 16 мая 2014 г.       № 239 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации республиканской адресной программы  «Проведение капитального ремонта  общего имущества  в многоквартирных домах»                                   на 2014-2049 годы»,  для своевременного проведения  капитального ремонта многоквартирных домов на территории  Моркинского муниципального района, Администрация Моркинского муниципального района                                             п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление Администрации Моркинского муниципального района от 30 июня 2022 г. № 414  «Об утверждении краткосрочного плана реализации  республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» на 2014-2049 годы  в Моркинском муниципальном районе                              в 2023-2025 годах» (далее - постановление) следующее изменение:

- Приложение к постановлению «Краткосрочный план реализации  республиканской адресной программы  «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»   на 2014-2049 годы                                 в Моркинском муниципальном районе   в 2023-2025 годах» изложить                         в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее  постановление в газете "Моркинская земля"               и разместить  на официальном  интернет - портале Республики Марий Эл.

3. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю                              за собой.

Глава  Администрации

Моркинского муниципального района                                                    А.Голубков

Утвержден

постановлением                      Администрации Моркинского муниципального района                                                от   30  июня    2022 г.  № 414

(в редакции от 9 декабря  2022 г. №  817)

Краткосрочный план

реализации республиканской адресной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах"                           на 2014-2049 годы"

в Моркинском муниципальном районе в 2023-2025 годах

I. Общие положения

Настоящий краткосрочный план реализации республиканской адресной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества                               в многоквартирных домах" на 2014-2049 годы" в Моркинском муниципальном районе в 2023 -2025 годах (далее - Краткосрочный план, Республиканская адресная программа соответственно) разработан                                    в соответствии  с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом    от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Федеральный закон), постановлением Правительства Республики Марий Эл                                      от 16 мая 2014 г. № 239 "Об утверждении  Порядка разработки                                       и утверждения краткосрочных планов реализации республиканской адресной программы  "Проведение капитального ремонта  общего имущества                            в многоквартирных домах"   на 2014-2049 годы"   в целях реализации республиканской адресной  программы, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества     в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества  в многоквартирных домах, определения видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки проведения капитального ремонта  на территории Моркинского муниципального района.

II. Основные цели и задачи Краткосрочного плана

Основными целями Краткосрочного плана являются:

- сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда в Моркинском муниципальном районе;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Основными задачами Краткосрочного плана являются:

- приведение жилищного фонда, находящегося на территории Моркинского муниципального района, в соответствие                                  с требованиями, которым должны отвечать жилые помещения согласно законодательству Российской Федерации;

- обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества по предоставлению жилищно-коммунальных услуг;

- использование эффективных технических решений                                           и комплексности при проведении капитального ремонта                                 с применением долговечных материалов и ресурсосберегающих технологий;

- проведение активной агитационно-разъяснительной работы                        с населением.

Срок реализации Краткосрочного плана - 2023-2025 годы.

Реализация Краткосрочного плана должна обеспечить безопасные                         и благоприятные условия проживания 408 гражданам в 6-и  многоквартирных домах  общей площадью  9514,8  кв.метров.

III. Перечень муниципальных образований, участвующих в выполнении Краткосрочного плана

В реализации Краткосрочного плана участвуют два муниципальных образования: городское поселение Морки и Октябрьское сельское поселение.

IV. Объемы проведения капитального ремонта   многоквартирных домов в 2023-2025 годах

| Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Единица измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе: |  |  |
| теплоснабжения | тыс.м | 3,242 |
| водоснабжения | тыс.м | 0,7475 |
| водоотведения | тыс.м | 0,586 |
| электроснабжения | тыс.м | 1,13239 |
| газоснабжения | тыс.м | 0,120 |
| Ремонт фасада | тыс.кв.м | 1,181 |
| Ремонт подвальных помещений | тыс.кв.м | 0,3635 |

V. Обоснование объемов долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов

Расчет обоснования объемов долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов, включенных                                       в Краткосрочный план, произведен в соответствии с частью 3 статьи 18 Федерального закона исходя из перечня многоквартирных домов, включенных в Республиканскую адресную программу в соответствии                         с Жилищным кодексом Российской Федерации, сметной стоимости работ                  по капитальному ремонту многоквартирных домов, перечня и объема работ                       в отношении многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план.

VI. Ресурсное обеспечение

На реализацию мероприятий Краткосрочного плана направляются средства фонда капитального ремонта, сформированные за счет взносов                           на капитальный ремонт, уплаченных собственниками помещений                                    в многоквартирном доме, пени, уплаченных собственниками таких помещений в связи  с ненадлежащим исполнением ими обязанности                           по уплате взносов на капитальный ремонт, процентов, начисленных                            за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете, счетах регионального оператора капитального ремонта общего имущества                      в многоквартирных домах, доходов, полученных от размещения средств фонда капитального ремонта, кредитных и (или) иных заемных средствах, привлеченных собственниками помещений в многоквартирном доме                          на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

Общий объем финансирования мероприятий Краткосрочного плана составит 20 423 448  рублей.

Объем                                                                                                                     потребности финансовых средств на проведение капитального ремонта  многоквартирных домов в 2023-2025 г.г.

| Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Потребность в финансировании, тыс.рублей |
| --- | --- |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе: | 15872,968 |
| теплоснабжения | 9 024,333 |
| водоснабжения | 1788,181 |
| водоотведения | 2540,180 |
| электроснабжения | 2184,274 |
| газоснабжения | 336,000 |
| Ремонт фасада | 3188,600 |
| Ремонт подвальных помещений | 1361,880 |
| Итого | 20423,448 |

VII. Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту

Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту в расчете на 1 кв.метр общей площади помещений                                           в многоквартирных домах   на 2023-2025 годы составляет  по кирпичным, каменным домам  7206 рублей, по деревянным домам - 14997 рублей,                         по панельным  домам -     3648 рублей в соответствии с нормативами предельных затрат на капитальный ремонт многоквартирных домов, включенных в настоящий Краткосрочный план, по видам работ, утвержденными Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл.

VIII. Система мероприятий

В рамках настоящего Краткосрочного плана проводятся следующие виды работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах:

- ремонт внутридомовых инженерных систем   тепло-, электро- и водоснабжения, водоотведения;

- ремонт  фасада;

- ремонт подвальных помещений.

Перечень многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план приведен в приложении № 1  к Краткосрочному плану.

Реестр многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный                     план по видам работ и (или) услуг приведен   в приложении № 2                                  к Краткосрочному плану.