**Информация о реализации программ (национальных проектов) на территории**

 **Оршанского муниципального района Республики Марий Эл за период январь-апрель 2023 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование проекта | Описание проекта (стоимость проекта+краткое описание) | Сроки реализации | Выполненные работы |
| 1. | Государственная программа Республики Марий Эл «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2030 годы» | Мероприятие «Формирование современного облика сельских территорий».Проект: «Автомобильная дорога Пуял-Малый Пуял Оршанского района», стоимость проекта 51 239,7 тыс.руб. Протяженность -1,6 км. | 4 квартал2023 г. | Строительство автодороги  |
| 2. | Проект по поддержке местных инициатив ( в соответствии с постановлением Правительства Республики Марий Эл от 9 августа 2019 г.№248) | 1. Проекты местных инициатив:
	1. .«Веселый дворик»- устройство детской игровой площадки по ул.Крупина в пгт. Оршанка, стоимость проекта -583 834,82 руб;
	2. . Ремонт проезжей части по ул.Заречной в с.Великополье, стоимость проекта- 1 063 935,00 руб.
 | 31 мая 2023 г.31 мая 2023 г. | Закупка оборудованияРемонт проезжей части |
| 3. | Программа «Модернизация школьных систем образования» на 2022-2026 годы | Мероприятие: «Капитальный ремонт Оршанской средней общеобразовательной школы», стоимость проекта- 94,1 млн.руб | 2023 год | Капитальный ремонт здания, оснащение средствами обучения и воспитания |
| 4. | Национальный проект «Образование», региональный проект «Успех каждого ребенка» | 1.Мероприятие: «Создание новых мест дополнительного образования детей в Республике Марий Эл», общая стоимость оборудования -343 947,02 руб. в т.ч.:1.1 в МОУ "Марковская основная общеобразовательная школа":- баскетбол, стоимость оборудования 83 690,37 руб;1.2. в МОУ "Оршанская средняя общеобразовательная школа". - школа безопасности, стоимость оборудования -170 442,59 руб;- школьный театр, стоимость оборудования 89 814,06 руб. | 2023 г. | Закупка оборудованияЗакупка оборудованияЗакупка оборудования |
| 5. | Национальный проект «Образование», федеральный проект «Современная школа» | Поставка цифровых лабораторий и оборудования для МОУ "Шулкинская средняя общеобразовательная школа" (по биологии, химии, физике, по механике, мехатронике и робототехнике, образовательные наборы для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов)«Точка Роста», общая сумма 2 195 569,80 руб. | 2023 г. | 1. Цифровая лаборатория по физике (ученическая) - 3 шт.2. Цифровая лаборатория по химии (ученическая) - 3 шт.3. Цифровая лаборатория по биологии (ученическая) - 3 шт.4. Цифровая лаборатория по физиологии (профильный уровень)-1 к-т.5. Учебная лаборатория по нейротехнологии- 1 к- т.6. Ноутбук ICL RAYbook Si1512 - 3шт.7. Цифровой микроскоп-1шт;8. МФУ-1шт;9. Образовательный конструктор-2 набора;10. Набор ОГЭ/ЕГЭ-2 шт |
| 6. | Национальный проект «Образование»,региональный проект «Цифровая образовательная среда» | Поставка ноутбуков на сумму – 6 427 364,42 руб.Поставка интерактивных комплексов на сумму- 1 452 292,68 руб.Поставка телевизоров на сумму-1 164815,95 руб.Поставка видеокамер-373092,16 руб.Поставка МФУ на сумму-75 306,03 руб. | 2023 г. | Ноутбук ICL RAYbook Si1512, РФ: МОУ «Большеоршинская основная общеобразовательная школа»- 43 шт, МОУ «Старокрещенская основная общеобразовательная школа» - 44 шт, МОУ «Упшинская основная общеобразовательная школа» - 31 шт.Интерактивная панель NextPanel 75S: МОУ «Большеоршинская основная общеобразовательная школа» - 2шт,МОУ «Старокрещенская основная общеобразовательная школа» - 2 шт, МОУ «Упшинская основная общеобразовательная школа» - 2 шт.Телевизор ЭмеральдKD75U-PYAB/RU: МОУ «Большеоршинская основная общеобразовательная школа» - 2 шт, МОУ «Старокрещенская основная общеобразовательная школа» - 2 шт, МОУ «Упшинская основная общеобразовательная школа» - 2 шт.Камера видеонаблюденияSC3PROI2:МОУ «Большеоршинская основная общеобразовательная школа» - 3 шт, МОУ «Старокрещенская основная общеобразовательная школа» - 3 шт, МОУ «Упшинская основная общеобразовательная школа» -3 шт.Многофункциональное устройство (МФУ)Xerox B225: МОУ «Большеоршинская основная общеобразовательная школа» - 1шт,МОУ «Старокрещенская основная общеобразовательная школа» - 1шт, МОУ «Упшинская основная общеобразовательная школа» -1 шт. |
| 7. | Национальный проект «Культура», региональный проект «Культурная среда» | Мероприятие: «Капитальный ремонт Лужбелякского сельского Дома культуры», стоимость проекта-12 192 972,93 | 2023 г. | Строительно-монтажные работы |
| 8. | Национальный проект «Жилье и городская среда», региональный проект « Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 1.Приобретение жилого помещения в строящемся доме в муниципальную собственность, сумма - 10 836 299 руб . |  1 квартал 2023 г. |  Исполнение 5 этапа контракта на приобретение 28 квартир. |
| 9. | Национальный проект «Жилье и городская среда», региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Мероприятие: реализация мероприятий по формированию комфортной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий**).** В рамках реализации данного мероприятия в Оршанском районе участвовало 1 поселение – это п.Оршанка. Проект «Благоустройство Аллея Славы» 2 этап, стоимость проекта- 3 006 402,00 рублей.  | 3 квартал2023 г. | Изготовление и установка памятных плит |
| 10. | Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», региональный проект «Дорожная сеть» | Мероприятие: «Капитальный ремонт проезжей части улиц Первомайской, Зеленой, Водопроводной, Калинина в пгт Оршанка» стоимость проекта 40 625 234,43 руб. Протяженность – 2,2 км.  | 4 квартал2023 г. | Капитальный ремонт проезжей части  |
| 11. | Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Мероприятие: Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации. ИП Резникова Н.В. стала получателем гранта "Агростартап", сумма гранта 3 000,0 тыс.руб. | 2023 г. | Закупка оборудования для выращивания рыбы осетровых пород  |