Информация о реализации проектов на территории Оршанского муниципального района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование проекта | Описание проекта (стоимость проекта +краткое описание) | Сроки реализации | Выполненные работы |
| 2019 г. | | | | |
| Национальные проекты | | | | |
| 1. | Национальный проект «Жилье и городская среда», региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Благоустройство общественной территории парка по ул.Палантая в пгт.Оршанка Оршанского района. Сумма контракта 3,455 млн.руб Строительство 4 площадок. | Июнь-октябрь 2019 г. | Покрытие из тротуарной плитки, малые архитектурные формы: скамейки, вазоны, установлены светильники |
| 2. | Национальный проект «Здравоохранение», региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» Создание ФАПа в населенном пункте с численность населения от 101 до 2000 человек | Строительство ФАП в д.Марково Оршанского района Республики Марий Эл. Сумма контракта 7,5 млн.руб. | Август-декабрь 2019 г. | Строительство здания ФАП |
| 3. | Национальный проект «Здравоохранение», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» | В рамках проекта в 2019 году приобретены электронные цифровые подписи для врачей ГБУ РМЭ "Оршанская ЦРБ". | В течение года |  |
| 4. | Национальный проект «Демография» | Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;  Предоставление ежемесячной выплаты при рождении третьего или последующий детей до достижения;  Предоставление единовременной выплаты материнского капитала. Общая сумма выплат 30,2 млн.руб | В течение года | Предоставление выплат осуществляется по заявительному принципу через ГКУ РМЭ "Центр предоставления мер социальной поддержки населению в Оршанском районе Республики Марий Эл". |
| 5. | Национальный проект «Демография», региональный проект «Старшее поколение» | ГКУ Республики Марий Эл "Центром занятости населения Оршанского района" заключены договора с гражданами предпенсионного возраста на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование на сумму 0,685 млн.рублей. | январь-ноябрь 2019 г. | Прошли обучение 31 (Охранник 4 р. - 3 чел., библиотечно-информационная деятельность- 2 чел., финансы и кредит- 1 чел., управление персоналом - 1 чел., техносферная безопасность- 1 чел., социальный работник- 1 чел., специалист по социальной работе-6 чел., контрактная система в сфере закупок-2 чел., контролер тех.сост. автотр. средств-1 чел., машинист котельной -2 чел, водитель погрузчика -1 чел., оператор котельной -1 чел., швея - 5 чел., оператор ЭВМ - 3 чел., бухгалтерский учет в бюджетном учреждении - 1 чел., бухгалтерский учет бюджетных учреждений - 1 чел.) |
| 6. | Национальный проект «Демография», региональный проект «Старшее поколение» | В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации получена 1 единиц автотранспорта ( "Соболь") для ГБУ РМЭ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Оршанском районе». Стоимость 1,04 млн.руб. |  |  |
| 7. | Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,  региональный проект «Дорожная сеть» | Выполнен капитальный ремонт проезжей части шести улиц районного центра протяженностью 2,7 км на сумму 30,2 млн.рублей | Апрель-сентябрь 2019 г. | Капитальный ремонт проезжей части улиц Стахановская, Родигина, Пушкина в пгт. Оршанка |
| 8. | Национальный проект: «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» | В 2019 году КФХ Камаев А. В. получил грант по программе «Поддержка начинающий фермер» в сумме 3 миллиона рублей. | В течение года |  |