**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ШЕРНУР****МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН**АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ |  | **АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРНУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО** **РАЙОНА** |
| **ПУНЧАЛ** |  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

от 23 ноября 2018 года № 358

**Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальной адресной инвестиционной программы муниципального образования «Сернурский муниципальный район»**

В целях обеспечения системного планирования бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций, регулирования процесса формирования и реализации муниципальной адресной инвестиционной программы, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Сернурский муниципальный район» администрация Сернурского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и реализации муниципальной адресной инвестиционной программы муниципального образования «Сернурский муниципальный район».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Край Сернурский" и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Сернурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономическому развитию территории Свинину Д.З.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава администрацииСернурскогомуниципального района | С. Адиганов |

Утвержден
постановлением администрации Сернурского муниципального района
от 23 ноября 2018 года № 358

**Порядок
формирования и реализации муниципальной адресной инвестиционной программы муниципального образования «Сернурский муниципальный район»**

1. Основные положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к формированию и реализации муниципальной адресной инвестиционной программы муниципального образования «Сернурский муниципальный район» (далее - МАИП), а также функции и полномочия основных участников этого процесса.

1.2. МАИП является составной частью бюджета муниципального образования «Сернурский муниципальный район» на очередной финансовый год и плановый период.

1.3. МАИП состоит из двух частей:

1) первая часть - программная, содержит сведения об объектах, предусмотренных:

а) федеральными целевыми программами, реализация которых осуществляется за счет федерального бюджета и подлежит софинансированию за счет средств бюджета муниципального образования «Сернурский муниципальный район»;

б) республиканскими целевыми программами, реализация которых осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл и подлежит софинансированию за счет средств бюджета муниципального образования «Сернурский муниципальный район»;

в) муниципальными целевыми программами;

2) вторая часть - непрограммная, содержит сведения об объектах, предусмотренных нормативными правовыми актами администрации муниципального образования «Сернурский муниципальный район» о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Сернурский муниципальный район», направляемых на решение отдельных важнейших социально-экономических вопросов и не включенных в муниципальные программы.

2. Функции основных участников
формирования и реализации МАИП

2.1. Отдел экономики администрации муниципального образования «Сернурский муниципальный район» (далее - отдел экономики):

осуществляет сбор и проводит анализ представленных инвестиционных заявок от муниципальных заказчиков для включения в проект МАИП на очередной финансовый год и плановый период;

формирует проект МАИП на соответствующий финансовый год и плановый период и направляет его на рассмотрение главе администрации муниципального образования «Сернурский муниципальный район»;

формирует и направляет на рассмотрение главе администрации муниципального образования «Сернурский муниципальный район» изменения и дополнения в МАИП на соответствующий финансовый год.

2.2. Муниципальные заказчики:

организуют размещение заказов на выполнение изыскательских, проектных, строительных работ, а также на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность в установленном порядке и заключают соответствующие договоры;

организуют проведение изыскательских, проектных и (или) строительных работ на соответствующих объектах;

осуществляют контроль за соблюдением сроков выполнения подрядчиком изыскательских, проектных и (или) строительных работ и качеством строительства;

обеспечивают государственную регистрацию права на объекты капитального строительства по окончанию строительства, а также на объекты, приобретенные в муниципальную собственность;

обеспечивают своевременную подачу заявки в финансовый отдел муниципального образования «Сернурский муниципальный район» (далее – финансовый отдел) на открытие финансирования в пределах выделенных ассигнований;

обеспечивают финансирование строек и объектов, включенных в МАИП, в пределах лимитов бюджетных обязательств в рамках выделенных бюджетных инвестиций и субсидий в объекты капитального строительства и на приобретение имущества в собственность администрации муниципального образования «Сернурский муниципальный район» с учетом объема выполненных работ (услуг);

представляют в отдел экономики любую информацию, касающуюся выполнения МАИП, по запросу в срок не более 5 рабочих дней с момента получения запроса.

2.3. Финансовый отдел:

доводит до отдела экономики и муниципальных заказчиков прогнозируемый (предельный) объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций на очередной финансовый год и плановый период, предусматриваемых на реализацию МАИП;

осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств по МАИП.

2.4. заместитель главы администрации по экономическому развитию территории, курирующий вопросы экономики, осуществляет контроль за формированием, внесением изменений в МАИП и реализацией мероприятий МАИП.

3. Порядок формирования и реализации МАИП

3.1. МАИП формируется отделом экономики на финансовый год и на плановый период и утверждается постановлением администрации муниципального образования «Сернурский муниципальный район».

3.2. Формирование МАИП предусматривает распределение объема осуществляемых бюджетных инвестиций и предоставляемых субсидий, выделенных на реализацию МАИП на очередной финансовый год и плановый период, по стройкам и объектам капитального строительства, в том числе на разработку проектно-сметной документации и проектно-изыскательские работы, а также объектам недвижимого имущества, планируемым к приобретению в муниципальную собственность.

3.3. Формирование проекта МАИП осуществляется исходя из:

параметров прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Сернурский муниципальный район»;

приоритетных направлений развития экономики, социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Сернурский муниципальный район»;

инвестиционных заявок муниципальных заказчиков.

3.4. Муниципальные заказчики в срок до 1 августа текущего года представляют оформленные и согласованные с курирующим заместителем администрации муниципального образования «Сернурский муниципальный район» инвестиционные заявки на очередной финансовый год и плановый период в отдел экономики (приложение № 1 к Порядку).

3.5. По каждой стройке или объекту муниципальные заказчики представляют следующие документы:

1) на приобретение имущества:

- пояснительную записку;

- инвестиционную заявку;

- сведения о техническом состоянии объекта;

- сведения о стоимости объекта;

2) на капитальное строительство:

- пояснительную записку;

- инвестиционную заявку;

-сведения о техническом состоянии объекта (для реконструкции);

- копию сводного сметного расчета;

3) на проектно-изыскательские работы:

- пояснительную записку;

- инвестиционную заявку;

- проект технического задания на проектирование объекта, который должен содержать основные проектные решения по конструктивным элементам, внутренней (конструкции пола, отделка стен, потолков) и наружной отделке здания (сооружения) (в том числе предлагаемые варианты утепления фасадов здания с обоснованием необходимости проведения таких работ), вентиляции, электро- и теплоснабжению, внутренним и наружным сетям, перечень необходимого оборудования;

- акт технического обследования (для реконструкции здания (сооружения), оформленный в установленном порядке.

3.6. Пояснительная записка оформляется в произвольной форме и представляет собой сведения о заявляемом к финансированию объекте: история объекта инвестиций, описание конструкций здания (сооружения), их состояние, цель осуществления бюджетных инвестиций и предоставления субсидий в объекты капитального строительства и на приобретение имущества (описание целей, задач строительства (реконструкции, модернизации) объекта или приобретения объекта), связанность работ капитального характера на объекте с другими мероприятиями городского значения, соответствие минимальных социальных норм и иных нормативов существующему состоянию объекта, возможность получения дополнительных доходов после ввода объекта в эксплуатацию, а также другая информация, характеризующая данный объект. Технико-экономическое обоснование целесообразности строительства (реконструкции, модернизации) объектов включает обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта за счет средств бюджета муниципального образования «Сернурский муниципальный район».

3.7. В инвестиционной заявке (приложение № 1 к Порядку) отражаются следующие сведения:

наименование и местонахождение объекта (стройки);

ведомственная принадлежность объекта;

эксплуатирующая организация;

указание года начала работ и планируемого года завершения работ;

проектная мощность/общая площадь здания;

сведения о разработке проектной (сметной) документации;

сведения о положительном заключении государственной экспертизы;

сведения об утверждении проектной (сметной) документации;

общая стоимость проекта в базовых и текущих ценах;

инвестировано с начала строительства в базовых и текущих ценах;

потребность в инвестициях и субсидиях в планируемом году;

подлежит ли объект инвестированию или субсидированию до конца строительства на плановый период в разрезе по годам.

3.8. Формирование МАИП осуществляется в три этапа:

предварительный - определяются потребности муниципальных заказчиков в капитальных вложениях на очередной финансовый год и плановый период, в том числе на проектно-изыскательские работы;

подготовительный - на основании потребности муниципальных заказчиков в капитальных вложениях формируется проект МАИП;

заключительный - проект МАИП направляется на утверждение главе администрации муниципального образования «Сернурский муниципальный район».

3.9. На предварительном этапе формирования МАИП в срок
до 15 июня текущего года муниципальные заказчики:

определяют потребность в осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и на приобретение имущества на прогнозируемый период с учетом потребностей подведомственных учреждений (в том числе муниципальных автономных, казенных и бюджетных учреждений);

исходя из потребности в бюджетных инвестициях в объекты капитального строительства формируют перечень вновь начинаемых и переходящих строек и объектов с объемом капитальных вложений по отраслевой принадлежности для включения в проект МАИП;

подготавливают инвестиционные заявки с приложением требуемых документов, указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка.

3.10. На подготовительном этапе формирование МАИП осуществляется в следующем порядке:

в срок до 1 июля текущего года муниципальные заказчики представляют в отдел экономики документы, указанные в пункте
3.5 настоящего Порядка;

отдел экономики на основании представленных инвестиционных заявок формирует проект МАИП на очередной год и плановый период в соответствии с приложением № 2 к Порядку и в срок до 1 октября текущего года направляет его в финансовый отдел;

финансовый отдел в срок до 15 октября текущего года информирует отдел экономики о предельном объеме финансирования объектов, включенных в МАИП на очередной финансовый год и плановый период.

3.11. На заключительном этапе отдел экономики в пределах доведенного финансовым отделом предельного объема бюджетного финансирования по капитальным вложениям на очередной финансовый год и на основании бюджетных заявок муниципальных заказчиков формирует проект МАИП на соответствующий год и в срок до 1 декабря текущего года направляет в финансовый отдел.

3.12. Сформированный проект МАИП представляется на рассмотрение главе администрации муниципального образования «Сернурский муниципальный район» со сроком рассмотрения в течение 5 рабочих дней с последующим направлением на утверждение бюджетных назначений на реализацию МАИП Собранием депутатов муниципального образования «Сернурский муниципальный район» в составе решения о бюджете муниципального образования «Сернурский муниципальный район»на очередной финансовый год и плановый период.

3.13. Очередность включения объектов капитального строительства и мероприятий в проект МАИП следующая:

объекты капитального строительства и мероприятия, финансируемые за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Марий Эл и подлежащие софинансированию за счет средств бюджета муниципального образования «Сернурский муниципальный район»;

мероприятия по разработке проектно-сметной документации на объекты капитального строительства, подлежащие финансированию за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Марий Эл в рамках утвержденных федеральных и республиканских целевых программ;

не завершенные строительством объекты капитального строительства с высокой степенью готовности, подлежащие завершению строительством в планируемом году;

переходящие объекты, начатые строительством в предшествующие годы, подлежащие завершению в последующие годы (по программной и непрограммной частям);

погашение кредиторской задолженности по объектам капитальных вложений, ранее включенным в МАИП (по программной и непрограммной частям);

объекты капитального строительства, для которых муниципальным заказчиком обеспечивается привлечение дополнительных источников финансирования;

вновь начинаемые объекты капитального строительства муниципальной формы собственности.

3.14. Отдел экономики после вступления в силу решения Собрания депутатов муниципального образования «Сернурский муниципальный район» о бюджете муниципального образования «Сернурский муниципальный район» на соответствующий год и на плановый период в месячный срок представляет проект МАИП главе администрации муниципального образования «Сернурский муниципальный район» на утверждение, а в течение финансового года, при необходимости, вносит главе администрации муниципального образования «Сернурский муниципальный район» предложения о внесении изменений в МАИП на соответствующий год. МАИП утверждается постановлением администрации муниципального образования «Сернурский муниципальный район» в течение 5 рабочих дней со дня представления главе администрации МО «Сернурский муниципальный район» проекта МАИП.

3.15. Лимиты капитальных вложений за счет средств бюджета муниципального образования «Сернурский муниципальный район» на объекты капитального строительства предусматриваются в МАИП:

на проведение предпроектных работ, разработку проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости по объектам капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Сернурский муниципальный район»;

на выполнение строительно-монтажных работ, осуществление технического контроля, авторского надзора за строительством (реконструкцией) объекта капитального строительства, иные работы и затраты по обеспечению ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства по объектам капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Сернурский муниципальный район»;

на возмещение произведенных подрядными организациями затрат по уплате процентов за пользование кредитными ресурсами, привлеченными на строительство (реконструкцию) объектов МАИП.

Включение в МАИП лимитов капитальных вложений на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, в отношении которых разработка и утверждение градостроительной, предпроектной и проектной документации предусмотрены законодательством Российской Федерации, не допускается без разработки и утверждения указанной документации.

3.16. Утвержденная постановлением администрации муниципального образования «Сернурский муниципальный район» МАИП является основанием для осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

3.17. Муниципальные заказчики в случае снижения по итогам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) стоимости строительства, реконструкции, модернизации объектов капитального строительства в течение 10 календарных дней со дня заключения муниципального контракта представляют уточненные сведения по объемам бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Сернурский муниципальный район» и источникам финансирования на весь период осуществления строительства, реконструкции, модернизации (с разбивкой по годам) и объектам капитального строительства в отдел экономики для разработки и внесения на рассмотрение главе администрации муниципального образования «Сернурский муниципальный район» проекта постановления администрации муниципального образования «Сернурский муниципальный район» о внесении соответствующих изменений в МАИП, связанных с перераспределением высвобождающихся объемов бюджетных ассигнований на другие объекты капитального строительства.

3.18. Муниципальные контракты на выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства, включенных в МАИП, заключаются муниципальными заказчиками.

Цена муниципального контракта на выполнение работ по строительству (реконструкции, модернизации) объектов капитального строительства определяется на весь срок выполнения таких работ исходя из их цены в течение соответствующих лет планируемого периода исполнения муниципального контракта, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом.

3.19. В случае непредставления муниципальными заказчиками проектно-сметной документации на объект капитального строительства, незаключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству (реконструкции, модернизации) объекта капитального строительства до 1 июля текущего года, неосвоения лимитов капитальных вложений по объекту капитального строительства по итогам полугодия и 9 месяцев текущего года Собрание депутатов муниципального образования «Сернурский муниципальный район» по предложению администрации муниципального образования «Сернурский муниципальный район» принимает решение об уменьшении объема капитальных вложений для муниципального заказчика и о перераспределении высвободившихся средств между остальными муниципальными заказчиками.

3.20. Исходя из заключенных муниципальных контрактов и иных гражданско-правовых договоров на выполнение работ и оказание услуг на стройках и объектах, включенных в МАИП, при снижении стоимости их строительства заказчики уточняют требуемые объемы осуществления бюджетных инвестиций и предоставления субсидий в объекты капитального строительства и на приобретение имущества, размеры и источники финансирования на весь период строительства (приобретения имущества) с разбивкой по годам и представляют уточненные сведения в финансовый отдел и отдел экономики для подготовки предложений о внесении изменений в МАИП, связанных с перераспределением высвобождаемых средств на другие стройки и объекты.

4. Порядок финансирования строек и объектов,
включенных в МАИП

4.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и на мероприятия инвестиционного характера за счет средств бюджета муниципального образования «Сернурский муниципальный район» предоставляются в соответствии с МАИП.

4.2. Финансирование МАИП осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах выделенных ассигнований бюджета муниципального образования «Сернурский муниципальный район» на соответствующий финансовый год, утвержденных решением Собрания депутатов муниципального образования «Сернурский муниципальный район» на соответствующий год и на плановый период.

4.3. Исполнение бюджетных обязательств по стройкам и объектам, включенным в МАИП, осуществляется с учетом объемов фактически выполненных работ и затрат и в соответствии со структурой бюджетных инвестиций и субсидий в объекты капитального строительства и на приобретение имущества. При этом муниципальный заказчик контролирует выполнение обязательств, принятых другими инвесторами, если их участие предусматривается договором долевого финансирования.

4.4. Оплата выполненных работ и оказанных услуг по стройкам или объектам, а также оплата объектов, приобретаемых в собственность муниципального образования «Сернурский муниципальный район», осуществляется в соответствии с условиями муниципальных контрактов и иных гражданско-правовых договоров, заключенных в установленном законом порядке, путем перечисления средств бюджета муниципального образования «Сернурский муниципальный район» с лицевых счетов муниципальных заказчиков (в том числе муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений), открытых в управлении федерального казначейства, на счета подрядных организаций или счета продавца (в случае приобретения имущества).

4.5. Для санкционирования расходов муниципальные заказчики представляют в финансовый отдел вместе с заявками на кассовый расход следующие документы, подтверждающие целевое использование средств:

1) по подрядным работам:

муниципальные контракты на выполнение подрядных работ по строительству объектов капитального строительства на весь период строительства и дополнительное соглашение на выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства в соответствующем году с указанием источников и объемов финансирования (общая стоимость работ, указанная в дополнительном соглашении, не может превышать общую стоимость работ, указанную в муниципальном контракте на весь период строительства);

титульные списки вновь начинаемых объектов капитального строительства в очередном финансовом году и планируемом периоде и титульные списки переходящих объектов капитального строительства на очередной финансовый год и планируемый период, включенных в МАИП;

сводный сметный расчет стоимости и титульные списки строительства (реконструкции) объектов капитального строительства;

положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости по объектам капитального строительства;

материалы об утверждении проектно-сметной документации;

справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3, утвержденная [постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 г. N 100](http://docs.cntd.ru/document/901748877) (далее - форма КС-3), акты о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2, утвержденная [постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 г. N 100](http://docs.cntd.ru/document/901748877) (далее - форма КС-2);

2) при оплате проектно-сметной документации:

муниципальный контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации;

акт выполненных работ;

счет-фактура на выполненные работы;

3) при оплате оборудования, материалов:

договор поставки оборудования, материалов;

счет-фактура;

4) при погашении кредиторской задолженности за выполненные строительно-монтажные работы за прошлые годы:

муниципальный контракт на выполнение работ по объекту капитального строительства;

акт сверки на начало соответствующего финансового года в разрезе объектов капитального строительства;

справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акты о приемке выполненных работ (форма КС-2).

4.6. Авансирование работ (услуг), предусмотренных в муниципальных контрактах по объектам капитального строительства, включенным в МАИП, осуществляется в размере:

до 100 процентов установленного годового лимита капитальных вложений на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства;

до 30 процентов на выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства муниципальной собственности, но не более 30 процентов установленного годового лимита капитальных вложений на объекты капитального строительства.

5. Внесение изменений и дополнений в МАИП

5.1. Внесение изменений и дополнений в МАИП осуществляется в случаях:

принятия нормативных правовых актов;

поступления предложений депутатов Собрания депутатов муниципального образования «Сернурский муниципальный район», муниципальных заказчиков;

возникновения событий чрезвычайного характера, требующих капитальных вложений;

изменения объемов финансирования на реализацию МАИП из бюджетов всех уровней в порядке, установленном законодательством;

перераспределения объемов осуществления бюджетных инвестиций и предоставления субсидий в объекты капитального строительства в связи с уточнением объемов работ, выполненных за отчетный период;

неопределения подрядных организаций на выполнение работ по стройкам и объектам, включенным в МАИП, в установленном порядке;

невыполнения обязательств по софинансированию при выделении средств из вышестоящих бюджетов и (или) внебюджетных источников на выполнение работ по стройкам и объектам, включенным в МАИП;

неосвоения выделенных объемов бюджетных инвестиций;

уточнения (изменения) параметров бюджета муниципального образования «Сернурский муниципальный район», направляемых на финансирование МАИП.

5.2. Изменения и дополнения в МАИП вносятся в следующем порядке:

муниципальные заказчики передают составленный с учетом предложений по изменению МАИП предварительный перечень мероприятий, строек и объектов, подготовленный с учетом требований, установленных настоящим Порядком, в отдел экономики (согласно приложению № 3 к Порядку);

отдел экономики в течение 5 рабочих дней рассматривает предварительный перечень мероприятий, строек и объектов, представленный муниципальными заказчиками (далее - предварительный перечень), и направляет его на рассмотрение главе администрации муниципального образования «Сернурский муниципальный район».

5.3. Включение в МАИП новых объектов капитальных вложений и исключение из МАИП объектов капитальных вложений осуществляются исключительно путем внесения изменений и дополнений в МАИП при внесении изменений в бюджет муниципального образования «Сернурский муниципальный район»на очередной финансовый год и плановый период.

5.4. Внесение изменений и дополнений в МАИП направляется на согласование в отдел экономики.

6. Контроль за ходом реализации МАИП

6.1. Муниципальные заказчики представляют в финансовый отдел:

ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, ежеквартально (за I - III кварталы), до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о ходе реализации выполнения работ (услуг) на объектах, включенных в МАИП, по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;

ежегодно, в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом, отчет о реализации выполнения работ (услуг) на объектах, включенных в МАИП, за год (годовой отчет).

6.2. Годовой отчет должен содержать:

данные в соответствии с приложением № 5 к настоящему Порядку;

сведения о неосвоенных в течение финансового года бюджетных средствах (по источникам финансирования) с указанием причины их неосвоения;

копию документа, подтверждающего выполнение работ в полном объеме и готовность объекта капитального строительства, реконструкции, модернизации, находящегося в муниципальной собственности, к эксплуатации;

сведения о реализации каждого объекта капитального строительства, реконструкции, модернизации, находящихся в муниципальной собственности, представленные в годовом отчете, включаются в состав отчета о реализации соответствующей муниципальной программы за год.

6.3. Ответственность за целевое использование средств бюджета муниципального образования «Сернурский муниципальный район», выделенных по МАИП, своевременное представление отчетности о выполненных работах (услугах), приобретенном имуществе возлагается на муниципальных заказчиков.