**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ШЕРНУР****МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН****АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ** |  | **АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРНУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО****РАЙОНА** |
| **ПУНЧАЛ** |  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

от 31 марта 2022 года № 151

**О внесении изменений вмуниципальную программу**

**«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Сернурскогомуниципального района на 2018-2025 годы»**

В соответствии сПорядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сернурского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Сернурского муниципального района от 31 декабря 2019 г. № 494 (в ред. от 26.10.2021 № 492), администрация Сернурского муниципального районапостановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Сернурского муниципального района на 2018-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Сернурского муниципального района от 12 января 2018 года № 08/1изменения, изложив приложения № 1 и №3 в новой редакции (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Якимова А.С.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования и размещения на официальном сайте администрации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» официального интернет-портала Республики Марий Эл (http://mari-el.gov.ru/sernur).

|  |  |
| --- | --- |
| И.о. главы администрацииСернурскогомуниципального района | А.С. Якимов |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Сернурскогомуниципального района на 2018-2025 годы»

# Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы,

# подпрограмм и их значениях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед.изм. | Значения показателей |
| 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территорииСернурского муниципального района» |  |
| 1 | Количество многоквартирных домов прошедших капитальный ремонт | ед | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Подпрограмма 2«Устойчивое развитие сельских территорий» |
| 1 | Количество семей и молодых специалистов, получивших поддержку | ед | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Количество жилья, введенного (приобретенного) | кв.м | 0 | 90 | 0 | 60,1 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 3 | Длина введенных газопроводов | км | 15,56 | 56,17 | 4,8 | 1,8 | - | - | - | - |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации для строитель-ства очистных сооружений  | тыс.руб. | - | - | - | 2636 | 1212,5 | - | - | - |
| 5 | Приобретение спецтехники для обслуживания инженерных сетей | тыс. руб. |  |  | 8997,94 | - | - | - | - | - |
| 6 | Содержание жилищного фонда Сернурского муниципального района  | тыс. руб |  |  | 30231 | 31 563,4 | 29858,5 | 30000 | 30000 | 30000 |
| Подпрограмма 3«Дорожное хозяйство» |
| 1 | Введение в эксплуатацию дорог общего пользования | км | 0,822 | 1,862 | 1,0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | кв. м. | 1927/590 | 2300 | 2300 | 1551,95 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| 3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | кв.м. | 11000 | 10993,1 | 5350 | 12183,4 | 12660,5 | 5400 | 5400 | 5400 |
| 4 | Проведение смотра-конкурса юных велосипедистов «Безопасное колесо» | тыс. руб | 10 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации для строительства автомобильных дорог | тыс. руб |  |  | - | 2091,8 | 4839,65 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| Подпрограмма 4«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы |
| 1 | Количество переселенных многоквартирных домов  | ед | - | - | - | - | 17 | - | - | - |
| 2 | Количество расселяемых жилых помещений | ед | - | - | - | 6 | 65 | - | - | - |
| 3 | Число жителей, расселенных | чел. | - | - | - | 16 | 191 | - | - | - |
| 4 | Расселено помещений | кв. м. | - | - | - | 170,3 | 2253,63 | - | - | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Сернурского муниципального района на 2018-2025 годы»

# Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

# «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства

# Сернурского муниципального района на 2018-2025 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Код бюджетной классифи-кации | Расходы (тыс. рублей) по годам |
| 2018  | 2019  | 2020  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муници-пальная программа | «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Сернурского муниципального района на 2018-2025 годы» | Всего | х |  |  |  | 60417,9 | 138917,7 |  |  |  |
| средства федерального бюджета | Х |  |  |  | 7411,6 | 84329,0 |  |  |  |
| средства республиканского бюджета | Х |  |  |  | 42970,4 |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | Х |  |  |  | 9651,1 |  |  |  |  |
| средства республиканского фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории РМЭ | Х |  |  |  | 384,8 | 9225,6 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Сернурского муниципального района» | Всего | х | 8851,1 | 5179,0 | 5300,0 | 6033,9 | 9225,6 | - | - | - |
| республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории РМЭ |  | 8851,1 | 5179,0 | 5300,0 | 6033,9 | 9225,6 | - | - | - |
| средства местного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий» | Всего | х | 80464,2 | 103957,2 | 42468,94 | 674,87 | 1190,55 |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  | 14341 | 27895,5 | 8997,94 | 468,88 | 1044,45 |  |  |  |
| средства республиканского бюджета |  | 8207,2 | 2425,8 | 30231,0 | 117,13 | 92,1 |  |  |  |
| средства местного бюджета |  | 1503,2 | 2021,3 | 0 | 88,86 | 54,0 |  |  |  |
| внебюджетные средства населения |  | 6012,8 | 8085,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства Газпрома |  | 48600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спецнадбавка к тарифу |  | 1800 | 63529 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма 3 «Дорожное хозяйство»Мероприятие 1 Строительство дорог общего пользования до населенных пунктов | Всего | х | 24507,3 | 26850,1 | 7008,8 | 19724,0 | 21458,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| средства федерального бюджета |  | 11617,7 | 18608,8 | 0 | 1595,5 |  |  |  |  |
| средства республиканского бюджета |  | 6489,61 | 8174,2 | 0 | 11180,7 |  |  |  |  |
| средства местного бюджета |  | 6399,99 | 67,1 | 7008,8 | 6947,8 |  | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
|  | Мероприятие 2 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Всего | х | 3970,1 | 3970,1 | 3970,1 | 2000,0 | 1500,0 | - | - | - |
| средства федерального бюджета |  | 3496,8 | 3496,8 | 3496,8 | - | - |  |  |  |
| средства республиканского бюджета |  | 301,73 | 301,73 | 301,73 | - | - |  |  |  |
| средства местного бюджета |  | 198,5 | 198,5 | 198,5 | 2000 | 1500 |  |  |  |
|  | Мероприятие 3 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | Всего | х | 5409,0 | 4906,0 | 5898,0 | 11408,8 | 11545,3 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 |
| средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| средства республиканского бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 11180,7 | 11314,4 |  |  |  |
| средства местного бюджета |  | 5409,0 | 4906,0 | 5898,0 | 228,1 | 230,9 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 |
| Мероприятие 4 Проведение смотра-конкурса юных велосипедистов «Безопасное колесо» | Всего | х | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства республиканского бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства местного бюджета |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах (приобретение светофоров Т.7 на улицы Конакова, Коммунистическая, Казанская п. Сернур) | Всего |  | 0 | 167,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| средства республиканского бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| средства местного бюджета |  | 0 | 167,1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
|  | Подпрограмма 4. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019 – 2025 годы | Всего | - | - | - | - | 5456,3 | 84984,2 | 39823,8 | - | - |
| средства федерального бюджета | - | - | - | - | 5347,2 | 83284,5 | 32565,6 |  |  |
| средства республиканского бюджета | - | - | - | - | 109,1 | 1699,7 | 664,6 |  |  |
| средства местного бюджета | - | - | - | - | - | 0 | 6593,6 |  |  |